# 建筑安装工程合同(集合15篇)

建筑安装工程合同1
　　发包方：_____　　承包方：_____　　上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：　　第一章 合同一般规范　　第1条 词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。
　　1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
　　2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。
　　3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
　　4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。
　　5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
　　6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
　　7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
　　9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
　　10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。　　1
　　1.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。　　1
　　2.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。　　1
　　3.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。　　1
　　4.工期：协议条款约定的合同工期。　　1
　　5.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。　　1
　　6.竣工日期：协议条款约定的.工程竣工日期。　　1
　　7.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。　　1
　　8.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。　　1

9.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。　　20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。　　2
　　1.协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。　　第2条 合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下：
　　1.协议条款;
　　2.合同条件;
　　3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
　　4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
　　5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;
　　6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
　　7.经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。　　当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。　　第3条

施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。　　国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担
建筑安装工程合同2
　　建设单位：
　　合同编号：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　保密程度：
　　二００________年_____月______日订
　　建筑安装工程勘察合同
　　订立合同双方：
　　建设单位：___________________，以下简称甲方；
　　勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。
　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、工程地点及建设性质
　　__________________________________________________________________________________________。
　　二、甲方的义务
　　１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
　　２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
　　３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
　　４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。

５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
　　６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。
　　三、乙方的义务
　　乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图__________份，提交工程地质报告书一式__________份（如甲方需要加印，
　　加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。
　　四、定金及勘察收费标准及拨付办法

１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的.３０％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
　　２．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总技加收２０—４０％的勘察费。
　　五、甲方违约责任
　　１．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，
　　勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
　　２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。
　　六、乙方的违约责任
　　１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

２．由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。
　　七、纠纷的处理
　　本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
　　八、其它
　　_________________________________________________________________________________________。
　　本合同自一九__________年________月________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。
　　建设单位（甲方）_________________________（公章）
　　代表人：___________________（盖章）
　　联系人：_____________________

通讯处：____________________
　　电话或电报：_____________________________
　　开户银行：_____________________
　　帐号：_______________________
　　勘察单位（乙方）：______________（公章）
　　代表人：_______________________（盖章）
　　联系人：____________________
　　通讯处：__________________
　　电话或电报：____________________________________
　　开户银行：______________________________
　　帐号：________________________
　　二００________年______月______日订
　　附：１、测量任务和质量要求表；
　　２、工程地质任务及质量要求表。
　　附表１．
　　测量任务和质量要求
　　工程名称工程地点
　　设计单位
　　工作内容工作量和技术要求备注
　　附表２：

工程地质任务及质量要求
　　工程地点：
　　设计单位：设计负责人：
　　勘察阶段：
　　建筑物名称（或代号）结构类型层数及高度基础砌置深度及标高基础类型总荷重单位面积
　　一、场地的地形图（附有旧址座标）
　　二、总平面布置图。
　　三、祥细的勘察技术要求（另附）
　　四、场地附近已有勘察资料
建筑安装工程合同3
　　甲方：
　　乙方：
　　地址：
　　地址：
　　邮编：
　　邮编：
　　电话：
　　电话：
　　法定代表人（委托代理人）：

法定代表人（委托代理人）：
　　开户行：
　　开户行：
　　帐户：
　　帐户：
　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
　　第一条 工程名称 （指分包部分之间工程名称）
　　第二条 工程地点 。
　　第三条 工程范围 。
　　第四条 质量标准 可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。
　　第五条 承包人 （如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
　　第六条 工程总价 本工程包价计人民币 元整。
　　第七条 工程包价 本工程包价计人民币 元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。

第八条 付款办法
　　第九条 工程期限 按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工。
　　第十条 中间开工 本工程范围内的 工程，自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工。  第十一条 双方联系制度及协作办法 。
　　第十二条 关于工程保密办法 。
　　第十三条 违约责任 。
　　第十四条 特殊条款 。
　　第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
　　第十六条 合同份数 本合同正式两份，双方各执一份，副本 份，总承包人收执 份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执 份。
　　第十七条 合同附件
　　总承包人：
　　负责人：
　　地址：
　　电话：
　　分 包 方：
　　负责人：

地址：
　　电话：
　　年 月 日
建筑安装工程合同4
　　工程发包方：_____________________________________(简称甲方) 工程承包方：_____________________________________(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。就__________防水工程承包施工的具体事宜，双方制订以下协议：
　　一、甲方将上述防水工程交由乙方承包施工，工程地点位于_______________,预计工程量约_________2,双方商定采用___________________进行施工。
　　二、甲方委托_________同志，乙方委托__________同志，作为工地代表，共同监督管理工程施工质量，协调处理工程施工中包括签证等相当事宜。

三、乙方在施工前应将施工组织设计和工程进度计划提交甲方审核认可，甲方应保障工地符合施工条件，乙方方可进行施工，施工工期按甲方要求的合理时间，乙方确保完工，雨天或不能操作报告甲方同意延期的除外。否则，耽误甲方工期，愿承担甲方任何处罚。施工中，乙方生活自理，非甲方原因造成的安全后果自负。
　　四、乙方在施工前，需向甲方提交_______________相关施工资料,并按施工规范施工,保证________年内确因防水工程式质量问题造成的`渗漏进行维修。
　　五、乙方工程竣工后，即向甲方提供竣工验收申请报告，工程量计算单、工程结算单。甲方应在____日内组织工程验收，核算工程量及造价金额，逾期视本工程为符合规范工求，乙方的报告、结算表即被认可，甲方需依乙方的结算表造价支付工程款。
　　六、甲乙双方商订工程造价按__________________计算，总造价约为___________________
　　七、双方商订工程付款方式：
　　八、其他约定事宜：_____________________
　　九、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，可提交____市仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
　　十、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方法人签字、盖章后生效。 甲方(公章)：_________
　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
　　法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

________年____月____日
建筑安装工程合同5
　　签订合同双方：
　　征用土地单位： __________________，以下简称甲方
　　被征土地单位：___________________，以下简称乙方
　　根据____________________（审批权利机关）批准的_________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和____________省（或自治区，直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_______县（或市，省）人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看，反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。
　　一、征用土地数量及方位
　　甲方征用乙方土地共________亩，其中，稻田______亩，水塘______亩，菜地______亩，坡地______亩，宅基地____亩，林木_____亩共有树木______株。所征土地东起______，南起______，西起______，北起______。
　　二、征用土地的各类补偿费和安置补助费

1．根据____________省（或自治区，直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的______倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地，鱼塘，藕塘，苇塘，宅基地，林地，牧场草原等的补偿标准，按省）自治区，直辖市政府制定的办法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。）
　　2．根据____________省（或自治区，直辖市）政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的______％补偿，所征土地上的水井，林木，水塘等附着物资按____________办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的'作物，树木和抢建的设施甲方一律不予补偿。
　　3．各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产大米为_____斤，每斤计价_____元，年产值每亩核定为____________元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）______斤，每斤计价______元，年产值每亩核定为______元；菜地按平均亩产大白菜______斤计算，每斤计价______元，年产值每亩核定为______元。

4．根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量计算，共计______人；甲方对乙方农业人口的安置补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算（年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍）；征用宅基地不付安置补助费（征用园地，鱼塘，藕塘，林地，牧场，草原等土地的安置补助费，按省，直辖市，自治区政府制定的标准计算）。
　　甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界，定立永久性界桩后______日内，甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费和安置补助费共________元（其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍），付款均通过建设银行转帐托付。
　　三、减免公、余粮交售任务
　　甲乙双方按照____________人民政府的规定，根据被征土地的亩数，向____________人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量，以______人民政府的批文为准。
　　四、安置办法
　　乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，采取以下第（ ）项办法解决：
　　1．发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件；在可能和合理的条件下，经县，市土地管理机关批准，适当开荒，扩大耕种面积；也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

2．发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
　　3．迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队，在有条件的地方，可以组织迁队；也可按照自愿互利的原则，与附近生产队合并。甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。
　　（按照上述途经确实安置不完的剩余劳动力，经______省或自治区或直辖市人民政府批准，在劳动计划范围内，符合条件的可以安排到集体所有制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位；甲方如有招工指标，经______省或自治区或直辖市人民政府同意，也可以选招其中符合条件的当工人，并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完，又不具备迁队，并队条件的，乙方原有的农业户口，经省或自治区，或直辖市人民政府审查批准，可转为非农业户口或城镇户口，乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费，由县、市以上人民政府与有关社队商定处理，用于组织生产和不能就业人员的生活补助）。

乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资，社队能够解决的，由社队自行解决；社队不能解决的，由当地政府协助解决；地方无法解决的少数统配部管物资，经县（或市）土地管理机关审查核实后，由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配，物资价款由乙方支付。
　　五、甲方的责任
　　1．甲方征用土地上有青苗的，在不影响工程正常进行的情况下，应当等待乙方收获，不得铲毁；凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地，甲方应当与乙方签订协议，允许乙方耕种。
　　2．甲方已征用二年还不使用的土地（铁路沿线以及因安全防护等特殊需要，符合国家规定的留用土地，不得视为征而未用的土地），除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外，当地县（或市）人民政府有权收回处理，甲乙方均不得擅自侵占或处理。
　　3．甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费，乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付，并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。
　　六、乙方的责任
　　1．自本合同订立之日起，乙方有责任告知所属社员不得在征用土地内种植作物，不得砍伐林木和损坏其他附着物，有违反者，乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的，乙方应统一安排，不得逾期。
　　2．乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线，兴修沟渠等，应经甲方同意，乙方应在不影响建设工程的前提下动工，否则按侵犯公有财产报请有关部门处理。

七、工程临时用地
　　甲方在工程施工过程中，需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的，应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同乙方签订临时用地协议，并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满，应当恢复乙方土地的耕种条件，及时归还乙方，或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。
　　八、其它
　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，双方协商不能解决的，可报请建设工程管理部门和_____县（或市）政府调解，调解不成的，可报请合同管理机关仲裁，也可提请有管辖权的人民法院裁决。
　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式______份，送______人民政府，计委，建委，建设银行，农委……各留存一份。
　　征用土地单位（甲方）：_______（盖章）

地址：_______________________________
　　代表人：_____________________________
　　联系人：_____________________________
　　电话：_______________________________
　　银行帐户：___________________________被征土地单位（乙方）：_______（盖章）
　　地址：_______________________________
　　代表人：_____________________（盖章）
　　联系人：_____________________________
　　电话：_______________________________
　　银行帐户：_______________________________________年_________月________日订
建筑安装工程合同6
　　合同编号：137979
　　总包单位：              (简称甲方)
　　分包单位了：             (简称乙方)
　　为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的"土建与水电施工配合暂行规定"执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。

第一条 工程名称：(略)
　　第二条 工程地点：(略)
　　第三条 承包方式：(略)
　　第四条 工程项目、造价及工期：(略)
　　第五条 甲、乙双方责任
　　一、甲方责任
　　1. 对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。
　　2. 组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
　　3. 统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
　　4. 统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。
　　5. 参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。
　　6. 统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
　　二、乙方责任
　　1. 保证分包工程项目质量和工期要求。

2. 按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。
　　3. 编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。
　　4. 乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。
　　5. 服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
　　第六条 项目物资供应
　　1. 分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。
　　2. 乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。
　　3. 非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
　　第七条 上报工作量与结算
　　1. 施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。

2. 设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
　　3. 结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。
　　4. 甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。
　　第八条 工尺功能质量和交工验收
　　1. 本工程项目质量要求达到   质量标准。
　　2. 质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
　　3. 隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
　　第九条 奖励与罚款
　　1.

施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的.万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。
　　2. 质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额_水电产值比例处罚乙方。
　　3. 乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。
　　4. 分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
　　第十条 其他
　　1. 合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。
　　2. 本合同正本二份，甲乙双方各执一份;副本 份，甲方执 份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。
　　补充条款：
　　总包单位：       分包单位：
　　负责人：       负责人：
　　工程代表人：      工程代表人：

内部银行账号：      内部银行账号：
　　年 月 日
建筑安装工程合同7
　　合同编号：___________
　　签订地点：______________________________________
　　发包方：________________________________
　　承包方：________________________________
　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条 例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第一条 工程概况
　　1.1工程名称：______________________________________
　　1.2工程地点：______________________________________
　　1.3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。
　　1.4承包方式：______________________________________
　　1.5工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日竣工。
　　1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。
　　1.7合同价款：人民币￥____________________元

第二条 甲方工作
　　2.1开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
　　2.2指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
　　2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
　　2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第三条 乙方工作
　　3.1指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
　　3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。
　　3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第四条 关于工期的约定
　　4.1甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。
　　4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。
　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的`，工期不顺延。
　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
　　第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。
　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
　　5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。
　　5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　第六条 关于工程价款及结算的约定
　　6.1双方商定本合同价款采用下列第_____种方式：固定价格。

固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。
　　可调价格：详见本合同第十一条 。
　　6.2本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥_______________元的工程价款。
　　6.3工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方；甲方自接到上述资料的______天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意；并在______天内，结清尾款并退还履约保证金。
　　第七条 关于材料供应的约定
　　7.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。
　　7.3材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。
　　第八条 有关安全生产和防火的约定
　　8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条 例》和其他相关的法规、规范。

8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条 例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。
　　第九条 奖励和违约责任
　　9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方____________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________%支付滞纳金。
　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方____________元违约金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30％向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。
　　9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由甲方负责并承担损失。
　　9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担损失。
　　9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　第十条 合同争议的解决方式
　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可按下列方式依序解决：
　　1.提交广州仲裁委员会仲裁；
　　2.依法向广州市番禺区人民法院起诉。
　　第十一条 其他约定
　　11.1甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据；因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。
　　11.2本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算；若工程量减少则扣除相应减少金额后结算；若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按_____年《广东省安装工程综合定额》下浮______%结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。

11.3本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。
　　11.4本工程约定的工程质量保修金为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后，承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任。
　　第十二条 附则
　　12.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。
　　12.2本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
　　12.3本合同履行完成后自动终止。
　　12.4本合同附件：
　　12.4.1施工图纸或作法说明
　　12.4.2工程项目一览表
　　12.4.3工程预算书
　　12.4.4会议纪要
　　12.4.5设计变更
　　甲方：____________
　　法定代表人：______________
　　乙方：____________
建筑安装工程合同8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/547151142002006045