### 机械设备安装工程施工及验收

#### 总则

- 为了提高机械设备安装工程的施工水平，促进技术进步，确保工程质量和安全，提高经济效益，制定本方案。

- 本方案适用予各类机械设备安装工程施工及验收的通用性部分。

- 机械设备安装工程应从设备开箱起至设备空负荷试运转为止的施工及验收，对必须带负荷才能进行试运转的机械设备，可至负荷试运转。

- 在机械设备安装工程施工中，应按工程设计进行施工，不得擅自修改工程设计，施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应及时提出意见和建议，且应按原设计单位修改变更后的工程设计施工。

- 安装的机械设备、零部件和主要材料，必须符合工程设计和其产品标准的规定，并应有合格证明。

- 机械设备安装工程中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，必须符合国家现行有关标准的规定；其精度等级应满足被检测项目的精度要求。

- 机械设备安装工程施工中，应对工程质量进行检验和记录。对于隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验并作出记录，合格后方可继续安装。工程验收时，应以有关记录为依据进行验收和必要的抽检工作。

- 机械设备安装工程的施工及验收，除应符合本方案外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

#### 施工条件

- 机械设备安装工程施工前，应具备下列工程设计图样和技术文件：

  - 机械设备的工艺平面位置图、标高图、设备基础图、安装施工图及施工说明和注释技术文件；

  - 机械设备使用说明书及与机械设备安装有关的技术文件；

  - 与机械设备安装有关的建筑结构、管线和道路等图样。

- 机械设备开箱时，应有建设单位人员参加，并应按下列项目进行检查和记录：

  - 箱号、箱数以及包装情况；

  - 机械设备名称、型号和规格；

  - 随机技术文件及专用工具；

  - 机械设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀；

  - 其他需要记录的事项。

- 机械设备安装前，其基础、地坪和相关建筑结构，应符合下列要求：机械设备基础的质最应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质最验收规范》GB50204的有关规定，并应有验收资料和记录；

    - 检查坐标、中心线位置时，应沿纵、横两个方向测量，并取其中的最大值；

    - 预埋地脚螺栓的标高，应在其顶部测量；

    - 预埋地脚螺栓的中心距，廊在根部和顶部测量。

    - 基础或地坪有防震隔离要求时，应按工程设计要求施工完毕；

    - 基础有预压和沉降观测要求时，应经预压合格，并应有预压和沉降观测的记录；

    - 安装工程施工中拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时，应对建筑结构的承载能力进行核算，并应经设计单位或建设单位同意方可利用。

- 安装工程施工现场，应符合下列要求：

  - 临时建筑、运输道路、水源、电源、蒸汽、压缩空气和照明等，应能满足机械设备安装工程的需要；

  - 安装过程中，宜避免与建筑或其他作业交叉进行；

  - 厂房内的恒温、恒湿应达到设计要求后，再安装有恒温、恒温要求的机械设备；

  - 应有防尘、防雨和排污的措施；

  - 应设置消防设施；

  - 应符合卫生和环境保护的要求。

- 对大型、复杂的机械设备安装工程，施工前应编制安装工程的施工组织没计或施工方案。

#### 放线、就位、找正和调平

- 机械设备就位前，应按施工图和相关建筑物的轴线、边缘线、标高线，划定安装的基准线。

- 相互有连接、衔接或排列关系的机械设备，应划定共同的安装基准线，并应按设备的具体要求埋设中心标板或基准点。中心标板或基准点的埋设应正确和牢固，其材料宜选用铜材或不锈钢材。

- 平面位置安装基准线与基础实际轴线或与厂房墙、柱的实际轴线、边缘线的距离，其允许偏差为±20mm。

- 机械设备定位基准的面、线或点与安装基准线的平面位置和标高的允许偏差。

- 机械设备找正、调平的测量位置，当随机技术文件无规定时，宜在下列部位中选择：

  - 机械设备的主要工作面；

  - 支承滑动部件的导向面；

  - 轴颈或外露轴的表面；

  - 部件上加工精度较高的表面；

  - 机械设备上应为水平或垂直的主要轮廓面；

  - 连续输送设备和金属结构宣选在主要部件的基准面的部位，相邻两测点间距离不宜大于6m。

- 机械设备找正、调平的定位基准的面、线或点确定后，其找正、调平应在确定的测量位置上进行检验，且应做好标记，复检时应在原来的测量位置。

- 机械设备安装精度的偏差，宜符合下列要求：

  - 能补偿受力或温度变化后所引起的偏差；

  - 能补偿使用过程中磨损所引起的偏差；

  - 不增加功率损耗；

  - 使转动平稳；

  - 有利于提高工件的加工精度。

#### 装配

##### 基本规定

- 机械设备装配前，应对需要装配的零部件配合尺寸、相关精度、配合面、滑动面进行复查和清洗洁净，并应按照标记及装配顺序进行装配。

- 机械设备清洗的零件、部件应按装配或拆卸的程序进行摆放，并妥善地保护；清理出的油污、杂物及废清洗剂，不得随地乱倒，应按环保有关规定妥善处理。

- 当机械设备及零、部件表面有锈蚀时，应进行除锈处理。机械设备本体、管道等钢材表面的锈蚀等级和除锈等级，应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88的有关规定。

- 清洗机械设备及装配件表面的防锈油脂时，其清洗方式可按下列规定确定：

  - 机械设备及大、中型部件的局部清洗，宦采用擦洗和刷洗；

- 中、小型形状较复杂的装配件，宜采用多步清洗或浸、刷结合清洗；浸洗时间宜2～20min；采用加热浸洗时，应控制清洗液温度，被清洗件不得接触容器壁；

  - 形状复杂、污垢黏附严重的装配件，宜采用清洗液和蒸汽、热空气进行喷洗；精密零件、滚动轴承不得使用喷洗；

  - 对形状复杂、油垢黏附严重、清洗要求高的装配件，宜采用浸、喷联合清洗；

  - 对装配件进行最后清洗时，宜采用清洗液进行超声波清洗。

- 机械设备加工装配表面上的防锈漆，应采用相应的稀群剂或脱漆剂等溶剂进行清洗。

- 在禁油条件下工作的零、部件及管路应进行脱脂，脱脂后应将残留的脱脂剂清除干净。

- 机械设备零、部件经清洗后，应立即进行干燥处理，并应采敬防锈措施。

- 机械设备和零、部件清洗后，其清洁度应符合下列要求：

  - 采用目测法时，在室内白天或在15～20W日光灯下，肉眼观察表面廒无任何残留污物；

  - 采用擦拭法时，应用清洁的白布或黑布擦拭清洗的检验部位，布的表面应无异物污染；

  - 采用溶剂法时，应用新溶液洗涤，观察或分析洗涤溶剂中应无污物、悬浮或沉淀物；

  - 采用蒸馏水局部润湿清洗后的金属表面，应用pH试纸测定残留酸碱度，并应符合其机械设备技术要求。

- 机械设备较精密的螺纹连接或温度高于200℃

- 条件下工作的连接件及配合件等装配时，应在其配合表面涂防咬合剂。

- 带有内腔的机械设备或部件在封闭前，应仔细检查和清理，其内部不得有任何异物。

- 对安装后不易拆卸、检查、修理的油箱或水箱，装配前应作渗漏检查。

##### 联接与紧固

- 螺栓或螺钉联接紧固时，应符合下列要求：

  - 螺拴紧固时，宜采用呆扳手，不得使用打击法和超过螺栓的许用应力；

  - 多只螺栓或螺钉联接同一装配件紧固时，各螺栓或螺钉应交叉、对称和均匀地拧紧。当有定位销时应从靠近该销的螺栓或螺钉开始均匀拧紧；

  - 螺栓头、螺母与被连接件的接触应紧密；对接触面积和接触间隙有特殊要求时，尚应按规定的要求进行检验；

  - 螺栓与螺母拧紧后，螺栓应露出螺母2～3个螺距，其支承面应与被紧固零件贴合；沉头螺钉紧固后，沉头应埋入机件内，不得外露；

  - 有锁紧要求的螺栓，拧紧后应按其规定进行锁紧；用双螺母锁紧时，应先装薄螺母后装厚螺母；每个螺母下面不得用两个相同的垫圈。

- 精制螺栓和高强度螺检装配前，应按设计要求检验螺孔直径的尺寸和加工精度。

- 不锈钢、铜、铝等材质的螺栓装配时，应在螺纹部分涂抹防咬合剂。

- 高强度螺栓的装配，应符合下列要求：

  - 高强度螺栓在装配前，应按设计要求检查和处理被联接件的接合面；装配时，接合面应保持干燥，严禁在雨中进行装配；

  - 不得用高强度螺栓兼做临时螺栓；

  - 安装高强度螺栓时，不得强行穿入螺栓孔；当不能自由穿入时，该孔应用铰刀修整，铰孔前应将四周螺栓全部拧紧，修整后孔的最大直径应小于螺栓直径的1.2倍；

  - 组装螺栓联接副时，垫圈有倒角的一侧应朝向螺母支撑面；

  - 高强度螺栓的初拧、复拧和终拧应在同一天内完成。

- 大六角头高强度螺栓装配应符台下列要求：

  - 施工所用的扭矩扳手，每次使用前必须校正，其扭矩偏差不得大于±5%，并应在合格后使用；校正用的扭矩扳手，其扭矩允许偏差为±3%；

  - 大六角头高强度螺栓的拧紧应分为初拧和终拧；对于大型节点应分为初拧、复拧和终拧；初拧扭矩应为终拧扭矩值的50%复拧扭矩应等于初拧扭矩，初拧或复拧后的高强度螺栓应在螺母上涂上标记，然后按终拧扭矩值进行终拧，终拧后的螺栓应用另一种颜色在螺母上涂上标记；

  - 螺栓拧紧时，应只准在螺母上施加扭矩。

- 终拧时，应拧掉螺栓尾部的梅花头。对于个别不能用专用扳手终拧的螺栓，其终拧扭矩值计算时，扭矩系数宜取0.13。

- 键的装配应符合下列要求：

  - 现场配制的各种类型的键，应符合现行国家标准《键技术条件》GB/T1568的有关规定；

  - 键的表面不应有裂纹、浮锈、氧化皮和条痕、凹痕及毛刺，键和键槽的表面粗糙度、平面度和尺寸在装配前均应检验且符合规定；

  - 平键装配时，键的两端不得翘起。平键与固定键的键槽两侧面应紧密接触，其配合面不得有间隙；

  - 导向键和半圆键，两个侧面与键槽应紧密接触，与轮毂键槽底面应有间隙；

  - 楔键和钩头楔键的上、下面，与轴和轮毂的键槽底面的接触面积不应小于70%，且不接触部分不得集中于一段；外露部分的长度应为斜面长度的10%～15%；

  - 切向键的两斜面间以及键的侧面与轴和轮毂键槽的工作面间，均应紧密接触，装配后相互位置应采用销固定；

  - 花键装配时，同时接触的齿数不应少于2/3，接触率在键齿的长度和高度方向不应低于50%；

  - 间隙配台的平键或花键装配后，相配件应移动自如，不应有松紧不匀现象；

- 装配时，轴键槽及轮毂键槽轴心线的对称度，应按现行国家标准《形状和位置公差未注公差值》GB/T1184的对称度公差等级H、K、L选取。

- 定位销的装配应符合下列要求：

  - 定位销的型式、规格，应符合随机技术文件的规定；

  - 有关联接机件及其几何精度应经调整符合要求后装销；

  - 销与销孔装配前，应涂抹润滑油脂或防咬合剂；

  - 装配定位销时不宜使销承受载荷，宜根据销的性质选择相应的方法装入；销孔的位置应正确；

  - 圆锥定位销装配时，应与孔进行涂色检查；其接触率不应小于配合长度的60%，并应分布均匀；

  - 螺尾圆锥销装入相关零件后，其大端应沉入孔内；

  - 装配中发现销和销孔不符合要求时，应铰孔，并应另配新销；对配制定位精度要求高的新销，应在机械设备的几何精度符合要求或空负荷试运转合格后进行。

- 具有过盈的配合件装配，应符合下列要求：

  - 装配前应测量孔和轴的配合部位尺寸及进入端的倒角角度与尺寸，并应符合随机技术文件的规定；

  - 在常温下装配时，应将配合面清洗洁净，并涂一薄层不含二硫化钼添加剂的润滑油；装入时用力应均匀，不得直接打击装配件；

  - 用液压充油法装、卸配合件时，配合面的表面粗糙度应按随机技术文件的要求检查；无表面粗糙度规定时，配合面的表面粗糙度按1.6～0.8μm检查；压力油应清洁，不得含有杂质和污物；对油沟、棱边应刮修倒圆；安装完后应用螺塞将油孔堵死；

  - 横向过盈连接的装配宜采用温差法；加热包容件时，加热应均匀，不得产生局部过热；未经热处理的装配件，加热温度应小于400℃；经过热处理的装配件，加热温度应小于回火温度；

  - 温差法装配时，应按随机技术文件规定，检查装配件的相互位置及相关尺寸；加热或冷却均不得使其温度变化过快，并应采取防止发生火灾及人员被灼伤或冻伤的措施。

- 胀紧联接套装配，应符合下列要求：

  - 被联接件的尺寸的检验，应符合现行国家标准《光滑极限量规技术条件》GB/T1957和《光滑工件尺寸的检验》GB/T3177的有关规定；其表面应无污物、锈蚀和损伤；在清洗干净的胀紧联接套表面和被联接件的结合表面上，应均匀涂一层不含二硫化钼等添加剂的薄润滑油；

  - 胀紧联接套应平滑地装入联接孔内，且应防止倾斜，胀紧联接套螺钉应用力矩扳手对称、交叉、均匀地拧紧；拧紧时应先以拧紧力矩值的1/3拧紧，再以拧紧力矩值的1/2拧紧，最后以拧紧力矩值拧紧，并应以拧紧力矩值检查全部螺钉；拧紧力矩应符合设计的规定，无规定时，可按国家现行标准《胀紧联结套型式与基本尺寸》JB/T7934--1999的有关规定确定；

  - 安装完毕后，应在胀紧联接套外露端面及螺钉头部涂上一层防锈油脂；在腐蚀介质中工作的胀紧联接套，应采用专门的防护装置。

##### 联轴器装配

- 当测量联轴器端面问隙时，应使两轴的轴向窜动至端面间隙为最小的位置上，再测量其端面间隙值。

- 凸缘联轴器装配，应使两个半联轴器的端面紧密接触，两轴心的径向和轴向位移不应大于0.03mm。

- 联轴器的内、外齿的啮合应良好，并在油浴内工作，不得有漏油现象；润滑剂宜按国家现行标准《合成锂基润滑脂》SH/T0380的规定选用；高转速时宜按现行国家标准《L-AN全损耗系统用油》GB443的有关规定选用。

- 十字轴式万向联轴器装配，应符合下列要求：

  - 法兰的结合面应平整、光洁，不得有毛刺、伤痕等缺陷；

  - 半圆滑块与叉头的虎口面或扁头平面的接触应均匀，接触面积应大于60%；

  - 十字头的轴向间隙调整垫片，应按实测尺寸选配；轴向总间隙值应符合产品标准或随机技术文件的规定；当联轴器可逆转时，间隙应取小值；

  - 花键轴叉头与花键套叉头的轴心线应位于同一平面内，其偏差不得超过1°；

  - 中间轴与主、从动轴的轴线倾角应相等；中间轴两端的叉头应在同一平面内；主、从动轴与中间轴的中心线应在同一面内；联接螺栓的预紧力应符合随机技术文件的规定；

- 万向节应转动灵活，并应无卡滞现象；联轴器组装后，花键轴应伸缩灵活，并应无卡滞现象；

  - 轴承和花键组装时，涂抹用的润滑脂，宜按现行国家标准《通用锂基润滑脂》GB7324的有关规定选用；组装完成后，应从油咀充满相同润滑脂。

- 联轴器安装后，应注入润滑脂或润滑泊，润滑脂应符合现行国家标准《通用锂基润滑脂》GB7324的有关规定，润滑油应符合现行国家标准《L-AN全损耗系统用油》GB443的有关规定。

- 膜片联轴器装配应符合下列要求：

  - 膜片表面应光滑、平整，并应无裂纹等缺陷，半联轴器及中间轴应无裂纹、缩孔、气泡、夹渣等缺陷；

  - 膜片联轴器的允许偏差应符合随机技术文件的规定。

- 轮胎式联轴器装配，应符合下列要求：

  - 轮胎表面应无凹陷、裂纹、轮胎环与骨架脱粘现象，半联轴器表面应无裂纹、夹渣等缺陷；

  - 组装前应将各个零件清洗洁净；壳体内表面、转子及钢砂均不得有油污；

  - 轴承应用汽油清洗洁净，润滑脂的充入数量不应多于轴承空间的1/2；

  - V带轮钢砂式安全联轴器装配的允许偏差，应符合表5.3.15的规定；

  - 钢砂的填充量应按传递的转矩确定；有过载保护要求时，应按过载极限转矩计算钢砂量；

  - 组装后，转子与壳体应转动灵活，不应有阻滞和卡死现象。

##### 离合器、制动器装配

- 湿式多片摩擦离合器装配，应符合下列要求：

  - 摩擦片应能灵活地沿花键轴移动；

  - 在接合位置扭力超过规定时，应有打滑现象；

  - 在脱开位置时，主动与从动部分应能彻底分离，不应有阻滞现象；

  - 离合器的摩擦盘接触面积，不应小于总摩擦面积的75%；

  - 离合器润滑油的黏度，应符合随机技术文件的规定。

- 干式单片摩擦离合器装配，应符合下列要求：

  - 各弹簧的弹力应均匀一致；

  - 各联接销轴部分应灵活，应无卡住现象；

  - 摩擦片的联接铆钉头，应低于表面1mm；

  - 摩擦片必须干燥、清洁，工作面不应沾上油污和杂物；

  - 离合器的摩擦盘的接触面积，不应小于总摩擦面积的75%。

- 圆锥离合器的内外锥面应接触均匀，其接触面积不应小于85%；离合动作应平稳、准确和可靠。

- 牙嵌式离合器装配，应符合下列要求：

  - 嵌齿应无毛刺，并应清洗洁净；

  - 离、合动作应准确可靠。

- 超越离合器装配，应符合下列要求：

  - 内外环表面应光滑，并应无毛刺，其各调整弹簧的弹力应均匀一致；

  - 弹簧滑销应能在孔内自由滑动，不应有卡住现象；

  - 离合器的安装方向与主机要求的旋转方向应一致；

  - 楔块的装配方向应正确无误；

  - 主、从动相对运动速度变化时，其离合动作应平稳，准确和可靠。

- 磁粉离合器的固定螺钉应联接牢固，应无松动现象；装配后主、从动转子与固定支撑部分之间应转动灵活、无卡滞现象及碰擦杂音，轴向位移应符合随机技术文件的规定。

- 盘式制动器装配，应符合下列要求：

  - 制动盘的端面跳动，不应大于0.5mm；

  - 同一副制动器两闸瓦工作面的平行度偏差，不应大于0.5mm：

  - 同一副制动器的支架端面与制动盘中心平面间距的允许偏差为±0.5mm；制动器支架端面与制动盘中心平面的平行度偏差，不应大于0.2mm；

  - 闸瓦与制动盘的间隙应均匀，其偏差宜为1mm；

  - 各制动器制动缸的对称中心与主轴轴心在铅垂面内的位置度偏差，不应大于3mm；

  - 制动器在制动时，每个制动衬垫与制动盘工作面的接触面积，不应小于有效摩擦面积的60%；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/555224220003011123