# ICS         65.020.40

Y

B    64

中 华 人 民 共 和 国 林 业 行 业 标 准

LY/T  1844—2009

人工造林质量评价指标

Evaluation criteria on artificial afforestation quality

2009-06-18发布

2009-10-01 实施

国 家 林 业 局   发 布

LY/T  1844—2009

目    次

前言 	 I

1 范围  	 1

2  规范性引用文件 	1

3  总则 	 1

4  人工造林项目划分和现地评价单元 	 1

4.1  人工造林项目划分 	 1

4.2  人工造林工程质量现地评价单元 	 2

5  人工造林工程质量评价要素和规定 	2

5.1  人工造林工程质量评价要素 	2

5.2  人工造林工程质量评价的规定 	2

6 造林设计质量评价 	3

6.1 造林工程总体设计 	 3

6.2 造林工程作业设计 	3

7  造林施工质量评价 	 4

7.1 造林施工前质量控制评价指标 	 4

7.2  造林施工过程质量评价指标 	 4

7.3  造林施工后质量评价指标 	5

8  造林实绩质量评价 	5

8.1  造林工程质量测定 	 5

8.2  造林实绩质量评价调查方法 	6

8.3  造林实绩质量评价指标 	 7

8.4  造林实绩质量评价办法 	 8

附录A(规范性附录)人工造林施工质量检验评定基本规定 	 9

附录B(资料性附录)作业工程质量检验评定表 	 10

附录C(资料性附录)人工造林实绩调查评价表 	 11

LY/T 1844—2009

前   言

本标准的附录A 为规范性附录，附录B 和附录C 为资料性附录。

本标准由国家林业局提出。

本标准由国家林业局植树造林司归口。

本标准起草单位：北京林业大学。

本标准主要起草人：贺康宁、王春峰、刘道平、史常青、周志峰、陈光清。

学兔兔 www.bzf   xw

LY/T 1844—2009

人工造林质量评价指标

1 范围

本标准规定了人工造林质量评价的指标体系、合格标准和评价办法。

本标准适用于全国范围内按基本建设程序管理的人工造林项目。人工更新及未纳入基本建设程序

管理的人工造林项目的质量评价可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

GB 7908 林木种子质量分级

GB/T 15776 造林技术规程

GB/T 15781 森林抚育规程

GB/T  15782 造林总体设计规程

GB/T 18337.1 生态公益林建设 导则

GB/T 18337.2 生态公益林建设 规划设计通则

GB/T 18337.3 生态公益林建设 技术规程

LY/T 1000 容器育苗技术

LY/T 1607 造林作业设计规程

LY/T 5141 营造林工程建设项目文件组成及深度要求

3  总则

3.1 人工造林质量评价是指对人工造林项目建设过程中各环节或各阶段质量进行的检查监督评估。

3.2 人工造林质量评价工作应遵循森林分类经营的指导思想和原则。

4 人工造林项目划分和现地评价单元

4.1 人工造林项目划分

4.1.1 项目划分

人工造林项目应按项目工程、子项目工程和作业工程划分为三级(见表1)。

表 1 造林工程项目划分

| 项目工程 | 分项目工程 | 作业工程 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县域人工造林工程 | 乡域人工造林工程 | 作业设计、种苗选择、整地、 造林、抚育管理、成果验收 | 治沙造林作业工程增加 沙障工程 |

4.1.2 项目工程

以县(市、旗、区)级行政区域为单元或以国有林业局、林管局、林场(经营所)、公司等经济实体为单

元编制的总体设计人工造林项目，构成一个单独的项目工程。

项目工程应具有单独的计划任务书和总体设计，经济上实行独立核算，管理上具有独立的组织形式。

LY/T 1844—2009

4.1.3 分项目工程

由县(市、旗、区)级行政区域人工造林项目划分到乡级行政区域的为分项目工程。

分项目工程是项目工程的具体组成部分，受项目工程总体设计文件统一安排进行作业设计。

分项目工程应具有具体的作业设计文件，具有独立的施工条件，完成后能够独立发挥一定的区域生

产能力和效益。

4.1.4 作业工程

一般根据造林小班作业设计的具体施工作业项目来划分，作业工程是分项目工程的具体组成部分。 作业工程应具有具体或单独的施工作业文件或施工图，独立的施工条件，但完成后不能够独立发挥

生产能力和效益。

4.2 人工造林工程质量现地评价单元

人工造林工程质量的现地评价单元为具体地块(造林小班)。

5 人工造林工程质量评价要素和规定

5.1 人工造林工程质量评价要素

人工造林工程质量评价要素由“保证项目"和“基本项目”两部分组成。

5.1.1 保证项目

保证项目指在造林工程的质量检验评定中，应达到技术规定要求的指标内容。

保证项目的评定结果为“合格”和“不合格”。“合格”指被列入保证项目的全部指标达到技术规定的 质量标准，“不合格”指被列入保证项目的一个或多个指标未能达到技术规定的质量标准。

5.1.2 基本项目

基本项目指在造林工程的质量检验评定中，应符合或基本符合技术规定要求的指标内容。

基本项目的质量等级为“符合”和“基本符合”。“符合”指被列入基本项目的全部指标满足技术规定

的要求，“基本符合”指被列人基本项目的主要指标满足技术规定的要求。

5.2 人工造林工程质量评价的规定

5.2.1 人工造林工程质量评价总报告组成

人工造林工程质量评价按照造林的作业设计、种苗选择、整地、造林、抚育管理、成果验收依次进行。

在实际操作过程中可概括为：人工造林设计质量评价、人工造林施工过程质量评价和人工造林实绩

质量评价。造林工程质量评价总报告应由以上三阶段的质量评价文件组成。

5.2.2 人工造林设计质量评价的标准

——当设计文件的保证项目“合格”,基本项目“符合”时，可评为“优良”;

——当设计文件的保证项目“合格”,基本项目“基本符合”时，可评为“合格”。

5.2.3 人工造林施工过程质量评价和人工造林实绩质量评价的标准与方法

5.2.3.1 人工造林工程质量的现地评价标准

人工造林工程质量的现地基本评价单元为具体地块(造林小班)。人工造林工程质量评价的基础是

对作业工程质量的评价。

人工造林工程质量分为“合格”和“优良”两个等级：

-—当作业工程的保证项目“合格”,基本项目“符合”时，作业工程可评为“优良”;

—当作业工程的保证项目“合格”,基本项目“基本符合”时，作业工程可评为“合格”;

——当作业工程的保证项目“不合格”,则作业工程不合格。

5.2.3.2 人工造林工程质量评价的方法

——被抽查的具体地块(造林小班)的所有单项施工工序质量合格，该项作业工程质量才能评为合

格；50%以上单项施工工序质量优良时，该项作业工程质量才能评为优良。

— 所有被抽查的作业工程质量全部合格时，分项目工程才能评为合格；当作业工程总数中有

50%以上质量优良时，分项目工程才能评为优良。

学兔兔 www.  bzf  x  w

LY/T 1844—2009

作业工程、分项目工程和项目工程的质量检验“合格”和“优良”标准遵照附录A。

6 造林设计质量评价

6.1 造林工程总体设计

6.1.1 总体设计文件组成的质量评价

总体设计文件组成的质量评价指标见表2。

表 2 总体设计文件组成的质量评价

| 评价项目 | 保证项目 | 基本项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体设计 文件组成 | 1.设计数据资料来源准确； 2.总体设计说明书的内容完整， 图、表齐全； 3.文本内容与图表内容一致； 4.项目建设区位置的标志应与 项目可行性研究报告一致。 | 1.总体设计图图例标注清楚； 2.图、表格式规范，总体设计图 比例尺符合要求； 3.总体设计图应满足发包、承 包、工程监理、造林核算的 需 要 。 | 1.总体设计文件组成评价应结合 项目可行性研究报告进行。 2.造林总体设计执行GB/T 15782。 |

6.1.2 总体设计文件技术内容的评价

总体设计技术内容评价指标见表3。

表 3 总体设计技术内容评价指标

| 评价项目 | 保 证 项 目 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| 总体设计 技术内容 | 1.林种配置应符合林业建设区划的原则； 2.树种选择应符合适地适树的原则； 3.树种选择符合森林培育目标的具体要求； 4.苗木选择时应以良种壮苗为主； 5.造林模式应采用混交模式为主； 其中：①生态公益林宜采用带状混交，混交比例≥30%; ②商品林宜采用块状混交，混交比例≥20%。 6.采用与气候、地形、土壤、树种相适宜的整地方式，并有利于环境保护； 其中：①生态公益林，特别是水土保持林和水源涵养林不宜采用全面整地方式； ②商品林宜采用块状、带状等局部整地方式，坡度平缓地段可采用全面整地方式。 7.种子或苗木用量及用工量计算准确； 8.项目投资概算依据充分； 9.项目进度安排科学、合理。 | GB/T 15776 GB/T 18337.1 GB/T 18337.2 GB/T 18337.3 |

6.2 造林工程作业设计

6.2.1  作业设计文件组成的质量评价

作业设计文件组成的质量评价指标见表4。

表 4 作业设计文件组成质量评价

| 评价 项 目 | 保证项目 | 基本项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业 设计 文件 | 1.作业设计的范围明确； 2.作业设计说明书内容完整，各类作业设计 图表齐全； 3.计算定额合理规范、准确； 4.作业设计图中小班的立地类型、造林类型 和森林经营类型转绘准确； 5.作业设计图及其图例规范，标注内容清 楚，比例尺适当，造林作业区边界清晰。 | 1.基本情况表、造林作业设计一览 表及汇总表统计汇总完整，树种 种苗需求量表和投资预算表计 算准确 ； 2.典型造林图式规范； 3.作业区位置示意图标注清楚； 4.小班平面位置图比例尺为1: 10000或1:25000。 | 1 . 造林作业区总面积与 年度计划大致相等，误 差控制在10%以内。 2 . 主要图素有沟渠、道 路、建筑物等标志物。 3 . 造 林 作 业 设 计 执 行 LY/T 1607。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/567063004164006033