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1 榆林市永济路道理改造工程N2同段桩（桩号：K0+0~K0+817.286）施工招标文件。
2 现场调查与踏勘资料。
3 榆林市永济路道路改造工程设计文件、图纸。
4 现行的机关、市政工程建设施工规范技术工程及监理规范。
5 与本工程有关的施工人员的综合施工管理水平，现有技术装备力气和多年来在同类工程中积累的施工阅历。
[bookmark: _Toc9957016][bookmark: _Toc10036022][bookmark: _Toc10058540]1.2 编制原则
1 细致贯彻党和国家对基本建设的各项方针政策，严格执行基本建设程序。
2 依据工程承包合同的要求，以确保履约为前提，结合工程及施工力气的实际状况，作好施工部署和施工方案的选定。
3 统筹全局，组织好施工协作，主动主动与拆迁单位协作，供应便利，协作管路拆迁。
4 合理支配施工依次，组织好平行流水及主体交叉作业。
5 质量第一，确保平安，对重点和关键部位的质量及平安制定有效措施。
6 主动采纳新技术、新工艺、新材料、新设备，提高劳动生产率。
7 科学地支配好人力、物力的综合平衡调配，作好季节性施工支配，力争全年均衡生产。
8 制定环保、环卫措施，削减环境污染和扰民，做好文明施工。
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