目 录

第一章  总  论	1

1.1概论	1

1.2可行性探讨报告编制依据和范围	2

1.3探讨结论与建议	2

其次章  项目区概况	4

2.1县城概况	4

2.2自然概况	5

2.3社会经济状况与发展	8

第三章  项目建设的背景及必要性	12

3.1项目建设的背景	12

3.2项目建设的必要性	13

第四章  建设规模、项目选址及建设条件	14

4.1项目的建设规模	14

4.2项目的选址	14

4.3建设条件	14

第五章  工程建设方案	17

5.1设计原则	17

5.2工程概况	18

5.3工程设计方案	18

5.4种植设计	19

5.5道路与铺张	22

5.6夜景观与照明	23

5.7给水排水设计	23

第六章  劳动平安卫生与节能	26

6.1劳动平安卫生	26

6.2节能	27

第七章  环境影响评价	29

7.1  编制依据及原则	29

7.2  项目建设与运营期对环境的影响	30

7.3 环境爱护措施	31

7.4环境影响结论与建议	33

第八章  项目实施进度支配	34

8.1项目实施组织机构	34

8.2项目实施进度支配	34

8.3质量保证体系	36

第九章  工程招投标	37

9.1招标工作依据	37

9.2招标工作原则	37

9.3组织形式	38

9.4招投标	38

第十章  投资估算和资金筹措	39

10.1 估算范围	39

10.2主要编制依据	39

10.3投资估算	40

10.4资金筹措	41

第十一章  效益分析	42

11.1社会效益分析	42

第十二章  结论与建议	43

12.1结论	43

12.2建议	43

# 第一章  总  论

## 1.1概论

### 项目概况

1、项目名称：********镇政府门前广场景观工程

2、项目承办单位：****人民政府

3、项目负责人：***

4、建设期限：2010年10月-2011年1月

5、建设地点：****圩镇

6、建设性质：新建

### 项目建设内容及规模

项目规划用地面积9785平方米，其中绿化面积2857平方米，道路硬化2480平方米，铺设彩砖面积3700平方米；748平方米其他配套设施（建设景观亭、花池、景墙、花架、坐凳、篮球场等）；广场亮化。

### 项目总投资和资金筹措

项目总投资为110万元，资金来源为建设单位自筹110万元。

### 主要经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目规划用地面积 | ㎡ | 9785 |  |
| （1） | 绿化面积 | ㎡ | 2857 |  |
| （2） | 道路硬化 | ㎡ | 2480 |  |
| （3） | 铺设彩砖面积 | ㎡ | 3700 |  |
| （4） | 其他配套设施 | ㎡ | 748 | 景观亭、景墙、花架、坐凳、篮球场等 |
| 3 | 总投资与资金来源 |  |  |  |
| （1） | 总投资 | 万元 | 110 |  |
| （2） | 自筹资金 | 万元 | 110 |  |

## 1.2可行性探讨报告编制依据和范围

### 可行性探讨报告编制依据

1、《****统计年鉴》；

2、《****国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006～2010年）；

3、《****土地利用总体规划》；

4、《****十一五城市建设规划》（2006～2010年）；

5、《****总体规划纲要》（浙江高校城规院2003年）；

6、《****乡镇规划》

7、关于编制可行性探讨报告的托付书；

8、项目建设单位供应的其它基础资料。

### 可行探讨报告探讨范围

********镇政府门前广场景观工程建设项目可行性探讨报告于2010年8月由****人民政府托付宁都工程询问中心进行编制，经过现场勘察和充分调查，收集有关资料后探讨论证完成。报告主要内容包括：项目提出的背景、建设的必要性、项目的建设方案、建设规模及主要内容、投资估算及资金筹措、效益分析等，并依据国家有关规定，编制了本项目环保、节能篇章，并制定了该项目初步的工程招标方案，以期为项目的决策供应牢靠依据。

## 1.3探讨结论与建议

### 结论

1、项目的建设，彻底的改善了****镇的圩镇面貌，提高了

****乡镇建设的档次和水平，有效了改善了周边人民的居住环境，提高了人民的生活水平。

2、项目的建设落实了市政规划，合理利用了国家土地资源。

3、本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地及建设单位的实际状况，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行。

4、本项目是市政基础设施建设项目。项目建成后，社会效益显著，具有较高的实施价值，项目是可行的。

### 建议

为确保项目建设的顺当实施，本可行性探讨报告提出如下建议：

1、本项目在报告批复后，应尽快托付有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出具体的项目实施支配，尽早开展项目的其它前期工作。

2、本项目属于基础设施建设，建议工程一次性做好地下管线的综合设计、预留及预埋工作，避开重复开挖、重复建设，节约建设投资。

3.本项目工程量较大，因此建议项目建设单位依据轻重缓急、分步实施、分期建设的原则稳妥、合理的支配建设项目。

4、建设单位要把资金落实到位，确保项目的建设顺当进行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/575120001131011110