施工现场安全隐患排查与整改工作流程优化
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[bookmark: _bookmark0]第一部分	建立安全隐患排查制度

	关键词
	关键要点

	建立安全隐患排查制度
	
1. 制定安全隐患排查制度，明确安全隐患排查的工作范围、内容和程序，以及排查结果的处理和整改要求。
2. 明确安全隐患排查的责任主体，包括项目经理、安全总监、安全工程师、各施工班组长等，并明确各责任主体的具体职责和权限。
3. 规定安全隐患排查的时限，要求安全隐患排查工作定期进行，并对排查结果进行跟踪和复查，确保安全隐患得到及时整改。

	明确安全隐患排查的责任和时限
	
1. 项目经理应具有最终责任，其他决策者也应该负责，建立一个联合领导机制。
2. 安全隐患排查工作应定期进行，并且建立完善的安全隐患排查组织和制度。
3. 如有发现隐患，制定详细的整改计划，并对整改工作进
行跟踪监督。

	
	


# 建立安全隐患排查制度，明确责任和时限

建立健全的安全隐患排查制度是施工现场安全管理的基础工作，也是加强安全生产管理、预防事故发生的重要措施。安全隐患排查制度应明确安全隐患排查的范围、内容、责任、时限和程序等，并对排查出的隐患进行整改和复查，确保隐患得到及时有效地消除。
1. 安全隐患排查的范围

安全隐患排查的范围应包括施工现场的各个方面，主要包括：

· (1) 施工现场的环境安全，包括是否有高空作业、有无高空坠落隐患，是否有物体坠落的危险，是否有电气触电隐患，是否有火灾隐患，是否有爆炸隐患，是否有毒害隐患等。
· (2) 施工现场的机械设备安全，包括机械设备是否完好，是否有故
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障，是否有安全防护装置，是否有超负荷运转，是否有违章操作等。

· (3) 施工现场的材料安全，包括材料的质量是否合格，是否有缺陷，是否有易燃易爆材料，是否有腐蚀性材料，是否有放射性材料等。
· (4) 施工现场的人员安全，包括是否有未经培训的人员上岗作业，是否有违章指挥，是否有违章作业，是否有疲劳作业，是否有酗酒作 业等。
2. 安全隐患排查的内容

安全隐患排查的内容应包括：

· (1) 施工现场的环境安全，主要包括是否有高空作业平台、有无高空坠落隐患、是否有坠落物的危险、是否有电气触电隐患、是否有火灾隐患、是否有爆炸隐患、是否有毒害隐患等。
· (2) 施工现场的机械设备安全，主要包括机械设备是否完好、是否有故障、是否有安全防护装置、是否有超负荷运转、是否有违章操作等。
· (3) 施工现场的材料安全，主要包括材料的质量是否合格、是否有缺陷、是否有易燃易爆材料、是否有腐蚀性材料、是否有放射性材料等。
· (4) 施工现场的人员安全，主要包括是否有未经培训的人员上岗作业、是否有违章指挥、是否有违章作业、是否有疲劳作业、是否有酗酒作业等。
3. 安全隐患排查的责任

安全隐患排查的责任应明确到每个岗位、每个人，并建立相应的责任
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追究制度。具体来说，项目经理负责施工现场的安全隐患排查工作，总工程师负责施工现场的安全隐患排查的技术指导工作，安全管理人 员负责施工现场的安全隐患排查的组织实施工作，各施工班组负责本 班组的安全隐患排查工作，每位职工负责本岗位的安全隐患排查工作。
4. 安全隐患排查的时限

安全隐患排查应定期进行，并根据施工现场的情况及时调整排查的频率。一般来说，安全隐患排查应至少每月进行一次，对于高风险作业，应每周进行一次。
5. 安全隐患排查的程序

安全隐患排查应按照以下步骤进行：

· (1) 制定安全隐患排查计划，明确排查的范围、内容、责任、时限和程序。
· (2) 组织安全隐患排查人员进行培训，确保排查人员掌握排查的方法和要求。
· (3) 对施工现场进行全面细致的排查，发现安全隐患后，及时记录并拍照。
· (4) 对排查出的安全隐患进行分类，并按照隐患的严重程度和整改难度制定整改计划。
· (5) 组织人员对安全隐患进行整改，并对整改情况进行复查。

· (6)  对整改后的安全隐患进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。
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[bookmark: _TOC_250006]第二部分	制定安全隐患排查清单

	关键词
	关键要点

	突出安全隐患排查的重点领域
	
1. 以近期发生的施工事故和安全隐患案例为基础，结合工程项目的实际情况，有针对性地确定重点排查领域。
2. 充分考虑工程项目所处的位置、环境、施工工艺、关键节点等因素，重点排查可能存在安全隐患的区域和环节。
3. 结合工程项目的特点，重点排查可能存在安全隐患的设备、设施、材料、工艺等，确保排查工作的全面性和针对性。

	建立安全隐患排查清单，明确排查要求
	
1. 根据重点排查领域和环节，制定安全隐患排查清单，明确安全隐患排查的具体要求。
2. 安全隐患排查清单应当包括排查部位、排查内容、排查方法、排查标准、排查结果等内容，并由相关人员共同制定。
3. 安全隐患排查清单应当定期更新和补充，以确保其符合
工程项目的实际情况和最新的安全生产法规和标准要求。

	
	



制定安全隐患排查清单，统一标准和规范

# 1. 制定安全隐患排查项目清单

· 根据国家、行业和地方的相关安全生产法律法规、标准规范和企业 安全生产管理制度，结合施工现场实际情况，全面列出施工现场常见 的安全隐患项目，如：机械设备安全、电气设施安全、脚手架安全、高处作业安全、挖掘作业安全、材料堆放安全等。
· 对每个安全隐患项目进行详细描述，包括：安全隐患名称、发生部位、隐患等级、隐患内容、隐患原因、整改措施、整改时限、责任人等。
# 2. 建立安全隐患排查标准和规范

· 对安全隐患排查人员的资质、经验、培训等方面提出要求。
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· 对安全隐患排查的频次、范围、顺序、方法、记录等方面做出规定。

· 对安全隐患的等级划分、整改措施、整改时限、责任人等方面进行明确。
# 3. 实施安全隐患排查工作

· 按照安全隐患排查清单，对施工现场进行全面的安全隐患排查。

· 对排查出的安全隐患，根据其等级、整改措施、整改时限、责任人等方面进行分类整改。
· 对整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，消除安全隐患。

# 4. 安全隐患排查记录

· 对安全隐患排查情况进行详细记录，包括：安全隐患排查时间、地点、人员、排查项目、排查结果、整改措施、整改时限、责任人、整改完成情况等。
· 对安全隐患整改情况进行跟进检查，并记录检查结果。

# 5. 安全隐患排查结果分析

· 定期对安全隐患排查结果进行分析，找出施工现场存在的主要安全隐患，并采取有针对性的措施进行整改。
· 通过分析安全隐患排查结果，不断完善安全隐患排查清单、标准和规范，提高安全隐患排查的效率和准确性。

[bookmark: _TOC_250005]第三部分 定期开展安全隐患排查工作

	关键词
	关键要点

	定期开展安全隐患排查工作
	
1. 建立健全安全隐患排查制度，明确排查范围、频次、责
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	任人等，确保排查工作制度化、规范化。
2. 成立安全隐患排查小组，由项目经理、安全员、技术人员、班组长等组成，负责对施工现场进行全面、系统、深入的排查。
3. 采用多种排查方式，包括日常巡查、专项检查、隐患排查治理月/季/年活动等，确保排查工作覆盖全面、无死角。

	做到全面覆盖
	
1. 对施工现场的各个区域、各个环节、各个工序进行全方位排查，不放过任何一个安全隐患。
2. 重点排查高危作业区域、临边作业、起重吊装作业、电气作业、消防安全、危险化学品管理等方面存在的安全隐患。
3. 对排查出的安全隐患，按照轻重缓急分类，制定整改计
划，并落实责任人，确保及时整改到位。

	
	



1. 制定安全隐患排查计划

定期开展安全隐患排查工作，制定切实可行的安全隐患排查计划，明确排查范围、内容、时间、责任人和标准，并根据实际情况及时调整和完善。
2. 建立健全安全隐患排查制度

建立健全安全隐患排查制度，明确各级责任人和岗位职责，制定详细的排查程序和要求，规范排查内容和标准，确保排查工作科学、规范、有效。
3. 加强安全隐患排查组织领导

加强对安全隐患排查工作的组织领导，成立安全隐患排查领导小组，明确领导小组职责，统筹协调各部门、各单位的排查工作，确保排查 工作有序进行。
4. 开展安全隐患排查活动
开展全面的安全隐患排查活动，组织各部门、各单位根据安全隐患排查计划和制度，对施工现场进行全面细致的排查，重点排查建筑结构、
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机械设备、电气线路、消防设施、危险化学品、特种作业等方面的安全隐患，并及时记录排查情况。
5. 分析评估安全隐患

对排查出的安全隐患进行分析评估，根据安全隐患的性质、严重程度、可能造成的危害等因素，确定安全隐患的等级和整改优先级，并及时上报相关部门。
6. 制定整改方案

根据安全隐患的等级和整改优先级，制定切实可行的整改方案，明确整改目标、整改措施、整改责任人、整改时限等，并严格按照整改方案进行整改。
7. 落实整改措施

各部门、各单位根据整改方案，落实整改措施，采取有效措施消除安全隐患，并及时将整改情况上报相关部门。
8. 检查整改效果

对整改后的安全隐患进行检查，检查整改效果，确保安全隐患得到有效消除，并及时将检查情况上报相关部门。
9. 建立安全隐患台账

建立安全隐患台账，对排查出的安全隐患进行登记，记录安全隐患的 性质、等级、整改措施、整改责任人、整改时限、整改情况等信息，并定期对安全隐患台账进行更新和维护。
10. 加强监督检查

加强对安全隐患排查整改工作的监督检查，定期组织检查组对各部门、
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各单位的安全隐患排查整改工作情况进行检查，发现问题及时整改，确保安全隐患排查整改工作落实到位。

[bookmark: _TOC_250004]第四部分	成立安全隐患排查整改领导小组

	关键词
	关键要点

	成立安全隐患排查整改领导小组，统筹协调各方工作
	
1. 明确职责分工，形成安全隐患排查整改工作合力。领导小组应明确各成员单位的职责分工，明确各单位在安全隐患排查整改工作中的具体任务和职责，形成工作合力，确保安全隐患排查整改工作高效推进。
2. 建立信息共享机制，提高信息传递效率。领导小组应建立信息共享机制，及时将安全隐患排查整改工作的进展情况、存在的问题和困难以及整改措施等信息进行共享，提高信息传递效率，确保各单位能够及时掌握安全隐患排查整改工作的最新动态，以便及时采取措施解决问题。
3. 加强督促检查，确保整改措施落实到位。领导小组应加强对安全隐患排查整改工作的督促检查，定期组织检查组对各单位的安全隐患排查整改工作进行检查，及时发现和纠正问题，确保整改措施落实到位，有效消除安全隐患。

	制定安全隐患排查整改方案，明确目标和要求
	
1. 明确排查范围和重点，提高排查效率。安全隐患排查整改方案应明确安全隐患排查的范围和重点，合理确定重点排查部位和环节，提高排查的针对性和有效性，确保安全隐患能够得到及时发现和有效治理。
2. 制定详细的整改措施，确保整改有效性。安全隐患排查整改方案应制定详细的整改措施，明确整改的目标和要求，提出具体的整改方案和措施，确保整改工作能够有效开展，达到预期的整改效果。
3. 明确整改时限和责任单位，确保整改及时性。安全隐患排查整改方案应明确整改时限和责任单位，将整改任务分解到具体单位和个人，明确整改完成时限，确保整改工作
能够及时完成，有效保障施工现场的安全生产。

	
	



一、成立安全隐患排查整改领导小组

1. 组长：项目经理
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2. 成员：项目总工、安全总监、各专业负责人、各施工单位负责人

3. 职责：

· 统筹协调：领导小组负责统筹协调项目安全隐患排查整改工作，确保各项工作有序进行。
· 制定方案：领导小组负责制定项目安全隐患排查整改方案，明确排查整改的范围、内容、方法和时限。
· 监督检查：领导小组负责监督检查项目安全隐患排查整改工作的落实情况，及时发现和解决问题。
· 考核奖励：领导小组负责对项目安全隐患排查整改工作进行考核，并对表现突出的单位和个人进行奖励。
二、开展安全隐患排查

1. 范围：项目施工现场的所有区域和环节。

2. 内容：

· 施工环境和施工条件的安全隐患，如脚手架的搭设、施工用电、机械设备的使用等。
· 施工工艺和施工方法的安全隐患，如高空作业、起重吊装、爆破作业等。
· 施工人员的操作行为和安全意识的安全隐患，如违章指挥、违章作业、冒险作业等。
3. 方法：

· 自查自纠：各施工单位负责对本单位的安全隐患进行自查自纠，并及时整改。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/588040023125006043

 (
11
 
/ 
11
)
image1.png
‘ CONTENTS




