型钢悬挑卸料平台施工方案

第一节编制依据

京建发【2012】第110号文件；

.建

建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91） 第二节工程概况

丰台区长辛店老镇西区保障性住房18#楼工程；属于剪力墙结构;地上15 层;地下1层；建筑高度：44.65mm ;标准层层高：2.7m。

第三节悬挑式卸料平台材料选择

1、主梁槽钢采用20a工字钢，次梁采用20a号槽钢槽口水平,檩梁采用

14a号槽钢槽口水平。钢材强度等级不低于Q235，其质量应符合现行国家标

准《碳素钢结构》（GB/T 700）和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规

定。

2、斜拉钢丝绳采用（京建发【2012】第110 号文件 ）021.5钢丝绳。

内侧钢绳与墙的距离

2.50m，外侧钢绳与卸料

平台上部拉绳点与墙支

点的距离5.70m，悬挑

计

算

参

数

梁与墙的接点按铰支计

算，水平钢梁住梁）的悬

挑长度4.50m，平台计

算宽度1.9 0m,次梁槽

钢间距0.80m，最大堆

放材料荷载20.00kN ,

施工人员等活荷载

2.00kN/m2，

搭 主梁采用20a工字钢；次梁采用20a号槽钢槽口水平；檩梁采用

设14a号槽钢槽口水平；栏杆采用冲压钢脚手板。

材

料

agD>4ffi

U『

S3 ・ l^sns

E

s. ・ s§ss^^ ・ ss^s ・ ・

4J

£s@£_»s^・喜*0黑部督丑3书都。

E

E

E

・ ssssi ・

E

1—^

p

mIKSb。

24^l^nk・ss.

a

4, ^ss^s

E

5, s-ii^sa sslassss ^ssss

*

■ n i

['Ul

*

Is

挑式卸料平台外口应略高于内口。

6、台面应满铺50mm厚脚手板。

7、悬挑式卸料平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。

8、悬挑式卸料平台吊装，需待横梁支撑点电焊固定，接好钢丝绳，调整完

毕，经过检查验收，方可松卸起重吊钩，上下操作。

9、悬挑式卸料平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏成

及时调换，焊缝脱焊应及时修复。

10、卸料平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重

量严禁超过设计的容许荷载，成配备专人加以监督。

第五节劳动力安排

1、为确保工程进度的需要，同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程

量，确定本工程悬挑式卸料平台搭设人员需要5人，均有上岗作业证书。

2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构，搭设

负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。

3、悬挑式卸料平台的搭设和拆除，均应有项目技术负责人的认可，方可进

行施工作业，并必须配备有足够的辅林员和必要的工具。

第六节悬挑式卸料平台的检查与验收

1

『3

»犯&箸

•4 V

ssn^sssi

、借携条・ ・ si^i ，z

-t§£ J

*wmaF

迎权ngs

迎权旺你

MJ

叽|||

of、Dg罪,«Hssi®K ・重sxiHK胃(B慝蚩ttlQ)

£s£ ,z

OSB

tils—、WS4D瞿赛• iiwRSE- G^SSKS

uwusb葛WY*华•e置

-i <

:E

全防护用品不得上架子。

⑶在架子上施工的各工种作业人中应注意自身安全(尤其是在卸料平台上 的工作人员)，不得随意向下、向外抛、掉物品，不得随意拆除安全防护装置。

- 雨、雪及六级以上大风等天气严禁进行搭设、拆除工作。

- 应设专人负责对卸料平台进行经常检查和保修。

- 在进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看护。

⑺搭拆期间，地面应设置

n /
一匚■

栏和警戒标志，严禁非牌作人员入内。

悬挑式卸料平台

F r.

1、搭设时用起重机械吊装到相应位置后，将平台与建筑物连接牢固不得滑

动，将钢丝绳与平台连接平稳后方可撤出其中机械。

2、平台每天使用前必须对平台的钢丝绳，吊环辅设的脚手板等进行全面的

检查，发现问题必须及时处理。

2、平台上装料不得超过荷载并限载1吨，不得超长超过平台50cm，超高

堆放材料不得超过防护栏杆。

3、平台上的防护栏杆不得任意拆除。

4、起吊时必须设专人指挥，扶平稳不能碰撞平台，其他人员不得在平台上

逗留。

M_l£8Hmt^ ・ wwffiHswzkwI

长m佃相<[□汁善年睐

ttlthk皿ft• ffisK • issffiKnisIX

u

迎权ngs

迎权旺你

BSSISWSKS- • ss^^s •es矗告az

巨

3」

J

fm- r

'«。9■挫sssssf^ss

ss^s -asss. itttf ^8iBn・嫌唯皿赛厨诂

□

□

c

s^_i

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/595101030222011101