# 个人装修合同(汇编15篇)

XX个人房屋装修合同一： 
    发包方(简称甲方)：_________________________ 
    承包方(简称乙方)：_________________________ 
    甲乙双方经友好协商，甲方打算托付乙方进展员工文化室装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 
    一、工程概况 
    1、 装饰施工地点： 
    2、 住房构造： 
    3、 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 
    4、 承包方式包工包料。 
    5、 工期： 自________年________ 月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。 
    二、工程价款及结算的商定 
    1、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。 
    2、工程款付款方式按以下方式支付：

(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日施工方进场支付1000元订金，其次次付款时扣除 
    (2)其次次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价50% 合计_________元 
    (3)第三次竣工验收当天 支付工程总造价40% 合计_________元 
    (4)第四次竣工后三个月工程无质量问题，剩于10%甲方支付乙方合计_________元 
    (5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 
    三、关于材料供给的商定 
    1、甲方供应的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到 现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲 方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 
    2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 
    四、关于工程质量及验收的商定 
    1、本工程执行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 
    2、本工程由________方设计施工方案。 
    3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 
    4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进展该工程的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。 
    5、工程验收甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。 
    6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通知乙方，另定验收日期。

五、有关安全生产和防火的商定 
    甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 实行必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 
    六、其它事项 
    1、甲方应在开工前，向乙方供应经物业治理部门认可的施工图纸，并向乙方进展现场交底。并向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。 
    2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业治理部门批准，不得随便拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。 
    七、违约责任 
    1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。 
    八、纠纷处理方式 
    双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 
    九、合同的变更和解除 
    合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。 
    十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。 
    甲方(签章)： 电话： 
    乙方(签章)： 电 话： 
    签订地点： 
    签订日期： 年 月 日 
    XX个人房屋装修合同二： 
    托付方(甲方)： 
    承接方(乙方)： 
    甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方打算托付乙方房屋进展地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同遵守。 
    一、工程地点：____区____街____单元____室 
    二、形式构造：____层式 ____室____厅____厨____卫

三、工程工程： 
    1、四个房间(两卧房、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平坦;一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平坦;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平坦。 
    2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商议确定。 
    四、承包方式：甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供给，乙方负责施工。 
    五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工消失质量问题，乙方负责无偿返工修理。 
    六、工程造价：材料由甲方供应，甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。 
    七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，XX 年 4 月_ _日至 20xxX年 7 月 日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，三天内付清乙方人工费， 
    八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有一样效应。本协议自双方签字之日起生效。 
    甲方： 乙方： 
    联系电话： 联系电话：

年 月 日 
个人装修合同2
    发包方：（以下简称甲方） 
    承建方：（以下简称乙方） 
    甲方为改善居住条件，需新建房屋一栋（构造：砖混预制），占地面积约：128。经甲乙双方充分协商，达成如下协议，以便双方共同遵守。 
    一、工程地点：任市镇高桥坝村建中桥旁。 
    二、工程单价：每层按每平方米56.00元计价。 
    三、工程工程：包括主体、内粉外装，底层垫衬、钢筋绑扎、天面和楼梯混凝土浇灌。 
    四、工程质量：主体四角端正，墙面平坦，垂直误差不超过1厘米。墙体粉刷：阴阳角垂直，墙面误差率不超过3毫米。 
    五、付款方式：每层主体完工后各支付肆仟元整，余下工程招待工程全部竣工经甲方验收合格后，一次性付清。 
    六、工程期限：自合同签定之日至农历春节前完毕。 
    七、其它费用：甲方向乙方首先支付起脚、谢脚、香烟、施工安全费共计：2600.00元（写：贰仟陆佰元整）。 
    八、安全责任：乙方在施工过程中，必需根据建筑业规定的操作要求细心施工，如消失死亡、伤残事故，一切均由乙方自行担当，甲方概不负责。

九、违约责任：任一方违约支付守约方违约金伍仟元整，并担当相应经济和法律责任。 
    十、如有未尽事宜，双方协商的补充协议与本合同享有同等效力。 
    十一、本协议经双方签字即发生法律效力，双方应全面遵守。本合同一式两份，双方各执一份。 
    甲方（签字）： 
    乙方（签方）： 
    年 月 日 
个人装修合同3
    甲方（发包方）：_______________身份证号码：__________________________ 
    乙方（承包方）：_______________身份证号码：__________________________ 
    双方协商，订立本协议，以共同遵守。如下： 
    一、工程工程： 
    1、______个房间（______卧房、______客厅，以下简称______个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧房铺强化木地板；去除全部房间原有涂料，客厅、卧房打腻子，刷立邦漆两次。

2、通阳台的门窗处打一吧台，上方依据甲方要求（图纸）做一置物架；阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。 
    3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。 
    4、房间电源线路依据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。 
    5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商议确定。 
    二、承包方式： 
    甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。 
    三、质量标准： 
    施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。 
    四、施工期限： 
    _________年_______月_______日至_________年_______月_______日，如不能按期完成，每天将惩罚金______元。 
    五、工程造价： 
    材料由_________方供应，甲方只支付乙方装修人工费_________人民币。 
    六、付款方式：

工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，_________天内______次将装修人工费付清。 
    七、其它问题： 
    装修工程的详细要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。 
    八、本协议一式______份，甲、乙方各执______份，具有一样效应。 
    甲方：__________________乙方：_____________________ 
    ________年______月______日_______年______月______日 
    个人房屋装修合同范本简洁（四） 
    发包方（简称甲方）：______________________ 
    承包方（简称乙方）：______________________ 
    甲乙双方经友好协商，甲方打算托付乙方进展住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 
    一、工程概况 
    1、装饰施工地点：____________________________________。 
    2、住房构造：房型房厅套，施工面积平方米。 
    3、装饰施工内容：详见附件《装饰施工内容表》。 
    4、承包方式：_________________（包工包料、清包工、局部承包）。 
    5、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

二、工程价款及结算的商定 
    1、工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：________________详见本合同装修工程报价单。 
    2、工程款付款方式按以下方式支付： 
    （1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付_________元订金，其次次付款时扣除。 
    （2）其次次合同签定后开工前支付工程总造价_________%合计_________元。 
    （3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价_________%合计_________元。 
    （4）第四次竣工验收当天支付工程总造价_________%合计_________元。 
    （5）工程保修期_________年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 
    三、关于材料供给的商定

1、甲方供应的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 
    2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 
    3、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 
    四、关于工程质量及验收的商定 
    1、本工程执行《住宅建筑装饰工程技术规程》、《住宅装饰装修验收标准》和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 
    2、本工程由________方设计施工方案。 
    3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 
    4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进展该工程的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

5、工程验收甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。 
    6、工程竣工：乙方应提前_________天通知甲方验收，甲方应自接到通知_________日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通知乙方，另定验收日期。 
    五、有关安全生产和防火的商定 
    甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 
    六、其它事项 
    1、甲方应在开工前，向乙方供应经物业治理部门认可的施工图纸，并向乙方进展现场交底。并向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业治理部门批准，不得随便拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。 
    七、违约责任 
    1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工______天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的商定付款的，每逾期_________天，支付_______元违约金。 
    2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期_________天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。 
    八、纠纷处理方式 
    双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 
    九、合同的变更和解除 
    合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。 
    十、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。 
    甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________ 
    电话：___________________________电话：___________________________ 
    _________年_________月_________日_________年_________月_________日 
个人装修合同4

托付方（甲方）： 
    承接方（乙方）： 
    工程工程： 
    甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方打算托付乙方进展居室装潢。为保证工程顺当进展，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 
    第一条：工程概况 
    1.工程地址：___________________________________ 
    2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。 
    3.施工内容：详见本合同附件（一）和施工图。 
    4.托付方式：____________________________________________ 
    5.工程开工日期：______年______月______日 
    6.工程竣工日期：______年______月______日 
    工程总天数：________天 
    其次条：工程价款 
    工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）。 
    1、材料款__________元； 2、人工费__________元； 
    3、设计费__________元； 4、施工清运费__________元；

5、搬卸费__________元； 6、治理费__________元； 
    7、其他费用（注明内容）______________元。 
    第三条：质量要求 
    1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 
    2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 
    3.施工中，甲方如有特别施工工程或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 
    4.凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。 
    5.甲方如自聘，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。 
    第四条：材料供给 
    1.乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 
    2. 乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责选购供给的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为治理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 
    第五条： 
    1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（ 年 月 日），甲方即其次次付施工工费的40%.剩余10%尾招待甲方对后结算。（注：施工工费包括人工费）。 
    甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 
    2.工程施工中如有工程增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。 
    3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。 
    4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。 
    第六条：工程工期 
    1.假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。

2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 
    3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以连续施工。 
    4.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。 
    5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。 
    第七条：工程验收 
    1.工程质量验收，除需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展竣工验收。双方办理和移交手续。 
    2.乙方通知甲方进展工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。 
    3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应准时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相关费用。 
    第八条：其他事项 
    1. 甲方责任

1）必需供应经部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。 
    2）二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱护措施，均需与乙方办理手续和担当费用。 
    3）如的确需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。 
    2.乙方责任 
    1）应主动出示、会员证书或；经办业务员必需有法人代表的托付证书。 
    2）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 
    3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 
    4）严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。 
    5）在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

第九条：违约责任 
    合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。 
    第十条：争议解决 
    本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以根据本合同商定向人民法院提起诉讼。 
    第十一条：合同的变更和终止 
    1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商全都后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。 
    2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 
    第十二条：合同生效 
    1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 
    2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。 
    3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式 份，甲乙双方各执 份。 
    甲方（业主）： （签章）       乙方： （签章）

住宅地址：    企业地址： 
    邮政编码：    邮政编码： 
    工作单位：    法人代表： 
    托付代理人：         托付代理人： 
    电 话：        电 话： 
        日期：           日期： 
个人装修合同5
    发包方（简称甲方）：XX 身份证号： 
    承包方（简称乙方）：XX 身份证号： 
    依据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平自愿、协商全都的根底上就装修工程的有关事宜，达成如下协议： 
    1、工程地点：县镇社区小区号 
    2、工程承包方式：包工包料 
    3、工程期限天 
    4、开工日期年月日竣工日期年月日 
    5、双方商定，本工程的价款为人民币（大写）XXXX元整。首付元整，阅历收合格后一次性付清余款。 
    6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

7、本工程自验收合格双方签字之日起保修年。 
    8、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的损失。 
    9、一方缘由，造成合同无法连续履行时，该方应准时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。 
    10、合同一式份，甲乙双方各持份，合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。 
    甲方（签字/盖章）：XXXX 乙方（签字/盖章）：XXXX 
    联系电话：XXXX 联系电话：XXXX 
    XX年月日 XX年月日 
个人装修合同6
    托方(甲方)： 
    承接方(乙方)： 
    甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方打算托乙方房屋进展地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同遵守。 
    一、工程地点：____区____街____单元____室 
    二、形式构造：____层式____室____厅____厨____卫 
    三、工程工程：

1、四个房间(两卧房、两客厅)地面铺设80x80瓷砖，打地角线，要求平坦;一个厨房，一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30x30瓷砖，要求平坦;两个阳台地面铺设30x30瓷砖，要求平坦。 
    2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商议确定。 
    四、承包方式：甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供给，乙方负责施工。 
    五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工消失质量问题，乙方负责无偿返工修理。 
    六、工程造价：材料由甲方供应，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。 
    七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，XX年4月__日至XX年7月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，三天内付清乙方人工费， 
    八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有一样效应。本协议自双方签字之日起生效。 
    甲方： 乙方： 
    签字(盖章)： 签字(盖章)： 
    联系电话： 联系电话： 
    年 月 日 年 月 日

个人装修合同7
    甲方： 
    住宅地址： 
    联系电话： 
    乙方： 
    单位名称： 
    施工负责人： 
    联系电话： 
    签订日期： 
    第一条：工程概况 
    1、工程承包方式：根底装修 
    2、工程期限： 
    3、开工日期： 月 日 
    4、竣工日期： 月 日 
    5、合同价款：写 元。 
    6、合同内容： 
    水电材料： 
    BV鸽牌电线，得亿PVC线管、底合、电胶带、秋叶源闭路线、秋叶源网线、水管、金牛（冷热水）日丰汽管、日丰内丝湾头。得亿PVC管，材料费人工费是乙方付款。

其次条：水电安装 
    1、厨卫水管、卫生间水管采纳金牛冷热水管，卫生间排水采纳PVC得亿管； 
    2、厨房、卫生间电线采2.5mBV电线安装。 
    3、厨房卫生间吊顶采纳一般长条铝扣板； 
    4、客厅至次卧空调采纳4mBVR铜芯线，插座采纳2.5mBV铜芯线线管采纳得亿PVC管，线路为明线，开关插座为明装； 
    5、厨房、卫生间贴墙地砖（墙地砖采纳一般瓷片），厨房防水做两遍、卫生间防水做叁遍。卫生间关水前方可贴砖； 
    6、客厅主、次卧灯采纳日光灯，厨房采纳一般顶灯。卫生间安浴霸； 
    7、厨房做厨柜采纳一般灶台砖，厨柜门采纳生太板人工现场做，厨柜台面采纳一般理石； 
    8、厨房主、次卧门采纳九星板双程人工现场做，中间为（2X4）木板门方为（4X10）木条，平面采纳玻英纸，门锁采纳球形锁； 
    9、客厅主、次卧墙面漆不在预算中。 
    水泥材料： 
    水泥拉法基32.5#石粉、河沙、红砖材料费人工费是乙方付款。 
    第三条：工程验收、工程款结算 
    1、甲乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方按时参与工程验收。

2、双方商定在施工过程中分为以下几个阶段对工程进展验收。水电安工后验收墙地砖贴安后验收木工完工后验收 
    3、工程款支付方式 
    合同生效后，甲方按下表中的商定向乙方支付工程款。 
    第四条：本工程自验收合格双方签字之日起计算保修期，单包工程和包工包局部材料的工程保修期不贰年。 
    第五条：本合同共计叁页，一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 
    甲方签字： 乙方签字： 
    年 月 日 
个人装修合同8
    甲方： 
    乙方： 
    甲方承建的京都豪庭9#～22#、23#～24#楼进展装修，经双方协商，同意把该外墙装修工程，以包工不包料方式承包给乙方施工，为便于施工治理，确定双方责任及结算方法，特订立以下条款，供双方共同执行。 
    一、甲方职责 
    1、负责供应施工图纸工程及工程有关变更通知书； 
    2、负责协调处理提升机械使用。 
    3、供应有关材料到场。

4、负责施工技术交底及安全技术交底工作。 
    二、乙方职责 
    1、在施工过程中，必需严格根据施工图纸及国家有关现行标准标准进展施工，保证符合 
    xx建筑装饰工程质量验收标准（饰面板工程），做到满贴法施工饰面砖无空鼓、裂缝，饰面板垂直、平坦、阴阳角方正、接缝直线度等操作标准。确保工程质量，必需符合有关验收标准，一旦经现场技术人员发觉渗水、掉落等问题，责任由乙方全部负责赔偿，返工工料均由乙方负责补偿。 
    2、施工安全：工程开工前，必需进展安全学问教育，留意自身安全及他人安全，教育施工作业人员必需遵守安全技术标准。做到安全生产，文明施工，杜绝有安全事故发生，一旦消失有安全事故，其责任及费用均由乙方负责，甲方不负任何责任及费用。 
    三、施工进度 
    乙方必需保证工程施工进度，严格根据甲方施工进度安排表进展施工，如延迟一天罚款1000元，以此类推。进度安排另详。 
    四、结算方式 
    所施工工程实施绽开面积进展结算，线条、梁面、柱等零星工程均按实际贴绽开面积计算。按实际绽开面积元/m计算。应扣除门窗洞口面积，包括砂浆搅拌、砂浆调运、水泥砂浆打底在内等工作范围在内，不贴瓷板面如凸窗面、底其它饰面工程乙方不做。

五、付款 
    外墙开工后每10天预借伙食费一次，打完底后，预付工资暂借10元/m的80%计算（含预借伙食费在内），外墙贴完后，付至工程量的80%，竣工验收后付至工程量的90%，余款10%五个月后付清。 
    六、其它事项 
    1、本工程在施工期间，一切日常生活、住宿均由乙方自理，甲方不负任何费用。 
    2、本合同未尽事项，双方共同协商解决。 
    3、本合同自签订之日生效，任何一方不得违约，如有一方违约其经济损失由违约方担当。 
    4、本合同一式二份，甲、乙各执一份。 
    甲方代表： 
    乙方： 
    日期： 
个人装修合同9
    甲方： 身份证号码： 地址： 
    乙方： 身份证号码： 地址： 
    依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规 
    定，相关家庭装修的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在公平、自愿、协商全都的根底上，甲方打算托付乙方对居室

房进展二次装修，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。 
    总工期35天(正常条件下，不行抗拒缘由由乙方报知 
    甲方工期顺延)，自月年 日止，详细事项如下： 
    一、 甲方的要求及义务 
    1.负责为乙方供应所需的水，电。 
    2.负责物业治理处办理装修的手续及费用。 
    3.按时、按质、按乙方施工要求供应自购主材。 
    4.按附件一各项施工，局部工程需按甲方要求，确认前方可施工，乙方不得自行增加工程，或在原工程中拆分、增加新的工程收费。若甲方提出增加工程，双方按协商价格或附 
    件一相关价格。 
    5.墙面应平坦，光滑，色泽全都等。总之，全部工程施工最终结果应到达国家相关标准或行业标准以上。 
    6.隐藏性工程，如供水，供电布线，弱电线等需由甲方验收合格前方可封闭。 
    7.各工程需符合相关装修验收标准，需由甲方验收合格后才能进入下一工程，验收不合格，乙方需免费无偿整改或重做。

8.对验收合格的工程逐项结算，局部工程按实际工程量结算，最终总工程款不能超过总预算(附件一)的20xx元。(甲方自行提出增加的工程不计)。 
    9.开工当天甲方支付乙方装修款5000.00元，木工开头后支付15000元，余款在全部工程验收合格，完工后结清。 
    10.甲方保存总装修款的10%为质量保证金，自完工日起6个月内无装修质量问题，质量保证金全部退还乙方。 
    二、 乙方的要求和任务 
    1.按材施工，细致严格，多快好省。 
    2.乙方的施工人员需要符合国家规定的相关资质条件。 
    3.提前5天通知甲方需备材料及相关要求，要支付的款项。 
    4.保证安全施工，留意消防问题，不当后果自负。 
    5.施工中乙方应严格执行安全施工操作标准、家庭用电标准、防火规定、施工标准及质量标准。 
    6.乙方施工所采纳的材料，辅料等应符合相关规定，符合家庭装修要求，环保要求，不得采纳对人体有害的材料，辅料等。 
    7.工程增减工程双方协商解决，以报价表(附件一)为例。 
    8.乙方承受甲方的监视检查，验收。 
    9.爱护好原居室室内的家具和相关陈设，保证居室内上、下水管道的畅通，避开施工中堵塞管道。 
    三、 违约责任

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/595232103002011103