大足蓝山壹号项目环境景观工程（项目一期）

施

工

组

织

设

计

重庆晶彩建筑劳务有限责任公司

2011年11月7日

目           录

第一章	编制依据

第一节  编制说明

其次节  编制依据

其次章	工程概况

一、建设单位：

二、工程名称：

三、工程地点：

四、设计单位：

五、工程状况介绍：

第三章	施工部署

第一节 施工总目标

其次节 施工区域与专业的划分

第三节 施工组织管理

第四节 工期管理目标

第五节 质量管理目标

第六节 平安管理目

第四章	施工打算

一、项目部管理人员筹备

二、劳动力打算

三、材料货源地选择与打算

四、机械设备的打算

五、施工技术打算

六、临时设施支配

七、施工用水、用电

第五章	主要分部分项施工艺和施工方法

第一节 总体定位放线

其次节  土方工程施工方案

（一）、园林土方工程施工依次

（二）、土方开挖流程

（三）、土方开挖施工

（四）、基坑回填施工

第三节  垫层工程施工方案

（一）、砂石垫层施工

（二）、素砼垫层施工

第四节  砌体施工方案

（一）、施工打算

（二）、砖砌体施工

（三）、青石挡土墙施工

第五节  钢筋工程施工方案

（一）、施工打算

（二）、钢筋原材料

（三）、钢筋加工

（四）、钢筋绑扎

（五）、钢筋验收

第六节  模板工程施工方案

（一）、施工打算

（二）、模板的施工

第七节  砼施工方案

（一）、施工打算

（二）、砼浇捣

（三）、砼养护

（四）、砼试块留置和试验

第八节  铺装工程施工方案

（一）、施工打算

（二）、铺装施工

（三）、成品爱护

第九节  人工水景施工方案

（一）.水景造型

（二）．排水措施与进水、循环水系统安装

（三）．池底、池壁的铺筑

（四）．溢水口

（五）．管线进出安装

第十节  假山与驳岸置石

第十一节 园林排水工程施工方法

（一）．材料要求

（二）．沟槽开挖

（三）．管网安装

（四）．闭水试验

第十二节  给水系统施工方法

（一）．材料要求

（二）．沟槽开挖

（三）．管网安装

（四）．管道试压

（五）．管道冲洗

第十三节　电气安装工程施工方法

(一)．线路敷设

(二)．接地爱护

(三)．管内穿线

(四)．灯具安装

(五).照明配电箱安装

(六)．照明线路爱护

第十四节  木作工程施工方案

一、施工打算

二、木地板铺装施工

三、成品爱护

第六章	施工组织保证措施

第一节、工程质量保证措施

(一)、组织保证（见质量管理机构图）

(二)、施工质量工序限制

(三)、质量管理措施

(四)、职工队伍素养保证

(五)、制度保证

(六)、工程质量主要技术保证措施

(七)、措施保证

其次节、施工平安技术保证措施

(一)组织措施(见下页机构图)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/605201140021011121