目 录

技术建议书	1

一、对招标工程的理解和总体设计思路	1

二、总体设计方案	6

三、工程勘察设计的特点、关键技术问题的生疏及其对应措施	15

四、勘察设计的质量保证措施、进度保证措施	17

五、投资估算及资金筹措	19

六、后续效劳的安排及保证措施	20

七、施工图设计工期分析	23

后附：路面构造设计图	26

# 技术建议书

## 一、对招标工程的理解和总体设计思路

### 1、对招标工程的理解

##### 工程建设的意义

##### 1、完善学院根底设施建设，提高学院办学教育条件

学院现有道路前期规划存在各种缺乏，整体规划不够完善，缺乏必要的排水设施， 造成已有道路消灭不同程度的破损，飞天大道、致远路、中心花坛等其他路段均有不同程度的龟裂、坑洞、沉陷、推移等现象，导致车辆通行不适，存在行车安全隐患， 影响行车舒适度，原有管网设施不够全面，绿化带内的水常常漫流路面，对师生正常教学及正常出行造成了干扰，其效劳水平已不能满足日益增长的校园交通。

院内道路升级改造将极大的改善院内道路通行条件，改善校区道路路网现状，缓解校区交通压力，提高了道路效劳的功能，改善校区的形象和生活环境，带动学院进展、学院现代化建设以及保持校区生态环境和学院可持续进展，具有重要意义。

##### 2、工程建设是校园环境整治的重要环节

校园多建设在城市郊区，成为城市化进程的一面旗帜，校园建设为周边经济文化进展供给了时机。校园环境会对城市的整体环境产生重要作用，学校和所在城市息息相关，学校办学特色及景观对城市的文化形象有肯定影响，两者相互补充，均为形成学校品牌特色的关键。校园的环境景观除了其物质功用外，还有为教职员工供给休闲、消遣、学习、交往空间的作用，因此，我们可将校园环境上升到城市精神文明的高度。

然而，学院现有道路规划不完善，缺乏必要的排水设施，道路消灭不同程度的破损、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618117113036006023