# 1. 概 述

## 前言

XX 水闸位于 XX 市 XX 区 XX 镇 XX 河南端，外河出口为 XX 江，是 XX 大掌握骨干工程之一，平面位臵见图 K2023079-418T-01。该工程具有防洪、排涝和水资源调度等功能，是该地区重要的一座水利工程设施。

原XX 水闸兴建于 1974 年，为集防洪、航运、排水等工程于一体的套闸，

# XX 河道水闸改造升级工程可行性争论报告

由净宽 8m 的单孔内外闸首和净宽 16m、净长 80m 的闸室，以及靠近外河闸首横跨两岸的一座桥面宽 5m 的拖拉机桥组成。原水闸通航孔梁底高程内河为6.0m、外河为 6.2m，通航等级 50t；属中型水闸。该水闸 1975 年竣工并投入使用，至今已运行 30 余年，是当地防汛、排涝、航运和水环境改善、水资源调度不行缺少的重要建筑。但由于受当时的经济条件限制，设计标准偏低。随着XX 大掌握圩区防洪标准的提高，XX 水闸原有设计防范标准已明显偏低，加上水闸在多年运行后，消灭了多处裂缝、破损与钢筋锈蚀，对日常运行安全构成了威逼。

为此 2023 年 5 月XX 市XX 区水务局托付国家电力公司XX 勘测设计争论院

对XX 水闸进展安全检测与评估，评估结论为：水闸构造多处混凝土外表露筋， 闸室侧墙上部横梁、闸门锁定装臵、桥梁盖板以及侧墙支柱等构造发生严峻裂缝，外河闸首〔含原拖拉机桥构造〕、内消力池根底均存在不小范围的淘空； 且内侧淘空位臵紧靠闸首底板，将对外闸首主体构造根底稳定造成不良影响；

内外河闸首、闸室底板及消力池底板已消灭明显不均匀沉降。

2023 年 9 月XX 市XX 区水务局托付XXXX 水利设计进展水闸安全鉴定的“复核计算”工作，“复核计算”结论为：XX 水闸主体构造高程离现有规划要求相差较大，且大局部已经严峻碳化、损坏、失稳，通过复核计算认为该闸不满足标准及使用要求。即使局部大修、更换、加高加固也不肯定确保该闸的安全和正常运行。为了确保该闸的安全，适应社会进展的需要，建议该闸撤除重建。

2023 年 3 月水闸安全鉴定组专家对该闸进展了特地的鉴定，鉴定意见为： 外闸首涉及防洪安全，上部构造也不能适应的防范水位，闸门启闭室呈不均匀沉降，建议撤除上部构造予以重建，原闸底板如稍作补强仍能利用，则尽量利用；对损坏的闸室墙，即使通航萎缩，但为保证排水通畅，仍应予以整修， 勿使连续恶化；内闸首进展适当整修，维持其现有功能。

2023 年 7 月我院编制了 XX 水闸改建工程的工程建议书。并于 2023 年 9 月通过了 XX 市水务局科学技术委员会组织的专家评审。于 2023 年 4 月收到XX 市进展和改革委员会《关于 XX 区洞泾、XX 套闸危闸改建工程工程建议书的批复》〔见附件一〕，批复明确同意实施 XX 区洞泾、XX 套闸危闸改建工程，其中XX 套闸建设规模和内容为：老闸外闸首撤除，建为8m 外闸首，整修闸室和内闸首，更改造启闭、电气、自控设施等。2023 年 9 月我院受XX 水务局的托付编制完成了《XX 区XX 水闸改建工程可行性争论报告》。

2023 年 8 月，在本工程可行性争论报告水务局科技委行业评审过程中， 有关方提出受诸多条件的约束，XX 套闸的通航功能已经萎缩，建议该闸通航功能取消，仅保存其一线防洪闸的防洪、排水功能，同时报请水务规划和航务治理部门审批。后来在《XX 区水务“十一五”规划》(XX 市 XX 区水务局、XX 市水务规划设计争论院 2023 年 9 月)中已经明确了 XX 套闸改建为 XX 水闸； 同时，XX 区航务治理所、XX 区地方海事处也明确批复了该闸改建为抑制闸， 具体见附件一。

### 在此根底上，2023 年 10 月我院受XX 市江海水利资产治理公司托付，

重编制完成了《XX 区XX 水闸改建工程可行性争论报告》。

### 2023 年 3 月 1 日水务局科技委重组织了行业评审，其主要评审意见如下：

- 论证河道和建水闸的工程规模；

### 进一步明确工程功能，利于进一步确定设计标准；

- 工程争论过程中综合考虑设计标准近远期结合；

### 原套闸闸室作为 XX 地区具有肯定人文历史意义的连拱建筑构造， 建议能修理保存，则予以保存；

- 确定规划和设计引排水流量；

## 工程设计范围

本工程的改建内容为：①撤除外闸首，重建单孔净宽 8m 的抑制闸一座及

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/635324214231011034