附件1 农村生活污水治理攻坚目标指标

表1海丰县农村生活污水治理攻坚目标总表

| 序号 | 类型 | 目标 | 指标 | 2024年目标指标值 | 2025年目标指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水处理设施建设 | 梯次推进全县农村生活污水处理设施建设，全面提升村庄污水治理率 | 行政村生活污水治理率 | 75%以上 | 100%以上 |
|  |  |  | 自然村生活污水治理率 | 80% | 100% |
|  |  |  | 完成生活污水治理自然村数 | 累计完成861个 | 累计完成1076个 |
| 2 | 农村污水设施运维管理体系建立 | 建立稳定的农村污水设施运维管理体系 | 设施运维管理体系 | 建立并完善 | 完善 |
| 3 |  |  | 设施正常运行率 | 90% | 100% |
| 4 | 老旧污水处理设施整改 | 针对污水收集率不足问题，推动老旧污水处理设施整改达标。 | 老旧设施改造 | 基本完成改造 | 完善 |
| 5 | 农村雨污分流管网建设 | 完善农村污水管网及雨水沟渠，污水通过管道收集或暗渠化。 | 自然村生活污水收集管渠建设 | 70%以上 | 80%以上 |

表2各镇2024年年底前农村生活污水治理建设目标表

| 序号 | 乡镇 | 自然村总数（个） | 农村污水治理率现状（按自然村覆盖率%） | 2024年年底前待完成生活污水治理的自然村数（个） | 2024年年底前累计完成生活污水治理的自然村数（个） | 2024年年底前农村污水治理目标（按自然村覆盖率%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海城镇 | 54 | 53.7% | 14 | 43 | 79.6% |
| 2 | 城东镇 | 95 | 70.3% | 15 | 79 | 86.8% |
| 3 | 附城镇 | 102 | 52.9% | 21 | 75 | 73.5% |
| 4 | 可塘镇 | 73 | 68.5% | 11 | 61 | 83.6% |
| 5 | 梅陇镇 | 157 | 54.1% | 37 | 122 | 77.1% |
| 6 | 公平镇 | 124 | 75.0% | 11 | 104 | 83.9% |
| 7 | 平东镇 | 77 | 69.1% | 13 | 69 | 85.2% |
| 8 | 联安镇 | 106 | 58.5% | 19 | 81 | 76.4% |
| 9 | 陶河镇 | 61 | 55.7% | 14 | 48 | 78.7% |
| 10 | 赤坑镇 | 55 | 34.5% | 20 | 42 | 72.7% |
| 11 | 大湖镇 | 16 | 93.8% | 1 | 16 | 100.00% |
| 12 | 黄羌镇 | 132 | 61.4% | 28 | 109 | 82.6% |
| 13 | 黄羌林场 | 24 | 33.3% | 7 | 15 | 62.5% |
| 总计 |  | 1076 | 60.4% | 211 | 861 | 80.0% |

表3各镇2025年年底前农村生活污水处理设施建设目标表

| 序号 | 乡镇 | 自然村总数（个） | 各镇2024年年底前农村污水治理率现状（按自然村覆盖率%） | 2025年年底前待完成生活污水治理的自然村数（个） | 2025年年底前累计完成生活污水治理的自然村数（个） | 2025年年底前农村污水治理目标（按自然村覆盖率%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海城镇 | 54 | 79.6% | 11 | 54 | 100.0% |
| 2 | 城东镇 | 95 | 86.8% | 12 | 95 | 100.0% |
| 3 | 附城镇 | 102 | 73.5% | 27 | 102 | 100.0% |
| 4 | 可塘镇 | 73 | 83.6% | 12 | 73 | 100.0% |
| 5 | 梅陇镇 | 157 | 55.41% | 35 | 157 | 100.0% |
| 6 | 公平镇 | 124 | 77.1% | 20 | 124 | 100.0% |
| 7 | 平东镇 | 77 | 85.2% | 13 | 77 | 100.0% |
| 8 | 联安镇 | 106 | 76.4% | 25 | 106 | 100.0% |
| 9 | 陶河镇 | 61 | 78.7% | 13 | 61 | 100.0% |
| 10 | 赤坑镇 | 55 | 72.7% | 15 | 55 | 100.0% |
| 11 | 大湖镇 | 16 | 100.00% | 0 | 16 | 100.0% |
| 12 | 黄羌镇 | 132 | 82.6% | 23 | 132 | 100.0% |
| 13 | 黄羌林场 | 24 | 62.5% | 9 | 24 | 100.0% |
| 总计 |  | 1076 | 80.0% | 215 | 1076 | 100.0% |

附件2 海丰县2024-2025年农村生活污水治理清单

表1 海丰县2024-2025年农村生活污水治理任务汇总表

| 序号 | 乡镇 | 2024年新建任务数 | 纳入污水处理厂（个） | 建设一体化处理设施（个） | 资源化利用（个） | 设施及管网升级改造 | 2025年新建任务数 | 纳入污水处理厂（个） | 建设一体化处理设施（个） | 资源化利用（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海城镇 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 城东镇 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 附城镇 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 27 | 4 | 15 | 8 |
| 4 | 梅陇镇 | 37 | 0 | 5 | 32 | 0 | 35 | 0 | 3 | 32 |
| 5 | 可塘镇 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | 公平镇 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 7 | 黄羌镇 | 28 | 0 | 6 | 22 | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 |
| 8 | 平东镇 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 |
| 9 | 黄羌林场 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 陶河镇 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 13 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | 联安镇 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 2 | 23 |
| 12 | 赤坑镇 | 20 | 0 | 11 | 9 | 1 | 15 | 0 | 13 | 2 |
| 13 | 大湖镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 211 | 24 | 47 | 140 | 7 | 215 | 9 | 49 | 157 |

表2 海丰县2023年年底前农村生活污水治理任务完成清单

| 序号 | 县区 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 常住人口 | 治理模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海丰县 | 城东镇 | 大嶂村村民委员会 | 大嶂 | 139 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 2 | 海丰县 | 城东镇 | 大嶂村村民委员会 | 新寮 | 24 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 3 | 海丰县 | 赤坑镇 | 岗头村村民委员会 | 和发村 | 612 | 建设设施 | 2023年底前完成 |
| 4 | 海丰县 | 附城镇 | 道山村村民委员会 | 道山村 | 490 | 建设设施 | 2023年底前完成 |
| 5 | 海丰县 | 附城镇 | 笏口村村民委员会 | 笏口二村 | 279 | 建设设施 | 2023年底前完成 |
| 6 | 海丰县 | 公平镇 | 龙岗村村民委员会 | 柴头堀 | 319 | 建设设施 | 2023年底前完成 |
| 7 | 海丰县 | 黄羌镇 | 坑联村村民委员会 | 坑寨 | 194 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 8 | 海丰县 | 黄羌镇 | 坑联村村民委员会 | 坑新 | 155 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 9 | 海丰县 | 黄羌镇 | 坑联村村民委员会 | 坑三 | 93 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 10 | 海丰县 | 黄羌镇 | 石山村村民委员会 | 石山寨 | 140 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 11 | 海丰县 | 黄羌镇 | 石山村村民委员会 | 排仔面 | 62 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 12 | 海丰县 | 黄羌镇 | 里坑村村民委员会 | 坑尾头 | 35 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |

| 13 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双河村村民委员会 | 文明石 | 10 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双圳村村民委员会 | 老坑 | 25 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 15 | 海丰县 | 联安镇 | 田心村村民委员会 | 后围 | 72 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 16 | 海丰县 | 联安镇 | 唐厝村村民委员会 | 唐厝 | 278 | 建设设施 | 2023年底前完成 |
| 17 | 海丰县 | 联安镇 | 联北村村民委员会 | 太平圩 | 80 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 18 | 海丰县 | 联安镇 | 联川村村民委员会 | 夏阳 | 95 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 19 | 海丰县 | 联安镇 | 联川村村民委员会 | 石塘 | 60 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 20 | 海丰县 | 梅陇镇 | 东风村村民委员会 | 白石岗村 | 35 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 21 | 海丰县 | 梅陇镇 | 东风村村民委员会 | 马福兰村 | 40 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 22 | 海丰县 | 梅陇镇 | 联平村村民委员会 | 黄厝寨村 | 40 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 23 | 海丰县 | 梅陇镇 | 联平村村民委员会 | 外寮村 | 60 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 24 | 海丰县 | 梅陇镇 | 石南村村民委员会 | 东沃村 | 50 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 25 | 海丰县 | 梅陇镇 | 石南村村民委员会 | 浅沙村 | 45 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 26 | 海丰县 | 梅陇镇 | 梅尖村村民委员会 | 新城村 | 80 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |

| 27 | 海丰县 | 梅陇镇 | 梅尖村村民委员会 | 田寮村 | 200 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 海丰县 | 梅陇镇 | 梅尖村村民委员会 | 新田村 | 50 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 29 | 海丰县 | 梅陇镇 | 梅尖村村民委员会 | 新池村 | 180 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 30 | 海丰县 | 梅陇镇 | 月池村村民委员会 | 港尾湖村 | 100 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 31 | 海丰县 | 梅陇镇 | 梅东村村民委员会 | 涂头村 | 90 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 32 | 海丰县 | 平东镇 | 平东村村民委员会 | 湖洋自然村 | 150 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 33 | 海丰县 | 平东镇 | 大塘村村民委员会 | 东塘自然村 | 135 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 34 | 海丰县 | 平东镇 | 大塘村村民委员会 | 小坑自然村 | 105 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 35 | 海丰县 | 平东镇 | 南门村村民委员会 | 九菜坑自然村 | 220 | 资源化利用 | 2023年底前完成 |
| 36 | 海丰县 | 平东镇 | 谷兜村村民委员会 | 新东自然村 | 357 | 建设设施 | 2023年底前完成 |

表3 海丰县2024年农村生活污水治理任务清单

| 序号 | 县区 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 常住人口 | 治理模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海丰县 | 城东镇 | 龙山村村民委员会 | 大夫寨 | 725 | 建设设施 |  |
| 2 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 上铺 | 230 | 纳厂 |  |
| 3 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 大池 | 220 | 纳厂 |  |
| 4 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 下围 | 648 | 纳厂 |  |
| 5 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 池坣 | 70 | 纳厂 |  |
| 6 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 高楼 | 460 | 纳厂 |  |
| 7 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 下楼 | 70 | 纳厂 |  |
| 8 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 丰太 | 430 | 纳厂 |  |
| 9 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 下铺 | 20 | 资源化利用 |  |
| 10 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 山头 | 350 | 建设设施 |  |
| 11 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 下山 | 110 | 资源化利用 |  |
| 12 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村村民委员会 | 溪围 | 40 | 纳厂 |  |

| 13 | 海丰县 | 城东镇 | 汀洲村村民委员会 | 塘东 | 521 | 纳厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 海丰县 | 城东镇 | 汀洲村村民委员会 | 埔美 | 153 | 纳厂 |  |
| 15 | 海丰县 | 城东镇 | 汀洲村村民委员会 | 塘西 | 1695 | 纳厂 |  |
| 16 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村村民委员会 | 大乡村 | 300 | 建设设施 |  |
| 17 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村村民委员会 | 吉坑村 | 200 | 建设设施 | 省反馈问题 |
| 18 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村村民委员会 | 围雅村 | 200 | 建设设施 | 省反馈问题 |
| 19 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村村民委员会 | 南雅村 | 300 | 建设设施 | 省反馈问题 |
| 20 | 海丰县 | 赤坑镇 | 古流村村民委员会 | 迴埔村 | 20 | 资源化利用 |  |
| 21 | 海丰县 | 赤坑镇 | 茅湖村村民委员会 | 下陇村 | 93 | 资源化利用 |  |
| 22 | 海丰县 | 赤坑镇 | 茅湖村村民委员会 | 新寮村 | 75 | 资源化利用 |  |
| 23 | 海丰县 | 赤坑镇 | 茅湖村村民委员会 | 湖雅村 | 42 | 资源化利用 |  |
| 24 | 海丰县 | 赤坑镇 | 赤花村村民委员会 | 花楼村 | 33 | 资源化利用 |  |
| 25 | 海丰县 | 赤坑镇 | 尧陂村村民委员会 | 尧陂村 | 303 | 建设设施 |  |
| 26 | 海丰县 | 赤坑镇 | 船坞村村民委员会 | 全福村 | 406 | 建设设施 | 合建设施 |

| 27 | 海丰县 | 赤坑镇 | 船坞村村民委员会 | 必发村 | 654 | 建设设施 | 合建设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 海丰县 | 赤坑镇 | 船坞村村民委员会 | 船坞村 | 690 | 建设设施 | 合建设施 |
| 29 | 海丰县 | 赤坑镇 | 下围村村民委员会 | 新寮场村 | 90 | 资源化利用 |  |
| 30 | 海丰县 | 赤坑镇 | 下围村村民委员会 | 尊瑤村 | 203 | 建设设施 |  |
| 31 | 海丰县 | 赤坑镇 | 下围村村民委员会 | 角洲岭村 | 63 | 资源化利用 |  |
| 32 | 海丰县 | 赤坑镇 | 下围村村民委员会 | 下围村 | 62 | 资源化利用 |  |
| 33 | 海丰县 | 赤坑镇 | 下埔村村民委员会 | 下埔村 | 1021 | 建设设施 | 省反馈问题 |
| 34 | 海丰县 | 赤坑镇 | 沙大村村民委员会 | 沙大村 | 3098 | 建设设施 | 省反馈问题 |
| 35 | 海丰县 | 赤坑镇 | 长围村村民委员会 | 长陇村 | 85 | 资源化利用 |  |
| 36 | 海丰县 | 大湖镇 | 高螺村村民委员会 | 高螺 | 756 | 建设设施 | 省反馈问题 |
| 37 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村村民委员会 | 新厝村 | 100 | 资源化利用 |  |
| 38 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村村民委员会 | 后寮村 | 298 | 建设设施 |  |
| 39 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 石牌村 | 407 | 纳厂 |  |
| 40 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 乌石张村 | 456 | 建设设施 |  |

| 41 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 横排村 | 82 | 纳厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 大浅笏村 | 480 | 纳厂 |  |
| 43 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 上浅笏黄村 | 286 | 纳厂 |  |
| 44 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 东格笏村 | 220 | 纳厂 |  |
| 45 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 谢厝村 | 46 | 纳厂 |  |
| 46 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 黄厝寮村 | 315 | 纳厂 |  |
| 47 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 葫芦笏村 | 235 | 纳厂 |  |
| 48 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 洪厝村 | 285 | 纳厂 |  |
| 49 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 横港村 | 109 | 纳厂 |  |
| 50 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 横港新村 | 200 | 纳厂 |  |
| 51 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 刘沈村 | 110 | 资源化利用 |  |
| 52 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 新刘沈村 | 335 | 纳厂 |  |
| 53 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村村民委员会 | 上浅笏陈村 | 290 | 纳厂 |  |
| 54 | 海丰县 | 附城镇 | 圆山村村民委员会 | 宫口笏村 | 85 | 资源化利用 | 省反馈问题 |
| 55 | 海丰县 | 附城镇 | 圆山村村民委员会 | 坣子村 | 42 | 资源化利用 |  |

| 56 | 海丰县 | 附城镇 | 圆山村村民委员会 | 洪厝村 | 35 | 资源化利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 海丰县 | 附城镇 | 兴洲村村民委员会 | 兴洲村 | 750 | 建设设施 |  |
| 58 | 海丰县 | 公平镇 | 龙岗村村民委员会 | 龙岗美 | 232 | 建设设施 | 省反馈问题 |
| 59 | 海丰县 | 公平镇 | 龙岗村村民委员会 | 龙寨村 | 40 | 资源化利用 |  |
| 60 | 海丰县 | 公平镇 | 平新村村民委员会 | 老桔仔园 | 59 | 资源化利用 |  |
| 61 | 海丰县 | 公平镇 | 平新村村民委员会 | 新桔仔园 | 550 | 建设设施 |  |
| 62 | 海丰县 | 公平镇 | 十三坑村村民委员会 | 白水湖 | 250 | 建设设施 |  |
| 63 | 海丰县 | 公平镇 | 十三坑村村民委员会 | 水一村 | 200 | 建设设施 |  |
| 64 | 海丰县 | 公平镇 | 十三坑村村民委员会 | 桥一村 | 78 | 资源化利用 |  |
| 65 | 海丰县 | 公平镇 | 庵前村村民委员会 | 龙首里 | 39 | 资源化利用 |  |
| 66 | 海丰县 | 公平镇 | 庵前村村民委员会 | 庵前 | 121 | 资源化利用 |  |
| 67 | 海丰县 | 公平镇 | 新塘村村民委员会 | 糖房村 | 28 | 资源化利用 |  |
| 68 | 海丰县 | 公平镇 | 新塘村村民委员会 | 新埔村 | 27 | 资源化利用 |  |
| 69 | 海丰县 | 海城镇 | 长埔村村民委员会 | 长一村 | 198 | 资源化利用 |  |
| 70 | 海丰县 | 海城镇 | 长埔村村民委员会 | 大水坑 | 335 | 建设设施 |  |

| 71 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔洞村村民委员会 | 埔仔村 | 305 | 建设设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔洞村村民委员会 | 仓下村 | 54 | 资源化利用 |  |
| 73 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔洞村村民委员会 | 黄土岭村 | 190 | 资源化利用 |  |
| 74 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔洞村村民委员会 | 土瓜山村 | 15 | 资源化利用 |  |
| 75 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔洞村村民委员会 | 洋公坝村 | 47 | 资源化利用 |  |
| 76 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔洞村村民委员会 | 湖洋村 | 62 | 资源化利用 |  |
| 77 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村村民委员会 | 塘面村 | 120 | 资源化利用 |  |
| 78 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村村民委员会 | 石湖余 | 110 | 资源化利用 |  |
| 79 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村村民委员会 | 下洋坝村 | 35 | 资源化利用 |  |
| 80 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村村民委员会 | 李木派村 | 200 | 建设设施 |  |
| 81 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村村民委员会 | 下洋村 | 110 | 资源化利用 |  |
| 82 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村村民委员会 | 石洲寨 | 80 | 资源化利用 |  |
| 83 | 海丰县 | 黄羌林场 | 麻竹村村民委员会 | 东风 | 150 | 资源化利用 |  |
| 84 | 海丰县 | 黄羌林场 | 麻竹村村民委员会 | 坑背 | 121 | 资源化利用 |  |
| 85 | 海丰县 | 黄羌林场 | 麻竹村村民委员会 | 黄塘水 | 120 | 资源化利用 |  |

| 86 | 海丰县 | 黄羌林场 | 麻竹村村民委员会 | 新村 | 250 | 建设设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 海丰县 | 黄羌林场 | 富足园村村民委员会 | 水口 | 160 | 资源化利用 |  |
| 88 | 海丰县 | 黄羌林场 | 富足园村村民委员会 | 坑尾 | 160 | 资源化利用 |  |
| 89 | 海丰县 | 黄羌林场 | 富足园村村民委员会 | 八多竹 | 128 | 资源化利用 |  |
| 90 | 海丰县 | 黄羌镇 | 坑联村村民委员会 | 坑田 | 105 | 资源化利用 |  |
| 91 | 海丰县 | 黄羌镇 | 坑联村村民委员会 | 黄坑 | 162 | 资源化利用 |  |
| 92 | 海丰县 | 黄羌镇 | 坑联村村民委员会 | 坑一 | 86 | 资源化利用 |  |
| 93 | 海丰县 | 黄羌镇 | 坑联村村民委员会 | 寨下 | 71 | 资源化利用 |  |
| 94 | 海丰县 | 黄羌镇 | 石山村村民委员会 | 分水布 | 91 | 资源化利用 |  |
| 95 | 海丰县 | 黄羌镇 | 建林村村民委员会 | 长圳 | 40 | 资源化利用 |  |
| 96 | 海丰县 | 黄羌镇 | 建林村村民委员会 | 下寮 | 86 | 资源化利用 |  |
| 97 | 海丰县 | 黄羌镇 | 建林村村民委员会 | 孔岩下 | 113 | 资源化利用 |  |
| 98 | 海丰县 | 黄羌镇 | 虎噉村村民委员会 | 圳肚 | 21 | 资源化利用 |  |
| 99 | 海丰县 | 黄羌镇 | 虎噉村村民委员会 | 廖屋 | 148 | 资源化利用 | 省反馈问题 |
| 100 | 海丰县 | 黄羌镇 | 虎噉村村民委员会 | 木棉 | 139 | 资源化利用 | 省反馈问题 |

| 101 | 海丰县 | 黄羌镇 | 虎噉村村民委员会 | 米塘 | 127 | 资源化利用 | 省反馈问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双河村村民委员会 | 和顺田 | 50 | 资源化利用 |  |
| 103 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双河村村民委员会 | 圳头 | 300 | 建设设施 | 合建设施 |
| 104 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双河村村民委员会 | 角仔埔 | 45 | 资源化利用 |  |
| 105 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双河村村民委员会 | 排岭 | 100 | 资源化利用 |  |
| 106 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双圳村村民委员会 | 十三坑 | 120 | 资源化利用 |  |
| 107 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双圳村村民委员会 | 学田 | 195 | 资源化利用 | 省反馈问题 |
| 108 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双圳村村民委员会 | 楼下 | 160 | 资源化利用 |  |
| 109 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双圳村村民委员会 | 双圳 | 210 | 建设设施 | 省反馈问题 |
| 110 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双圳村村民委员会 | 新村 | 85 | 资源化利用 |  |
| 111 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村村民委员会 | 田心 | 122 | 资源化利用 | 省反馈问题 |
| 112 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村村民委员会 | 南坑寨 | 138 | 资源化利用 | 省反馈问题 |
| 113 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村村民委员会 | 官背洋 | 425 | 建设设施 | 合建设施 |
| 114 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村村民委员会 | 下塘荫 | 201 | 建设设施 |  |
| 115 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村村民委员会 | 南坑屯 | 399 | 建设设施 | 省反馈问题 |

| 116 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村村民委员会 | 大园里 | 201 | 建设设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村村民委员会 | 塘尾岭 | 99 | 资源化利用 |  |
| 118 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗南村村民委员会 | 新厝 | 41 | 资源化利用 |  |
| 119 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗南村村民委员会 | 大夫寨 | 95 | 资源化利用 |  |
| 120 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗西村村民委员会 | 蔡厝围 | 200 | 建设设施 |  |
| 121 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗东村村民委员会 | 井头 | 123 | 资源化利用 |  |
| 122 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗东村村民委员会 | 长湖 | 110 | 资源化利用 |  |
| 123 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗东村村民委员会 | 下埔 | 120 | 资源化利用 |  |
| 124 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗东村村民委员会 | 后雅 | 250 | 建设设施 |  |
| 125 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗东村村民委员会 | 下村 | 350 | 建设设施 |  |
| 126 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗东村村民委员会 | 东湖 | 120 | 资源化利用 |  |
| 127 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗北村村民委员会 | 洋甲洲 | 800 | 建设设施 | 省反馈问题 |
| 128 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗山村村民委员会 | 郭厝寨 | 80 | 资源化利用 | 省反馈问题 |
| 129 | 海丰县 | 联安镇 | 联田村村民委员会 | 新堆钟 | 37 | 资源化利用 |  |
| 130 | 海丰县 | 联安镇 | 联田村村民委员会 | 甲下 | 38 | 资源化利用 |  |

| 131 | 海丰县 | 联安镇 | 联田村村民委员会 | 北笏 | 113 | 资源化利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 海丰县 | 联安镇 | 联田村村民委员会 | 深笏 | 11 | 资源化利用 |  |
| 133 | 海丰县 | 联安镇 | 联田村村民委员会 | 新乡 | 14 | 资源化利用 |  |
| 134 | 海丰县 | 联安镇 | 联田村村民委员会 | 界尾 | 29 | 资源化利用 |  |
| 135 | 海丰县 | 联安镇 | 联新村村民委员会 | 南笏 | 116 | 资源化利用 |  |
| 136 | 海丰县 | 联安镇 | 联新村村民委员会 | 大桂岭 | 20 | 资源化利用 |  |
| 137 | 海丰县 | 联安镇 | 联新村村民委员会 | 林厝村 | 31 | 资源化利用 |  |
| 138 | 海丰县 | 联安镇 | 联新村村民委员会 | 小桂岭 | 39 | 资源化利用 |  |
| 139 | 海丰县 | 联安镇 | 联新村村民委员会 | 上寮 | 23 | 资源化利用 |  |
| 140 | 海丰县 | 联安镇 | 联英村村民委员会 | 横排 | 58 | 资源化利用 |  |
| 141 | 海丰县 | 联安镇 | 联英村村民委员会 | 桥梓头 | 35 | 资源化利用 |  |
| 142 | 海丰县 | 联安镇 | 联英村村民委员会 | 港尾寮 | 25 | 资源化利用 |  |
| 143 | 海丰县 | 联安镇 | 联英村村民委员会 | 英厝寮 | 60 | 资源化利用 |  |
| 144 | 海丰县 | 联安镇 | 联英村村民委员会 | 霞芳寮 | 13 | 资源化利用 |  |

| 145 | 海丰县 | 联安镇 | 和平村村民委员会 | 石古箖 | 28 | 资源化利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 海丰县 | 联安镇 | 和平村村民委员会 | 长埔 | 20 | 资源化利用 |  |
| 147 | 海丰县 | 联安镇 | 联南村村民委员会 | 西燕潭 | 25 | 资源化利用 |  |
| 148 | 海丰县 | 梅陇镇 | 东风村村民委员会 | 金围村 | 95 | 资源化利用 |  |
| 149 | 海丰县 | 梅陇镇 | 东风村村民委员会 | 新厝仔村 | 10 | 资源化利用 |  |
| 150 | 海丰县 | 梅陇镇 | 东风村村民委员会 | 三合村 | 50 | 资源化利用 |  |
| 151 | 海丰县 | 梅陇镇 | 银丰村村民委员会 | 将军帽村 | 35 | 资源化利用 |  |
| 152 | 海丰县 | 梅陇镇 | 银丰村村民委员会 | 溪墘村 | 48 | 资源化利用 |  |
| 153 | 海丰县 | 梅陇镇 | 银丰村村民委员会 | 水口村 | 120 | 资源化利用 |  |
| 154 | 海丰县 | 梅陇镇 | 银丰村村民委员会 | 松柏围村 | 38 | 资源化利用 |  |
| 155 | 海丰县 | 梅陇镇 | 银丰村村民委员会 | 鸡巢村 | 21 | 资源化利用 |  |
| 156 | 海丰县 | 梅陇镇 | 银丰村村民委员会 | 钟寮村 | 23 | 资源化利用 |  |
| 157 | 海丰县 | 梅陇镇 | 银丰村村民委员会 | 江山村 | 12 | 资源化利用 |  |
| 158 | 海丰县 | 梅陇镇 | 梅联村村民委员会 | 大嶂村 | 55 | 资源化利用 |  |
| 159 | 海丰县 | 梅陇镇 | 梅联村村民委员会 | 下港程村 | 80 | 资源化利用 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/645213342200011122