附件1 农村生活污水治理攻坚目标指标
表1海丰县农村生活污水治理攻坚目标总表
	序号
	类型
	目标
	指标
	2024年目标指标值
	2025年目标指标值

	1
	农村生活污水处理设施建设
	梯次推进全县农村生活污水处理设施建设，全面提升村庄污水治理率
	行政村生活污水治理率
	75%以上
	100%以上

	
	
	
	自然村生活污水治理率
	80%
	100%

	
	
	
	完成生活污水治理自然村数
	累计完成861个
	累计完成1076个

	2
	农村污水设施运维管理体系建立
	建立稳定的农村污水设施运维管理体系
	设施运维管理体系
	建立并完善
	完善

	3
	
	
	设施正常运行率
	90%
	100%

	4
	老旧污水处理设施整改
	针对污水收集率不足问题，推动老旧污水处理设施整改达标。
	老旧设施改造
	基本完成改造
	完善

	5
	农村雨污分流管网建设
	完善农村污水管网及雨水沟渠，污水通过管道收集或暗渠化。
	自然村生活污水收集管渠建设
	70%以上
	80%以上
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表2各镇2024年年底前农村生活污水治理建设目标表
	序号
	乡镇
	自然村总数（个）
	农村污水治理率现状（按自然村覆盖率%）
	2024年年底前待完成生活污水治理的自然村数（个）
	2024年年底前累计完成生活污水治理的自然村数（个）
	2024年年底前农村污水治理目标（按自然村覆盖率%）

	1
	海城镇
	54
	53.7%
	14
	43
	79.6%

	2
	城东镇
	95
	70.3%
	15
	79
	86.8%

	3
	附城镇
	102
	52.9%
	21
	75
	73.5%

	4
	可塘镇
	73
	68.5%
	11

	61
	83.6%

	5
	梅陇镇
	157
	54.1%
	37
	122
	77.1%

	6
	公平镇
	124
	75.0%
	11
	104
	83.9%

	7
	平东镇
	77
	69.1%
	13
	69
	85.2%

	8
	联安镇
	106
	58.5%
	19
	81
	76.4%

	9
	陶河镇
	61
	55.7%
	14
	48
	78.7%

	10
	赤坑镇
	55
	34.5%
	20
	42
	72.7%

	11
	大湖镇
	16
	93.8%
	1
	16
	100.00%

	12
	黄羌镇
	132
	61.4%
	28
	109
	82.6%

	13
	黄羌林场
	24
	33.3%
	7
	15
	62.5%

	总计
	1076
	60.4%
	211
	861
	80.0%
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表3各镇2025年年底前农村生活污水处理设施建设目标表
	序号
	乡镇
	自然村总数（个）
	各镇2024年年底前农村污水治理率现状（按自然村覆盖率%）
	2025年年底前待完成生活污水治理的自然村数（个）
	2025年年底前累计完成生活污水治理的自然村数（个）
	2025年年底前农村污水治理目标（按自然村覆盖率%）

	1
	海城镇
	54
	79.6%
	11
	54
	100.0%

	2
	城东镇
	95
	86.8%
	12
	95
	100.0%

	3
	附城镇
	102
	73.5%
	27
	102
	100.0%

	4
	可塘镇
	73
	83.6%
	12
	73
	100.0%

	5
	梅陇镇
	157
	55.41%
	35
	157
	100.0%

	6
	公平镇
	124
	77.1%
	20

	124
	100.0%

	7
	平东镇
	77
	85.2%
	13
	77
	100.0%

	8
	联安镇
	106
	76.4%
	25
	106
	100.0%

	9
	陶河镇
	61
	78.7%
	13
	61
	100.0%

	10
	赤坑镇
	55
	72.7%
	15
	55
	100.0%

	11
	大湖镇
	16
	100.00%
	0
	16
	100.0%

	12
	黄羌镇
	132
	82.6%
	23
	132
	100.0%

	13
	黄羌林场
	24
	62.5%
	9
	24
	100.0%

	总计
	1076
	80.0%
	215
	1076
	100.0%
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附件2 海丰县2024-2025年农村生活污水治理清单
表1 海丰县2024-2025年农村生活污水治理任务汇总表
	序号
	乡镇
	2024年新建任务数
	纳入污水处理厂（个）
	建设一体化处理设施（个）
	资源化利用（个）
	设施及管网升级改造
	2025年新建任务数
	纳入污水处理厂（个）
	建设一体化处理设施（个）
	资源化利用（个）

	1
	海城镇
	14
	0
	3
	11
	0
	11
	4
	1
	6

	2
	城东镇
	15
	11
	2
	2
	0
	12
	0
	0
	12

	3
	附城镇
	21
	13
	3
	5
	0
	27
	4
	15
	8

	4
	梅陇镇
	37
	0
	5
	32
	0
	35
	0
	3
	32

	5
	可塘镇
	11
	0
	4
	7
	1
	12
	1
	6
	5

	6
	公平镇
	11
	0
	4
	7
	0
	20
	0
	2
	18

	7
	黄羌镇
	28
	0
	6
	22
	2
	23
	0
	2
	21

	8
	平东镇
	13
	0
	4
	9
	0
	13
	0
	1
	12

	9
	黄羌林场
	7
	0
	1
	6
	0
	9
	0
	0
	9

	10
	陶河镇
	14
	0
	3
	11
	3
	13
	0
	4
	9

	11
	联安镇
	19
	0
	0
	19
	0
	25
	0
	2
	23

	12
	赤坑镇
	20
	0
	11
	9
	1
	15
	0
	13
	2

	13
	大湖镇
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	211
	24
	47
	140
	7
	215
	9
	49
	157
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表2 海丰县2023年年底前农村生活污水治理任务完成清单
	序号
	县区
	乡镇
	行政村
	自然村
	常住人口
	治理模式
	备注

	1
	海丰县
	城东镇
	大嶂村村民委员会
	大嶂
	139
	资源化利用
	2023年底前完成

	2
	海丰县
	城东镇
	大嶂村村民委员会
	新寮
	24
	资源化利用
	2023年底前完成

	3
	海丰县
	赤坑镇
	岗头村村民委员会
	和发村
	612
	建设设施
	2023年底前完成

	4
	海丰县
	附城镇
	道山村村民委员会
	道山村
	490
	建设设施
	2023年底前完成

	5
	海丰县
	附城镇
	笏口村村民委员会
	笏口二村
	279
	建设设施
	2023年底前完成

	6
	海丰县
	公平镇
	龙岗村村民委员会
	柴头堀
	319
	建设设施
	2023年底前完成

	7
	海丰县
	黄羌镇
	坑联村村民委员会
	坑寨
	194
	资源化利用
	2023年底前完成

	8
	海丰县
	黄羌镇
	坑联村村民委员会
	坑新
	155
	资源化利用
	2023年底前完成

	9
	海丰县
	黄羌镇
	坑联村村民委员会
	坑三
	93
	资源化利用
	2023年底前完成

	10
	海丰县
	黄羌镇
	石山村村民委员会
	石山寨
	140
	资源化利用
	2023年底前完成

	11
	海丰县
	黄羌镇
	石山村村民委员会
	排仔面
	62
	资源化利用
	2023年底前完成

	12
	海丰县
	黄羌镇
	里坑村村民委员会
	坑尾头
	35
	资源化利用
	2023年底前完成
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	13
	海丰县
	黄羌镇
	双河村村民委员会
	文明石
	10
	资源化利用
	2023年底前完成

	14
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村村民委员会
	老坑
	25
	资源化利用
	2023年底前完成

	15
	海丰县
	联安镇
	田心村村民委员会
	后围
	72
	资源化利用
	2023年底前完成

	16
	海丰县
	联安镇
	唐厝村村民委员会
	唐厝
	278
	建设设施
	2023年底前完成

	17
	海丰县
	联安镇
	联北村村民委员会
	太平圩
	80
	资源化利用
	2023年底前完成

	18
	海丰县
	联安镇
	联川村村民委员会
	夏阳
	95
	资源化利用
	2023年底前完成

	19
	海丰县
	联安镇
	联川村村民委员会
	石塘
	60
	资源化利用
	2023年底前完成

	20
	海丰县
	梅陇镇
	东风村村民委员会
	白石岗村
	35
	资源化利用
	2023年底前完成

	21
	海丰县
	梅陇镇
	东风村村民委员会
	马福兰村
	40
	资源化利用
	2023年底前完成

	22
	海丰县
	梅陇镇
	联平村村民委员会
	黄厝寨村
	40
	资源化利用
	2023年底前完成

	23
	海丰县
	梅陇镇
	联平村村民委员会
	外寮村
	60
	资源化利用
	2023年底前完成

	24
	海丰县
	梅陇镇
	石南村村民委员会
	东沃村
	50
	资源化利用
	2023年底前完成

	25
	海丰县
	梅陇镇
	石南村村民委员会
	浅沙村
	45
	资源化利用
	2023年底前完成

	26
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村村民委员会
	新城村
	80
	资源化利用
	2023年底前完成
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	27
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村村民委员会
	田寮村
	200
	资源化利用
	2023年底前完成

	28
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村村民委员会
	新田村
	50
	资源化利用
	2023年底前完成

	29
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村村民委员会
	新池村
	180
	资源化利用
	2023年底前完成

	30
	海丰县
	梅陇镇
	月池村村民委员会
	港尾湖村
	100
	资源化利用
	2023年底前完成

	31
	海丰县
	梅陇镇
	梅东村村民委员会
	涂头村
	90
	资源化利用
	2023年底前完成

	32
	海丰县
	平东镇
	平东村村民委员会
	湖洋自然村
	150
	资源化利用
	2023年底前完成

	33
	海丰县
	平东镇
	大塘村村民委员会
	东塘自然村
	135
	资源化利用
	2023年底前完成

	34
	海丰县
	平东镇
	大塘村村民委员会
	小坑自然村
	105
	资源化利用
	2023年底前完成

	35
	海丰县
	平东镇
	南门村村民委员会
	九菜坑自然村
	220
	资源化利用
	2023年底前完成

	36
	海丰县
	平东镇
	谷兜村村民委员会
	新东自然村
	357
	建设设施
	2023年底前完成
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表3 海丰县2024年农村生活污水治理任务清单
	序号
	县区
	乡镇
	行政村
	自然村
	常住人口
	治理模式
	备注

	1
	海丰县
	城东镇
	龙山村村民委员会
	大夫寨
	725
	建设设施
	

	2
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	上铺
	230
	纳厂
	

	3
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	大池
	220
	纳厂
	

	4
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	下围
	648
	纳厂
	

	5
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	池坣
	70
	纳厂
	

	6
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	高楼
	460
	纳厂
	

	7
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	下楼
	70
	纳厂
	

	8
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	丰太
	430
	纳厂
	

	9
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	下铺
	20
	资源化利用
	

	10
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	山头
	350
	建设设施
	

	11
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	下山
	110
	资源化利用
	

	12
	海丰县
	城东镇
	赤山村村民委员会
	溪围
	40
	纳厂
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	13
	海丰县
	城东镇
	汀洲村村民委员会
	塘东
	521
	纳厂
	

	14
	海丰县
	城东镇
	汀洲村村民委员会
	埔美
	153
	纳厂
	

	15
	海丰县
	城东镇
	汀洲村村民委员会
	塘西
	1695
	纳厂
	

	16
	海丰县
	赤坑镇
	南土村村民委员会
	大乡村
	300
	建设设施
	

	17
	海丰县
	赤坑镇
	南土村村民委员会
	吉坑村
	200
	建设设施
	省反馈问题

	18
	海丰县
	赤坑镇
	南土村村民委员会
	围雅村
	200
	建设设施
	省反馈问题

	19
	海丰县
	赤坑镇
	南土村村民委员会
	南雅村
	300
	建设设施
	省反馈问题

	20
	海丰县
	赤坑镇
	古流村村民委员会
	迴埔村
	20
	资源化利用
	

	21
	海丰县
	赤坑镇
	茅湖村村民委员会
	下陇村
	93
	资源化利用
	

	22
	海丰县
	赤坑镇
	茅湖村村民委员会
	新寮村
	75
	资源化利用
	

	23
	海丰县
	赤坑镇
	茅湖村村民委员会
	湖雅村
	42
	资源化利用
	

	24
	海丰县
	赤坑镇
	赤花村村民委员会
	花楼村
	33
	资源化利用
	

	25
	海丰县
	赤坑镇
	尧陂村村民委员会
	尧陂村
	303
	建设设施
	

	26
	海丰县
	赤坑镇
	船坞村村民委员会
	全福村
	406
	建设设施
	合建设施
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	27
	海丰县
	赤坑镇
	船坞村村民委员会
	必发村
	654
	建设设施
	合建设施

	28
	海丰县
	赤坑镇
	船坞村村民委员会
	船坞村
	690
	建设设施
	合建设施

	29
	海丰县
	赤坑镇
	下围村村民委员会
	新寮场村
	90
	资源化利用
	

	30
	海丰县
	赤坑镇
	下围村村民委员会
	尊瑤村
	203
	建设设施
	

	31
	海丰县
	赤坑镇
	下围村村民委员会
	角洲岭村
	63
	资源化利用
	

	32
	海丰县
	赤坑镇
	下围村村民委员会
	下围村
	62
	资源化利用
	

	33
	海丰县
	赤坑镇
	下埔村村民委员会
	下埔村
	1021
	建设设施
	省反馈问题

	34
	海丰县
	赤坑镇
	沙大村村民委员会
	沙大村
	3098
	建设设施
	省反馈问题

	35
	海丰县
	赤坑镇
	长围村村民委员会
	长陇村
	85
	资源化利用
	

	36
	海丰县
	大湖镇
	高螺村村民委员会
	高螺
	756
	建设设施
	省反馈问题

	37
	海丰县
	附城镇
	荣港村村民委员会
	新厝村
	100
	资源化利用
	

	38
	海丰县
	附城镇
	荣港村村民委员会
	后寮村
	298
	建设设施
	

	39
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	石牌村
	407
	纳厂
	

	40
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	乌石张村
	456
	建设设施
	



 (
13
)
 (
19
)
	41
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	横排村
	82
	纳厂
	

	42
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	大浅笏村
	480
	纳厂
	

	43
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	上浅笏黄村
	286
	纳厂
	

	44
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	东格笏村
	220
	纳厂
	

	45
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	谢厝村
	46
	纳厂
	

	46
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	黄厝寮村
	315
	纳厂
	

	47
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	葫芦笏村
	235
	纳厂
	

	48
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	洪厝村
	285
	纳厂
	

	49
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	横港村
	109
	纳厂
	

	50
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	横港新村
	200
	纳厂
	

	51
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	刘沈村
	110
	资源化利用
	

	52
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	新刘沈村
	335
	纳厂
	

	53
	海丰县
	附城镇
	荣山村村民委员会
	上浅笏陈村
	290
	纳厂
	

	54
	海丰县
	附城镇
	圆山村村民委员会
	宫口笏村
	85
	资源化利用
	省反馈问题

	55
	海丰县
	附城镇
	圆山村村民委员会
	坣子村
	42
	资源化利用
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	56
	海丰县
	附城镇
	圆山村村民委员会
	洪厝村
	35
	资源化利用
	

	57
	海丰县
	附城镇
	兴洲村村民委员会
	兴洲村
	750
	建设设施
	

	58
	海丰县
	公平镇
	龙岗村村民委员会
	龙岗美
	232
	建设设施
	省反馈问题

	59
	海丰县
	公平镇
	龙岗村村民委员会
	龙寨村
	40
	资源化利用
	

	60
	海丰县
	公平镇
	平新村村民委员会
	老桔仔园
	59
	资源化利用
	

	61
	海丰县
	公平镇
	平新村村民委员会
	新桔仔园
	550
	建设设施
	

	62
	海丰县
	公平镇
	十三坑村村民委员会
	白水湖
	250
	建设设施
	

	63
	海丰县
	公平镇
	十三坑村村民委员会
	水一村
	200
	建设设施
	

	64
	海丰县
	公平镇
	十三坑村村民委员会
	桥一村
	78
	资源化利用
	

	65
	海丰县
	公平镇
	庵前村村民委员会
	龙首里
	39
	资源化利用
	

	66
	海丰县
	公平镇
	庵前村村民委员会
	庵前
	121
	资源化利用
	

	67
	海丰县
	公平镇
	新塘村村民委员会
	糖房村
	28
	资源化利用
	

	68
	海丰县
	公平镇
	新塘村村民委员会
	新埔村
	27
	资源化利用
	

	69
	海丰县
	海城镇
	长埔村村民委员会
	长一村
	198
	资源化利用
	

	70
	海丰县
	海城镇
	长埔村村民委员会
	大水坑
	335
	建设设施
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	71
	海丰县
	海城镇
	埔仔洞村村民委员会
	埔仔村
	305
	建设设施
	

	72
	海丰县
	海城镇
	埔仔洞村村民委员会
	仓下村
	54
	资源化利用
	

	73
	海丰县
	海城镇
	埔仔洞村村民委员会
	黄土岭村
	190
	资源化利用
	

	74
	海丰县
	海城镇
	埔仔洞村村民委员会
	土瓜山村
	15
	资源化利用
	

	75
	海丰县
	海城镇
	埔仔洞村村民委员会
	洋公坝村
	47
	资源化利用
	

	76
	海丰县
	海城镇
	埔仔洞村村民委员会
	湖洋村
	62
	资源化利用
	

	77
	海丰县
	海城镇
	万中村村民委员会
	塘面村
	120
	资源化利用
	

	78
	海丰县
	海城镇
	万中村村民委员会
	石湖余
	110
	资源化利用
	

	79
	海丰县
	海城镇
	万中村村民委员会
	下洋坝村
	35
	资源化利用
	

	80
	海丰县
	海城镇
	万中村村民委员会
	李木派村
	200
	建设设施
	

	81
	海丰县
	海城镇
	万中村村民委员会
	下洋村
	110
	资源化利用
	

	82
	海丰县
	海城镇
	万中村村民委员会
	石洲寨
	80
	资源化利用
	

	83
	海丰县
	黄羌林场
	麻竹村村民委员会
	东风
	150
	资源化利用
	

	84
	海丰县
	黄羌林场
	麻竹村村民委员会
	坑背
	121
	资源化利用
	

	85
	海丰县
	黄羌林场
	麻竹村村民委员会
	黄塘水
	120
	资源化利用
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	86
	海丰县
	黄羌林场
	麻竹村村民委员会
	新村
	250
	建设设施
	

	87
	海丰县
	黄羌林场
	富足园村村民委员会
	水口
	160
	资源化利用
	

	88
	海丰县
	黄羌林场
	富足园村村民委员会
	坑尾
	160
	资源化利用
	

	89
	海丰县
	黄羌林场
	富足园村村民委员会
	八多竹
	128
	资源化利用
	

	90
	海丰县
	黄羌镇
	坑联村村民委员会
	坑田
	105
	资源化利用
	

	91
	海丰县
	黄羌镇
	坑联村村民委员会
	黄坑
	162
	资源化利用
	

	92
	海丰县
	黄羌镇
	坑联村村民委员会
	坑一
	86
	资源化利用
	

	93
	海丰县
	黄羌镇
	坑联村村民委员会
	寨下
	71
	资源化利用
	

	94
	海丰县
	黄羌镇
	石山村村民委员会
	分水布
	91
	资源化利用
	

	95
	海丰县
	黄羌镇
	建林村村民委员会
	长圳
	40
	资源化利用
	

	96
	海丰县
	黄羌镇
	建林村村民委员会
	下寮
	86
	资源化利用
	

	97
	海丰县
	黄羌镇
	建林村村民委员会
	孔岩下
	113
	资源化利用
	

	98
	海丰县
	黄羌镇
	虎噉村村民委员会
	圳肚
	21
	资源化利用
	

	99
	海丰县
	黄羌镇
	虎噉村村民委员会
	廖屋
	148
	资源化利用
	省反馈问题

	100
	海丰县
	黄羌镇
	虎噉村村民委员会
	木棉
	139
	资源化利用
	省反馈问题
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	101
	海丰县
	黄羌镇
	虎噉村村民委员会
	米塘
	127
	资源化利用
	省反馈问题

	102
	海丰县
	黄羌镇
	双河村村民委员会
	和顺田
	50
	资源化利用
	

	103
	海丰县
	黄羌镇
	双河村村民委员会
	圳头
	300
	建设设施
	合建设施

	104
	海丰县
	黄羌镇
	双河村村民委员会
	角仔埔
	45
	资源化利用
	

	105
	海丰县
	黄羌镇
	双河村村民委员会
	排岭
	100
	资源化利用
	

	106
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村村民委员会
	十三坑
	120
	资源化利用
	

	107
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村村民委员会
	学田
	195
	资源化利用
	省反馈问题

	108
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村村民委员会
	楼下
	160
	资源化利用
	

	109
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村村民委员会
	双圳
	210
	建设设施
	省反馈问题

	110
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村村民委员会
	新村
	85
	资源化利用
	

	111
	海丰县
	黄羌镇
	双新村村民委员会
	田心
	122
	资源化利用
	省反馈问题

	112
	海丰县
	黄羌镇
	双新村村民委员会
	南坑寨
	138
	资源化利用
	省反馈问题

	113
	海丰县
	黄羌镇
	双新村村民委员会
	官背洋
	425
	建设设施
	合建设施

	114
	海丰县
	黄羌镇
	双新村村民委员会
	下塘荫
	201
	建设设施
	

	115
	海丰县
	黄羌镇
	双新村村民委员会
	南坑屯
	399
	建设设施
	省反馈问题
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	116
	海丰县
	黄羌镇
	双新村村民委员会
	大园里
	201
	建设设施
	

	117
	海丰县
	黄羌镇
	双新村村民委员会
	塘尾岭
	99
	资源化利用
	

	118
	海丰县
	可塘镇
	罗南村村民委员会
	新厝
	41
	资源化利用
	

	119
	海丰县
	可塘镇
	罗南村村民委员会
	大夫寨
	95
	资源化利用
	

	120
	海丰县
	可塘镇
	罗西村村民委员会
	蔡厝围
	200
	建设设施
	

	121
	海丰县
	可塘镇
	罗东村村民委员会
	井头
	123
	资源化利用
	

	122
	海丰县
	可塘镇
	罗东村村民委员会
	长湖
	110
	资源化利用
	

	123
	海丰县
	可塘镇
	罗东村村民委员会
	下埔
	120
	资源化利用
	

	124
	海丰县
	可塘镇
	罗东村村民委员会
	后雅
	250
	建设设施
	

	125
	海丰县
	可塘镇
	罗东村村民委员会
	下村
	350
	建设设施
	

	126
	海丰县
	可塘镇
	罗东村村民委员会
	东湖
	120
	资源化利用
	

	127
	海丰县
	可塘镇
	罗北村村民委员会
	洋甲洲
	800
	建设设施
	省反馈问题

	128
	海丰县
	可塘镇
	罗山村村民委员会
	郭厝寨
	80
	资源化利用
	省反馈问题

	129
	海丰县
	联安镇
	联田村村民委员会
	新堆钟
	37
	资源化利用
	

	130
	海丰县
	联安镇
	联田村村民委员会
	甲下
	38
	资源化利用
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	131
	海丰县
	联安镇
	联田村村民委员会
	北笏
	113
	资源化利用
	

	132
	海丰县
	联安镇
	联田村村民委员会
	深笏
	11
	资源化利用
	

	133
	海丰县
	联安镇
	联田村村民委员会
	新乡
	14
	资源化利用
	

	134
	海丰县
	联安镇
	联田村村民委员会
	界尾
	29
	资源化利用
	

	135
	海丰县
	联安镇
	联新村村民委员会
	南笏
	116
	资源化利用
	

	136
	海丰县
	联安镇
	联新村村民委员会
	大桂岭
	20
	资源化利用
	

	137
	海丰县
	联安镇
	联新村村民委员会
	林厝村
	31
	资源化利用
	

	138
	海丰县
	联安镇
	联新村村民委员会
	小桂岭
	39
	资源化利用
	

	139
	海丰县
	联安镇
	联新村村民委员会
	上寮
	23
	资源化利用
	

	140
	海丰县
	联安镇
	联英村村民委员会
	横排
	58
	资源化利用
	

	141
	海丰县
	联安镇
	联英村村民委员会
	桥梓头
	35
	资源化利用
	

	142
	海丰县
	联安镇
	联英村村民委员会
	港尾寮
	25
	资源化利用
	

	143
	海丰县
	联安镇
	联英村村民委员会
	英厝寮
	60
	资源化利用
	

	144
	海丰县
	联安镇
	联英村村民委员会
	霞芳寮
	13
	资源化利用
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	145
	海丰县
	联安镇
	和平村村民委员会
	石古箖
	28
	资源化利用
	

	146
	海丰县
	联安镇
	和平村村民委员会
	长埔
	20
	资源化利用
	

	147
	海丰县
	联安镇
	联南村村民委员会
	西燕潭
	25
	资源化利用
	

	148
	海丰县
	梅陇镇
	东风村村民委员会
	金围村
	95
	资源化利用
	

	149
	海丰县
	梅陇镇
	东风村村民委员会
	新厝仔村
	10
	资源化利用
	

	150
	海丰县
	梅陇镇
	东风村村民委员会
	三合村
	50
	资源化利用
	

	151
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村村民委员会
	将军帽村
	35
	资源化利用
	

	152
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村村民委员会
	溪墘村
	48
	资源化利用
	

	153
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村村民委员会
	水口村
	120
	资源化利用
	

	154
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村村民委员会
	松柏围村
	38
	资源化利用
	

	155
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村村民委员会
	鸡巢村
	21
	资源化利用
	

	156
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村村民委员会
	钟寮村
	23
	资源化利用
	

	157
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村村民委员会
	江山村
	12
	资源化利用
	

	158
	海丰县
	梅陇镇
	梅联村村民委员会
	大嶂村
	55
	资源化利用
	

	159
	海丰县
	梅陇镇
	梅联村村民委员会
	下港程村
	80
	资源化利用
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