投资特许协议(7篇)

投资特许协议篇一
    一、特许
    第1条?用语定义
    1.1用语定义
    1.2其他说明
    第2条?特许
    2.1特许的授予
    2.2公司根据特许规定所承担的义务
    2.3运营项目的权利
    2.4特许期
    第3条?先决条件
    3.1应由电管局履行的先决条件
    3.2应由公司履行的先决条件
    3.3先决条件未履
    3.4生效日
    3.5电管局履行付费义务的补充先决条件
    二、项目建设
    第4条?现场的购置和使用
    4.1土地的购置
    4.2现场使用的限制
    4.3购置成本

第5条?设计
    5.1设计要求
    5.2设计标准审查
    5.3公司改动设计标准的权利
    5.4设计的审查和核准
    5.5公司的责任
    第6条?建设
    6.1公司的主要义务
    6.2电管局的主要义务
    6.3交通道路
    6.4现场的准备工作
    6.5建设工程的质量
    6.6质量保证和质量管制
    6.7建设人员
    6.8设备和材料
    6.9建设承包商的选定
    6.10图纸和技术细节
    6.11电管局提供的电力设施和服务
    6.12项目时间表；重大日期
    6.13进度报告
    6.14建设中的预期延误
    6.15设计的改动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/646055231040010054