## Slide 1
汇报人：AA
2024-01-18
建设工程量控制

## Slide 2
延时符
Contents
目录
工程量控制概述
工程量控制的方法与手段
工程量控制的关键因素
工程量控制的挑战与对策
工程量控制的实践案例
工程量控制的未来展望

## Slide 3
延时符
01
工程量控制概述

## Slide 4
工程量控制是指在建设工程的各个阶段，通过科学的方法和手段对工程量进行预测、计划、实施、监控和调整，以确保工程量的合理性和经济性。
旨在实现工程建设的投资、进度和质量三大目标的协调与优化，提高工程建设的整体效益。
定义与目的
目的
定义

## Slide 5
通过合理的工程量控制，可以降低工程成本，提高投资效益。
投资控制
进度控制
质量控制
工程量控制有助于合理安排施工计划，确保工程按时完成。
合理的工程量是保障工程质量的基础，有助于减少质量问题和返工现象。
03
02
01
工程量控制的重要性

## Slide 6
A
B
C
D
工程量控制的原则
全面性原则
工程量控制应贯穿于工程建设的全过程，涉及各个阶段和各个方面。
经济性原则
工程量控制应注重经济效益，追求以最少的投入获得最大的产出。
科学性原则
工程量控制应采用科学的方法和手段，以数据和事实为依据进行决策。
动态性原则
工程量控制应随着工程建设的进展和外部环境的变化而调整，保持灵活性和适应性。

## Slide 7
延时符
02
工程量控制的方法与手段

## Slide 8
依据工程设计图纸、技术标准、施工规范等文件，对工程项目的各分部分项工程进行详细的工程量计算，并编制成工程量清单。
工程量清单编制
根据工程量清单，结合市场价格信息、企业定额等计价依据，对工程项目进行计价，确定工程造价。
计价依据
包括工程量核对、综合单价分析、取费计算等步骤，确保计价结果的准确性和合理性。
计价程序
工程量清单计价

## Slide 9
变更审批
建设单位应组织专家对变更申请进行审查，评估变更对工程造价和工期的影响，并按照规定的程序进行审批。
变更实施
经审批同意的变更，相关单位应按照变更后的设计文件和施工合同要求进行实施。
变更申请
当工程实施过程中出现设计变更、施工条件变更等情况时，相关单位应及时提出变更申请。
工程变更管理

## Slide 10
索赔事件识别
在工程实施过程中，相关单位应密切关注可能出现的索赔事件，如合同违约、不可抗力等。
索赔申请
当发生索赔事件时，受损失的一方应及时向责任方提出索赔申请，并提供相关证据和资料。
索赔处理
责任方应对索赔申请进行审核，评估损失程度和责任归属，并按照合同约定或相关法律法规进行赔偿。
工程索赔管理

## Slide 11
1
2
3
工程结算应以施工合同、设计变更、工程签证等为依据，确保结算的合法性和准确性。
结算依据
包括工程量核对、综合单价调整、取费计算等步骤，确保结算结果的公正性和合理性。
结算程序
当工程结算过程中出现争议时，相关单位应首先通过协商方式解决；协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。
结算争议处理
工程结算管理

## Slide 12
延时符
03
工程量控制的关键因素

## Slide 13
通过对比不同设计方案，选择经济合理、技术可行的方案，减少不必要的工程量。
设计方案优化
确保设计文件达到规定的设计深度，避免因设计不足或过度设计导致的工程量增加。
设计深度控制
严格控制设计变更，对必须变更的情况进行充分论证，确保变更合理且经济。
设计变更管理
设计阶段的控制

## Slide 14
招标文件编制
明确工程量计算规则、计价依据和支付条款，确保招标文件严谨、准确。
工程量清单编制
按照统一的标准和规范编制工程量清单，确保清单项目完整、准确。
投标报价审查
对投标人的报价进行详细审查，确保报价合理且与招标文件要求相符。
招标阶段的控制
03
02
01

## Slide 15
03
工程计量与支付
按照合同约定的计量和支付条款进行工程计量和支付，确保工程款的合理支付。
01
合同管理
严格执行合同条款，确保工程变更和索赔等事项的处理符合合同约定。
02
现场管理
加强现场监管，确保施工按照图纸和规范进行，防止因施工错误导致的工程量增加。
施工阶段的控制

## Slide 16
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/648021135076006032