# 密码应用安全性评估方案

## 背景

随着网络与信息技术的高速发展，尤其是互联网的广泛普及和应用，网络正深刻影响并改变着人类的生活和工作方式，我们已经身处信息时代，“计算机和网络”已经成为组织重要的生产工具，“信息”成为主要的生产资料和产品，组织的业务越来越依赖计算机、网络和信息，它们共同成为组织赖以生存的重要信息资产。我国信息化建设在不断深入，信息化的水平也在不断提升，同时导致了对信息系统的依赖程度也越来越高。越来越多的政府机构、企事业单位建立了依赖于网络的业务信息系统，比如门户WEB应用、电子政务、电子商务、网上银行、网络办公等；同时也利用互联网提供给用户各类Web应用服务，如提供信息发布、信息搜索、电子政务、电子商务等业务，便利了工作，也极大丰富了人们的生活。

网络技术对社会各行各业产生了巨大深远影响的同时，随之而来的网络安全问题亦凸现出来。计算机、网络、信息等系统资产在服务于各部门业务的同时，也受到越来越多的安全威胁，如病毒破坏、黑客攻击、信息系统瘫痪、网络欺诈等利用计算机网络实施的各种犯罪行为。密码技术作为网络安全的基础性核心技术，保障信息资产和网络信任体系，保障网络空间安全的关键技术。密码保障系统有效抵御网络攻击，有效保护数据和系统安全，体现了密码使用的合规性、正确性、有效性，涉及典型的密码技术包括密码算法、密钥管理、密码协议。安全测评通过静态评估、现场测试、综合评估等相关环节和阶段，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理、安全管理等六个方面，对信息系统进行综合测评。

为全面贯彻总体国家安全观和网络强国战略，深入贯彻落实习近平总书记关于核心技术自主可控重要批示精神和工作安排，落实中共中央办公厅、国务院办公厅推进重要领域密码应用与创新发展的相关要求，在重要信息系统密码应用情况普查工作基础上，对重点行业重要信息系统开展密码应用安全性评估。通过密码应用安全性评估深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，为提升我国信息系统密码安全奠定基础。

## 相关法规政策

《中华人民共和国密码法》要求“国家对关键信息基础设施的密码应用安全性进行分类分级评估，按照国家安全审查的要求对影响或者可能影响国家安全的密码产品、密码相关服务和密码保障系统进行安全审查”。《信息安全等级保护商用密码管理办法》规定：“国家密码管理局和省、自治区、直辖市密码管理机构对第三级及以上信息系统使用商用密码的情况进行检查”。在国家密码管理局印发的《信息安全等级保护商用密码管理办法实施意见》中规定“第三级及以上信息系统的商用密码应用系统，应当通过国家密码管理部门指定测评机构的密码测评后方可投入运行”。这些制度明确了信息安全等级保护第三级及以上信息系统的商用密码应用和测评要求。此外，在《网络安全等级保护条例》明确要求在规划、建设、运行阶段开展密码应用安全性评估。

为规范商用密码应用安全性评估工作，国家密码管理局制定了《商用密码应用安全性评估管理办法》、《商用密码应用安全性测评机构管理办法》等有关规定，对测评机构、网络运营者、管理部分等三类对象提出了要求，对评估程序、评估方法、监督管理等进行了明确。同时，制定了《信息系统密码应用基本要求》、《信息系统密码测评要求》等标准，及《商用密码应用安全性评估测评过程指南（试行）》、《商用密码应用安全性评估测评作业指导书（试行）》等指导性文件，指导测评机构规范有序开展评估工作。其中，《信息系统密码应用基本要求》从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理以及安全管理六个方面提出密码应用安全性评估指标。

## 密码测评的意义

开展商用密码应用安全性评估工作，是国家网络安全和密码相关法律法规提出的明确要求，是法定责任和义务。商用密码应用安全性评估工作，不仅对规范密码应用具有重大意义，同时对维护网络和信息系统密码安全，切实保障网络安全，有效应对各类网络安全风险，也具有不可替代的重要作用。商用密码应用安全性评估工作是密码检测认证体系的重要组成部分，也是《中华人民共和国密码法》和中央有关文件的明确要求，是落实总体国家安全观和网络强国战略的具体行动，是深入推进重要领域密码应用的必然要求。

## 测评依据

### 主要依据标准

- GB 17859-1999 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》

- GB/T39786-2021 信息系统密码应用基本要求（以下简称“基本要求”）

- 信息系统密码测评要求（试行）

- 《信息系统密码应用高风险判定指引》

- 《商用密码应用安全性评估量化评估规则》

- 《商用密码应用安全性评估测评作业指导书（试行）》

- 《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南》

- 商用密码管理条例（1999年国务院令第273号）

- 《信息系统密码应用测评过程指南》

- GB/T39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

- GB/T 20984-2007 《信息安全技术 信息安全风险评估模型》

- GM/T 0006 《密码应用标识规范》

- GM/T 0015 《基于SM2密码算法的数字证书格式规范》

- 信息安全等级保护商用密码管理办法（密局发［2007］11号）

- 《中华人民共和国密码法》

- 《关键信息基础设施安全保护条例》

- 《网络安全等级保护条例》

- 《中华人民共和国网络安全法》

- 《随机性检测规范》GM/T 0005-2012

- 《密码模块安全技术要求》GM/T 0028-2014

- 《服务器密码机技术规范》GM/T 0030-2014

- 《数字证书认证系统密码协议规范》GM/T 0014-2012

- 《IPSec VPN 技术规范》GM/T 0022-2014

- 《SSL VPN 技术规范》GM/T 0024-2014

- 《动态口令密码应用技术规范》GM/T 0021-2012

- 《智能密码要是技术规范》GM/T 0027-2014

- 《签名验签服务器技术规范》GM/T 0029-2014

- 《安全电子签章密码技术规范》GM/T 0031-2014

- 《商用密码管理条例》（1999年国务院令第273号）

- 《信息安全技术 信息安全风险评估模型》GB/T 20984-2007

- 《密码应用标识规范》GM/T 0006-2012

- 《基于SM2密码算法的数字证书格式规范》GM/T 0015

- 《信息安全等级保护商用密码管理办法》（密局发［2007］11号）

- 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999

### 测评参考标准

- 《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

- 《GB/T 28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求》

- 《GBT 25070-2019信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》

- 《GB/T 22240-2008 信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》

- 《GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》

- 《GB/T 28449-2012 信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南》

- 《信息系统安全等级保护定级报告》

- 《GM/T 0005-2012随机性检测规范》

- 《GM/T 0028-2014密码模块安全技术要求》

- 《GM/T 0030-2014服务器密码机技术规范》

- 《GM/T 0045-2016 金融数据密码机技术规范》

- 《GM/T 0014-2012数字证书认证系统密码协议规范》

- 《GM/T 0022-2014IPSec VPN 技术规范》

- 《GM/T 0024-2014 SSL VPN 技术规范》

- 《GM/T 0021-2012动态口令密码应用技术规范》

- 《GM/T 0027-2014智能密码要是技术规范》

- 《GM/T 0029-2014签名验签服务器技术规范》

- 《GM/T 0034-2014基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》

- 《GM/T 0031-2014	安全电子签章密码技术规范》

- 《GM/T 0033-2014	时间戳接口规范》

## 密码应用测评工作思路

参考中国密码学会密评联委会制定的《信息系统密码应用测评过程指南》，结合《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》的具体内容和要求，考虑到被测单位的具体情况，我们的商用密码应用安全性评估工作遵循以下的工作思路。

为保证测评的科学规范，保证项目实服务期和质量，需要着重把握信息收集、测评对象确定、测评指标确定、测评作业指导书开发、测评方案制定、测评授权书、结果判断方法等关键因素，其中每个要素都直接影响到项目后面的实施。测评范围和测评指标的选取，将直接关系到项目的成本、工时和能否通过上级审查，所以必须在考虑客观事实的基础上，在项目初期便与项目涉及的各方进行多次的沟通确认。

商用密码应用安全性评估每个活动阶段都是开展下一项活动工作的前提和基础，是整个商用密码应用安全性评估过程有效性的保证。

- 项目准备活动

本活动是开展测评工作的前提和基础，主要任务是掌握被测信息系统的详细情况，准备测评工具，为编制密评方案做好准备。

- 方案编制活动

本活动是开展测评工作的关键活动，主要任务是确定与被测信息系统相适应的测评对象、测评指标、测评检查点及测评内容等，形成密评方案，为实施现场测评提供依据。

- 现场预评估活动

本活动的主要任务是按照测评方案的总体要求，严格执行测评实施方案，分步实施所有单项测评单元和测评单向的内容，客观真实的记录测评过程获取的数据和分析的结果，以了解系统的真实保护情况，获取足够的证据，发现其存在的密码应用安全性问题。

- 系统密码测评整改建议报告编制活动

本活动的主要任务是对现场预评估活动阶段的测评数据进行分析和整理，分析系统当前情况与信息系统对应等级安全指标的差距，形成《信息系统密码测评整改建议报告》，为被测单位开展密码改造和加固提供依据。

- 商用密码安全加固或整改活动

本活动涉及商用密码安全加固或整改，本着测评公平、公正、客观的原则，安全加固和整改由实施方负责，测评机构可根据商用密码安全测评和建设的相关标准，从合规、正确和有效的角度协助整改实施方完成整改工作，帮助被测单位严把整改实施关。

- 复测及报告编制阶段

本活动共两项重要工作任务，一方面是针对现场预评估中发现的问题进行复测，核验是否进行了整改，另一方面是

出具商用密码应用安全性评估报告结果，总结被测系统整体安全保护能力的综合评价活动，主要任务是根据现场最终测评结果和测评标准的有关要求，通过单项测评结果判定和系统整体测评分析等方法，分析整个系统的安全保护现状与相应等级的保护要求之间的差距，综合评价被测信息系统保护状况，并形成测评报告文本。

### 工作内容

#### 项目准备活动

测评准备活动的目标是顺利启动测评项目，准备测评所需的相关资料，为编制密评方案提供条件。测评准备活动包括项目启动、信息收集和分析、工具和表单准备三项主要任务。

##### 测评准备活动的主要任务

项目启动

在项目启动任务中，测评方组建测评项目组，获取被测单位及被测信息系统的基本情况，从基本资料、人员、计划安排等方面为整个测评项目的实施做准备。

——输入：委托测评协议书、保密协议等。

任务描述：

a) 根据测评双方签订的委托测评协议书和被测信息系统规模，测评方组建测评项目组，做好人员安排，并编制项目计划书。项目计划书应包含项目概述、工作依据、技术思路、工作内容和项目组织等内容。

b) 测评方要求被测单位提供基本资料，为全面初步了解被测信息系统做好资料准备。

——输出：项目计划书。

信息收集和分析

测评方使用调查表格、查阅被测信息系统资料等方式，了解被测信息系统的构成和密码应用情况，为编写密评方案和开展现场测评工作奠定基础。

——输入：调查表格。

任务描述：

a) 测评方收集测评所需资料，包括被测信息系统总体描述文件、被测信息系统密码应用总体描述文件、网络安全等级保护定级报告、安全需求分析报告、安全总体方案、安全详细设计方案、密码应用方案、相关密码产品的用户操作指南、各种密码应用安全规章制度，以及相关过程管理记录和配置管理文档等。

b) 测评方将被测信息系统基本情况调查表格提交给被测单位，协助并督促被测信息系统相关人员准确填写调查表格。

c) 测评方收回填写完成的调查表格，并分析调查结果，了解和熟悉被测信息系统的实际情况。分析的内容包括被测信息系统的基本信息、行业特征、密码管理策略、网络及设备部署、软硬件重要性及部署情况、范围及边界、业务种类及重要性、业务流程、业务数据及重要性、被测信息系统网络安全保护等级、用户范围、用户类型、被测信息系统所处的运行环境及面临的威胁等。以上信息可以采信自查结果、上次商用密码应用安全性评估报告中的可信结果。

d)

如果调查表格中有填写不准确、不完善或存在相互矛盾的情况，密评人员应与填表人进行沟通和确认。必要时，测评方应安排现场调查，现场与被测信息系统相关人员进行沟通和确认，以确保调查信息的正确性和完整性。

——输出：完成的调查表格，各种与被测信息系统相关的技术资料。

工具和表单准备

测评项目组成员在进行现场测评之前，应熟悉与被测信息系统相关的各种组件、调试测评工具、准备各种表单等。

——输入：完成的调查表格，各种与被测信息系统相关的技术资料。

任务描述：

a) 调试本次测评过程中将用到的测评工具。

b) 如果具备条件，建议密评人员模拟被测信息系统搭建测评环境，进行前期准备和验证，为方案编制活动、现场测评活动提供必要的条件。

c) 准备并打印表单，主要包括：现场测评授权书、风险告知书、文档交接单、会议记录表单、会议签到表单等。

——输出：选用的测评工具清单，打印的各类表单，如现场测评授权书、风险告知书、文档交接单、会议记录表单、会议签到表单等。

##### 测评准备活动的输出文档

测评准备活动的输出文档及其内容如表2-1所示：

表2-1 测评准备活动的输出文档及其内容

| 任务 | 输出文档 | 文档内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 项目计划书 |  |

|  |  | 项目概述、工作依据、技术思路、工作内容和项目组织等。 |
| --- | --- | --- |
| 信息收集和分析 | 完成的调查表格，各种与被测信息系统相关的技 术资料 | 被测信息系统的网络安全保护等级、业务情况、软硬件情况、密码应用情况、密码管理情况和相关部门及角色等。 |
| 工具和表单准备 | 选用的测评工具清单，打印的各类表单，如现场测评授权书、风险告知书、文档交接单、会议记录表单、会议签到表单等 | 测评工具、现场测评授权、测评可能带来的风 险、交接的文档名称、会议记录表单、会议签到表单等。 |

#### 方案编制活动

方案编制活动的目标是整理及分析测评准备活动中获取的被测信息系统相关资料，为现场测评活动提供最基本的文档和指导方案。方案编制活动包括测评对象确定、测评指标确定、测评检查点确定、测评内容确定及密评方案编制五项主要任务。

##### 方案编制活动的主要任务

测评对象确定

根据已经了解到的被测信息系统信息，分析整个被测信息系统及其涉及的业务应用系统，以及与此相关的密码应用情况，确定本次测评的测评对象。

——输入：完成的调查表格，各种与被测信息系统相关的技术资料。

任务描述：

a)

识别被测信息系统的基本情况根据从调查表格获得的被测信息系统情况，识别出被测信息系统的物理环境、网络拓扑结构和外部边界连接情况、业务应用系统，以及与其相关的重要的计算机硬件设备、网络安全设备、密码产品和使用的密码服务等，并识别与上述内容相关的密码应用情况。

b) 描述被测信息系统

对识别出的被测信息系统的基本情况进行整理，并对被测信息系统进行描述。描述被测信息系统时，一般以被测信息系统的网络拓扑结构为基础，采用总分式的描述方法，先说明整体结构，然后描述外部边界连接情况和边界主要设备，最后介绍被测信息系统的网络区域组成、主要业务功能及相关的设备节点，同时务必描述在这些方面所识别的密码应用情况。

c) 确定测评对象

根据被测信息系统的重要程度及其相关设备和组件等情况，明确核心资产在被测信息系统内的流转，从而确定与密码相关的测评对象。被测单位需要确定被测信息系统需要保护的核心资产，以及相应的威胁模型和安全策略。核心资产可以是业务应用、业务数据或者业务应用的某些设备、组件。核心资产及其他需要保护的配套数据（如审计信息、配置信息、访问控制列表等）、敏感安全参数（主要指密钥）的威胁模型和安全策略等均由被测单位根据密码应用方案、网络安全等级保护定级报告等确定，并由测评方进行核查和确认。

d) 资产和威胁评估

资产的价值根据资产的重要性和关键程度确定。资产价值分为高、中、低三个等级。价值越高的资产遭到威胁时将导致越高的风险。资产价值高低的界定，可由被测单位根据密码应用方案、网络安全等级保护定级报告等继承和确定，并由测评方进行核查和确认。对于各类资产和其他敏感信息，测评方与被测单位需要分析其可能面临的威胁及威胁发生的频率。

威胁发生的频率分为高、中、低三个等级，威胁发生频率越高意味着资产的安全越有可能受到威胁。可能面临的威胁以及威胁发生的频率，可由被测单位根据密码应用方案、网络安全等级保护定级报告等继承和确定，并由测评方进行核查和确认。

e) 描述测评对象

测评对象包括机房、业务应用软件、主机和服务器、数据库、网络安全设备、密码产品、密码服务、系统相关人员（包括系统负责人、安全主管、密钥管理员、密码审计员、密码操作员等）及安全管理制度类文档和记录表单类文档等。在对每类测评对象进行描述时一般采用列表的方式，如对硬件设备进行描述时，应包括测评对象所属区域、设备名称、用途、设备信息等内容。

——输出：密评方案的测评对象部分。

测评指标确定

根据已经了解到的被测信息系统定级结果，确定出本次测评的测评指标。

——输入：完成的调查表格，GB/T 39786-2021，通过评估密码应用方案，相关行业标准或规范。

任务描述：

a)根据被测信息系统的调查表格，获得被测信息系统的定级结果，并根据 GB/T 39786-2021 选择相应等级对应的测评指标。

b)根据被测信息系统相关的行业标准或规范，以及被测信息系统密码应用需求，确定特殊测评指标。

c)对于核心资产、物理环境及其他需要保护的数据（如密钥、鉴别数据等），应按照被测信息系统的安全策略、相关标准要求进行逐项确认。通过确认在核心资产、物理环境及其他需要保护的数据全生命周期流转过程中所涉及的密码算法、密码技术、密码产品、密码服务等，明确密钥生存周期管理相关的要求，并对照已通过评估密码应用方案逐项确认各项指标的适用性。

d)如果确无密码应用方案，则需要对所有不适用项进行逐条核查、评估，详细论证其安全需求、不适用的具体原因，以及是否采用了可满足安全要求的其他替代性风险控制措施来达到等效控制。

——输出：密评方案的测评指标部分。

测评检查点确定

测评过程中，需要对一些关键安全点进行现场检查确认，以防止密码产品、密码服务虽然被正确配置，但是未接入被测信息系统之类的情况发生。可通过抓包测试、查看关键设备配置等方法，来确认密码算法、密码技术、密码产品和密码服务的合规性、正确性和有效性。这些检查点应在方案编制时确定，并且充分考虑到检查的可行性和风险，最大限度地避免对被测信息系统的影响，尤其应避免对在线运行业务系统造成影响。

——输入：被测信息系统详细网络结构，选用的密码算法、密码技术、密码产品、密码服务等详细信息，GB/T 39786-2021。

任务描述：

a)关键设备检查是现场测评的重要环节，关键设备一般为承载核心资产流转、进行密钥管理的设备。密评人员应列出需要接受现场检查的关键设备和检查内容，包括：涉及密码的部分是否使用国家密码管理部门或行业主管部门认可的密码算法、密码技术、密码产品和密码服务等；相关配置是否与密码应用需求相符；是否满足GB/T 39786-2021中的相关条款要求等。

b)在使用工具进行测评时（测评工具包括但不限于：协议分析工具、算法合规性检测工具、随机性检测工具和数字证书格式合规性检测工具等），应在保证被测信息系统正常、安全运行的情况下，确定测试路径和工具接入点，并结合网络拓扑图，采用图示的方式描述测评工具的接入点、测试目的、测试途径和测试对象等相关内容。当从被测信息系统边界外接入时，测试工具一般接在系统边界设备（通常为交换机）上；从系统内部不同网段接入时，测试工具一般接在与被测对象不在同一网段的内部核心交换机上；从系统内部同一网段接入时，测试工具一般接在与被测对象在同一网段的交换机上。当测评工具接入被测信息系统条件不成熟时，测评方应与被测单位协商、配合，生成必要的离线数据。

——输出：密评方案的测评检查点部分。

测评内容确定

测评实施前，需确定现场测评的具体实施内容，即单元测评内容。

——输入：完成的调查表格，密评方案的测评对象、测评指标及测评检查点部分，GB/T 39786-2021。

任务描述：

依据GB/T 39786-2021，首先将已经得到的测评指标与测评对象结合起来，其次将测评对象与具体的测评方法结合起来。具体做法就是将各层面上的测评指标结合到具体的测评对象上，并说明具体的测评方法，构成若干个可以具体实施测评的单元。然后，结合已选定的测评指标和测评对象，概要说明现场单元测评实施的工作内容；涉及现场测试部分时，应根据确定的测评检查点，编制相应的测试内容。在密评方案中，现场单元测评实施内容通常以表格的形式给出，表格内容包括测评指标、测评内容描述等。

——输出：密评方案的单元测评实施部分。

密评方案编制

密评方案是测评工作实施的基础，用于指导测评工作的现场实施活动。密评方案应包括但不限于以下内容：项目概述、测评对象、测评指标、测评检查点以及单元测评实施等。

——输入：委托测评协议书，项目计划书，完成的调查表格，GB/T 39786-2021，密评方案中测评对象、测评指标、测评检查点、测评内容等部分。

任务描述：

a)根据委托测评协议书和完成的调查表格，提取项目来源、被测单位整体信息化建设情况及被测信息系统与其他系统之间的连接情况等。

b)结合被测信息系统的实际情况，根据GB/T 39786-2021，明确测评活动所要依据和参考的与密码算法、密码技术、密码产品和密码服务相关的标准规范。

c)依据委托测评协议书和被测信息系统的情况，估算现场测评工作量，具体可根据配置检查的节点数量、工具测试的接入点及测试内容等情况进行估算。

d)根据测评项目组成员分工，编制工作安排。

e)根据以往测评经验以及被测信息系统规模，编制具体测评实施计划，包括现场工作人员的分工和时间安排。在进行时间安排时，应尽量避开被测信息系统的业务高峰期，避免给被测信息系统的正常运行带来影响。同时，在测评计划中应将具体测评工作所需的人员、资料、场所等保障要求一并提出，以确保现场测评工作的顺利开展。

f)汇总上述内容及方案编制活动中其他任务获取的内容，形成密评方案。

g)密评方案经测评方评审通过后，提交被测单位签字确认。

——输出：经过评审和确认的密评方案文本。

##### 方案编制活动的输出文档

方案编制活动的输出文档及其内容如表2-2所示：

表2-2 方案编制活动的输出文档及其内容

| 任务 | 输出文档 | 文档内容 |
| --- | --- | --- |
| 测评对象确定 | 密评方案的测评对象部分 | 被测信息系统的整体结构、边界、网络区域、核心资产、面临的威胁、测评对象等。 |
| 测评指标确定 | 密评方案的测评指标部分 | 被测信息系统相应等级对应的适用和不适用的测评指标。 |
| 测评检查点确定 | 密评方案的测评检查点部分 | 测评检查点、检查内容及测评方法。 |
| 测评内容确定 | 密评方案的单元测评实施部分 | 单元测评实施内容 |
| 密评方案编制 | 经过评审和确认的密评方案文本 | 项目概述、测评对象、测评指标、测评检查点、单元测评实施内容、测评实施计划等。 |

#### 现场预评估活动

现场预评估活动的目标是通过与被测单位进行沟通和协调，依据密评方案实施现场测评工作，获取分析与报告编制活动所需且足够的证据和资料。现场测评活动包括三项主要任务：现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归还。

##### 现场测评活动的主要任务

###### 现场测评准备

本任务启动现场测评，以保证测评方能够顺利实施测评。

——输入：现场测评授权书，经过评审和确认的密评方案，风险告知书等。

任务描述：

a) 召开测评现场首次会，测评方介绍测评工作，进一步明确测评计划和方案中的内容，说明测评过程中具体实施的工作内容、测评时间安排、测评过程中可能存在的安全风险等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/656101200111010052