|  |  | 凿毛设备接电不符合规范 | 触电 伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 普通 危（ | 满足“一机一闸，一箱一漏''且电柜接地要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墩柱 | 施工准备 | 方案编制计算有误方案未进行专家论证 | 害 +网+旦. | 1 | 6 | 7 | 42 | wei ）险 | 方案编制必须经过审核及专家论证 |  |
|  |  | 方案实施未进行安全教育及交底 | 4.rn I•日 | 1 | 6 | 7 | 42 | 普通 危（ | 方案实施必须实行三级交底制度 |  |
|  |  | 未正确佩戴个人防护用品 | 明堀 高处 | 3 | 3 | 7 | 63 | wei ）险 | 必须正确佩戴个人防护用品 |  |
|  | 脚手架搭 设 | 脚手架的强度、刚度和稳定性达不到要求 | 坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 普通 危（ | 必须严格检查脚手架的强度、刚度和稳定 性，达不到要求坚决不得使用 |  |
|  |  | 脚手架基础的场地未设排水措施 | At"羽 | 3 | 6 | 7 | 126 | wei ）险 | 脚手架基础的场地应设排水措施 |  |

桥梁工程危（wei）险源（危害因素）调查辨识、风险评价表

合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项目部四分部

| 施工 作业 | 分项工程 作业活动 | 危（wei）险源 （危害因素） | 危（ wei） 险 | 评价方法 |  |  |  | 风险 程度 | 控制方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LEC值法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |  |
| 墩柱 | 脚手架搭 设 操作 | 脚手架安装完成后未检查验收 | 类型 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著 危（ | 脚手架安装完成后必须进行严格的检查 验收，确保安全使用 |  |
|  |  | 平台人员、钢筋、设备等荷载集中 | 坍塌 | 1 | 3 | 15 | 45 | wei ）险 | 操作平台上机具设备应该分开摆放，人员 不能集中 |  |
|  | 钢筋绑扎 | 吊物捆扎不坚固 | 坍塌 | 3 | 3 | 7 | 63 | 普通 危（ | 起重吊装司索人员捆扎吊物时必须捆扎 牢实 |  |

起重 伤害

wei

）险 普通 危（

wei

）险

|  |  | 钢筋工违反操作规程 | 物体 打击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 普通 危（ | 钢筋工必须严格执行操作规程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 作业平台有翘头板、探头杆件 | 高处 坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | wei ）险 | 作业平台必须满铺跳板，并进行紧固，减 少探头杆件数量 |  |
|  | 预埋件 | 预埋件未按要求埋设 | 坍塌 | 1 | 3 | 7 | 21 | 显著 危（ | 按专项施工方案规定埋设预埋件，并对 预埋件进行质量检查 |  |
|  | 模板安装 | 起重作业人员违反操作规程 | 起重 伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | wei ）险 | 执行起重操作规程与“十不吊”原则 |  |
|  |  | 操作人员攀爬模板 | 害 高处 | 3 | 3 | 7 | 63 | 普通 危（ | 现场安全管理人员加强监督，发现工人攀 爬模板即将制止 |  |
|  |  | 模板安装过程中未设置围栏 | 坠落 物体 | 3 | 3 | 7 | 63 | wei ）险 | 模板安装过程必须设置围栏，并拉设警戒 区。 |  |
|  | 混凝土浇 筑 | 罐车浇筑时无专人指挥 | 打击 车辆 | 3 | 3 | 7 | 63 | n通 危（ | 罐车浇筑混凝土时必须有专人指挥 |  |

桥梁工程危（wei）险源（危害因素）调查辨识、风险评价表

合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项目部四分部

| 施工 作业 | 分项工程 作业活动 | 危（wei ）险源（危 | 危（ wei | 评价方法 LEC值法 |  |  |  | 风险 程度 | 控制方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |  |
| 墩柱 | 混凝土 浇筑 |  | ） 险 | 1 | 6 | 7 | 42 | 普通 危（ | 拖泵泵管严禁固定在塔吊上 |  |
|  |  | 拖泉水厚囿At在塔rfi_L | 类型 物体 | 3 | 3 | 7 | 63 | wei ）险 | 现场管理人员控制碎浇筑的速度，浇筑过 程中专人巡视检查支撑体系稳定性 |  |
|  |  | 酢浇筑速度过快 | 打击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 普通 危（ | 满足“一机一闸，一箱一漏”且电柜接地要 求 |  |
|  |  | 不规似以直狐拇棒及电 | 明1羽 | 3 | 3 | 7 | 63 | wei X 口人 | 泵车浇筑舲过程中，必须严格遵守操作规 |  |

|  |  |  | 伤害 |  |  |  |  | 危（ wei | 程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挂架安装、 使用及拆 除 | 安装拆除过程中，作业人员违规作业 | 高处 坠落 | 3 | 3 | 7 | 63 | ）险 故福 | 安装拆除过程中，作业人员必须按照规程 作业，佩戴个人防护用品 |  |
|  |  | 挂架未设置临边防护 | 高处 坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 省烟 危（ | 挂架必须设置临边防护 |  |
|  | 内操作平 台搭设及 使用 | 塔吊吊装模板时，吊物底下有作业人员停留走动 | 起重 伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | wei ）险 | 加强对工人的安全教育培训 |  |
|  |  | 操作平台上钢筋、机具堆放过多 | 害 包十口 | 3 | 3 | 7 | 63 | 危（ wei | 操作平台上钢筋、机具堆放应均匀分散堆 放，内操作平台应搭设坚固 |  |
|  | 挂架爬升 | 挂架的提升操作无专人统一指挥 | m，羽 物体 | 3 | 3 | 3 | 27 | ）险 普通 | 挂架、模板的提升操作必须专人统一指 挥，提升前须做技术交底 |  |
|  |  | 未架设缆风绳 | 打击 | 1 | 10 | 15 | 150 | 危（ wei | 爬升过程中应架设缆风绳 |  |
|  |  | 钢丝绳有损伤，吊装过程中断裂 | 物体 | 1 | 6 | 7 | 42 | ）险 普通 | 吊装前检查钢丝绳、吊具及安全装置 |  |

桥梁工程危（wei）险源（危害因素）调查辨识、风险评价表

合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项目部四分部

| 施工 作业 | 分项工程 作业活动 | 危（wei ）险源（危 害因素） | 危（ wei ） | 评价方法 |  |  |  | 风险 程度 | 控制方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LEC值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L | 法 |  | D |  |  |  |
| 盖梁 | 施工准备 |  | 险 米刑 | 1 | E 6 | C 7 | 42 | 普通 危（ | 作业人员必须进行安全教育及交底 |  |
|  |  | 作业人员未进行安全教A及交底 | - I • 高处 | 1 | 6 | 7 | 42 | wei ）险 | 必须正确佩戴个人防护用品 |  |

|  | 预埋穿心 钢棒 | 安装钢棒时，起重设备未按规程操作 | 起重 伤 | 1 | 3 | 7 | 21 | 普通 危（ | 安装钢棒时，起重设备必须按规程操作 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 吊笼未与墩身钢筋连接坚固 | 害 高处 | 1 | 6 | 15 | 90 | wei ）险 | 吊笼与墩身预埋钢筋连接坚固，作业前对 紧固情况进行检查 |  |
|  |  | 墩顶作业人员行走未设母索 | 坠落 高处 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著 危（ | 墩顶作业人员行走必须设母索 |  |
|  | 放置承重 梁与分配 梁（含施工 平台） | 起重作业前未对起重设备及钢丝绳进行检查，吊车 晃动较大，未设置溜绳 | 坠落 起重 | 3 | 3 | 7 | 63 | wei ）险 | 起重作业前必须对起重设备及钢丝绳进 行检查，设置溜绳 |  |
|  |  | 工具、材料未放置稳当 | 伤 害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 显著 危（ | 材料必须放置稳当，作业人员配置工具袋 |  |
|  | 底模 铺装 | 人工搬运时未轻拿轻放 | 物体 打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | wei ）险 | 人工搬运时须轻拿轻放 |  |
|  |  | 铺装底模时，未设置临边防护 | 物体 打击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 普通 危（ | 铺装底模时，必须设置临边防护 |  |
|  | 钢筋 安设 | 恶劣气候下作业 | 局处 坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | wei ）险 | 恶劣气候下严禁作业 |  |
|  |  | 在钢筋骨架上行走 | 其他 伤 | 3 | 3 | 7 | 63 | 口通 危（ | 严禁在钢筋骨架上行走 |  |

桥梁工程危（wei）险源（危害因素）调查辨识、风险评价表

合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项目部四分部

| 施工 作业 | 分项工程 作业活动 | 危（wei ）险源（危 害因素） | 危（ wei ） | 评价方法 LEC值 |  |  |  | 风险 程度 | 控制方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | 诟 |  | D |  |  |  |
| 盖梁 | 侧模 安装 |  | 险 | 1 | 6 | C | 42 | ( 普危 | 模板支撑系统必须进行安全验算，验收合 格 |  |

|  |  |  |  | L | E | C | D |  | 普通 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纵坡坡度加大时，未采取相应的安全措施就运输 | 车辆 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 普通 危（ | 危（wei）险 普通 |  |
|  |  | 平板拖车运输大型预制梁构件时，时速超过6km/h 或者捆绑不坚固 | 车辆 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | wei） 险 | 危（wei）险 |  |
|  | 梁板运输 | 预制构件运输，运输车辆或者预制构件上坐人 | 车辆 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 晋通 危（ |  |  |
|  |  | 水上运输，拖轮牵引驳船行进，急转弯 | 车辆 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 险 普通 |  |  |
| 预制梁 架设 |  | 运输预制构件的平车到达安装位置后未楔紧车车 轮 | 车辆 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 危（ wei） |  |  |
|  |  | 钢丝绳断裂反弹，制动系统失灵，吊物过程中脱钩 | 物体 打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 的 普通 危（ |  |  |
|  |  | 挪移吊物碰撞 | 物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 险 普通 |  |  |
|  | 梁板起吊 | 高空作业时无临边防护，作业人员不慎踏空 | 高处 坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 危（ wei） |  |  |
|  |  | 吊钩无保险装置 | 起重 伤害 | I | 6 | 7 | 42 | 险 普通 |  |  |
|  |  | 索具使用不合理，绳径倍数不够 | 起重 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 危（ wei） |  |  |

普通 危（ wei） 险

显著 危（ wei） 险

在安全措施落实到位的 情况下再进行运

输

按规定的速度、路线运 输桥梁构件，预制 梁板必须捆绑坚固

严禁运输预制构件的车上或者预制构件坐 人，禁止人货同车

拖轮牵引驳船缓慢转弯

平车到达安装位置后楔紧车车轮

每班前应检查钢丝绳、吊具，发现隐患及

| 时更换，预制 |  | 驶， |
| --- | --- | --- |
| 起吊前，梁运 |  | 专人 |
| 钢丝绳 与吊物 | 输过 | 指挥 |
| 之间采 | 程中 | 临边 |
| 取 | 挪移 | 临边 |
| 隔离缓 | 要慢 | 和孔 |
| 冲措施 | 速行 | 洞必 |

须进 行安 全防 护， 防护

要及使用 时合格

吊要装险置

具丝倍符规要 索钢绳数合范求

桥梁工程危（wei）险源（危害因素）调查辨识、风险评价表

合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项B部四分部

| 施工 作业 | 分项工程 作业活动 | 危（wei ）险源 | 危（ wei | 评价方法 | 风险 程度 | 控制方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LEC值 |  |  |  |

|  |  |  |  | L | E | C | D |  | 危（wei）险 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人员上下无专用爬梯 | 高处 坠落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 普通 危（ | 普通 危（wei）险 |  |
|  |  | 钢丝绳重叠或者斜绕 | 起重 伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | wei) 险 |  |  |
|  |  | 吊运架设过程中梁上有杂物坠落 | 起重 伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | FI通 危（ |  |  |
|  |  | 架桥机违章作业或者指挥失误 | 机械 伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 险 稍有 |  |  |
| 预制梁 | 梁板起吊 | 电源线漏电 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 危( wei) |  |  |
| 架设 |  | 电缆线架设、走线不符合要求 | 触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | fez 普通 |  |  |
|  |  | 吊装偏心构件时，未使用可调整偏心的吊具进行吊 装 | 起重 伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 危（ wei） 险 |  |  |
|  |  | 构件吊装时，指挥不当 | 起重 伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 普通 危（ |  |  |
|  |  | 构件吊装时不稳定 | 起重 伤害 | 3 | 3 | / | 63 | wei) 险 |  |  |
|  |  | 导梁上的轨道使用不同规格钢轨时，接头未处理 好，轨道有错台 | 起重 伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 晋迪 危（ |  |  |

险 普通 危（ wei） 险

普通 危（ wei） 险

普通

钢丝绳要专人看管，有重叠斜绕现象及时

暂时用

设置专用 爬梯

停机

吊运前清扫梁板卜.杂物

电由专 业电工 维修、

禁止违章作业和违章指挥现象，安全员进 行监督作业

探电定期行查

作工 进检

业匚置线线设
专电布走接架

9

合件心布 结构重分 、 、

选择专人构件绑扎稳定后方可吊装

着力统一

Z 指挥，导梁上的轨道使用不同规格钢轨时，处理 听从好接头，轨道不得有错台

进信号

，行吊吊装

装

桥梁工程危（wei）险源（危害因素）调查辨识、风险评价表

合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项目部四分部

| 施工 | 分项工程 | 危（ | 危（ | 评价方法 | 风险 | 控制方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 作业 | 作业活动 | （危害因素） | 类型 | LE值法 |  |  |  | 程度 | 稍有 危（wei）险 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | F | C | D |  |  |  |
| 预制梁 架设 | 梁板起吊 | 架桥机落位后未系好缆风绳 | 起重 伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 普通 危（ | 稍有 危（wei）险 |  |
|  |  | 构件在架桥机上挪移速度过快，或者卷扬机操作者 不按指挥信号协同操作 | 起重 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | wei) 险 |  |  |
|  | 梁板就位 | 梁板横移前未检查横移轨道的稳定性 | 起重 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 昔血 危（ wei， |  |  |
|  |  | 架桥机横移轨道的两端未设置制动枕木 | 起重 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 险 普通 |  |  |
|  |  | 全幅宽度架桥机吊装的边梁就位前，墩顶作业人员 未撤离 | 起重 伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 危( wei) |  |  |
|  |  | 构件起吊横移就位后，未加设支撑、垫木，或者构 件不稳定 | 起重 伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | fez 普通 |  |  |
|  |  | 每片梁板安装就位后，未采取可靠的暂时固定措施 | 高处 坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 危＜ wei) 险 |  |  |
|  |  | 构件吊至盖梁顶时，未缓慢、平稳地落地 | 起重 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 普通 危（ |  |  |
|  |  | 架桥机安装构件时，先后支点不稳定 | 起重 伤害 | I | 6 | 3 | IK | wei) 险 |  |  |
|  |  | 千斤顶使用前未做承载试验，起重吨位小于顶升构 件的13倍 | 起重 伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 普通 危（ |  |  |

险 普通 危（ wei） 险

普通 危（ wei） 险

系好缆风绳员配合协同操作

按规定的速梁板横移前必须检查横移轨道的稳定性 却架莺氏兽架桥机顶横移轨道的两端必须设置制动 位后必须与卷扬机操...

作人 枕木

边梁就 位前， 作业人 员及时 撤离墩 顶

构件及时梁板安 起吊设置装就位 横移支撑后，采 就位垫取可靠 后，木

件至梁时慢稳地 构吊盖顶缓平落 暂固措 的时定施

调整先后支点，确保稳定后再进行安装

'千斤顶使用前进行承载试验，确保起重吨 、位大于顶升构件的1.3倍

桥梁工程危（wei）险源（危害因素）调查辨识、风险评价表

合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项目部四分部

| 施工 作业 | 分项工程 作业活动 | 危（wei）险源 （危害因素） | 危（M 险 类型 | 、 评价方法 ei） |  |  |  | 风险 程度 | 危（wei）险 普通 危（wei）险 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LEC值法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |  |
| 预制梁 架设 | 梁板就位 | 千斤顶的升降未随时加设或者抽出保险垫木，或者 构件底面与保险垫木间的距离超过6cm | 起重 | 3 | 3 | 3 | 27 | 普通 危（ | 危（wei）险 |  |
|  |  | 顶升T梁、箱梁等大吨位构件时，未在梁两端架设 支撑 | 历舌 起重 | 1 | 6 | 7 | 42 | 险 此；滥 |  |  |
|  |  | 顶升大吨位构件时，构件两端同时顶起或者下落 | 伤害 起重 | 1 | 6 | 7 | 42 | 危（ |  |  |
|  | 过孔 | 恶劣气候下过孔 | 伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 险 普通 |  |  |
|  |  | 作业人员违规操作 |  | 3 | 6 | 3 | 54 | 危( wei) |  |  |
|  |  | 过孔后未及时固定 | - +14 + 旦 | 3 | 2 | 7 | 42 | 险 普通 |  |  |
|  |  | 未检查先后支腿支点稳定性 | 4-rn 1•口 | 3 | 3 | 3 | 27 | 厄( wei) 险 |  |  |
| 圆管涵 | 施工准备 | 未对作业人员进行安全教育及交底 | 见塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 普通 危（ |  |  |
|  |  | 作业人员为正确使用或者佩戴个人防护用品 | 物体 | 3 | 3 | 3 | 2/ | wei) 险 |  |  |
|  | 基础开挖 | 开挖基础预留工作面宽度不符合设计要求 | 打击 其他 | 3 | 6 | 3 | 54 | 普迪 危（ |  |  |

普通 危（ wei） 险 普通

千斤顶的升险垫木间的距离小

降网射加设于6cm	备注

或者肺出保顶升T梁、箱梁等大吨位构件时，在梁

险摩， 两端架设支撑

或者前保构顶升大吨位构件时，先进行试吊，吊起一 件底面与保端后，再缓慢吊起另一端

恶劣气 候严禁 过孔作 业

按规程操作

过孔后必须及时固定

作业人
员必须

必须检查先后支腿支点 稳定性

须作人进安技交 必对业员行全术底

作业人员必须正确使用个人防护用品

按照技术规范和设计要求预留工作面

桥梁工程危（wei）

险源（危害因素）调查辨识、风险评价表

合同段名称:太原东二环高速公路路基ZB项目部四分部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/656102034223010101