# 目 录

一、目的：	2

二、适用范围：	2

三、职责：	2

四、内容：	2

1、概述与与风险评估:	2

2、验证小组成员：	2

3、 验证指导与参考文献:	3

4、验证人员培训及安康状况:	3

5、惰性气体安排系统进展设计确认：	4

6、惰性气体系统安装确认：	4

7、系统的运行确认：	6

8、惰性气体过滤设备的验证：	8

9、惰性气体系统性能确认：	8

10、偏差分析和整改：	10

11、结果分析与评价：	10

12、再验证：	10

13、相关文件：	10

14、相关记录：	10

15、.发放范围：	10

16、附件：	10

惰性气体系统验证方案

一、目的：

为确认惰性气体系统能够正常运行，设备各项性能符合要求。对惰性气体系统进展验证，确保各用气点惰性气体的压力、流量、纯度、微粒及微生物数、悬浮粒子均符合生产工艺要求。

二、适用范围：

惰性气体系统验证。三、职责：

1、验证小组成员负责验证方案的实施。

2、验证负责人负责验证方案的实施监视与治理。四、内容：

1、概述与与风险评估:

小容量注射剂使用的惰性气体有二氧化碳和氮气，氮气系统在 PSA 变压吸附制氮装置系统验证中，已进展验证。惰性气体直接与药液接触，为确保惰性气体系统符合生产工艺质量要求，现对惰性气体系统进展验证。

  - 系统流程图：

CO2	缓冲罐	2%硫酸铜溶液 3%高锰酸钾溶液	注射用水

缓冲罐	0.2μm 过滤器	0.2μm 过滤器	使用点

  - 惰性气体系统主要用于输送小容量注射剂配制及灌封过程时所充惰性气体，惰性气体贮罐后的洗气介质用于脱氧、除有机物和微生物，缓冲罐稳定气体压力，用气点前的 0.2μm 疏水性折叠过滤器，进一步保证了惰性气体的质量，通过以上处理,能满足实际生产需要。

  - 每月开班大处理时、连续生产七天、更换惰性气体种类时，要准时更换洗气介质和洗气用注射用水。每月开班大处理时，拆卸折叠过滤器按《折叠过滤器清洁消毒规程》处理后，安装好。

姓 名

部 门

职 务

职责

吕和平

技术副总

验证总负责人

验证方案和报告批准

2、验证小组成员：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/657003116162006025