施工组织设计

1．应依据招标文件和对现场的勘察状况，采纳文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优支配；

（3）施工总进度支配及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度支配、保障进度支配须要的主要施工机械设备、劳动力需求支配及保证措施、材料设备进场支配及其他保证措施等）；

（4）施工平安措施支配；

（5）文明施工措施支配；

（6）施工场地治安保卫管理支配；

（7）施工环保措施支配；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的状况和布置）；

2施工组织设计除采纳文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力支配表

附表四  支配开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

吴忠市太阳山移民开发区2014年小城镇建设改造项目四标段

施

工

组

织

设

计

二〇一四年八月十六日

目       录

第一章、编制说明与依据

其次章、工 程 概 况

第三章、施工组织机构及主要管理人员支配

第四章、工程管理目标

第五章、施工方案及施工工序

第六章、质量保证措施

第七章、季节性施工措施

第八章、现场施工各项管理措施

第九章、文明施工措施

第十章、降低成本措施

第十一章、工程验收后服务措施

# 第十二章、农夫工工资支付保障措施

第一章、编制说明与依据

# 1 编制说明与依据

## 1.1编制说明

《吴忠市太阳山移民开发区2014年小城镇建设改造项目四标段施工组织设计》是我公司依据设计图纸和现行规范、标准的要求，结合现场实际状况并总结我公司多年来各类工程建设阅历，针对本工程特点编制而成的，本着保质量、保工期的要求，经我单位工程技术人员反复论证和方案比较，最终提出我们的理解和建议。如有幸中标，在施工中过程中对主要的分项工程编制专项施工方案，报监理、建设方审批，确保本工程达到

合格质量目标。

## 1.2编制依据

1) 吴忠市太阳山移民开发区2014年小城镇建设改造项目四标段施工图纸及招标文件。

2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规程、规范及验评标准。

3)宁夏回族自治区人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境爱护等法规及规定。

4)ISO9000质量管理体系、 ISO14000环境管理体系、OHSMS18000职业平安卫生管理体系标准，我公司质量、环境、职业健康平安管理体系整合的一体化管理体系程序文件、一体化管理手册及其支持性文件。

5)我公司总承包管理、质量管理、平安管理、文明施工管理规定。

6)现场和周边环境的实地踏勘状况。

7)主要技术标准、规范规程

| 序号 | 标准规范名称 | 编 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 | 国家标准 |
| 2 | 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2002 | 国家标准 |

| 3 | 《建筑施工平安技术规范》 | JGJ130-2011 | 行业标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 《建筑施工临时用电平安技术规范》 | JGJ146-2005 | 行业标准 |
| 5 | 《建筑施工平安技术规范》 | JGJ162-2008 | 行业标准 |
| 6 | 《建筑工程施工工艺标准》 | DB/T64(271-283)-2003 | 地方标准 |
| 7 | 《建筑施工平安检查标准》 | JGJ59-99 | 行业标准 |
| 8 | 《建筑工程施工质量评价标准》 | GB／T50375-2006 | 国家标准 |
| 9 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范》 | GB50242-2002 | 国家标准 |
| 10 | 《建筑工程施工工艺标准》 | DB/T64(271-283)-2003 | 地方标准 |
| 11 | 《建筑施工临时用电平安技术规范》 | JGJ146-2005 | 行业标准 |
| 12 | 《建筑施工模板平安技术规范》 | JGJ162-2008 | 行业标准 |
| 13 | 《建筑施工平安检查标准》 | JGJ59-99 | 行业标准 |

其次章、工 程 概 况

# 2.工 程 概 况

## 2.1工程简介

1)工程名称：吴忠市太阳山移民开发区2014年小城镇建设改造项目                    四标段

2)工程地址： 吴忠市太阳山移民开发区

3)建设单位：吴忠市太阳山移民开发区管委会

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/657201060015006045