
施工组织设计

1．应依据招标文件和对现场的勘察状况，采纳文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：
（1）施工方案及技术措施；
（2）质量保证措施和创优支配；
（3）施工总进度支配及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度支配、保障进度支配须要的主要施工机械设备、劳动力需求支配及保证措施、材料设备进场支配及其他保证措施等）；
（4）施工平安措施支配；
（5）文明施工措施支配；
（6）施工场地治安保卫管理支配；
（7）施工环保措施支配；
（8）冬季和雨季施工方案；
（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的状况和布置）；
2施工组织设计除采纳文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力支配表
附表四  支配开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
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第一章、编制说明与依据
[bookmark: _Toc30267][bookmark: _Toc254874180][bookmark: _Toc254941689][bookmark: _Toc14297061][bookmark: _Toc14297286][bookmark: _Toc15409449][bookmark: _Toc15483544][bookmark: _Toc169362956][bookmark: _Toc12848764][bookmark: _Toc12849115][bookmark: _Toc205643325]1 编制说明与依据                                                                                                                           
[bookmark: _Toc254874181][bookmark: _Toc254941690][bookmark: _Toc24150]1.1编制说明
  《吴忠市太阳山移民开发区2014年小城镇建设改造项目四标段施工组织设计》是我公司依据设计图纸和现行规范、标准的要求，结合现场实际状况并总结我公司多年来各类工程建设阅历，针对本工程特点编制而成的，本着保质量、保工期的要求，经我单位工程技术人员反复论证和方案比较，最终提出我们的理解和建议。如有幸中标，在施工中过程中对主要的分项工程编制专项施工方案，报监理、建设方审批，确保本工程达到 
合格质量目标。
[bookmark: _Toc254941691][bookmark: _Toc15483545][bookmark: _Toc14297287][bookmark: _Toc254874182][bookmark: _Toc169362957][bookmark: _Toc12849116][bookmark: _Toc30746][bookmark: _Toc14297062][bookmark: _Toc12848765][bookmark: _Toc15409450][bookmark: _Toc205643326]1.2编制依据
[bookmark: _Toc169362958][bookmark: _Toc205643327]    1) 吴忠市太阳山移民开发区2014年小城镇建设改造项目四标段施工图纸及招标文件。
    2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规程、规范及验评标准。
    3)宁夏回族自治区人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境爱护等法规及规定。
    4)ISO9000质量管理体系、 ISO14000环境管理体系、OHSMS18000职业平安卫生管理体系标准，我公司质量、环境、职业健康平安管理体系整合的一体化管理体系程序文件、一体化管理手册及其支持性文件。
    5)我公司总承包管理、质量管理、平安管理、文明施工管理规定。
    6)现场和周边环境的实地踏勘状况。
[bookmark: _Toc169362959][bookmark: _Toc205643328]7)主要技术标准、规范规程
	序号
	标准规范名称
	编   号
	备 注

	1
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001
	国家标准

	2
	《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》
	GB50202-2002
	国家标准



	3
	  《建筑施工平安技术规范》
	JGJ130-2011
	行业标准

	4
	《建筑施工临时用电平安技术规范》
	JGJ146-2005
	行业标准

	5
	《建筑施工平安技术规范》
	JGJ162-2008
	行业标准

	6
	《建筑工程施工工艺标准》 
	DB/T64(271-283)-2003
	地方标准

	7
	《建筑施工平安检查标准》
	JGJ59-99
	行业标准

	8
	《建筑工程施工质量评价标准》
	GB／T50375-2006
	国家标准

	9
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范》
	GB50242-2002
	国家标准

	10
	《建筑工程施工工艺标准》 
	DB/T64(271-283)-2003
	地方标准

	11
	《建筑施工临时用电平安技术规范》
	JGJ146-2005
	行业标准

	12
	《建筑施工模板平安技术规范》
	JGJ162-2008
	行业标准

	13
	《建筑施工平安检查标准》
	JGJ59-99
	行业标准

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc254874183][bookmark: _Toc254941692][bookmark: _Toc15483546][bookmark: _Toc513][bookmark: _Toc169362960][bookmark: _Toc205643329]
  其次章、工 程 概 况
2.工 程 概 况
[bookmark: _Toc14297064][bookmark: _Toc169362961][bookmark: _Toc254941693][bookmark: _Toc205643330][bookmark: _Toc254874184][bookmark: _Toc523739009][bookmark: _Toc531513949][bookmark: _Toc522672800][bookmark: _Toc14297289][bookmark: _Toc15409452][bookmark: _Toc15483547][bookmark: _Toc13927]2.1工程简介  
1)工程名称：吴忠市太阳山移民开发区2014年小城镇建设改造项目                    四标段
2)工程地址： 吴忠市太阳山移民开发区  
3)建设单位：吴忠市太阳山移民开发区管委会


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/657201060015006045

