（建筑工程管理）仙游县城区绿化养护管理工程养护

仙游县城区绿化养护管理工程养护

# 招标文件

招标编号：	FNC-ZB-09002 号		 项目名称：仙游县城区绿化养护管理工程			 招标人：	仙游县市政管理中心	（盖章）

##### 法定代表人：	（盖章）

招标代理单位： 福州诺成工程项目管理 XX 公司	（盖章） 法定代表人：		（盖章）

### 日期：2009 年 02 月

目录

第壹部分投标人须知

（壹）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编写

（四）投标文件的递交

（五）开标、评标及定标

（六）授予合同

### 第二部份合同条款

第三部份投标文件组成（格式）

### 第四部份法定代表人资格证明书（格式） 法定代表人授权委托书（格式）

第五部份养护量清单

### 第六部份附件 1、仙游县园林绿地养护管理标准附件 2、仙游县园林绿地养护管理考核办法

附件 3、仙游县园林绿地养护管理考核评分细则附件 4、仙游县城区行道树修剪技术要求

第壹部分投标人须知

# 壹、投标人须知前附表

| 项 | 条 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工程项目名称 | 仙游县城区绿化养护管理工程 |
| 2 |  | 养护地点 | 仙游县城区 |
| 3 |  | 养护规模 | 47040.5㎡ |
| 4 |  | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 |  | 养护质量 | 达到仙游县园林地化养护管理标准 |
| 6 |  | 招标范围 | 按养护量清单 |

| 7 |  |  |  | 要求工期 |  | 养护总工期： 三年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  | 资金来源 |  | 财政拨款 |  |
| 9 |  |  |  | 投标人资质 等级要求 |  | 凡于莆田市内注册具有园林绿化施工总承包三级及之 上资质且具有安全生产许可证的独立法人 |  |
| 10 |  |  |  | 资格审查方式 |  | 资格后审 |  |
| 11 |  |  |  | 踏勘现场 |  | 招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现 |  |
|  | 项 |  | 条款 |  | 内容 |  | 说明和要求 |
|  | 12 |  |  |  | 网上澄清和修改 |  | 投标人对招标文件、养护量清单等存有异议的， 可不署名于 2009 年 2 月 9 日 17 时前登录于仙游县招投标中心网将疑问材料向招标人提出（应列明 |
|  | 13 |  |  |  | 投标有效期 |  | 为： 60 日历天（从投标截止之日算起） |
|  | 14 |  |  |  | 投标保证金 |  | 人民币：贰万元（20000 元） |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  | 本次发包总面积 |  | 47040.5㎡ |
|  | 18 |  |  |  | 投标文件份数 |  | 正本壹份，副本叁份。 |
|  | 19 |  |  |  | 投标文件提交地点 及截止时间 |  | 收件人：福州诺成工程项目管理 XX 公司 地点：仙游县自来水公司办公楼五层 |
|  | 20 |  |  |  | 开标 |  | 开标时间：2009 年 2 月 11 日 15 时 30 分 地点：仙游县自来水公司办公楼五层 |

| 21 |  | 评标方法 | 按照招标文件规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | 履约保证金 | 投标人提供的履约保证金为年养管费的 10% |
| 备注 |  |  |  |

##### （壹）总则

###### 工程说明

  - 项目名称：仙游县城区绿化养护管理工程

  - 养护地点:仙游县城区

1.3 养护规模:47040.5㎡×三年

  - 承包方式:包工包料

  - 质量标准:养护管理标准

  - 招标范围:按养护量清单

  - 养护总工期: 三 年

  - 资金来源:财政拨款

###### 获取招标文件方式

投标人直接从仙游县招投标中心网站（/xyztb/index.htm）下载小额工程的招标信息。

###### 投标人的资格资质要求

  - 凡公司注册地于本市具有独立法人资格,符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜于投标人均可参和投标.

  - 具备承担本招标工程项目的能力且具备建设行政主管部门核发的经年检合格的园林绿化施工总承包三级及之上资质且具有安全生产许可证的独立法人

（不分主、增项差别）。项目经理须是申请人本企业职员（以注册建造师执业证

上的工作单位为准），具备相应专业二级及之上注册建造师资质。（省厅临时建

###### 造师证明文件不能作为建造师临时执业证书使用）

  - 近三年内,未曾被县区级之上关联行政监督部门记入不良行为的.

- 投标有效期 60 日历天（从投标截止之日算起）。

###### 投标费用

投标人应承担其编制投标文件和递交投标文件所涉及的壹切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。

- 本招标工程项目不允许违法转包、分包。

###### 本文件依据市政府莆政综[2007]224 号文及仙政文【2008】17 号文制定。招投标活动的有关问题处理按照市政府莆政综[2007]224 号文及仙政文【2008】17

号文执行。

##### （二）招标文件

###### 招标文件

招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、养护量清单、修改和澄清的答疑文件组成。

###### 现场踏勘

  - 招标人不组织现场勘察。 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料， 是招标人现有的能被投标人利用的资料， 招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的， 由投标人自行决定。

  - 投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场， 但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。 投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

###### 招标人不组织投标答疑会。

- 招标文件的澄清及修改

投标人对工程情况和招标文件（含养护量清单）有疑问的可于 2009 年 2 月 9 日

17：00 前直接登录仙游县招投标中心网（/xyztb/index.htm）向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于 2009 年 2 月 10 日 17：00 前于仙游县招投

标中心网上公布澄清及修改的答疑内容。

###### 养管费计算方法

12.1 月养管费计算方法：47040.5㎡×0.6 元/㎡·月

###### 12.2 年养管费计算方法：47040.5㎡×0.6 元/㎡·月×12 月

12.3 三年养管费计算方法：47040.5㎡×0.6 元/㎡·月×12 月×三年

###### 投标报价

投标人应按 0.6 元/㎡·月进行报价〖备注：投标报价和此报价价不相同的为废标〗

###### 合同承包价

按 47040.5㎡×0.6 元/㎡·月×12 月×三年=1016075 元进行签定。

###### 投标保证金的缴交和退仍

  - 投标保证金金额为人民币:贰万元整（￥20000 元），投标人必须按规定

###### 交纳。

银行账户名称：仙游县招投标中心开户行：农业银行仙游支行

账号：13430101040005064

  - 投标保证金手续须于截标前自行办妥。投标保证金应当从投标人基本账户转入招标人指定的银行专户，且写明投标人、投标项目名称。缴交时间确认以招标文件指定银行于截标时出具的对账单为准。截标时，县招投标中心应当负责查询该项目投标保证金入账情况，且及时通知招标人。

  - 于投标文件递交截止时间前，投标申请人投标保证金必须汇至仙游县招

投标中心银行专户，否则投标人的投标文件按废标处理。

  - 开标完成后，未中标的投标人的保证金次日退仍至其基本账户，中标人的投标保证金于签订养护合同后五日内退仍至其基本账户。

###### 发生下列情况之壹，投标保证金将被没收：

    - 开标后于投标有效期间，投标人撤回其投标书的； (2)中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(3)中标人于规定的期限内未提交履约保证金的；

###### 投标工期及质量

  - 本招标工程项目养护总工期为三年。

  - 养护质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到仙游县园林绿化养护管理标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的壹切损失由养管单位承担。

###### 缺株补植

本次招标共 290 株需补植，补植费用不计于本次发包价中（补植费用按适时市场价另行计取且应于合同价中相应扣除保活期费用）。且应于合同价中相应扣除前半年的养护费：290 株×1.5㎡×保活期×0.6 元/㎡（每株按 1.5㎡换算）。

###### 工程合同价控制

  - 本养护项目采用固定月综合单价包干，投标人于计算报价时应根据工程大小、技术复杂程度、养护难易程度、养护自然条件及工期长短充分考虑价格浮动、政策性调价、材料二次运输、垃圾处理费、渣土受纳费、排污费及环保噪音费及除战争和烈度 7 度及之上地震以外的可能发生的壹切风险因素自行计算壹定的风险系数计入投标总价。

###### 增减工程量计算

  - 如增加养护面积按发包价 0.6 元/㎡·月另行计取；如减少按发包价 0.6

元/㎡·月相应扣除。

##### （三）投标文件的编写

###### 投标文件的组成

  - 投标文件须按招标文件提供的统壹格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字且装订成册。

  - 投标文件由下列内容组成。

- 投标承诺函

- 营业执照副本复印件

- 资质证书副本复印件

- 注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证复印件

- 安全生产许可证复印件

- 银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件

- 交纳投标保证金凭证复印件

- 本项目管理机构人员配备表

- 计划投入本项目的主要机械设备表

##### （四）投标文件的递交

###### 投标文件的密封及标记

投标文件（正本壹份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③投标人的名称、地址和邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，且由法定代表人盖章。

###### 投标文件的提交和投标截止时间

  - 投标文件提交截止时间 2009 年 2 月 11 日下午 15：30 时，提交投标文件地

点为：仙游县招投标中心（仙游县自来水公司办公楼五层）；收件人：福州诺成工程项目

管理 XX 公司

  - 投标人须随带个人身份证原件、营业执照副本原件、资质证书副本原件、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证原件、安全生产许可证原件、银行开户许可证（或开户核准通知书）原件、交纳投标保证金凭证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书及招标文件要求的其它原件参加开标会。

  - 存于下列情形之壹的，招标人不予开启其投标文件且予以退仍：

- 投标文件逾期送达的；

- 投标文件外包封未按要求密封或盖章的；

- 投标人代表未随带有效身份证的；

- 投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；

- 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；

- 未按规定交纳投标保证金或投标保证金缴交凭证和指定银行对帐单上均没有体现投标人、投标项目名称的；

- 投标人未提交营业执照副本原件、资质证书副本原件、注册建造师执业证书及安全生产考核合格证原件、安全生产许可证原件、银行开户许可证（或开户核准通知书）原件、交纳投标保证金凭证原件的。

  - 届时招标人收到的投标文件少于三家的招标人将依法重新组织招标。

##### （五）开标、评标、定标

###### 开标

25.1 开标会定于 2009 年 2 月 11 日下午 15：30 时于仙游县招投标中心（仙

游县自来水公司办公楼五层）进行，开标会由招标人或招标代理机构主持且邀请

行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

24.2 开标程序：

- 招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；

- 确定进入公开抽取程序的合格投标人名单，且由招标人当场公布； (3)随机抽取确定中标人。

- 评标

  - 招标人或招标代理机构对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

###### 投标文件或投标人存于下列情形之壹的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：

    - 投标人非独立法人资格，不符合规定资质条件或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜于投标人；

    - 投标人的企业资质不符合招标文件要求；

    - 近三年内，曾被县区级之上关联行政监督部门记入不良行为的。

    - 未按招标文件要求提供关联证件原件进行核对的；

    - 投标单位未能按招标文件要求提供证书复印件或复印件未加盖投标人公章的；

    - 投标承诺函未按要求格式填写或签字、盖章的；

    - 投标人的承诺不满足招标文件要求的；

###### 投标人提交的原件需年检而没有有效年检的、提交的原件和复印件不相符的。

- 确定中标人

###### 从审查合格的投标人中随机抽取壹家中标人。

    - 招标人或招标代理机构宣布抽取规则；

###### 按提交投标文件的顺序，由每个审查合格的投标人公开抽取、登记代表该投标人号码，且当众公布每个号码所对应的投标人；

    - 招标人公开随机抽取其中壹个号码，该号码所对应的投标人即为中标人；

  - 招标人或招标代理机构撰写开标情况方案，由招标人、招标代理机构及关联行政监督部门签字确认后入档。

  - 经过审查，只有壹家合格投标人的，招标人能够直接指定该投标人为中标人。

  - 招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额于仙游县招投标中心网站和招标人所于单位公示。

###### 中标通知

于公示期满后 2 日内根据中标结果，招标人以“中标通知书”的形式通知中标人。

##### （六）授予合同

###### 签订合同

  - 招标人和中标人应于中标通知书发出之日起 5 日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订养管合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人应于签订养管合同后十五日内将养管合同原件提交关联行政监督部门备案。

###### 中标单位逾期不和招标人签订养管合同的，取消中标单位的中标资格， 投标保证金不予退仍。

- 履约担保

中标人于签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为年养护费的 10%。履约保证金必须用现金汇入招标人的指定账户。

第二部分合同

合同编号：

# 仙游县城区绿化养护管理合同

项目名称:

发包人： 	 承包人：

#### 年月日

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承发包人就本绿化养护管理事项协商壹致，订立本合同。

壹、项目简介项目名称： 项目地点：

项目工作内容：包括松土除草、修剪、抹芽、浇水、中耕施肥、病虫害防 治、抗旱防涝、缺株补植、清除枯枝、卫生保洁、清理垃圾、树木绑扎、树干刷白、草坪切边、加土扶正、立架加固、防风防汛、抗灾抢险、设施维护、防人为破坏及安全保护等壹切养管工作总承包。

资金来源：财政拨款。

二、合同承包期：叁年，自通知开工之日起算。

三、养护管理标准、考核办法、考核评分细则、修剪要求:见附件 1《仙游县园林绿地养护管理标准》、附件 2《仙游县园林绿地养护管理考核办法》、附件 3《仙游县园林绿地养护管理考核评分细则》、附件4《仙游县城区行道树修剪技术要求》。

四、月养护综合单价:

本合同采用固定合同价包干，发包月养护综合单价 0.6 元/㎡·月，包括项目工作内容操作所需的人员工资及养护工具、农药、化肥、洒水车、垃圾清运等原料、设备，以及不可抗力因素外任何原因（含暴雨、交通肇事、偷盗、人为破坏、人为践踏等）造成的缺陷修复、死缺购苗木及补植、项目养护范围内的配套设施破损、缺失所购材料及修补、维护管理、水电费、垃圾运弃费、安全保险、利润、风险、义务等或隐含的壹切责任的综合包干价格。养护综合单价不因劳力、材料或其他可能影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。

五、月发包价结算和付款方式：

(壹)月付养护款计算方法：月付养护款=实际养护管理面积*发包月综合单价

（0.6 元/㎡·月）*考核得分对应百分比。工程量清单作为合同文本的附件。

(二)付款方式:

1、本养护项目无预付款，养护款按月结算,于次月 10 日结算上个月养护款， 月付养护款和养护质量挂勾。因承包人原因造成结算材料不能及时上报而影响付款时限的责任由承包人承担。

2、月养护款结算时，承包人必须提供当地税务部门开据的绿化养护项目的税务发票、验收评分表、养护费结算表等结算材料；

3、最后壹个月养护款及履约保证金待承包人合同期满后 10 天之内向发包人移交全部资料，经发包人验收且按考核、鉴定情况进行结算，如有缺失，承包人须于 7 天内按原品种及合同期满该苗木正常生长的规格修复补齐，否则，发包人将对该缺失的修复费用做出估算且处于承包人该修复费用的三倍罚款，从最后壹个月养护款和履约保证金中抵扣后壹个月内支付。

六、履约保证金

于签订合同之前，承包人应向发包人提交合同履约保证金，履约保证金数额为年养管费的 10%。履约保证金必须用现金汇入发包人的指定账户。合同期满承包人凭项目质量验收合格证明书申请退仍履约保证金。

七、承包人的风险：合同期内，人员伤亡和财产损失（包括造成第三方人员伤亡和财产损失）以及养护的花草树木、园林设施、设备、材料等的缺失和损坏， 均为承包人的风险。承包人应根据本管养的工作的特点投保，保险费隐含于包干综合单价中。

八、合同养护款变更：合同履行中因城市建设需要增减养护面积的，经双方现场确认，按计算合同承包价的方法增减合同养护款。增加单块养护面积 5 公顷以

下（含 5 公顷）的，要求承包人按原发包月综合单价负责养护管理，最终承包人

应无条件接受。单块面积大于 5 公顷的于接管前进行公开招标。九、发包人的责任和义务：

(壹)合同签订后第 5 天做好承包区域绿化养护管理和保洁区的养护工作量移交工作；

(二)全面监督、指导、检查、验收承包人工作。发包人按考核标准每月组织 3-5

次日常考核，月考核于 20-30 日间进行。因发包人不组织人员现场考核的，考核

得分按默认满分算；

(三)于检查时如发现有不合格之处，以“质量整改通知书”的形式书面通知承包人；

(四)发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同养护款及其他应当支付的款项。

十、承包人责任和义务：

(壹)中签后承包人应于签订合同起壹个月内根据发包人抽签当日提供的养护量清单进行自行核实。若误差值于 3%范围内，则以发包人提供的养护量为准；承包人于核实中若认为养护量误差值超过 3%，则由承发包双方对有争议的绿化地段进行重新核实，以双方现场确认的实际养护量为准，经双方核实误差值于 3%范围内核实过程中所需的壹切费用由承包人承当；

（二）合同签订前承包人须做好绿地养护管理接收前的各养护路段上场人员、主要机械设备及管理机构配备等准备工作。合同签订时将发包人要求配备的建造师、技术管理人员和各路段养护操作人员及使用主要机械设备（规格、型号、标准、品牌）情况以书面材料报发包人批准、备案，且保持相对稳定。建造师、技术管理人员非发包人要求不得随意更换直至承包期满，要求每 4000㎡至少配备 1 名养护工人；

(三)根据项目的实际情况，设置完善的组织结构，制定部门岗位职责以及各种岗位规范、作业指导书、管理制度等，且按发包人要求，处理和撤换违反有关作业指导书的人员；

(四)于合同签订前必须给养护工人投保,且制定安全生产措施报县建设局安全站批准、备案；

（五）合同签订后第 5 天做好承包区域绿化养护管理和保洁区的养护工作量移交接收工作；

（六）熟悉和掌握各类绿化和周边道路、地坪及其设施、建筑的整体面貌融合情况；

（七）负责承包区域内各类苗木、设施的日常巡视检查及养护、保洁等工作， 发现各类苗木、设施有缺失、损坏时，当天和业主沟通且采取措施三天内按原品种及同等规格进行补缺恢复（于特殊情况下无法按原品种或规格补植，以其它品种或规格替换时须得到发包人的确认，如补植品种或规格优于原品种所增费用由承包人承但，低于原品种或规格的发包人按俩种苗木当时市场价差于当月养护费中予以扣除）；发现歪、倒苗木当天扶正，及时处理交通障碍；发现苗木断枝当天处理；做好节日布置、上级督查等突击任务；养护质量要严格按照仙游县园林绿化养护管理标准执行；

（八）根据季节的变化合理安排、检查养护工作，向发包人提供年、季、月度养护管理方案及相应进度统计报表。制定壹年化肥、农药物耗计划（标明施用范围、品种、总用量）报发包人确认、备案，于施用前壹天以书面形式通知发包人， 发包人派人督促指导且以书面形式确认，出具化肥、农药物耗确认单；

（九）建立和健全养护管理档案，对养护管理项目中采集的各种信息、资料数据应及时反馈给业主，且做好分析整理和归档保存工作；

（十）无条件地配合发包人对绿地或中间绿化带的改造（如路沿石改造苗木迁移等），及时对由于改造所引起的苗木缺损进行补植，补植的苗木费用由发包人承担，其它费用由承包人承担。

（十壹）根据发包人对绿化调整的要求，法合实际，及时做好绿地的局部调整

工作保证绿化观赏整体性。

（十二）无条件地接受发包人的管理、监督、检查和考核，对发包人发出的整改通知，应认真、及时整改,整改时限不超过三天；

（十三）遵守有关主管部门对养护场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理制度；

（十四）做好承包地块内地下管线和设施、建筑物、构筑物的保护工作；

（十五）承包人应成立不少于 10 人紧急抢险队伍，制定应急预案，报发包人批准，发生本预案适用范围内的抗台防汛及重特大安全事故后，应立即启动应急预案执行绿化养护抢险救灾任务,且承当所需费用；

（十六）承包人不得擅自砍伐、迁移、遗弃所养护的苗木。砍伐、迁移、遗弃苗木行为壹经发包人发现，承包人将被处以原苗木评估价三倍罚款后再按原品种及同等规格补植恢复；

（十七）承包单位应于养护管理承包期满时，负责将养护管理的所有资料及绿地中的各类植物按签定养护合同时承发包人确认的养护的品种、数量及合同期满苗木正常生长的规格等养护量完好地移交给发包人,且于办理交接手续之前不得擅自停止养护工作；

（十八）承包人应做的其它工作；

（十九）承包人未能履行上款各项责任，造成发包人损失的，承包人三倍赔偿发包人有关损失。

十壹、安全生产责任

(壹)承包人应对其于养护场地的工作人员进行安全教育，且负壹切安全事故责任。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668046115046006044