## Slide 1
工作计划泳道_样板图
汇报人：AA
2024-01-22

## Slide 2
CATALOGUE
目录
泳道图基本概念与作用
创建工作计划泳道样板图步骤
工作计划泳道样板图实例分析
工作计划泳道样板图优势与局限性
如何优化工作计划泳道样板图设计
总结与展望

## Slide 3
泳道图基本概念与作用
01

## Slide 4
定义
泳道图是一种特殊的流程图，通过水平分隔线将流程划分为不同的“泳道”，每个泳道代表一个特定的角色、部门或功能，用于展示不同角色在流程中的职责和交互。
直观性
通过图形化方式展示流程，易于理解和沟通。
角色明确
每个泳道代表一个特定角色，使得职责划分清晰。
交互性强
能够清晰地展示不同角色之间的交互和协作。
01
02
03
04
泳道图定义及特点

## Slide 5
项目流程规划
任务分配与监控
风险管理
沟通协作
泳道图在项目管理中应用
在项目启动阶段，使用泳道图对项目整体流程进行规划，明确各角色职责和交互方式。
通过泳道图识别项目中的潜在风险点，并制定相应的应对措施。
将项目任务按照角色分配到不同泳道中，便于监控任务进度和协调资源。
泳道图可作为项目团队内部沟通协作的有效工具，提高团队协作效率。

## Slide 6
普通流程图主要关注流程的顺序和逻辑关系，而泳道图在此基础上进一步强调角色的划分和交互。可以说，泳道图是普通流程图的升级版，更加适用于涉及多个角色和复杂交互的场景。
与普通流程图关系
数据流程图（DFD）主要用于描述系统中数据的流动和处理过程，而泳道图更侧重于展示不同角色在流程中的职责和交互。两者关注点不同，但在某些场景下可以结合使用，以便更全面地描述系统的运作方式。
与数据流程图关系
泳道图与其他流程图关系

## Slide 7
创建工作计划泳道样板图步骤
02

## Slide 8
明确项目的整体目标，包括项目的范围、时间、成本和质量等方面的要求。
确定项目目标
分解任务
制定任务清单
根据项目目标，将项目拆分成若干个具体的任务或活动，并明确每个任务的负责人和完成时间。
将所有任务整理成清单，便于后续跟踪和管理。
03
02
01
明确项目目标与任务分工

## Slide 9
根据项目需求和团队习惯，选择一款合适的流程图工具，如Visio、OmniGraffle等。
选择合适的流程图工具
使用流程图工具，按照任务清单的顺序，绘制出项目的流程图。流程图中应包括所有任务和决策点，以及它们之间的逻辑关系。
绘制流程图
根据任务分工，将流程图中的任务分配到不同的泳道中。每个泳道代表一个责任人或团队，负责完成该泳道中的任务。
划分泳道
绘制流程图并划分泳道

## Slide 10
03
在流程图中标注
将关键节点和里程碑事件标注在流程图中，以便团队成员清楚地了解项目的关键点和阶段性目标。
01
识别关键节点
在流程图中标注出关键的任务或决策点，这些节点对项目的进度和结果具有重要影响。
02
设定里程碑事件
根据项目目标和进度要求，设定若干个里程碑事件，作为项目的重要阶段性成果。
标注关键节点和里程碑事件

## Slide 11
1
2
3
在流程图的适当位置添加必要的说明文字，解释任务的目的、要求、输入输出等信息。
添加必要说明
调整流程图的格式和排版，使其更加美观、易读。可以使用不同的颜色、线条粗细等元素来区分不同类型的任务和信息。
完善格式和排版
将完善后的工作计划泳道样板图保存为文件，并与项目团队成员共享，以便大家共同使用和参考。
保存并共享样板图
完善样板图信息

## Slide 12
工作计划泳道样板图实例分析
03

## Slide 13
明确用户需求，进行市场和技术可行性分析。
实例一：软件开发项目流程展示
需求调研与分析
确立项目目标，组建开发团队，分配角色和职责。
项目立项与团队组建
设计系统架构、数据库、界面等，组织专家评审。
系统设计与评审
按照编码规范进行编程，进行单元测试、集成测试等。
编码与测试
对用户进行系统操作培训，完成系统上线工作。
系统培训与上线
进行系统维护，根据用户反馈进行优化和升级。
后期维护与优化

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/675200331020011103