东方阿尔卑斯情歌风情小镇住2栋(商1)

机械冲击钻孔铪灌注桩工程

专

项

施

工

方

案

四川三一

编制单位:四川三一工程建设（集团）有限公司

东方阿尔卑斯情歌风情小镇项目部

编制时间:     2010年10月12日

机械冲钻孔铪灌注桩专项施工组织设计(方案)自审表

| 工 程 名 称 |  |  | 东方阿尔卑斯情歌风情小镇住2栋楼工程 |  |  |  | 工 程 地 点 |  |  |  | 甘孜州康定新县城内(榆林村) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 |  |  | 甘孜州康定锅庄城旅游置业投资有限责任公司 |  |  |  | 建 筑 面 积 |  |  |  | 住2栋:19997.60㎡ 商1栋:2807.50㎡ |  |
| 结 构 类 型 |  |  | 灌注桩基础,剪力墙 |  |  |  | 工 程 造 价 |  |  |  |  |  |
| 设 计 单 位 |  |  | 成都市建筑设计探讨院 |  |  |  | 监 理 单 位 |  |  |  | 四川华宇工程监理 有限公司 |  |
| 层 数 高 度 |  |  | 13+1F(42.30M) |  |  |  | 建筑物跨度M |  |  |  |  |  |
| 开、竣 工 日期 |  |  | 2010,10,15～2012,7,25 |  |  |  | 编 制 人 |  |  |  | 梁开成 |  |
| 项 目 负 责 人 |  |  | 祁 伟 |  |  |  | 项目平安负责人 |  |  |  | 叶 建 |  |
| 参与会审人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 批 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人签字（盖章） |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |

东方阿尔卑斯情歌风情小镇住2栋(商1)

机械冲击钻孔铪灌注桩工程

专

项

施

工

方

案

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

二0一0年十月十二日

东方阿尔卑斯情歌风情小镇住2栋(商1)

机械冲击钻孔铪灌注桩工程施工方案

目   录

第一章 工程概况

第一节 工程基本状况………………………………………………………………………………………………06

其次节 工程相关状况………………………………………………………………………………………………06

其次章 工程施工条件

第一节 工程地形地貌条件………………………………………………………………………………………07

其次节 工程地质构造………………………………………………………………………………………………07

第三节 工程水文条件………………………………………………………………………………………………07

第三章 工程施工依据

第一节 工程图纸文件………………………………………………………………………………………………08

其次节 地质勘察文件…………………………………………………………………………………………08

第三节 采纳的施工标准、规范………………………………………………………………………………08

第四章 施工准备

第一节 人力资源准备………………………………………………………………………………………………09

其次节 物资设备支配………………………………………………………………………………………………11

第三节 作业条件准备………………………………………………………………………………………………11

第五章 施工支配

第一节 施工支配……………………………………………………………………………………………………12

其次节 工期保证措施………………………………………………………………………………………………12

第三节 技术保证措施………………………………………………………………………………………………13

第六章 施工组织机构

第一节 施工组织机构………………………………………………………………………………………………14

其次节 组织机构管理………………………………………………………………………………………………16

第七章 钻孔灌注桩施工工艺及技术措施

第一节 施工工艺流程………………………………………………………………………………………………18

其次节 成孔工艺及技术措施……………………………………………………………………………………19

第三节 钢筋笼的制作安装………………………………………………………………………………………22

第四节 桩芯混凝土…………………………………………………………………………………………………24

第五节 混凝土灌注成桩…………………………………………………………………………………………28

第六节 混凝土灌注质量检测……………………………………………………………………………………32

第八章 工程质量保证措施

第一节 质量限制目标………………………………………………………………………………………………34

其次节 质量管理体系………………………………………………………………………………………………34

第三节 质量保证措施………………………………………………………………………………………………34第四节 质量限制措施………………………………………………………………………………………………35

第九章 平安生产保证措施

第一节 平安管理目标………………………………………………………………………………………………36

其次节 平安管理组织机构………………………………………………………………………………………37

第三节 平安管理制度………………………………………………………………………………………………38

第四节 平安组织技术措施………………………………………………………………………………………39

第五节 平安施工技术措施………………………………………………………………………………………40

第六节 重点环节平安规程………………………………………………………………………………………41

第七节 施工现场临时用电平安管理…………………………………………………………………………42

第八节 施工平安风险分析………………………………………………………………………………………44

第十章 确保健康、环保、文明施工的技术措施

第一节 健康、环保、文明施工目标…………………………………………………………………………49

其次节 文明施工组织体系………………………………………………………………………………………50

第三节 文明施工组织措施………………………………………………………………………………………50

第十一章 职业健康、平安和环境爱护（HSE）实施支配

第一节 方针与目标…………………………………………………………………………………………………54

其次节 HSE管理保证体系………………………………………………………………………………………56

第十二章 施工风险分析

第一节 施工项目风险………………………………………………………………………………………………72

其次节 风险评价与分析…………………………………………………………………………………………73

第十三章 雨季施工措施

第一节 雨季施工措施………………………………………………………………………………………………75

其次节 成品爱护……………………………………………………………………………………………………75

第十四章 施工平面布置

第一节 平面布置原则………………………………………………………………………………………………75

其次节 平面布置图…………………………………………………………………………………………………76

# 二0一0年十月十二日编制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/677006006156006054