毕业论文

题目：  基于BIM装配式技术的绿色施工管理及应用研究

| 学 院: | 继续教育学院 |
| --- | --- |
| 专 业: | 土木工程 |
| 学 号: | 210051016110078 |
| 学生姓名: | 王栖桐 |
| 指导教师: | 王惠颖 |
| 日 期: | 二○二三年一月 |

摘  要

基于当前大环境下的绿色、环保、可持续发展理念，绿色施工技术可以说是现如今建筑施工行业内的紧要课题，越来越被工程技术人员所重视，其发展速度之快。而BIM技术作为一项新型技术，在建筑施工实际流程中的愈发广泛。BIM作为一种全新的理念和技术，给传统建筑业带来了鼎新。在工程的实际流程中，BIM技术能够快速模拟施工过程中的能耗。目前在环保、节能减排的绿色施工理念下，绿色施工信息化管理已经成为行业内的大趋势，二者相结合可以使绿色施工各个关键指标定性及定量化，从而使绿色施工与施工进度这一块密切结合的精细化施工管理成为可能。BIM+绿色施工技术已是大势所趋，势不可挡。本文通过分析目前国内外部分学者、专家对绿色施工和BIM技术研究的总体概况，梳理并总结了相关文献资料，拟结合目前建筑行业的实际情况，开展进一步研究。

关键词：绿色施工；BIM技术；项目管理；建筑工程

Abstract

Based on the concept of green, environmental protection and sustainable development under the current general environment, green construction technology can be said to be a critical issue in the construction industry today, and is increasingly valued by engineering technicians. Its development speed is fast. As a new technology, BIM technology is more and more widely used in the actual process of building construction. As a new concept and technology, BIM has brought innovation to the traditional construction industry. In the actual process of the project, BIM technology can quickly simulate the energy consumption in the construction process. At present, under the green construction concept of environmental protection, energy conservation and emission reduction, green construction information management has become a major trend in the industry. The combination of the two can make each key indicator of green construction qualitative and quantitative, thus making it possible to closely combine green construction and construction progress with fine construction management. BIM+green construction technology is an irresistible trend. This paper analyzes the general situation of some scholars and experts at home and abroad on green construction and BIM technology research, combs and summarizes relevant literature, and plans to carry out further research in combination with the actual situation of the current construction industry.

Key words: green construction; BIM technology; Project management; architectural engineering

目□录

一、 绪论	1

1.1 研究背景、目的和意义	1

1.1.1 研究背景	1

1.1.2 研究目的	1

1.1.3 研究意义	2

1.2 国内外发展和研究现状	2

1.2.1 国外关于BIM技术运用到绿色施工的研究和概况	2

1.2.2 国内关于BIM技术运用到绿色施工的研究和概况	3

1.3 主要研究内容和方法	4

二、 基于BIM技术的绿色施工管理应用分析	5

2.1 BIM技术在绿色施工管理中的优势	5

2.1.1 可视化	5

2.1.2 集成化	5

2.1.3 关联性	6

2.2 绿色施工信息化管理分析	6

2.3 绿色施工管理中BIM的应用点	7

2.3.1 土地资源节约及BIM的应用	7

2.3.2 水资源节约及BIM的应用	7

2.3.3 能源节约及BIM的应用	8

2.3.4 物料、材料节约及BIM的应用	8

2.3.5 环境保护及BIM的应用	9

2.3.6 施工管理及BIM的应用	9

2.4 BIM技术在绿色施工过程中的应用策略	10

2.4.1 前期规划阶段	10

2.4.2 初步设计阶段	10

2.4.3 工程建造阶段	10

2.4.4 后期拆除阶段	11

三、 实际绿色施工过程中BIM的应用流程	12

3.1 项目设计阶段绿色信息化管理应用流程	12

3.2 项目施工阶段绿色信息化管理应用流程	13

3.3 项目运行阶段绿色信息化管理应用流程	13

3.4 BIM+绿色施工案例分析	13

3.4.1 工程概述	13

3.4.2 案例中对绿色施工信息化管理技术的具体运用	14

四、 结论与展望	16

4.1 结论	16

4.2 不足之处与展望	17

致 谢	19

参考文献	20

# 绪论

## 研究背景、目的和意义

### 研究背景

21世纪至今，近年来随着信息化技术的迅猛发展和广泛运用，信息其价值大幅提升。信息解决技术在各个方面已经成为各个领域自动化技术解决问题标示，在全球范围内信息化的大背景下，建筑行业更应该紧随社会经济发展步伐，专注于科学研究信息解决技术而且促进产业成长。BIM技术的应用是信息体系化的一大代表，根据国家统计数据建立模型，协调工作，根据对工程项目仿真模拟来达到新项目工程建筑全生命周期的监管。建筑行业算得上是个消耗量大、能源消耗强的领域，尤其是在建筑施工环节中，会随着发生一系列环境污染问题，这类情况在所难免，这样一来会导致各种网络资源使用量增加。在建筑施工中，BIM融合工程项目自已的特性执行资源合理配置，开展动态化管理。可以采取绿色施工技术，并利用BIM技术对工程项目的施工阶段开展仿真模拟，再进一步结构合理，可以实现工程项目低碳环保的伟大目标，操纵电力能源消耗，BIM技术应用好啦可以有效从根源上考虑，节能降耗，减少环境污染，保护生态环境。

### 研究目的

由于建筑行业每一年的奢侈浪费、消耗很严重，我们国家的电力能源持续紧缺，建筑行业的“三高一低”（即环境污染高、速率高、能源消耗高、效率不高）方式已不合乎可持续发展的核心理念，此种类发展方式不益于平均网络资源比较少的人口第一大国的高速发展。我们国家的建筑行业必须引入绿色施工的发展理念早已刻不容缓，而工程建筑信息实体模型（BIM）作为一项领域高技术的技术，它改变了2D传统式建筑行业，打破老旧标准，增添了新的方法和新理念，为全部建筑行业增添了光辉，赋予了新生力量。文中根据在我国绿色施工管理状况，应用BIM来模拟建设项目全过程。利用BIM和绿色施工战略管理紧密结合，然后通过数字控制，对工程全生命周期开展方案策划、仿真模拟，从而降低能源消耗，省约工程成本，提升了原材料的使用率，做到可持续发展的总体目标。

### 研究意义

近些年世界环境一落千丈，大家意识到了生态环境保护务必保持稳定，也越来越注重生态环境保护等诸多问题。传统建筑行业消耗较为严重，不符绿色环保理念，绿色施工是十分重要的。在我国相较于欧美国家比较发达国家而言，BIM发展比较晚，应用期限不久，针对工程建筑信息实体模型独立科学研究早就无独有偶，可是将BIM和绿色施工紧密结合，这些问题的科学研究不是很普遍，这是一个很值得大家深入分析、讨论的话题。翠绿色BIM带来的收益不仅一丁点，小者到公司利益，大则到地球资源。翠绿色BIM能够给施工企业节省时间成本费，不会产生工程延期，降低了原材料奢侈浪费难题，提升了工程项目技术工作人员工作效率，会获得极大盈利，运用好该项技术能提高公司的竞争能力，进而获得更多的经济收益。翠绿色BIM给自然环境带来的收益也不止一点点，让材料利用率上升这一点就也起到了减轻自然环境力的作用。

在我国建筑行业里BIM绿色施工才刚起步，需要减少和比较发达国家之间的差别，除开持续实践活动，实践的重要性，还需要持续反思总结。

## 国内外发展和研究现状

### 国外关于BIM技术运用到绿色施工的研究和概况

现阶段，世界各国专家对BIM技术在建设工程绿色施工中的运用问题科研成果较多，结合实际BIM助推绿色施工也获得了很好的效果。我经过一番整理，对有关参考文献开展归纳与分析，探讨我的认识与理解。

关于BIM在建筑施工中的应用，早在上个世纪七十年代，美国早已开始将BIM技术应用在其一些公共性工程项目。接着就是英国，已经成为全世界BIM运用最广泛的国家、增长速度速度最快的地域。英国往往在这里一块蓬勃发展离不开他的现行政策，政府部门由上而下大力发展，不但施行规章制度制定有关应用规范，并且出台了一系列强制性的BIM现行政策。以达到降低建设中的劳动强度、减少施工期、节省项目风险管理综合性成本费用。新加坡、马来西亚等国家也紧随其节奏，例如新加坡在2015年施行了一条要求，但凡总建筑面积超过五千平米的工程项目都必须要递交与其相对应的BIM实体模型。在建筑行业里全新最佳的技术非BIM当属，已经成为建筑行业里高、精、尖的象征。伴随着信息技术的急速发展趋势，因为BIM技术的成功经验许多，因此此技术被大力发展，大家慢慢观念将该项技术应用到绿色施工的可行性分析，也有优点。进而引出来“翠绿色BIM”这一说法，麦格劳-维尔工程建筑信息针对翠绿色BIM所中的界定为：在工程方面完成可持续发展观而且提升能耗等级的BIM运用。

刮起绿色节能建筑风潮最早国家便是美国了。早就在19世纪，美国一名建筑设计师，名字叫做R·B·Fuller，他第一次提出“少费太多用”的发展理念，既用最理想的设计方案最有限资源来减少不可再生能源的应用。19世纪，机械先驱·奥戈雅倡导设计方案必须符合绿色生态、气侯、技术，对日后建筑规划设计形成了很大影响。在所有翠绿色建筑工程施工创新之期，美国建筑工程造价比同期降低13.6%，但综合性使用价值上又升高达到10.9%。美国有许多成功的例子表明翠绿色BIM的必要性和不容忽视的发展前景。比如PBS&J企业设计的美国航空兵健身会所。这都可以完全反映BIM绿色施工的优势。现阶段，翠绿色BIM在美国有两种发展趋势新趋势，一个是提升BIM软件在绿色施工工程项目的分析性和集成化，第二就是提升二者的合理融合。

### 国内关于BIM技术运用到绿色施工的研究和概况

绿色建筑受社会经济发展环境中的限制因素，绿色建筑这一概念一直到上个世纪九十年代才在中国发展。这一概念充分展现了可持续发展的核心理念。在我国施行的第一部绿色建筑依据是在2008年北京夏季奥运会筹划的一个过程由奥组委提出的。随着我国对周围环境问题与产业结构升级越来越注重，我国每一年资金投入许多认知度，因而绿色建筑将成为将来工程建设领域的主力军一部分。在中国，BIM的高效使用时长还远不上三十年，则在建筑寿命和品质上和英国、美国、法国中间还有一定差别。整体节能降耗能力依然远远低于全世界平均。何关培老先生做为当今在我国BIM相关技术科学研究发展的先行者和开拓者，拽写关于BIM相关技术运用的一本相关书籍册本，向业界人员详尽分析了其定义、根据、方式，同时依据这种相关技术的前提展开了深入分析与研究，根据自己相关具体实例知识点梳理出BIM相关技术运用的优点和不足，这些对于该项相关技术后来科学研究与发展都起到关键踏脚石的促进作用。

在我国相比于其他资本主义国家而言，绿色BIM发展较晚，可是在互联网发展下，绿色BIM在我国的用量展现很明显的增长态势。我国AEC专业技术人员和一些相关机构早已搭载了高质量BIM选用对策，以此来实现快速增长智能化。BIM已经成为工程建设领域首屈一指的一大控制模块，在我国近期年基本建设事业发展算得上是蒸好日上，中国制造基本建设设备在海外都越来越受欢迎，甚至还有“基建狂魔”这个称号，这足以说明国家对建筑行业发展的高度重视，在我国政府部门规定在2020年底全方位应用BIM，政府部门大力支持能够得知该项技术未来发展趋势。在我国也有着许多取得成功绿色BIM实例，例如北京的奥运会北京水立方，上海的中心大厦、世界博览会德国馆、迪斯尼乐园、九州万科城这些。在其中上海商务大厦做为我国第一个把绿色BIM应用在全生命周期的绿色建筑，其结构实体模型比较复杂，各学科中间信息融洽需要量特别大，传统式2D实体模型早已无法满足工程施工方案，各学科中间信息商品流通阻拦非常大，这会导致许多信息偏差。而上海中心大厦在全生命周期里以BIM为依托，建筑构造就会变得更加明确，一目了然。工程项目的绿色施工和减碳规定离不开BIM技术。上海中心大厦修建初期有工程建筑量多、运行管理使用量大等特性。BIM技术对于其难题，依照绿色建筑规范，对建筑装饰材料制造工艺进行分类和改进，从而使得工程建筑合乎绿色规范。上海中心大厦的成就为绿色BIM未来的发展带来了非常好的样本，起到较好的参照功效。

## 主要研究内容和方法

本文将采取以下四种方法进行绿色BIM的研究。

（1）文献分析法

通过广泛查阅、大量研读BIM和绿色施工知识的期刊、论文、书籍等文献资料还有互联网资料库，对相关问题的国内外研究现状、成果、前景进行梳理、总结。

（2）理论分析法

逻辑分析研究采取综合分析、总结推论等方法对所研究课题的理论知识、技术手段进行深入拓展，对基于BIM和知识管理的绿色施工信息化管理机制进行深入探究。建立系统性、全面性的应用流程。

（3）案例分析法

实例研究结合工程实例，将BIM技术引入到具体绿色建筑工程项目的案件中去，开展实践活动，梳理出工作经验。定性和定量紧密结合，融合BIM技术在绿色施工信息管理规范化中运用的特征，建立一个定量指标和定性指标结合的评价指标体系。原文中添加实际的例子，让整篇文章论文结构更加全面，不会再裂缝，给予事实论据提升毕业论文感染力。

（4）对比分析法

绿色建筑与中国传统建筑中间进行对比，剖析BIM技术与传统工程施工方案不同点，查看很多材料核对剖析，找关联性和不同点，讨论BIM绿色施工能带给我们什么价值，找到该项技术在现阶段应用中出现的一些技术难点。

# 基于BIM技术的绿色施工管理应用分析

## BIM技术在绿色施工管理中的优势

### 可视化

可视化，是BIM建筑的一大优势。信息化技术协助仿真模拟和绿色建筑工程图纸融合更容易直观地反映情况，立即保证信息意见反馈，意见反馈仿真模拟评定分析数据。每一阶段每日任务各不相同，依据评定讲解的结论及其手机软件所带来的信息意见反馈，对出现问题一部分分阶段改动。例如在绿色施工环节中，只靠独立的平面图二维图纸，工程施工技术工作人员难以想象工程施工主体的结构空间布局，必须一定空间想象力，简单工程建筑还行，但对于一些比较复杂的异形建筑而言，就加强了工程的施工工作量。而工程建筑信息实体模型能直接搭建三维立体的实体模型，形象化表述房屋建筑内部结构多种不同构件三维几何关系，根据三维建模，将绿色施工的不同阶段定量分析，动态性表述。便捷不一样技术专业技术工作人员更加好的参与其中，横向交流，比较精确的供业主单位展开分析、管理决策。绿色BIM便是相互尊重，将分阶段、统一性合理融合。

### 集成化

BIM的一大优点特点就会有一体化，具体在施工过程中，时长前线拉得非常长，用时大，爱看某一预制构件，获得其物理特征，只靠传统式CAD工程图纸或是有一定难度，只能依靠工程图纸检索手动式搜索，这就给工程施工增添了不方便，效率不高。应用工程建筑信息实体模型集几何图形数据信息信息和构件物理特征为一体，搜索信息省时省力，给绿色施工增添了巨大便捷。

### 关联性

这一特征就是指同一信息在不同维度里的相关性，在以往施工过程中常常会出现图纸变更问题，很多时间和精力都耗费在改图上边，加上信息传送时效性无法保证，图纸变更到另一个专业技术人员手里可能会导致信息落后或是耽误，但BIM服务平台能将每一个预制构件做为一个单元，一切变化都是会立即体现到实体模型中，技术工作人员能够及时接纳信息并意见反馈，施工图纸的及时性有了保障。

## 绿色施工信息化管理分析

信息化不是一件单独的工具，是一个自卑逻辑，兼容模式强劲，能够实现信息由下而上传达的智能控制系统。绿色施工信息管理规范化要在绿色施工中运用信息化生产设备，完成数据库同步分享，信息互动，提升管理水平和生产率。

绿色施工信息化管理与传统施工信息化管理也有一定区别，总结见下表2-1。

表2-1 绿色施工与传统施工信息化间的对比

| 目标对象 | 传统施工信息化 | 绿色施工信息化 |
| --- | --- | --- |
| 信息总量 | 信息量小 | 信息量大 |
| 信息化对象 | 主要为质量信息、进度信息和成本信息 | 除三大目标之外还要注重追求安全、社会、环境等方面的信息化 |
| 信息化方式 | 基本为自下而上的纵向传递，缺乏横向联系 | 打通横向联系之间的壁垒，可实现多专业、多目标、多参与方之间的联系 |
| 信息化目标 | 获得和存储信息，缺乏对信息的处理和应用 | 利用信息进行处理和分析，作为决策的依据 |
| 信息化原则 | 对管理进行优化，实现预期目标 | 基于绿色施工规范，遵循绿色管理原则，实现环保与高效 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/695003214332011114