## Slide 1
监理管理之建设工程监理的量控制详解
汇报人：AA
2024-01-19

## Slide 2
CATALOGUE
目录
建设工程监理概述
建设工程监理的质量控制
建设工程监理的进度控制
建设工程监理的投资控制
建设工程监理的安全控制
建设工程监理的合同与信息管理
建设工程监理的实践与案例分析

## Slide 3
01
建设工程监理概述

## Slide 4
定义
建设工程监理是指在建设工程施工过程中，由专业监理单位受建设单位委托，依据国家法律法规、技术标准及合同文件，对施工质量、进度、投资等方面进行全面监督和管理的一项专业服务。
职责
建设工程监理的职责主要包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调等方面。监理单位需对施工单位进行全过程的监督和管理，确保工程按照设计要求和相关标准进行施工，保证工程质量和安全。
建设工程监理的定义与职责

## Slide 5
通过专业监理单位的监督和管理，可以确保施工单位按照设计要求和标准进行施工，有效避免工程质量问题的出现。
保障工程质量
监理单位可以对施工进度进行实时监控和调整，确保工程按照合同约定的时间节点进行推进。
控制工程进度
监理单位通过对施工过程中的投资进行监控和管理，可以确保工程投资控制在预算范围内，避免不必要的浪费和损失。
控制工程投资
监理单位在监督和管理过程中，可以促进施工单位加强内部管理，提高工程管理的规范化和专业化水平。
促进工程规范化管理
建设工程监理的重要性

## Slide 6
03
《建设工程安全生产管理条例》
对建设工程安全生产实施监督管理的行政法规，规定了监理单位在安全生产管理中的职责和要求。
01
《中华人民共和国建筑法》
对建筑活动实施监督管理的法律依据，明确规定了建筑工程监理的范围和职责。
02
《建设工程质量管理条例》
对建设工程质量实施监督管理的行政法规，规定了监理单位在质量管理中的责任和权利。
建设工程监理的法律法规依据

## Slide 7
02
建设工程监理的质量控制

## Slide 8
确保建设工程的质量符合设计要求、合同规定和相关标准，提高工程的经济效益和社会效益。
目标
坚持质量第一、预防为主、过程控制和全员参与等原则，强化质量意识，落实质量责任。
原则
质量控制的目标与原则

## Slide 9
采用事前控制、事中控制和事后控制相结合的方法，对建设工程的各个阶段和环节进行全面、系统的质量控制。
运用检查、测量、试验等检测手段，对建设工程的质量进行定量分析和评价，确保工程质量符合要求。
质量控制的方法与手段
手段
方法

## Slide 10
实施质量控制措施
按照质量控制计划，对建设工程的各个阶段和环节进行质量控制，确保工程质量符合要求。
持续改进
根据检查结果和评估报告，对质量控制计划进行持续改进和优化，提高工程质量的稳定性和可靠性。
检查与评估
定期对建设工程的质量进行检查和评估，发现问题及时采取措施进行整改。
制定质量控制计划
明确质量控制的目标、范围、方法和手段，制定详细的质量控制计划。
质量控制的实施步骤

## Slide 11
03
建设工程监理的进度控制

## Slide 12
确保建设项目按计划的时间节点完成，实现工程整体进度的有效控制。
目标
坚持科学性、合理性、可操作性和动态调整原则，确保进度计划与实际施工情况相适应。
原则
进度控制的目标与原则

## Slide 13
进度控制的方法与手段
方法
采用网络计划技术、关键路径法、挣值管理等方法，对工程进度进行全面监控和预测。
手段
运用现代信息技术手段，如项目管理软件、BIM技术等，提高进度控制的效率和准确性。

## Slide 14
根据工程特点和实际情况，制定科学合理的进度计划，明确各项工作的开始和结束时间。
制定进度计划
进度监控
进度调整
进度报告
通过定期收集和分析实际进度数据，与计划进度进行比较，及时发现偏差并采取措施进行调整。
根据实际情况对进度计划进行动态调整，确保工程能够按照新的计划顺利进行。
定期向建设单位和相关方提交进度报告，及时反映工程进展情况，为决策提供支持。
进度控制的实施步骤

## Slide 15
04
建设工程监理的投资控制

## Slide 16
确保建设工程投资控制在批准的投资限额以内，实现投资效益最大化。
目标
坚持科学性、公正性和合理性，以合同为依据，遵循市场规律，维护业主和承包商的合法权益。
原则
投资控制的目标与原则

## Slide 17
方法
采用动态控制、主动控制和被动控制相结合的方法，通过对比分析、纠偏措施等手段实现投资控制。
手段
运用信息化技术，建立投资控制信息平台，实现数据共享和实时监控；采用经济手段，如合理确定合同价款、严格变更签证管理等，引导承包商自觉控制投资。
投资控制的方法与手段

## Slide 18
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/695143101221011101