2023工地劳务合同范本（17篇）

2023工地劳务合同范本（精选17篇）
    2023工地劳务合同范本 篇1 
　　承包单位：(甲方)
　　劳务单位：(乙方)
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及其他法律、行政法规，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经双方协商一致订立本合同。
　　第一条、工程概况
　　(一)工程名称：
　　(二)工程地点：
　　(三)工程承包范围：
　　1.包含：混凝土原材料的清洗、过筛、过磅和上料搅拌，混凝土的装卸运输、浇筑振捣、倒运水泥、搭拆移动临时马道、溜槽的安放及拆除、混凝土泵管的清洗、混凝土的抹平压面、遮盖、保湿养护及测温、配合比、混凝土试块制作等全部工作。同时积极配合水电安装等专业的预留预埋。所有漏撒的混凝土及余浆的清理工作(在混凝土初凝之前清理完毕)。
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　　2.工程变更和二次施工。
　　3.( )元内的工程变更。
　　(四)工程价格：
　　1.按单项承包
　　a. 采用地泵混凝土__元/立方。
　　b. 采用搅拌机混凝土__元/立方。
　　2.按建筑面积计算，混凝土合计为__元/m2
　　(五)工程工期：
　　1.总日历天数 天(钢筋安装开始，甲乙方签字)， 主体封顶 天(均7天每层)，乙方应保证正常施工过程中的人员配备(劳务层管理人员)，并确保不因农忙、雨天而影响工程进度。如因自身原因完不成工期，拖后1天罚款3000元，提前一天奖励3000元，(在工程结算时扣除或奖励)。办公楼每层施工天数分配木工4天、钢筋工2天、混凝土工1天。
　　第二条、合同文件的组成与解释顺序。
　　合同文件由下列各项组成，并依序解释。
　　2.1本合同
　　2.2协商变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
　　2.3工程劳务量清单;
　　2.4确定劳务报酬的工程预算书
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　　2.5图纸;
　　2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;
　　2.7施工过程中，双方签订的合同以外的劳务认定。
　　第三条、甲方责任
　　3.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作。
　　3.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、试化验的控制监督、检查和验收。
　　3.3负责工程的测量定位，技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
　　3.4统筹安排直辖市解决生活临时设施、用水、用电及施工场地。
　　3.5提供施工图纸，及时交付应供材料设备。所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
　　3.6按本合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。
　　3.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
　　第四条、乙方责任
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　　4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成。
　　4.2自觉遵受法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;
　　4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施;
　　4.4交工前把现场整理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。
　　4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底的资料，不得拒收。
　　第五条、工程结算及付款方式付款：
　　5.1乙方在所承担劳务项目全部完工之日起 10 天内，提交劳务费结算书。甲方接到乙方结算书后 10 天内进行审查核定，给予确认或者提出修改意见。
　　5.2基础工程完成付基础总款的 ％(注：基础模板全部拆除并已清理干净)，主体封顶付人工费 ％，手续完善7日内支付。
　　第六条、 劳务工作质量与验收
　　本工程合同质量等级为 合格，质量验评单位为：市质监站、检测站、建设、监理、设计、施工单位。
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　　6.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的书面指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表和委托人员以及各级质监部门的检查，为检查检验提供便利条件，并接受甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用;
　　6.2乙方应有相应的劳务分包资质，特殊工种上岗证，如因施工质量不符合本合同约定的质量等级，乙方应向甲方付总工程款 %的违约金，并对各质检部门提出的整改进行返修。如乙方不能及时整改，质量员有权进行处罚(根据情节：500-1000元)，处罚后还不整改，将责令停工整顿直至勒令退场，乙方承担停工造成的一切损失。
　　6.3甲方每月组织质量联合检查，对乙方工程质量进行综合评定，达不到合格标准的按 % 扣除，甲方将责令乙方返修整改，直到满足质量要求，对在施工中建设、监理、监督站单位因质量原因对本工程的罚款由责任方承担。
　　第七条、 安全生产和文明施工
　　7.1乙方人员进场后必须遵守国家安全规定、安全操作规程，认真执行《工地管理制度》的各项规定，确保安全施工，乙方如违章作业发生安全事故，由乙方承担责任和损失。进入工地系戴安全帽(否则每人次50元罚款)，高空作业系紧安全带(否则每人次罚款100元)。
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　　7.2甲方专职安全员负责现场监控，发现问题责令乙方进行整改，乙方不能及时整改，安全员有权进行处罚，(不少于200元/次的罚款)，处罚者仍不整改将责令其停工整顿，其损失由乙方负担。
　　第八条、 机具和材料：
　　8.1乙方应遵守和执行甲方材料机具领用制度，对领用的材料、机具要与甲方共同清点验收，履行书面领还手续。对工程承包人提供的机具，乙方须妥善保管，不得丢失损坏，如有丢失损坏，则按市场价赔偿甲方，并严格按照操作规程使用，加强维修保养。
　　8.2对甲方提供的材料，乙方应合理使用，砼用量以甲方预算人员实际计算工程量为准，由于乙方原因增加砼的超耗，砼费用及灰渣外运费用由乙方承担。各层施工缝外观涨模处理，允许发生灰渣量 2 立方/千平方米，节约奖励乙方200元/立方，超耗扣除乙方400元/立方，所有生产垃圾1车/千平方米(东风单车)，超出部分每车按200元予以扣除。
　　第九条、 紧急补救
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　　无论工程施工期间或保修期间，在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件，甲方代表认为进行紧急补救或修理是保证正常施工或工程安全的紧急需要，而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时，甲方有权安排其他人员从事该项工作。为完成此工作或修理而发生的费用，由事故责任方承担。
　　第十条、现场管理：
　　10.1乙方有责任对其作业人员进行经常性的法制和文明礼貌的教育，协助工程承包人搞好现场区的治安工作。
　　10.2乙方保证自己队伍没有身份不明人员，保证不发生与现行法律、法规抵触的活动。
　　10.3乙方内部如发生打架斗殴事件的，甲方对乙方处以不低于20__元人民币的罚款，产生的后果由劳务分包人自理。
　　10.4乙方之间发生群殴事件的，甲方对乙方处以不低于5000元人民币的罚款，产生的后果由乙方自理。
　　10.5乙方如与工程管理人员及周边居民发生冲突并造成后果，乙方承担相应责任并赔偿相关经济损失。
　　10.6乙方作业人员均应文明礼貌，着装整洁，共同树立良好的企业形象。
　　10.7乙方人员在施工现场外发生的一切事故与甲方无关。
　　10.8乙方须提前15天提交材料明细，明细要严谨细化，如有超出实际用量，剩余材料按市场价作为工程款。
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　　10.9在施工过程中，乙方人必须服从甲方、业主、监理现场人员的管理，在双方意见没有达成共识之前，应服从甲方、监理、业主的安排。对不能与甲方、现场管理人员很好配合，屡次出现无理纠纷有情绪的承包人，甲方视情节有权以经济手段对其进行处罚，乙方必须无条件地接受。
　　10.10施工中因施工措施的调整或材料运距变化面增加或减少的辅助用工，乙方不再单独计取。
　　10.11因乙方原因造成的所有施工质量，进度问题或安全文明施工问题必须按照甲方要求的工期内处理完成，否则甲方将安排他人完成，费用按5倍的标准由乙方承担。
　　10.12乙方承担由于自己责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场赃乱造成的损失及各种罚款(在进度付款时扣除)。
　　10.13乙方内部原因造成的误工和业主、监理、工程承包人未签字认可的误工，甲方不予承担。
　　10.14乙方必须确保工人后勤保障，食堂卫生、宿舍整理、日常卫生清理有专人负责管理，达到甲方规定要求，否则处以50-1000元罚款。
　　第十一条、工程例会内容有同等法律效力，为合同附件。
　　第十二条、附则
　　12.1本合同正本两份，具有同等效力，双方各执一份，副本 份;
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　　12.2本合同自双方盖章之日起生效，至全部分包工程竣工。
　　第十三条、未尽事宜，双方协商解决。
　　甲方(盖章)：__________________
　　乙方：_________________________
　　_______年________月_______日
    2023工地劳务合同范本 篇2 
　　甲方（雇主）：
　　乙方（雇员）：
　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就______________________工程劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包范围：
　　4、劳务期限：
　　甲乙双方约定，本合同的劳务期限从_______年_______月_______日起到_______年_______月_______日止，总日历天数_______天。
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　　二、甲方责任和义务
　　1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
　　2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
　　4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
　　三、乙方责任和义务
　　1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
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　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
　　3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。
　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
　　6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
　　7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
　　四、环境保护、安全生产和文明施工
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　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
　　3、发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
　　4、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
　　5、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
　　五、材料、设备供应与管理
　　1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程计划需要向乙方提供。
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　　2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
　　3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
　　六、结算办法及付款方式
　　1、每月_______日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，甲方委托_______银行转账支付到乙方账户。
　　2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。
　　3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
　　七、施工验收
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　　1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
　　2、竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
　　3、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
　　八、工程保修
　　1、保修范围是乙方承包的范围，保修期从竣工之日起计算_______年。
　　2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
　　九、保险责任
　　1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
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　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
　　十、违约责任
　　1、甲乙双方任何一方违反本合同的规定，给对方造成损失的，均应赔偿，赔偿额视具体情况确定。
　　2、因对方违约导致合同无法继续履行的，守约方可要求违约方支付______________元违约金。
　　十一、争议解决
　　1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；协商不成的，双方可向合同签订所在地劳动仲裁机构申请仲裁，对仲裁结果不服的可向合同履行地的人民法院起诉。
　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。
　　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受。
　　（3）仲裁机构要求停止合同工作。
　　（4）法院要求停止合同工作。
　　十二、附则
　　1、本合同自双方代表签字后生效，自双方义务履行完毕后失效。本合同一式_______份，甲方_______份；乙方_______份。
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　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。
　　甲方：
　　__年_______月_______日
　　乙方：
　　______年_______月_______日
    2023工地劳务合同范本 篇3 
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
　　一、劳动合同期限
　　第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）
　　1、有固定期限劳动合同
　　本合同于20__年__月__日生效，于20__年__月__日终止（如有试用期，则试用期从20__年__月__日到20__年__月__日）。
　　2、以完成一定的工作任务为期限的合同
　　本合同生效日期为20__年__月__日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。
　　二、工作内容和要求
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　　第二条 甲方招用乙方在（项目名称）
　　工程中担任 岗位（工种）工作。
　　第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。
　　三、劳动保护和劳动条件
　　甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。
　　第五条 甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。
　　第六条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
　　第七条 甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
　　四、工资保险待遇
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　　第八条 乙方在试用期间的工资为每日（或每月）元，试用期满后工资为每日（或每月）__元；按工作量计算工资的，每 （工作量单位）支付工资 __元。
　　双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。
　　甲方应在每月日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认。
　　甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。
　　合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。
　　甲乙双方对工资支付的其他约定
　　第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。
　　五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订
　　第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。
　　第十一条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
　　（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
　　（二）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；
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　　（三）严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的；
　　（四）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的；
　　（五）被依法追究刑事责任的。
　　第十二条 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；
　　（一）在试用期内的；
　　（二）甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
　　（三）甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。
　　第十三条 变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。
　　六、违约责任、劳动争议处理及其它
　　第十四条 甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。
　　甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发[1994]481号文件规定的，应支付经济补偿金。
　　甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。
　　第十五条
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 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。 第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。 第十七条 本合同未尽事宜或与国家、山东省有关规定相悖的，按照有关规定执行。
　　第十八条 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。
　　第十九条 双方约定的其他事项。
　　甲方（公章）
　　乙方（签字或盖章）
　　年月日
    2023工地劳务合同范本 篇4 
　　甲方(项目部)：
　　乙方(施工人员)：______________________________________
　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。
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　　第一条 工程名称：石总场西部牧业员工宿舍场地地坪
　　第二条 工程地点：石总场大连路路口______________
　　第三条 承包方式：单项清包______________________
　　第四条 开工日期：______________________________ 竣工日期：______________________________
　　第五条 工作内容：甲方合同内所有砌体(混凝土、平场地、垫石子、洒水、打夯)清工单价为_________元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理，甲方负责混凝土拉到现场，其他一切工序由乙方负责，并做好落手清。注：以上内容都按图纸工作量计算。施工中严格按照施工安全、质量规范，若乙方没有按照甲方要求和施工规范而造成的材料浪费，甲方有权开罚款单(在工程款中扣除)。
　　第六条 工程款结算：乙方进场后，每月甲方付给乙方完成合格工作量80%。 余款在工程验收合格后一次性付清。
　　一、质量管理
　　甲方提供乙方质量要求和技术交底，乙方必须按照施工规范和要求，精心施工，确保工程质量。绝对服从项目部质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时，必须达到所定标准(具体见技术交底)。
　　二、甲方职责和权利
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　　2.1 认真遵守双方签订的《劳务承包合同》，对乙方工作进行指导、管理、检查和监督、审核乙方施工方案，全面配合乙方做好各项工作。
　　2.2 甲方负责向乙方提供技术交底，周、月进度计划，乙方必须认真执行监理和甲方的指令，但对不合理因素，可提出建议;经甲方同意后方可执行，乙方不得私自蛮干。
　　2.3 甲方及时组织、参加对乙方已完成的工程质量进行跟踪检查、验收。
　　2.4 甲方对有特殊贡献的给与一定奖励，对工作中个人给甲方造成一定损失的给与一定的经济处罚。
　　三、乙方职责和权利
　　3.1 认真遵守双方签订的《劳务承包合同》及承诺。
　　3.2 严格执行公司和工地的各项管理制度和规定，服从甲方的管理，自觉维护公司的利益和形象。
　　3.3 严禁未经甲方及设计和监理书面同意擅自变更施工图纸内容，如有发生造成的所有损失均有乙方负责。
　　3.4 如乙方严重违反《劳务承包合同》，工程工期、工程质量不能保证，现场管理混乱，甲方和公司利益受到损失，信誉受到损害时，甲方有权解除合同，除赔偿部分损失外，还要追究乙方责任，清除出场。清除出场按总工资的70%结算工资款。
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　　3.5 必须认真遵守甲方的各项规章制度。派专人现场全权负责协调管理。
　　四、安全文明施工
　　双方必须认真遵守国家和上级劳动保护安全生产主管部门所颁发的有关安全生产、消防工作、文明施工等方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例。
　　乙方必须遵守施工单位的规章制度，听从甲方的管理和指挥;严禁在工地打架、斗殴、偷盗，若发生交司法机关处理。如有违反公司规章制度的按公司规定予以重罚。
　　乙方的所有作业人员，正确的使用“三宝”，严格按操作规程施工。若作业人员违反操作规程和公司的管理规定，如发生的安全事故的，甲方概不负责一切责任。正常工伤按国家《工伤管理条例》处理。
　　五、 未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份。
　　甲方(公章)：_________
　　乙方(公章)：_________
　　_______年____月____日
    2023工地劳务合同范本 篇5 
　　甲方：____________________________________
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　　地址：____________________________________
　　联系电话：________________________________
　　乙方：____________________________________
　　身份证号码：______________________________
　　联系电话：________________________________
　　甲方_____________工程项目部因生产、因工作需要，经考核、录用乙方_____为_____工程项目部工人。遵照国家有关劳务法规和政策，经双方协商达成如下协议：
　　一、合同期限
　　甲方录用乙方从事__________工作(岗位);劳务合同期限为______个月，从______年______月_____日至________年_______月_______日止(即本工程竣工且结构验收合格为止)。其中试用期为______个月，至________年_______月_______日日止。
　　二、基本权利和义务
　　甲方：
　　1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;
　　2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴。
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　　3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳务作业条件。
　　4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
　　乙方：
　　1、劳务合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定。
　　2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律。
　　3、严格遵守操作规程，保证安全生产。
　　4、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。
　　三、双方应明确的具体事项
　　1、工资待遇：________元/月。
　　2、劳务保险及福利待遇：包食宿。
　　3、根据待业特点协议劳务合同保证金和人身保险。
　　4、其他：据借支单，年底甲方为乙方结算该年全部工资(另：本工程验收完成，竣工，亦结算该年全部工资)，在甲方收到开发商或总承包方人工工资后，______日内全额付清。
　　四、合同解除

	

第  25  页 共  53  页

　　合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前______天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。
　　五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
　　甲方(签章)：____________乙方(签章)：_________________
　　日期：______年____月____日日期：______年____月____日
    2023工地劳务合同范本 篇6 
　　甲方(建筑施工企业)：________________________________
　　名称：________________________________________________ 法定代表人：__________________________________________
　　地址：________________________________________________ 电话：________________________________________________
　　乙方(工人)：________________________________________
　　姓名：___________ 性别：_____年龄：________ 文化程度：___________
　　住址：______省_______市_________县_________村__________组 身份证号：_______________________________________
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　　甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。
　　一、 合同期限
　　自20__年___月___日起至20__年___月___日止或者工作(工程)结束止。
　　二、 工作内容
　　甲方分配乙方在____________ 岗位担任 职务________。在正常情况下乙方应当完成生 产(工作)任务，具体生产(工作)任务和质量标准:____________________
　　三、 工作时间
　　1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过48小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
　　2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。日加班不超过3 小时，月加班不超过36小时。工作时间甲方可以按实际需要调动安排。
　　四、 劳动报酬
　　1、甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月____ 日为发薪日。
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　　2、工资制度和分配形式,实行按时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资____________ (大写) 元_____(小写)元。
　　3、每月工资按实际工作日数计算;年终工资全部结清。
　　4、合同有效期内，由于雨、雪等天气、自然灾害以及社会环境等非甲方原因，致使乙方待
　　工/窝工的,甲方不支付乙方当天工资，仅向乙方支付当天的生活费 元。
　　五、 劳动保护
　　1、甲方按照自治区人民政府的规定参加工伤保险，工伤医疗保险费用由甲方承担。乙方因 工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。
　　2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施;
　　3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。
　　六、 其他约定的事项
　　1、工人工资从厦门___月___日上车启程开始计算，到了工地3天以后没办法开工，甲方必须支付工人工资。
　　2、施工工具一切由甲方提供。工人必须爱护保护好那些工具，丢失必须赔偿。
　　3、一年工人的路费报销一次来回程路费，其他的时间段工人自己负责。
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　　4、工人工资按约定支付，在工作后，如果成绩有所提高，甲方会给予提升工资。
　　5、工人在赶工作期间不得随意提出休息，或故意旷工，甲方根据需要会调整时间让员工休息。
　　6、工人要辞职至少提前半个月提出。等到找到人新的工人才可以离开，否则工资不予计算。
　　7、工人工作期间吃住甲方提供安排负责。
　　七、 合同的变更、解除和终止
　　1、当订立该合同所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化，本合同变更相应内容。
　　2、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
　　3、乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同，但需提前通知乙方：
　　①严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
　　②严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成的损失(500元以上);
　　③被依法追究刑事责任的。
　　4、有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除合同：
　　①甲方以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
　　②甲方不能按照本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
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　　5、有下列情形之一的，劳动合同终止：
　　①劳动合同期满的;
　　②劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
　　③法律、行政法规规定的其他情形。
　　6、本合同具有法律效力，双方应严格履行。一方违反本合同，应承担违约责任;给对方 造成经济损失的，依法赔偿相关损失。
　　八、本合同未尽事宜，双方另行协商确定。因双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲 裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲载。
　　九、 本合同一式两份，确认签字后生效，甲乙双方各执一份。
　　甲方(章)：_______________________
　　法定代表人(签章)：_______________
　　乙方(签章)：_____________________
　　年_____月____日
　　鉴证机关(章)：_____________________
　　鉴证人(签章)：_____________________
　　年 ___月___ 日
    2023工地劳务合同范本 篇7 
　　承包单位：(甲方) 劳务单位：(乙方)
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　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及其他法律、行政法规，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经双方协商一致订立本合同。
　　第一条、工程概况
　　(一)工程名称：
　　(二)工程地点：
　　(三)工程承包范围：
　　1.包含：混凝土原材料的清洗、过筛、过磅和上料搅拌，混凝土的装卸运输、浇筑振捣、倒运水泥、搭拆移动临时马道、溜槽的安放及拆除、混凝土泵管的清洗、混凝土的抹平压面、遮盖、保湿养护及测温、配合比、混凝土试块制作等全部工作。同时积极配合水电安装等专业的预留预埋。所有漏撒的混凝土及余浆的清理工作(在混凝土初凝之前清理完毕)。
　　2.工程变更和二次施工。
　　3.( )元内的工程变更。
　　(四)工程价格：
　　1.按单项承包
　　a. 采用地泵混凝土 元/立方。
　　b. 采用搅拌机混凝土 元/立方。
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　　2.按建筑面积计算，混凝土合计为 元/m2
　　(五)工程工期：
　　1.总日历天数 天(钢筋安装开始，甲乙方签字)， 主体封顶 天(均7天每层)，乙方应保证正常施工过程中的人员配备(劳务层管理人员)，并确保不因农忙、雨天而影响工程进度。如因自身原因完不成工期，拖后1天罚款3000元，提前一天奖励3000元，(在工程结算时扣除或奖励)。办公楼每层施工天数分配木工4天、钢筋工2天、混凝土工1天。
　　第二条、合同文件的组成与解释顺序。
　　合同文件由下列各项组成，并依序解释。
　　2.1本合同
　　2.2协商变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
　　2.3工程劳务量清单;
　　2.4确定劳务报酬的工程预算书
　　2.5图纸;
　　2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;
　　2.7施工过程中，双方签订的合同以外的劳务认定。
　　第三条、甲方责任
　　3.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作。
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　　3.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、试化验的控制监督、检查和验收。
　　3.3负责工程的测量定位，技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
　　3.4统筹安排直辖市解决生活临时设施、用水、用电及施工场地。
　　3.5提供施工图纸，及时交付应供材料设备。所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
　　3.6按本合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。
　　3.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
　　第四条、乙方责任
　　4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成。
　　4.2自觉遵受法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;
　　4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施;

	

第  33  页 共  53  页

　　4.4交工前把现场整理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加
　　4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底的资料，不得拒收。
　　第五条、工程结算及付款方式付款：
　　5.1乙方在所承担劳务项目全部完工之日起 10 天内，提交劳务费结算书。甲方接到乙方结算书后 10 天内进行审查核定，给予确认或者提出修改意见。
　　5.2基础工程完成付基础总款的 ﹪(注：基础模板全部拆除并已清理干净)，主体封顶付人工费 ﹪，手续完善7日内支付。
　　第六条、 劳务工作质量与验收
　　本工程合同质量等级为 合格，质量验评单位为：市质监站、检测站、建设、监理、设计、施工单位。
　　6.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的书面指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表和委托人员以及各级质监部门的检查，为检查检验提供便利条件，并接受甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用;
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　　6.2乙方应有相应的劳务分包资质，特殊工种上岗证，如因施工质量不符合本合同约定的质量等级，乙方应向甲方付总工程款 %的违约金，并对各质检部门提出的整改进行返修。如乙方不能及时整改，质量员有权进行处罚(根据情节：500-1000元)，处罚后还不整改，将责令停工整顿直至勒令退场，乙方承担停工造成的一切损失。
　　6.3甲方每月组织质量联合检查，对乙方工程质量进行综合评定，达不到合格标准的按 % 扣除，甲方将责令乙方返修整改，直到满足质量要求，对在施工中建设、监理、监督站单位因质量原因对本工程的罚款由责任方承担。
　　第七条、 安全生产和文明施工
　　7.1乙方人员进场后必须遵守国家安全规定、安全操作规程，认真执行《工地管理制度》的各项规定，确保安全施工，乙方如违章作业发生安全事故，由乙方承担责任和损失。进入工地系戴安全帽(否则每人次50元罚款)，高空作业系紧安全带(否则每人次罚款100元)。
　　7.2甲方专职安全员负责现场监控，发现问题责令乙方进行整改，乙方不能及时整改，安全员有权进行处罚，(不少于200元/次的罚款)，处罚者仍不整改将责
　　第八条、 机具和材料：
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　　8.1乙方应遵守和执行甲方材料机具领用制度，对领用的材料、机具要与甲方共同清点验收，履行书面领还手续。对工程承包人提供的机具，乙方须妥善保管，不得丢失损坏，如有丢失损坏，则按市场价赔偿甲方，并严格按照操作规程使用，加强维修保养。
　　8.2对甲方提供的材料，乙方应合理使用，砼用量以甲方预算人员实际计算工程量为准，由于乙方原因增加砼的超耗，砼费用及灰渣外运费用由乙方承担。各层施工缝外观涨模处理，允许发生灰渣量 2 立方/千平方米，节约奖励乙方200元/立方，超耗扣除乙方400元/立方，所有生产垃圾1车/千平方米(东风单车)，超出部分每车按200元予以扣除。
　　第九条、 紧急补救
　　无论工程施工期间或保修期间，在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件，甲方代表认为进行紧急补救或修理是保证正常施工或工程安全的紧急需要，而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时，甲方有权安排其他人员从事该项工作。为完成此工作或修理而发生的费用，由事故责任方承担。
　　第十条、现场管理：
　　10.1乙方有责任对其作业人员进行经常性的法制和文明礼貌的教育，协助工程承包人搞好现场区的治安工作。
　　10.2乙方保证自己队伍没有身份不明人员，保证不发生与现行法律、法规抵触的活动。

	

第  37  页 共  53  页

　　10.3乙方内部如发生打架斗殴事件的，甲方对乙方处以不低于20__元人民币的罚款，产生的后果由劳务分包人自理。
　　10.4乙方之间发生群殴事件的，甲方对乙方处以不低于5000元人民币的罚款，产生的后果由乙方自理。
　　10.5乙方如与工程管理人员及周边居民发生冲突并造成后果，乙方承担相应责任并赔偿相关经济损失。
　　10.6乙方作业人员均应文明礼貌，着装整洁，共同树立良好的企业形象。
　　10.7乙方人员在施工现场外发生的一切事故与甲方无关。
　　10.8乙方须提前15天提交材料明细，明细要严谨细化，如有超出实际用量，剩余材料按市场价作为工程款。
　　10.9在施工过程中，乙方人必须服从甲方、业主、监理现场人员的管理，在双方意见没有达成共识之前，应服从甲方、监理、业主的安排。对不能与甲方、现场管理人员很好配合，屡次出现无理纠纷有情绪的承包人，甲方视情节有权以经济手段对其进行处罚，乙方必须无条件地接受。
　　10.10施工中因施工措施的调整或材料运距变化面增加或减少的辅助用工，乙方不再单独计取。
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　　10.11因乙方原因造成的所有施工质量，进度问题或安全文明施工问题必须按照甲方要求的工期内处理完成，否则甲方将安排他人完成，费用按5倍的标准由乙方承担。
　　10.12乙方承担由于自己责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场赃乱造成的损失及各种罚款(在进度付款时扣除)。
　　10.13乙方内部原因造成的误工和业主、监理、工程承包人未签字认可的误工，甲方不予承担。
　　10.14乙方必须确保工人后勤保障，食堂卫生、宿舍整理、日常卫生清理有专人负责管理，达到甲方规定要求，否则处以50-1000元罚款。
　　第十一条、工程例会内容有同等法律效力，为合同附件。
　　第十二条、附则
　　12.1本合同正本两份，具有同等效力，双方各执一份，副本 份;
　　12.2本合同自双方盖章之日起生效，至全部分包工程竣工。
　　第十三条、未尽事宜，双方协商解决。
　　甲方(盖章)：__________________ 　　乙方：_________________________
　　代表人(签字)：________________ 　　身份证号码：____________________
　　_________年________月_______日　　
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 _________年________月_______日
    2023工地劳务合同范本 篇8 
　　甲方（雇主）：_________
　　代表人：_________
　　住址：_________
　　乙方（雇员）：_________
　　住址：_________
　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就______________________工程劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：_________
　　2、工程地点：_________
　　3、承包范围：_________
　　4、劳务期限：_________
　　甲乙双方约定，本合同的劳务期限从_______年_______月_______日起到_______年_______月_______日止，总日历天数_______天。
　　二、甲方责任和义务

	

第  39  页 共  53  页

　　1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
　　2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
　　4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
　　三、乙方责任和义务
　　1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
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　　3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。
　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
　　6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
　　7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
　　四、环境保护、安全生产和文明施工
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　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
　　3、发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
　　4、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
　　5、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
　　五、材料、设备供应与管理
　　1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程计划需要向乙方提供。
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