# 第一章	总论

## 、概 述

    - 工程名称

XXX***文化陵园工程可行性争论报告。

## 建设地点

该工程位于XXX 经济技术开发区内，***路约 300 米、南至滇池路约 68 米。

## 建设法人单位

XXX***〔以下有时简称“***控股” 〕。

    - 可行性争论报告编制单位安徽省***。

## 主要建设内容

该占地面积约 130 亩〔86666 ㎡〕。规划总建设规模为 15 万至 20

万个公益性墓位，分期建设。首期建设规模为5   万个墓位，主要是安置

***区现有的零星墓穴和拆迁待安置的墓穴，二期建设规模为10 万个墓位，主要是对外进展业务经营。

依据市、区政府的要求，***文化陵园将按“园林化、生态化、景点化”标准建设。建筑层高初步确定为3 至 4 层，建筑密度约20%，设有陵园治理用房、公共厕所、壁式骨灰盒安放葬台位。陵园建筑与高速 大路之间布置高大乔木绿化遮挡。陵园东西两侧沿道路因地制宜建1000

台以上车位的停车场，园内其余位置建绿化、景观及临时休息亭、榭、 石椅等，力求给人舒适、安逸的抚慰效果。

## 投资估算与资金筹措

      - 投资估算

经初步估算总投资约2.60 亿元。

土地：130 亩×16 万元/亩=0.2080 亿元；

建筑：建筑密度约20%，建筑平均层高3 层，单价 3950 元/㎡

86666 ㎡×20%×3 层×3950 元/㎡=2.05 亿元

报建：86666 ㎡×20%×3 层×150 元/㎡=0.08 亿元

绿化景观及停车场等：86666 ㎡×80%×3 层×400 元/㎡=0.28 亿元小计：2.41 亿元

税金及治理费：2.41 亿元×8%=0.19 亿元

合计：2.60 亿元

## 资金筹措

由于该工程是公用事业工程，建设资金来源为自有资金和政府财政 拨款及银行融资，其中，前期自筹总投资约40%，差额通过银行融资解 决，还款来源通过财政收入和工程自营来归还。

1.7 主要财务评价指标税后净资产收益率：70%；

税后收入现金净现值〔Ic= 7 %〕:50798.98 万元 ； 税后投资回收期〔含建设期1.2 年〕：5  年。

## 、法人概况与法人代表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/706030044232010031