实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 11 月 19	日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 02	路基

隐检范围

K0+000～K0+159.38

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物质。填检	筑压实度不小于 85%，经振动式12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、翻浆、查	波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路工程施  情	工与质量验收规范》的要求。

况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 11 月 21 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 03	路基

隐检范围

K0+000～K0+361.180

隐检内容：压实度 、纵断高度、宽度、平整度、横坡、轴线偏位、边坡坡度、平顺度。

隐检内

容	原地面高程

改建生产路

路面高程

原地面高程

隐蔽工程基层道路中线	级配碎石

检查情况：

经检查填方前地表无积水、无生活垃圾等、所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物质，

检	填筑压实度不小于 90%；经振动式 12 吨压路机碾压后；路基表面平整、坚实，无显著轮迹、翻

查

情	浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等，各实测项目均符合CJJ1-2008《道路工

况	程施工与质量验收规范》的要求。

实测偏差值详见“检验批质量检验记录”。

实测高程详见《水准测量记录表》。

经检查:该隐蔽工程 符合/不符合 设计要求及有关施工规范要求同意 /不同意 进

验

收	行下一道工序施工。意

见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 11 月 21 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 04	路基

隐检范围

K0+000～K0+106.990

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物质。填检	筑压实度不小于 85%，经振动式12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、翻浆、查	波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路工程施  情	工	与	质	量	验	收	规	范	》	的	要	求	。况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 11 月 23 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 06	路基

隐检范围

K0+000～K0+773.890

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物 检	质。填筑压实度不小于85%，经振动式 12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、查	翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路 情	工	程	施	工	与	质	量	验	收	规	范	》	的	要	求	。况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 11 月 23 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 07	路基

隐检范围

K0+000～K0+275.310

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物 检	质。填筑压实度不小于85%，经振动式 12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、查	翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路 情	工程施工与质量验收规范》的要求。

况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 11 月 23 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 08	路基

隐检范围

K0+000～K0+770.450

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物 检	质。填筑压实度不小于85%，经振动式 12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、查	翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路 情	工	程	施	工	与	质	量	验	收	规	范	》	的	要	求	。况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 11 月 27 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 09	路基

隐检范围

K0+000～K0+142.200

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物 检	质。填筑压实度不小于85%，经振动式 12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、查	翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路 情	工程施工与质量验收规范》的要求。

况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 11 月 28 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 10	路基

隐检范围

K0+000～K0+93.890

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物 检	质。填筑压实度不小于85%，经振动式 12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、查	翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路 情	工程施工与质量验收规范》的要求。

况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 11 月 29 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 12	路基

隐检范围

K0+000～K0+180.820

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物 检	质。填筑压实度不小于85%，经振动式 12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、查	翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路 情	工	程	施	工	与	质	量	验	收	规	范	》	的	要	求	。况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 12 月 1 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 14	路基

隐检范围

K0+000～K0+673.780

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物 检	质。填筑压实度不小于85%，经振动式 12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、查	翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路 情	工程施工与质量验收规范》的要求。

况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

实用文案

# 隐蔽工程检查验收记录

日	期： 2014 年 12 月 3 日

南宁市邕宁区蒲庙镇州同村土地整治

工程名称

项目

施工单位

广西壮乡建设集团有限公司

隐检项目

改建生产路 16	路基

隐检范围

K0+000～K0+227.270

隐检内容：

1、压实度

2、纵断高度

隐	3、宽度

检	4、平整度

内	5、横坡

容	6、轴线偏位

7、边坡坡度、平顺度

检查情况：

经检查，填方前地表无积水，无生活垃圾等。所填筑的土夹石中无淤泥、腐植土及有机物 检	质。填筑压实度不小于85%，经振动式 12 吨压路机碾压后，路基表面平整、坚实，无显著轮迹、查	翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《道路 情	工程施工与质量验收规范》的要求。

况

验收意见

监理工程师：	年	月	日

建设单位项目负责人：

年	月	日

文案大全

监理单位监理工程师：

年	月	日

施工单位技术负责人：

年	月	日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/716041021132010054