# 施工安全协议书

施工安全协议书1
    为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工期间既有线行车、施工人员和机械设备等安全，根据铁道部和兰州铁路局安全管理方面的文件要求，经双方协商一致签订本协议，双方共同遵照执行。 
　　甲方：
　　乙方：
　　第一条 工程项目：
　　第二条 施工地址：
　　第三条 甲方责任
　　1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底提供相关资料。
　　2、甲方应积极配合乙方施工，尽量为乙方创造条件并作好与兰州铁路局施工组织协调工作，并为乙方委派专职安全防护员。
　　3、甲方协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查工作，甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方影响铁路行车安全，不符合安全施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书和经济处罚，直至清退出场。
　　4、甲方有权对乙方的管理人员、施工人员和机械设备操作人员进行安全技术知识培训和考核，未经培训合格的人员不得上岗。

5、因乙方人为或施工造成铁路设备发生损坏时，甲方应积极协助乙方及时组织抢修，甲方有权对乙方调查、处罚和统计上报。 6、甲方不得要求乙方未按施工安全管理规定进行施工，因甲方原因造成的事故由甲方承担责任。
　　7、甲方管理人员发现乙方人员有影响既有线行车安全行为或人员、机械设备违章作业，有权制止、处罚和停工。
　　第四条 乙方责任
　　1、乙方应遵守国家安全方面的'法律法规、铁路安全规章制度和甲方安全管理制度，应为施工人员购买人身保险，并配备合格的工作服、劳保用品和安全用具等。
　　2、乙方在施工前，必须编制安全施工措施，无措施或未落实严禁施工。
　　3、乙方应组织全体施工人员进行岗前安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须持有关部门核发的合格有效的资格证书，方可上岗。
　　4、乙方必须提供所有机械设备和人员的安全操作证、特殊作业操作证、驾驶证、身份证等相关证件报甲方备案。

5、乙方在甲方未同意和安全防护人员未到现场，擅自施工或违反施工程序、安全技术标准构成的行车事故乙方负全部责任，并承担全部的直接和间接损失。
　　6、施工期间，乙方必须听从铁路局安全监管人员、甲方管理人员的施工安全的要求，以确保既有线行车安全为重。乙方应设有专职安全管理人员，当大型机械设备作业时，应严格按照“一机一人一防护”的规定。
　　7、乙方用于本工程项目中的机械设备、工器具及安全防护用具，经有资质检验单位检验符合安全规定后，方可使用。
　　8、因乙方人为或施工造成铁路设备发生损坏时，乙方承担全部经济赔偿。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，无甲方防护人员乙方人员或机具不得进入既有线隔离栅内。
　　10、乙方必须加强人员、机具、材料的管理，不得侵入既有线机车车辆限界，不得影响正常的行车作业，做到工完料尽，否则发生不良后果由乙方负责。
　　11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方发现和提出的安全隐患，必须及时整改，施工中发生安全事故，不得隐瞒，应立即报告甲方，并积极配合调查。
　　12、乙方因违反操作规程和安全管理规定，造成的损失由乙方自行承担：
　　（1）造车行车中断、铁路设备损坏；

（2）造成人身伤亡事故；
　　（3）发生施工机械、设备严重损坏事故；
　　（4）发生火灾、触电和交通事故；
　　（5）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
　　（6）应机械设备带病作业，酒后、疲劳等驾驶所造成的损失和事故。
　　第五条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
　　第六条 本协议自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方（公章） 乙方（公章）
　　负 责 人： 负 责 人：
　　日 期： 日 期：施工安全协议书2
    甲方： 
　　乙方：
　　德润汇通南桥苑楼施工电梯安装拆除委托特签订本协议书：为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生。
　　一、安全目标：

杜绝一切安全事故发生，确保施工电梯安装、拆除工作顺利完成。
　　二、甲方责任：
　　1. 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。
　　2. 严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。
　　3. 加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。
　　4. 不违章指挥，不强令冒险作业。
　　5. 乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。
　　6. 乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。
　　7. 甲方负责协调各班组间的配合作业。
　　三、乙方责任：
　　1. 严格遵守、《施工电梯安拆施工方案》、《安全生产六大纪律》、《十项安全技术措施》。不违章作业，不野蛮施工。
　　2. 施工电梯安装作业必须由取得建设行政主管部门颁发的'拆装资质证书的专业队伍进行，乙方必须有专业的技术和安全人员在场监护。
　　3.

建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。
　　4. 乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。
　　5. 安装前，乙方必须对施工电梯各系统认真检查，检查后与电梯安装施工方案一同上报，经审批同意后方可进行安装作业；在作业前，乙方负责人必须对安装人员进行安全交底，所有人员必须持证上岗；乙方负责人必须对所有操作人员的防护用品使用情况、身体状况进行严格检查，不符合作业条件严禁上岗。
　　6. 若不按安全操作规程操作发生安全事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。
　　7. 必须服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。
　　8. 拆除人工费45元/米，(拆除费用不含汽车吊)安装70元/米（含防坠落实验）安装高度根据楼层进度安装，每次安装完毕,项目部验收合格。付清安装人员劳务费。
　　9. 施工电梯的配件在拆除过程中人为损坏，由乙方负责赔偿及修理。（尤其重量限位器，）
　　四 、协议书有效期：
　　自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。
　　五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方负责人签字：
　　乙方负责人签字：
　　（盖公司章）
　　签定日期： 年 月 日施工安全协议书3
    工程名称： 
　　工程地址：
　　建设单位：
　　施工单位：
　　为了更进一步认真贯彻落实《安全第一，预防为主》的方针，充分做到：隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山。进一步加强对施工、生产过程中安全施工、安全生产工作的管理，确保广大职工的生产和施工安全，确保施工环境安全，为明确双方责任、依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程安全生产责任事项协商一致，并订立本协议，以并双方共同遵守执行。
　　甲方：
　　乙方：
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、建筑面积：

3、结构层数：
　　二、责任范围：
　　1、
　　2、
　　3、
　　三、双方各自责任：
　　(一)、甲方责任：
　　1、认真贯彻国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。
　　2、认真贯彻公司制定的“安全生产规章制度”，坚持标准化、系统化管理，坚持安全生产责任制。
　　3、对施工现场的工作人员进行安全知识教育，提供合格的安全防护材料，承担安全防护措施费用。
　　4、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
　　5、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查。
　　(二)、乙方责任：
　　1、认真按照国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例内容执行并落实。
　　2、落实公司制定的“安全生产规章制度”，落实“安全第一，预防为主”的方针，树立安全第一的思想。

3、对全体职工进行安全生产知识教育，并与职工签订安全生产责任合同以提高职工安全意识，明确安全事故责任。
　　4、做好各项安全生产施工方案及技术交底工作，施工安全用电、机械设备、脚手架等施工安全及安全操作规程、注意事项等。收集整理好安全资料、安全日志。
　　5、对特殊工种、特种作业人员做到定人、定岗，并持合格的'操作证上岗。
　　6、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
　　四、事故处理：
　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报公司主管部门，同时按照政府有关部门要求办理、处理，由事故责任方承担发生的费用。
　　2、甲、乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
　　五、其它：
　　1、
　　2、

3、
　　本合同一式叁份，甲方持贰份、乙方持壹份。
　　甲方代表：　乙方代表：
　　年　月　日　年　月　日施工安全协议书4
    甲方：___________ 
　　乙方：___________
　　甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，就泸州酒业集中发展区道路交通安全设施施工的相关事宜协商一致，具体内容如下：
　　一、工程概况
　　（一）工程名称：__________________________。
　　（二）工程地点：___________________。
　　（三）工程范围：道路标线施划、道路标志标牌安装，具体施工内容见附图。
　　（四）承包方式：包工包料。
　　（五）材料及工艺补充说明见施工附图。
　　二、合同工期及顺延条件
　　（一）施工工期

合同总工期以实际进场施工之日起计算，约五十三天，竣工日期为20__年11月25日。
　　（二）工期顺延条件
　　1.甲方未能按约定提供施工图纸；
　　2.设计变更或工程量增加；
　　3.因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过24小时；
　　4.因其他不可抗力造成乙方停工累计超过24小时。
　　（三）乙方满足工期顺延条件后1个工作日内，以书面形式向甲方提出顺延要求，甲方在收到报告后1个工作日内予以确认，逾期不予确认，视为同意顺延工期。
　　三、施工及安全要求
　　（一）施工要求
　　1.甲方应协助乙方办理相关施工允许手续，协调各方面关系。
　　2.乙方应严格按照国家相关要求，无偿为甲方设计施工规划，在合同签定后七个工作日内，将规划方案提交甲方。
　　3.乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后，七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。
　　4.乙方严格按照施工图纸中的要求进行采购和加工，并提相关材料供质量保证书。
　　5.乙方应严格按照施工允许凭证中明确的施工要求文明施工，因未按要求野蛮施工造成的`损失由乙方承担全部责任。

（二）安全要求
　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受甲方代表的监督检查。
　　四、工程质量、验收及质保
　　（一）质量标准
　　乙方应严格按照《钢筋混凝土设计规范》GBJI0-87、《公路交通标志和标线设臵规范》JTGD82-20__明确要求施工，保证工程质量。
　　（二）工程验收
　　1.乙方提前十个工作日将竣工验收通知，以书面形式送达甲方，如甲方不能按期参加验收，须在三个工作日内书面回复乙方，并另行商定验收日期。
　　2.甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期未组织验收的，视为工程竣工并合格。
　　3.自工程竣工验收合格后，自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。
　　（三）工程质保

自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期，乙方对工程负责保修，质保期内除不可抗力因素造成的工程维修外，涉及的材料费、人工费等所有费用，由乙方全部承担，质保期届满后，乙方提供终身维护服务。
　　五、合同金额及费用结算
　　（一）合同金额：人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆，小写￥2,836,483元。
　　（二）自合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为第一阶段进度款。
　　（三）自设施安装完成后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%作为第二阶段进度款。
　　（四）自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%，作为第三阶段进度款。
　　（五）合同总额的5%作为质保金，保修期壹年，在质保期内未出现质量问题的，甲方于质保期界满后十个工作日内，将质保金全额支付给乙方。
　　六、违约责任
　　（一）甲方违约
　　因甲方原因未能按合同约定，按时支付工程进度款，造成乙方工期延误，甲方应承担因工期延误产生的材料保管、误工等附加费用。
　　（二）乙方违约

1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同规定的日期全部竣工验收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金，计算至全部工程验收合格之日时止。
　　2.因乙方造成工程质量问题未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同总额10%的违约金，并承担因此给甲方造成的各项损失。
　　3.乙方施工过程中未按安全生产规范要求，造成的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿因事故给甲方带来的各项损失。
　　七、争议解决
　　甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决，若协商不成，任何一方可向合同履行地法院起诉。
　　八、附则
　　（一）本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章后生效。
　　（二）本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充协议，与本合同具有同等效力。
　　（三）合同附件
　　1.标准、规范及有关技术文件；
　　2.施工图纸；
　　3.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

甲 方：__________________
　　地 址：___________________
　　代表人：
　　电 话/传 真：__________________
　　开户行：_______________
　　账 号：________________
　　乙 方：__________________
　　地 址：____________________
　　代表人：
　　电 话/传 真：________________
　　开户行：________________
　　账 号：___________________
　　签约时间： 年 月 日施工安全协议书5
    甲方：zz业物业管理有限责任公司管理处 
　　乙方：
　　甲乙双方就施工的安全问题达成协议：
　　1．乙方在入园施工前，必须到安全部门填写《外来施工申请表》，进园施工人员需持有"三证",并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时，申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查，核发动火证。

2．乙方施工人员在办理入园施工申请时，必须持有效证件原本，并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的`操作证书方可入园施工。
　　3．乙方要在施工现场设安全管理人员，并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查，发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程，确保安全施工。
　　4．乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证，严格按照指定的路线进入施工现场，不得在小区内闲逛、喧哗。
　　5．乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责，因此给甲方造成的不良影响由乙方作出解释并予以消除。
　　6．乙方施工过程造成的事故及损失，由乙方自负。给甲方造成的损失，由乙方照价赔偿。
　　以上条款应严格遵守，如有违反，甲方有权停止其施工，并做相应处理。
　　本协议双方签字后生效。
　　甲方：工程部签字：安全秩序部签字：施工(单位)负责人签字：
　　（盖章）（盖章）（盖章）

年 月 日 年 月 日 年 月 日施工安全协议书6
    甲方：河南省瑞华建筑工程有限公司太合公馆B区项目部 
　　乙方： 身份证号码：
　　根据国家相关规范及通知精神要求，及进一步围绕“安全第一，预防为主”的方针，强化甲、乙双方在施工过程中各自的安全责任，提高每一位职工的安全意识，保证职工身心健康和企业财产免遭重大损失，防止职工工伤事故的发生，保证工地财产不受损失。现按照公司相关规定，必须办理好有关手续，签订项目施工人员安全协议书，以资遵守执行。
　　一、甲方责任
　　1、甲方贯彻国家有关安全生产劳动保护和消防安全的政策法规，建立安全生产管理网络，制定安全生产各项制度，成立安全生产领导小组，并指派专职安全人员现场管理（现场书面式或口头指令），乙方必须无条件的遵守执行。
　　2、负责组织对乙方员工的身份证进行登记并组织三级安全教育，岗前培训工作，针对公司施工特点、作业环境、危险区域、设备状况、消防设施等，重点规避可能导致发生事故的危险因素、及各岗位潜在（易发）事故的情况。

3、讲解各岗位的安全操作规程和岗位责任，介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。（倘若）工人发现事故隐患应及时报告领导，采取措施。
　　4、向乙方传达国家有关部门、公司所制定的方针、政策、制度，建立安全生产责任制度并落实企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，完善安全生产条件，保证安全生产投入和有效实施，及时消除生产安全事故隐患，制定和实施生产事故应急救援预案，确保安全生产。
　　5、建立安全检查制度。项目部每半月进行一次安全检查，定期召开安全领导小组会议，总结经验，对存在问题落实措施，及时整改，整改有专人负责。
　　6、组织安全技术交底。根据工程进度，由甲方技术负责人向乙方现场施工人员进行安全技术交底，对交底工作做好文字记录，使全体员工做到心中有底，预防为主。
　　7、对班组的安全行为进行日常监督，纠正违章作业。发现违章违纪和事故隐患，应立即责令停工、监督整改。对严重违章作业者，清退现场。 甲方负责监督乙方的施工安全，进行安全教育并建立安全教育档案。
　　8、安全帽、安全带、安全网等一切安全用具，检查和验收工地上的临时电线、机械、塔吊、吊篮等一切安全设施必须符合要求才能投入使用。

9、甲方应给职工提供良好的安全防护设施，从施工用电、“四口、五临边”防护、水平及垂直运输等都必须要有安全防护措施，符合安全生产要求。
　　10、乙方如有违章操作、不戴安全帽及安全带、违反操作规程等， 经指出后不改，甲方有权对其经济处罚，同时造成一切责任及后果由乙方自行承担。乙方在施工中如不服从安全员的指令，或违反安全条例，甲方有权予以处罚，如由此发生安全事故，由乙方承担责任。
　　11、对特种作业人员资格审查验证，协助搞好特种作业人员的培训考核持证上岗工作。特种作业人员必须持证上岗，无证者严禁上岗。
　　12、乙方在协议期间违反社会治安条例或其他有关法规时，甲方有权对其进行处罚，情节严重时可交司法机关依法追究刑事责任。
　　13、发生事故按规定立即报告有关部门。
　　二、乙方责任
　　1、班组必须认真执行和落实上级有关部门、项目部的方针、政策、规章制度，自觉遵守各工种的安全，配合甲方的安全生产文明施工工作，出席安全工作会议，协助项目部做好各种安全工作。

2、思想上时刻重视安全生产，认真学习和严格遵守各项规章制度和操作规程，服从管理，不违章施工，并劝阻制止他人违章施工，爱护和正确使用设备和工具。树立安全生产人人有责的思想。
　　2、上岗必须按规定着装，正确佩戴和使用劳动防护用品，严禁穿拖鞋、背心上班，工作前禁止喝酒，贯彻执行各项消防管理规定，认真落实安全管理措施。坚持每天班前五分钟的班前安全会。
　　3、精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全施工情况，交班要为接班创造良好的施工条件，搞好文明施工。
　　4、熟悉了解自己工作岗位上存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。对项目部的安全工作提出合理的建议。
　　5、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。有权在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止施工和采取可能的应急措施后撤离施工现场。有权对项目部在安全上存在的问题提出批评、检举和控告。
　　6、施工班组从进入项目部之日起必须遵章守纪，服从项目部的统一领导，对于各班组的员工在工地违规打架斗殴移交当地公安执法部门处理，项目部不负一切责任且给予每人次不少于1000元的`罚款。

7、定期向项目部上报本施工班组人员变动情况和各类报表，配合项目部或上级部门对员工的各类检查。
　　8、劳动保护用品、安全防护用品的合格率及使用率达到100％； 安全教育培训、三级安全教育达到100％；特种作业人员持合格上岗证上岗率达到100％。
　　9、配合甲方对进场的工人进行三级安全教育，未经过三级安全教育的人员不得进入施工现场，未经教育培训或教育培训不合格的人员不得上岗作业，及时进行季节变换或工作岗位变换后的安全教育。将甲方的安全技术交底落实到作业面的施工人员。负责配合甲方对施工组织设计中的应急预案进行组织演练。
　　10、班组设定安全生产监督人员。每天进行安全巡查， 发现重大安全隐患要及时上报并消除。参加甲方的安全检查，负责对甲方提出的整改要求及时进行整改，直到隐患得到消除或控制。并按要求的时间及时反馈整改结果。
　　11、各种施工设备须按规定的要求进行验收、使用、保养和维修。 对甲方提供的设备有按要求进行维护和保养的义务，有权拒绝使用甲方提供的不完好设备。加强用电安全管理，宿舍内的电线和插座须由专职电工安装，不得私拉乱接电线，电工组确保临时用电安全，对不符合要求的临时用电进行拆除整改。严禁在宿舍内私自使用电炉、热得快等电器。

12、班组长负责对本班组员工进行班前安全教育。下达施工任务时应进行有针对性的安全交底，检查操作人员安全着装，不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业。严禁不懂电气、机械的人员，擅自操作使用和维修设备。
　　13、必须严格遵守项目及班组的各项安全制度及规定，严禁“三违”：不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律；保证“三不伤害”：不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。由于违章指挥和违章作业等造成的工伤事故，一切责任将由班组承担，项目部将不承担一切责任。
　　14、乙方必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆物品附近严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用；乙方在容易发生火灾的地方施行动火作业时，事先必须在安全部办理动火作业证，并配备有监护人员和配置灭火器材。
　　15、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员等），双方应协同进行紧急抢救伤员和保护现场，并在事故发生后的1小时内及时报告上级主管部门，事故的损失和善后处理费用，应按责任协商解决。
　　三、甲乙双方共同责任
　　1、甲、乙双方共同遵守国家和本地有关安全生产的法律法规和规定，认真执行国家和企业现行安全技术标准。

2、在甲乙方统一领导下，组成施工现场班组安全生产小组，定期召开安全工作会议。按照职责分工抓好安全制度贯彻和安全措施的落实。
　　3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。施工生产前首先落实安全保护措施，防止事故发生。由于施工班组或个人不服从管理而导致事故的，由施工班组或个人承担责任。
　　4、抓好安全和社会治安教育工作，严肃安全纪律，规范安全行为，净化施工环境，禁止野蛮施工。
　　5、发生事故立即采取紧急行动，采取措施保护现场，组织人员抢救伤员，防止事故扩大，并应及时向主管部门汇报，积极协助事故调查小组调查。
　　四、现场住宿管理
　　1、外来务工人员住宿工地应持有效的身份证（身份证复印件），项目部将统计所有人员信息，办理餐卡、门禁卡等相关手续并备案存档。
　　2、宿舍床位由项目部负责统一安排，遵守统一作息时间，夜间外出应随身携带本人的身份证、门禁卡，做到早出早归，严禁把外来人员带入宿舍居住。

3、宿舍内严禁私自损坏公司固定资产，如床位、夫妻间隔板、空调及配件等。
　　4、严禁将家庭、小孩招留在工地住宿。若带家庭、小孩应到外面另租房屋（非工地工作人员），并及时向分管负责人提出申请，如若将小孩带到宿舍区或者工地，家长应是第一监护人，如发生意外，项目部一律不予负责。
　　5、保持住宿卫生，严禁乱扔垃圾，乱倒残汤剩饭；自己的贵重物品应妥善保管，如有缺少，项目部不予负责赔偿。
　　6、外来务工人员严禁在宿舍内，防止斗殴事件发生，如有触犯治安、刑事等案件，相关人员将递交当地公安司法部门处理解决，做一个合格的公民。
　　7、未经项目部许可，严禁在在建楼层里住宿，否则除承担相关处罚外，发生的任何事故由乙方承担。
　　8、外来务工人员自愿放弃在项目宿舍住宿者，自离开施工现场之时，发生的饮食、住宿、用电用水、防火防盗、路面交通、打架斗殴、人员失踪等一切事故，由乙方承担全部责任，与项目部无关。
　　五、其他事项
　　1、甲方实行奖罚管理。乙方在本项目完成了安全文明施工管理目标，由甲方安全管理人员书面建议给予奖励，甲方项目经理签字后，由乙方据此到财务领取奖励款。

2、乙方在本项目的施工过程中，若发生违反安全文明施工规定的现象，甲方将按照有关规定给予处罚。
　　3、乙方对甲方的安全处罚有异议时，可以书面向甲方项目经理提出异议，对项目经理的回复仍有异议时，可以向甲方的上级管理部门书面申请复核，甲方上级管理部门的决定是最终决定。
　　4、甲、乙双方必须认真遵守以上规定，如乙方因违反规定或自身原因造成的事故后果需自行负责。
　　5、附件《民工权益保障承诺书》（附后）
　　此协议一式三份，项目部、劳务班组各执一份，项目部财务室一份。本协议无异议在乙方入场时生效。
　　甲方（签字或盖章）：
　　乙方（签字及指印）：
　　年 月 日
　　年 月 日施工安全协议书7
    乙方： 
　　身份证号：
　　为进一步规范公司临时用工人员管理，保障临时用工人员在工作中的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全协议书：

一、工作概况
　　工作内容：原储运公司车库（北厂院内）改造安装彩钢房盖
　　工作地点：原储运公司车库（北厂院内）
　　承包方式：采用“固定计件结算”方式支付临时用工工资
　　二、甲乙双方共同责任
　　1、甲乙双方必共同遵守国家、省、市、特化公司及庆阳民爆公司的安全生产的法律、法规、标准、各项制度和安全操作规程。
　　2、服从甲方的统一管理，共同组成作业现场临时安全负责人，对作业人员清楚交接作业安全方法措施，并在作业过程中严格贯彻执行。
　　3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织生产时先落实安全保护措施，防止安全事故发生。
　　4、同抓好临时用工人员的安全教育，严肃安全劳动纪律，规范安全行为，禁止野蛮作业。
　　5、发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
　　三、甲方的具体责任

1、甲方对现场工作场所安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方告知本企业生产现场及库房的安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
　　2、在安排乙方工作时须针对其工作的具体内容、具体操作要求，提出方法和安全注意事项。
　　3、对乙方相对固定人员应进行登记造册，上交身份证复印件及无违纪证明，并协助乙方按名单对作业人员进行“三级”安全教育。
　　4、对乙方作业中的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章、违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改后按双方商定的管理办法进行处理。严重者给予立即终止临时用工协议并清退出厂，所造成的一切经济损失由乙方承担。
　　5、对作业现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
　　四、乙方的具体责任
　　1、接受甲方管理人员的`指挥和监督，遵守甲方的各项安全管理制度及安全操作规程，并对作业过程中的自身安全负责。
　　2、应指定专人负责临时用工人员安全管理、作业现场安全等具体工作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/727133155141006043