# 目	录

# 第一章	编制依据

1、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）

5、建筑施工模板安全技术规范（JGJ162-2008）

6、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

7、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）；

8、《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）；

9、《施工升降机》（GBT10054-2005）；

10、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

11、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民、肖备着

12、.本工程的施工图纸

13、《**施工升降机使用说明书》

14、品茗安全计算软件，版本

# 第二章	工程概况

工程名称

工程地点建设单位监理单位施工单位

中城建设有限责任公司

建筑总高

（m）

室外地面

标高（m）

工程概况

| 序号 | 楼号 | 建筑类型 | 结构形式 | 层数 | 层高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

  - 方案适用范围

本方案适用于基础位于地下室顶板上的施工电梯基础。

# 第三章	施工电梯选型

### 3.1 施工电梯选型要求

一、施工电梯选型包括数量、载重量及运行速度。

二、施工电梯的服务面积约为700 ㎡，楼栋单层面积大于该面积考虑设置两台。进度较急、框架结构或类框架结构（砌筑、抹灰工程量较大），按单层面积×后考虑选用。

三、施工电梯载重量（单笼、双笼、载重量）一般选用双笼，总载重量2T×2，面积较  小的剪力墙结构可选用单笼。

四、变频电梯的可达 90m/min 普通电梯的只有 35m/min，电梯从底层到顶层不超过为宜。层数超过 17 层（3m/层）应使用变频电梯。

| 3.2 施工电梯选型 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 具体型号 |  | 具体型号 |
| 施工 | 施工 |  |
| 施工电梯 |  | 施工电梯 |
| 电梯 | 电梯 |  |
| 数量（台） |  | 数量（台） |

附墙架

皿 s t	t:ie

安装吊杆

jib	att ac!hme nt

吊笼顶部围栏

fcnce

吊笼

cage

传动系统

mac hi ae·r y

防坠安全器

safety  d.evi ce

对重

count erwei ght

## 层门

l 印 ding gate

层站

l 釭	ding

## 导轨架标准节

mast  s e.c t ion

电缆导向架

c a.bl e guiding devi ce

地面防护围栏

base  l evel	enclosure	..

建筑施工升降机示意图

# 第四章	施工电梯基础设计

### 相关参数

施工电梯型号吊笼形式

标准节尺寸

底架护栏重量（Kg） 对重重量（Kg）

### 基础设计及定位

安装高度（m）

单个吊笼重（含驱动系统）

（Kg）

标准节重量（Kg）

附墙架重量及其它（未注明按标准节重量 30%估算） 载重重量（Kg）

施工电梯编号

安装轴线位置

基础长度

基础宽度

基础厚度

顶面标高

中心离附着墙

及对应楼栋

1#-5#楼

最近轴

A 轴

距离

l1/l2:3m

A(mm)

B(mm)

h(mm)

H（m）

距离 L（m）

基础混凝土强

钢筋布置（规

上层钢筋：	下层钢筋：	拉筋：

度	格、间距）

### 排水设计

基础向外放坡，坡度 3%，采用自然排水；

### 加固体系设计

因施工需要，需将施工电梯布置在地下室顶板上，施工电梯所产生的荷载会对地下室顶板结构产生不利的影响，所以必须对地下室顶板采取支撑措施，对其梁板部位进行加固。

（若底板设计承载满足电梯安装后对顶板的荷载，则按构造措施布置加固体系，构造措施按下述布置：钢管—48*，龙骨—50*50*3 方钢或 50*100 方木，立杆间距×，步距，加固区域 l/b=基础尺寸+1m×2，参数填入表格。若不足以承载，则另行设计。）

按以下加固参数设计：

一、架体形式

顶步步距

悬挑段长度

/\

覆土厚度

板厚

层高

, 上     ．

．

.

.f

＼

＼

＼．

＼

｀节 尸.4 J .  上[．矿．．i K.

. － ．

『     ·          ·    叫	E

．勹七 ，． ．．＊  一．  ；  ．，．、 ．．

． .

.' ， ．．	．

5  g

.  ，

下   ，

.  .  个       .

a

.. ．

北

．．	． ．

·

“.

t..

＇

J

％

.

.

. / /

3

.

，

扫地杆高度

姿序

架体形式

加固区域（l×b）(m)

一般按基础尺寸+1m×2

顶板厚度（mm）

覆土厚度（m）

立杆纵距

立杆横距

步距

顶步步距

悬挑段长度

二、材料

钢管

龙骨

垫板

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728107132107006031