生活驿站大数据平台系统维保项目

实

施

方

案

目录

1	技术方案	3

1.1	概述	3

1.1.1	项目背景	3

1.1.2	项目服务目标、周期	3

1.1.3	项目履行地点	4

1.1.4	项目实际工作量	4

1.2	项目服务理解	4

1.2.1	服务内容	4

1.2.2	服务目标	4

1.2.3	服务范围	4

1.3	项目实施方案	4

1.3.1	服务内容	4

1.3.2	系统优化分析方案	6

1.3.3	应用健康检查方案	6

1.3.4	日常使用支持方案	7

1.3.5	现场咨询和支持方案	7

1.3.6	系统安装和升级方案	7

1.3.7	其他服务方案	8

1.3.8	项目服务保障	8

1.3.9	服务管理规范	10

1.4	项目风险及应对措施	12

1.4.1	项目主要风险	12

1.4.2	应对措施	13

2	服务方案	18

2.1	项目服务承诺	18

2.1.1	服务响应承诺	18

2.1.2	服务期限承诺	18

2.2	服务机构	18

2.3	服务方式	19

2.3.1	项目现场支持	19

2.3.2	远程电话服务	19

2.3.3	网络支持服务内容	20

2.4	项目质量保障	20

2.4.1	项目质量管理	20

2.4.2	服务质量呈诺及保证措施	24

2.4.3	其他	30

3	维保项目案例介绍	31

3.1	项目建设背景	31

3.2	服务原则	31

3.3	服务目标	31

3.4	运维服务方案	33

3.4.1	服务台服务方案	33

3.4.2	桌面支持运维方案	33

3.4.3	机房环境运维方案	33

3.4.4	网络监控服务方案	34

3.4.5	服务器与应用管理服务方案	34

3.4.6	项目配合实施服务方案	34

3.4.7	总体运维服务技术方案	35

3.4.8	服务要求	43

3.4.9	驻场要求	43

3.4.10	其他内容	44

3.5	项目实施计划	44

技术方案

- 概述

本文定义了某区生活驿站大数据平台集成维保项目关于生活驿站平台维保服务的技术解决方案，包含了软件排他维保、数据库维保、服务器维保，硬件系统上门安装、联调测试、客户网络变动 所需的配置修改，域名变动对小程序和订阅号的修改和发布，域名地址变动对数据上传地址修改的定义。

- 项目背景

为了优化社区生活环境，完善公共服不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，某区社区已经建设了生活驿站平台。

目前系统运行稳定，实现了对居民信息的采集，建立生活驿站数据中心，对居民的年龄、身份、喜好等进行大数据分析，更好的优化了社区生活环境，完善公共服务体系，让人民群众的生活更加充实、更加保障、更加持续。

但由于目前系统的维保服务已到期，为了确保系统依然可以正常使用，特需提供系统的维保服务。

- 项目服务目标、周期

- 服务目标

提供维保服务保障，确保生活驿站平台正常使用。

项目实施过程中提供源代码、数据库设计文档、数据库脚本、测试文档、产品帮助手册、用户手册等相关资料。

- 服务周期

- 项目履行地点

XX市。

- 项目实际工作量

根据用户实际需求。

- 项目服务理解

- 服务内容

本期项目服务是为了实现软件排他维保、数据库维保、服务器维保；硬件系统上门安装、联调测试、客户网络变动 所需的配置修改；域名变动对小程序和订阅号的修改和发布；域名地址变动对数据上传地址修改。

- 服务目标

目前某区社区已经建设了生活驿站平台，为了继续优化社区生活环境，完善公共服不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，需要继续提供维保服务保障，确保生活驿站平台正常使用。

- 服务范围

包含软件排他维保、数据库维保、服务器维保；硬件系统上门安装、联调测试、客户网络变动 所需的配置修改；域名变动对小程序和订阅号的修改和发布；域名地址变动对数据上传地址修改。

服务方案

- 项目服务承诺

- 服务响应承诺

我司承诺，在本次项目中将提供7*24的服务响应，在接收到服务要求后，可在1小时内到达现场进行维护。

- 服务期限承诺

针对本次项目，我方将提供为期1年的售后维保服务。

- 服务机构

本公司总部在XX市，本项目的售后服务由公司技术支持部专职负责。在非正常工作时间，公司市场、技术及其他高层管理人员配备24小时开机移动电话随时接受客户服务需求。

- 服务方式

- 项目现场支持

1.现场支持内容：

系统实施过程中：

- 我方提供系统装调试时所需的工程设计资料, 并保证安全和质量的前提下提供技术服务, 包括技术咨询等。

- 在系统调试期间, 甲方可以派出技术人员参加, 我方会对其进行指导。

- 在系统试运行期间，根据需要我方会派技术人员到现场指导维护工作。

- 在系统和设备扩容及软件升级时，我方会派技术人员到场指导。

系统正式运行后：

- 应用软件在业务单位的安装、配置、使用和推广；

- 各类用户的不同层次的操作培训；

- 诊断并解决系统运行中软件故障；

- 解答客户提出的有关系统的各类技术问题；

- 为客户提供系统的应用软件培训；

- 帮助客户相关工作人员掌握系统的安装、测试、诊断及解决问题能力；

- 应用软件系统升级；

- 用户需要的各类支持。

- 远程电话服务

1、客户支持热线服务时间：

为客户提供长期的7*24的热线电话服务。

2、电话支持服务内容

- 将用户查询的问题转给专人进行答复；

- 每一位负责答复客户问题的专人应就有关问题给予客户及时的解答；

- 用户帮助(DHD)；

- 澄清问题所在；

- 尽可能提供用户解决问题的方案；

- 若问题不能通过电话解决，则立即转交给系统支持服务小组进行解决；

- 客户服务部确保通知客户支持工程师进行正确的技术故障诊断和维修操作。

- 网络支持服务内容

1、网络支持服务时间：

本公司将为客户提供长期的网络支持服务。

2、网络支持服务内容：

- 提供工程师在正常工作日内的QQ在线技术支持；

- 对于客户问题的反馈，提供售后技术服务支持信箱，自收到邮件起4小

- 时内书面回复客户汇总问题的电子邮件；

- 不定期发送公司最新产品的更新报告；

- 远程技术支持，包括问题诊断、检修、可能的系统升级等；

- 回答客户提出的各类问题。

- 项目质量保障

- 项目质量管理

- 质量管理体系标准

本项目实施应采用先进的质量管理模式和科学的质量管理体系和流程，并根据项目自身特点选用合适的质量控制规程。

目前，我司主要采用ISO9001质量标准和软件成熟度模型（CMM）两种控制规程。针对本项目，公司将采用ISO9001质量体系标准，在项目实施的过程中严格执行质量标准。

- 质量控制过程

本项目中，由项目经理制订质量控制计划，项目质量控制组进行审核。审核方面包括：质量控制措施是否足够、各个成员的质量责任是否明确合理，测试方法是否适用。

- 质量评定计划

为了加强项目质量管理和界定产品质量标准，本公司将制订适应于项目的检查验收规定和质量评定标准，确保工程质量。

本项目中，应实行两级检查、两级验收制度。一级检查、二级检查和一级验收由本公司实施小组组织完成；二级验收由用户组织实施。各级检查验收严格按项目实施中制订的相应的检查验收规定和质量评定

标准执行。对实施和验收过程中出现的重大技术问题，将上报用户协调处理，对一般质量问题的处理应予以书面记录。

- 质量管理措施

在项目实施过程中还将采取如下措施保障项目实施质量：

（1）在项目实施前后对网络性能进行评估。

（2）在系统部署完成后要在实际环境中进行网络连通性测试、安全策略验证和应用系统测试。

（3）配合应用系统做好压力测试，根据压力测试结果调整系统配置。

（4）项目实施后要进行一定时间的试运行，在试运行期间要重点监控网络环境的运行情况、安全策略的验证和业务应用系统运行情况，若出现的问题要及时查找原因并加以修正。

（5）在试点实施过程中验证方案的可行性和正确性。

- 软件质量控制

- 阶段性评审

软件质量保证过程包括对软件过程质量控制和软件产品质量控制。我公司在本系统项目组织中，由质量控制组负责质量控制和管理，采用软件度量过程采集信息对软件过程和软件产品的质量进行管理。

对软件过程质量的控制通过量化并提取软件过程信息实现对软件过程的目标管理，量化的主要内容包括：产品质量、项目进度和资源占用。软件过程控制一般采用软件开发过程的节点控制的方法。

软件开发过程的节点控制是提高软件开发的计划性和成功经验的可重复应用的重要支持手段。我公司在开发本系统的过程中，将充分利用该方法，确保本系统的高质、准时完成。在本系统的开发过程中，把

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728120043010006034