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前	言


本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由辽宁省工业和信息化厅提出并归口。
本文件起草单位：北方实验室（沈阳）股份有限公司、辽宁鲲鹏生态创新中心有限公司、辽宁省
信息中心、沈阳市信息中心、辽宁省市场监管事务服务中心、辽宁省标准化研究院。
本文件主要起草人：白杨、张健楠、李国良、袁洪朋、李海涛、刘强、刘文志、郝博、赵兴彦、
隋大智、张建宇、王海涛、刘兴华、段晓祥、尧忠雍、张昊、王长亮、邱学思。
本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反
馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。
归口管理部门通讯地址：辽宁省工业和信息化厅（沈阳市皇姑区北陵大街45-2号），联系电话：
024-86893258。
标准起草单位通讯地址：沈阳市浑南新区三义街6-1号21层，联系电话：024-83785843。
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软件适配验证技术规范



1 范围

本文件规定了软件适配验证准备阶段、适配环境确认阶段、适配验证实施阶段、报告编制阶段的
工作过程、工作任务及相关活动。
本文件适用于信息技术应用创新等软件适配验证。
注1：本文件若无特别说明，“软件”均指信息技术应用创新软件。
注2：本文件中“适配环境”均指信息技术应用创新环境。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文
件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适
用于本文件。
GB/T 11457 信息技术 软件工程术语
GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件产品质量要求与评价（SQuaRE）第51部分：就
绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

3 术语和定义

GB/T 11457界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

软件迁移 software migration
将基于某种指令集架构开发的软件通过一系列的代码修改，部署到另一种指令集架构的环境中，
使软件在新的环境中正常运行的过程。

3.2

X86 架构 x86  architecture

一类基于复杂指令集（CISC）的处理器架构。

3.3

SO 库 shared object library
Linux操作系统下的共享动态链接库。

3.4

流式软件 streaming software
编辑文件的软件。
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3.5

版式软件  layout software
呈现文件的工具。

3.6

签名软件  signature software
在版式软件上签名的软件。

4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。
CPU:中央处理器（central processing unit）
JDK:语言的软件开发工具包（java development kit）

5  概述

5.1  角色与职责

软件迁移到适配环境应由委托单位统一组织，在软件开发单位的配合下，由适配验证机构具体实
施。主要角色及职责包括：
a） 委托单位：软件的使用、责任单位，发起适配工作委托；
b） 软件开发单位：提供软件的源代码或安装包，在适配验证机构诊断出不兼容代码后，完成软
件代码修改、数据迁移等工作；
c） 适配验证机构：提供软件适配验证服务的第三方机构。

5.2  适配验证流程

适配验证实施过程包括四个阶段：准备阶段、适配环境确认阶段、适配验证实施阶段、报告编制
阶段，委托单位、软件开发单位、适配验证机构之间沟通、配合应贯穿整个适配验证过程。每一个阶
段有相应的工作任务，如表 1 所示。
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 (
表1
 
工作任务说明表（续）
)6 准备阶段

6.1  工作流程

适配验证机构接受委托单位的委托，软件开发单位提供软件适配相关软、硬件信息，适配验收机
构确认测试工具并编制适配方案。工作流程见图 1。


适配验证委托



信息提供



工具确认



方案编制

图1  准备阶段工作流程

6.2  主要任务

6.2.1  适配验证委托

适配验证机构在收到委托单位《适配验证委托单》（参考附录 A）后，启动适配验证工作。
任务描述:
a） 适配验证机构应成立适配验证项目组,委派具有经验的项目经理和技术人员负责适配验证相关
工作；
b） 适配验证机构应组织委托单位、软件开发单位共同召开项目启动会，明确各方职责、权力和
义务；
c） 适配验证机构应签署保密协议,规定适配验证机构保密方面的权利与义务。

6.2.2  信息提供

适配验证机构调研相关软、硬件信息（参考附录 B），软件开发单位配合调研并提供相关信息，
内容见图 2。
任务描述:
a） 适配软件信息：软件源码/安装包、开发语言类型等；
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