ICS       65.020

B   60

DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB65/T           3863-2016

新疆林果示范基地建设项目检查验收规范

The Specification for fruit demonstration base construction project and acceptance in Xinjiang

2016-01-28 发布

2016-03-01 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 质 量 技 术 监 督 局    发布

DB65/T 3863-2016

前   言

本标准按GB/T1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编制。 本标准由新疆维吾尔自治区重点林业工程质量管理管理总站提出。

本标准由新疆维吾尔自治区林业厅归口。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区重点林业工程质量管理总站。

,本标准主要起草人：刘克新、帕尔哈提 ·吾吐克、李君、刘万林、李建贵。

DB65/T 3863-2016

新疆林果示范基地项目检查验收规范

1  范围

本标准规定了林果示范基地项目检查验收的术语与定义、内容、方法、标准、程序。 本标准适用于各类林果示范基地项目的检查验收。

2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是住日期的引用文件，仅所住日期的版本适用于本标 准。凡是不住日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 15776 造林技术规程

LY/T 1557  名特优经济林基地建设技术规程

LY/T 1607  造林作业设计规程

3  术语与定义

下列术语与定义适用于本文件。

3.1

砧木苗  Rootstock seedling

指用种子繁育而成的苗木。

3.2

嫁接苗 Grafted seedling

通过嫁接技术将优良品种植株上的枝或芽接到另一植株的枝、干或根上，接口愈合而成的苗木。

3.3

主栽品种 Main cultivated variety

指以获取品质优良、高产或较高经济价值等为主要目的的优良果树品种。

3.4

授粉品种 Pollinated variety

是与主栽品种花期相同或相近、亲和力强、花粉量大、散粉时间长、并能满足其充分授粉需要，显 著提高主栽品种座果率的果树品种。

3.5

优良品种 Superior variety

指经自治区优良品种审定委员会审定的品种。

3.6

栽植密度 Planting density

指单位面积果树栽植的株数。

3.7

定干 Headed trunk

培养主干的一项修剪措施。

3.8

整形 Reshaping

培养丰产、稳产树形的综合修剪措施。

3.9

干高 Stem height

从地面根颈到第一主枝的部分。

3.10

树冠 Tree-crown

主干以上分生的所有枝条部分。

3.11

中央干 The central trunk

树冠中部直立向上生长的枝条。

3.12

骨干枝 Skeleton branch

构成树冠的永久性大枝，包括主枝和侧枝。

3.13

主枝 Main branch

着生在中央干上的骨干枝。

3.14

侧枝 Lateral branch

着生在主枝上的骨干枝。

3.15

郁闭度  Canopy density

树冠相互衔接的程度。以树冠在林地垂直投影所占的面积与果园总面积之比，用十分法表示。

DB65/T 3863-2016

4 验收内容

基地项目检查验收内容包括查阅档案和实地检查两个方面，并填写项目调查登记表，见附录A。

# 4.1 查阅档案

# 4.1.1 基地项目批准文件

# 4.1.1.1 基地项目立项批文

政府主管部门对基地项目建设的立项批复文件。

# 4.1.1.2 基地项目建设扶持政策兑现

政府主管部门关于基地项目建设的有关扶持政策规定及其落实情况。

# 4.1.1.3 基地项目权属证书

基地项目土地使用证、林权证等发放情况。

# 4.1.2 基地项目建设实施方案或作业设计

依照GB/T 15776、LY/T 1557和 LY/T 1607要求编制，用于指导基地项目建设，并经政府主管部门 审批的基地项目建设实施方案或作业设计。

# 4.1.2.1 基地项目造林方案

基地项目造林整地、植苗造林或播种造林的选择、砧木苗或嫁接苗的苗木规格与栽植密度、主栽品 种与授粉品种的选择配置等建设方案。

# 4.1.2.2 基地项目抚育管理措施

基地项目灌溉方式及其设施配套、施肥量及其施肥种类和次数、定干整形与枝条修剪、林业有害生 物防治、郁闭度控制等抚育管理方案及其落实情况。

# 4.2 实地检查

# 4.2.1 全面调查基地项目面积

实地量测基地项目建设面积。

# 4.2.2 核实造林成活率或保存率

实地调查基地项目造林成活率或保存率。即：当年或次年的新造林地核实造林成活率，三年以上造 林地核实造林保存率。

# 4.2.3 主栽品种与授粉树配置

实地调查基地项目造林主栽品种与授粉树品种配置方式及其比例。

# 4.2.4  基地项目科技支撑

实地调查基地项目专业技术人员的配备、造林新技术的应用、优良品种的使用及其成效情况。

# 4.2.5  基地项目抚育管理

DB65/T      3863-2016

实地调查基地项目灌溉、施肥、修剪、林业有害生物防治等抚育管理措施的落实及其效果情况。

4.2.6 林果产品质量认证

实地调查基地项目产品质量认证所做的各项具体工作情况。

5  验收方法

依照GB/T  15776有关规定，计算基地项目面积、造林成活率或保存率、合格面积等。

5.1  基地项目面积检查计算

用GPS 定位等技术实测基地项目建设面积，实测面积与上报面积误差不超过±5%的，承认其上报面 积；误差超过±5%的，以实测面积为准，并计算面积核实率(保留一位小数)。

面积核

5.2  基地项目造林成活率或保存率检查计算

5.2.1  采用对角线调查法等机械抽样调查方法

抽样调查统计造林设计栽植株数和实际成活或保存株数，以此计算基地项目造林成活率或保存率。

5.2.2  计算造林成活率(保留一位小数)

5.2.3 计算造林保存率(保留一位小数)

5.3  基地项目合格面积计算

基地项目造林成活率达85%或保存率达95%以上的基地项目建设面积为合格面积，并计算面积合格 率(保留一位小数)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/746132134140010042