# 施工组织设计

第一章 工程概况第一节 编制说明

其次节 施工总体流程

第三节 施工组织治理机构第四节 治理目标

其次章 施工总平面布置及治理第一节 施工总平面布置

其次节 施工平面治理

第三章 施工进度打算及工期保证措施第一节 施工进度打算及说明

其次节 工期保证措施及违约责任承诺第三节 地面交通组织

第四章 工程施工工艺科学组织措施第一节 测量掌握方案

其次节 花木种植与养护方法

第三节 主要分项工程施工技术方案及措施第五章 资源配备打算

第一节 机械设备的投入打算

其次节 人力、物力投入打算及措施第六章 工程质量治理体系与措施第一节 质量保证措施

其次节 质量治理体系及职责第三节 施工质量掌握体系

第四节 施工过程中质量保证措施第五节 各施工环节的质量掌握措施第七章 环境保护治理体系与措施第一节 环境保护治理制系

其次节 环境保护治理措施

第八章 工程重点部位及难点的施工措施方案第一节 工程特点

其次节 工程施工重点及难点组织措施第九章 冬季施工保证措施

第十章 技术、产品、工艺的应用与承诺第一节 技术、产品、工艺的推广治理

其次节 技术、产品、工艺的推广打算

第三节 技术、产品、工艺实施措施和承诺第十一章 安全治理体系与措施

第一节 安全文明施工治理体系其次节 安全文明施工措施

十二章 保修效劳方案及措施

# 第一章 工程概况

## 第一节 编制说明

一、工程概况

XXXX 道路绿化工程,该标段工程位置为经济区北环路、明清路、西周路、春秋路、渤海路、咸阳路等路段道路绿化工程，此次工程内容包涵了土壤处理、栽植穴(槽〕挖掘、苗木选购、运输、修剪、栽植、养护、大树移植等内容，是经济区起步区道路绿化重点工程。打算开工工期 年 月 日至 年 月日， 质量要求为国家标准验收合格。

二、编制内容及范围

本施工组织设计内容包括资源配备打算，施工进度安排，机构设置，施 工部署,施工目标，主要工程施工方案及冬季施工方法，质量、安全、环境治理体系及措施以及后期养护治理等。是自开工至竣工的全过程组织治理措施。三、编制依据

〔1〕XXXX 道路绿化工程招标文件。

〔2〕XXXX 道路绿化工程施工图纸。

- 招标文件澄清、修改及补充通知。

## 其次节 施工总体流程

依据招标文件和设计图纸要求及总体施工组织安排，本工程的施工总体流程如下：

进场前施工预备

粗放线

地形整理

测量定位放线

种植穴开挖

残土外运及种植土回填

种植工程

支撑、浇水

竣工清理

养护

## 第三节 施工组织治理机构

公司将以建设单位和设计图纸的要求为准,快速、优质地完成此工程。为此我公司选派技术好、素养高、力量强，栽植工程阅历丰富的治理人员进驻工地进展施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748053125035006023