01施工技术方案申报表

（河南大河[2019]技案二标 01号）

合同名称：新密市云岩宫水库改扩建工程施工二标段合同编号：02

致：河南华水工程管理有限公司新密市云岩宫水库改扩建工程项目监理部 我方今提交新密市云岩宫水库改扩建工程施工二标段02 的： □土方回填施工方案 □ □ 承 包 人：河南大河水利工程有限公司 新密市云岩宫水库改扩建工程施工二标段项目部 项目经理： 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审批看法。 监理机构：河南华水工程管理有限公司 新密市云岩宫水库改扩建工程项目监理部 签 收 人： 日 期： 年 月 日

注：本表一式4份，由承包人填写，监理机构审查后，伴同审核看法，承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

新密市云岩宫水库改扩建工程施工二标段

合同编号：02

土方回填

施工方案

编制：

审核：

审批：

河南大河水利工程有限公司

新密市云岩宫水库改扩建工程施工二标段项目部

二零一五年 三 月

# 书目

1.编制依据	1

2.工程概况	1

3.施工打算	2

3.1技术打算	2

3.2材料及施工机具打算	2

4.主要施工工法	4

4.1施工工艺流程	4

4.2机械回填施工工法	4

4.3人工回填施工工法	6

5.土方工程特殊问题的处理	10

5.1滑坡及塌方缘由分析	10

6. 质量保证措施及标准	12

6.1质量保证措施	12

6.2质量检查	12

6.3质量标准	13

7. 成品爱护	13

8. 平安措施	13

9. 平安保证措施	14

9.1平安组织机构	14

9.2 平安保证措施	15

10.环境爱护	17

10.1 防止扰民及污染	17

10.2 环境爱护及水土保持	17

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/766041142134010101