# 工程造价咨询部管理制度

为了规范造价咨询部工作，  结合公司现阶段实际情况，  特制定本制

度：

一、部门工作职责

1、 负责及时、准确完成公司交办的造价咨询工作，对造价咨询成果负

责；

2、 负责拟定部门的工作制度，报董事会批准后，组织实施

3、 拟定造价咨询部门人员招聘计划，报经理办公会议批准

4、拟定部门的年度工作计划， 报经理办公会议批准并组织实施；

5、负责造价咨询成果文件的信息化管理及资料归档；

6、 负责行业主管部门对口检查的衔接、落实、接待等工作；

7、 负责配合公司财务完成年度部门财务核算工作；

8、 协助公司财务部门收取造价咨询费。

9、负责领导交办的其他工作。

二、造价咨询部人员岗位职责

( 一 ) 总经理助理(分管造价咨询部)岗位职责

1、主持造价咨询部的全面工作。

2、 负责造价咨询业务的分配并组织实施。

3、 负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、  质量

管理工作。

精品文库

4、 根据咨询实施方案， 有权对各专业交底工作进行调整或修改并负

责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则。

5、  动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面协调

各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题。

6、  负责与相关部门的沟通协调。

7、  审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术

问题。

&负责处理复核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见。

9、  负责审批最终成果文件，并按规定签发最终成果文件和相关成

果文件，对审批后的成果文件质量负责。

# 10、 督促将咨询成果文件信息化及资料归档。

# 11、 负责造价咨询人员的业务考核，提出初步分配方案。

# 12、 负责工程造价确定与控制管理办法的实施及考核造价管理人员

业绩。

# 13、 主持造价咨询资质的申报准备工作。

(二)造价咨询部经理岗位职责

1、 协助公司分管领导(总经理助理)做好公司造价咨询工作，  服从分

管领导工作安排。

2、 负责与湖南省工程建设监理有限公司有关造价咨询工作的沟通和协

调。

欢迎下载                                                                                                 2

3、 负责造价咨询成果文件的审核。

4、 负责造价咨询费用的及时收取。

5、 负责造价咨询合同的签订。

6、 完成公司安排的其他工作。

(三)项目负责人(造价工程师)岗位职责

1、  负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，  指导和协调概预

算人员的工作。

2、 在公司负责人的领导下，组织本专业预算人员拟定咨询实施方

案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正

确。

# 3、 动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问

题。

# 4、 校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，       引用的

技术经济参数及计价方式是否正确。

5、 校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是  否符合规定的咨询原则和有关规定，  计算数字是否正确无误，咨询成果文

件的内容与深度是否符合规定，  能否满足使用要求，各分项内容是否一

致，是否完整，有无漏项。

6、 组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目

录，检查咨询成果是否符合规定，负责校核和签转校核后的成果文件，对校

核后的成果文件质量负责。

欢迎下载                                                                                                  3

□

精品文库

(四)预算人员岗位职责

1、依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与

原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责。

# 2、 根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨

询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、  结果

真实可靠。

3、 对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。 咨询

成果经校核后，负责按校核意见修改。

# 4、 完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。

# 三 、部门工作纪律

1、应遵守国家法律、法规，维护国家和社会公共利益，遵守公司的各

项规章制度，忠于职守，恪守职业道德，自觉抵制商业贿赂。

2、 应遵守工程造价行业的技术规范和规程，保证工程造价业务文件的

质量。坚持科学的态度和实事求是的原则。

3、 坚持公正的立场，公平地处理有关各方面的争议。

4、 不泄露有关保密的事项。

5、 不擅自接受业主额外的费用，也不得接受承包商的任何费用及礼

品。

6、 应保守委托人的商业秘密。

7、 与委托人有利害关系时，应当主动回避。

&对违反国家法律、法规的计价行为，有权向国家有关部门举报。

欢迎下载                                                                                                 4

四、造价工程师职业道德行为准则

第一条遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，珍惜职业

声誉，自觉维护国家和社会公共利益。

第二条遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，以高质量的 服务和

优秀的业绩，赢得社会和客户对造价工程师职业的尊重。

第三条勤奋工作，独立、客观、公正、正确地出具工程造价成果文

件，使客户满意。

第四条诚实守信，尽职尽责，不得有欺诈、伪造、作假等行为

第五条尊重同行，公平竞争，搞好同行之间的关系，不得采取不正当

的手段损害、侵犯同行的权益。

第六条廉洁自律，不得索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财

物，不得利用职务之便谋取其他不正当的利益。

第七条造价工程师与委托方有利害关系的应当回避，委托方有权要求

其回避。

第八条知悉客户的技术和商务秘密，负有保密义务。

第九条接受国家和行业自律性组织对其职业道德行为的监督检查。

# 五 、造价工作流程

(一)造价咨询工作流程

# 1、 造价资料接收登记：造价部文员负责登记。

2、 业务分配：以业务分配单形式，注明项目名称、编制人、完成时

间、其他要求等。

欢迎下载                                                                                                  5

3、 编制：编制时间自分配单次日起计算，含编制、审核、修改，  正

式提交成果文件，

4、 审核：编制人自检-项目负责人初审-造价部经理审核-公司分管领

导审批。

5、 成果文件提交及存档：成果文件经公司分管领导审批后并按规定

缴纳相关费用后方能发出， 一天内将电子文档报造价部存档。

6、 对审：与相关方的对接审核。审核结果及电子文档在定案后三天

内报造价部存档。

(二)造价咨询业务工作顺序

1.从委托单位拿取资料同时填写表-1-1《委托人提供资料清单》, 向

总经理助理汇报。

2. 公司分管领导填写表-2《造价咨询项目交办单》指定项目负责人或

承办人，造价部文员登记《造价咨询台账》。

3. 项目负责人会同专业人员填写表-3《造价咨询项目基本情况表》。

4. 项目负责人填写表-4《工程造价咨询项目实施方案》。

5. 专业人员填写表-5《现场勘测记录表》  (项目负责人联系建设单

位、施工单位，掌握勘测的数据情况)。

6. 表-6,为落实咨询业务工作中需要解决的问题而召开的会议中确定

的主要内容所做的记录。

7. 专业人员依据工程资料和建设工程计价规定计算出数据，约定时间

地点与施工单位对账后出具(内部)初审结果。

欢迎下载                                                                                                 6

□

精品文库

8. 专业人员填写表-7《造价咨询专业人员报核前需阐明的问题》。

9.专业人员填写表-8附《造价咨询项目校核、复核、审核记录表》和 (内部)初审结果一同报项目负责人校核，修正后——报复核人复核，修正

后——报审核人审核，修正。填写表-8《工程造价咨询质量控制流程单》。

10. 出具初审数据文件向建设单位或委托人发出《征求意见函》, 征

求意见后进行修改，双方均无异议后定案，将成果文件装订成册

3-5份，经施工单位、建设单位、委托人等盖章签字。

11. 专业人员填写表-9《工程造价咨询成果文件签发单》经公司有关部

门签字后公司盖章。

12. 项目负责人或专业人员将《工程造价咨询成果文件》及须返

还委托人的工程资料一同送交委托人签收(索要表     -10《工程造价咨

询成果文件》签收单和表-1-2《咨询方返还委托方资料清单》),同时索要

表-11《客户满意度调查表》  (经委托人盖章)。

13. 项目负责人或专业人员填写表-12《造价咨询工作总结表》。

14. 项目负责人或专业人员填写表-13《工程造价咨询项目档案交接

表》同时将归档要求应具备的资料整理排序移交档案室签收。

欢迎下载                                                                                                 7

精品文库

日

表-1-1

委托单位：

委托方提供资料清单

日    期     ：         年         月      曰

| 委托项目名称： 项目类型. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须提供资料内容 | 份数 | 页数 | 原件/复印件 | 备 注 |
| 1 | 工程招标文件 |  |  |  |  |
| 2 | 补充招标文件及答疑 |  |  |  |  |
| 3 | 图纸交底答疑纪要 |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价文件 |  |  |  |  |
| 5 | 询标澄清文件 |  |  |  |  |
| 6 | 工程发承包合同 |  |  |  |  |
| 7 | 中标通知书 |  |  |  |  |
| 8 | 补充施工合同协议书 |  |  |  |  |
| 9 | 图纸会审纪要 |  |  |  |  |
| 10 | 施工单位送审的工程结算书 |  |  |  |  |
| 11 | 施工单位工程量计算底稿 |  |  |  |  |
| 12 | 设计变更、施工签证 |  |  |  |  |
| 13 | 隐蔽工程和中间验收记录 |  |  |  |  |
| 14 | 地质勘探报告 |  |  |  |  |
| 15 | 甲供材料、设备明细单 |  |  |  |  |
| 16 | 与造价相关技术资料 |  |  |  |  |
| 17 | 会议纪要、文函 |  |  |  |  |
| 18 | 施工图纸、竣工图纸 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 委托方提供人： 咨询方接收人： |  |  |  |  |  |

注：本表一式2份，提供人接收人各1份

欢迎下载                                                                                                  8

精品文库

表-1-2

委托单位：

咨询方返还委托方资料清单

日期：  年 月 日

| 委托项目名称： 项目类型：结算审核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须提供资料内容 | 份 数 | 页数 | 原件/复印件 | 备注 |
|  | 工程招标文件 |  |  |  |  |
| 2 | 补充招标文件及答疑 |  |  |  |  |
| 3 | 图纸交底答疑纪要 |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价文件 |  |  |  |  |
| 5 | 询标澄清文件 |  |  |  |  |
| 6 | 工程发承包合同 |  |  |  |  |
| 7 | 中标通知书 |  |  |  |  |
| 8 | 补充施工合同协议书 |  |  |  |  |
| 9 | 图纸会审纪要 |  |  |  |  |
| 10 | 施工单位送审的工程结算书 |  |  |  |  |
| 11 | 施工单位工程量计算底稿 |  |  |  |  |
| 12 | 设计变更、施工签证 |  |  |  |  |
| 13 | 隐蔽工程和中间验收记录 |  |  |  |  |
| 14 | 地质勘探报告 |  |  |  |  |
| 15 | 甲供材料、设备明细单 |  |  |  |  |
| 16 | 与造价相关技术资料 |  |  |  |  |
| 17 | 会议纪要、文函 |  |  |  |  |
| 18 | 施工图纸、竣工图纸 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |

| 咨询方送 还人： | 委托方接收人： |
| --- | --- |

注：本表一式2份，送还人接收人各1份

欢迎下载                                                                                           9

精品文库

表-2

工程造价咨询项目工作交办单

日 期 ： 年  月 日

| 项目名称 |  |  | 项目计划编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资 |  | 万元 | 承办部门 |  |  | 造价部 |
| 咨询范围、咨询目标 |  |  |  |  |  |  |
| 咨询企业指定项目 负责人及相关人员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目开始时间 |  | 年 月 日 | 计划完成时间 |  |  | 年 月 日 |
| 委托单位交代事项 |  |  |  |  |  |  |
| 咨询操作中需注意 的重点、难点 |  |  |  |  |  |  |
| 相单及 关 位 联 人系 | 单位分类 | 单位名称 |  | 联系人 | 联系人电话 |  |
|  | 委托单位 |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 分管领导签发： |  |  |  | 项目负责人(或承接人): |  |  |

注：1.本表一式二份(项目负责人、分管领导各一份)。

2.本表由分管领导填写，  本表发出三天内由项目负责人

报批《建设工程项目咨询实施方案》。

(或承接人)编制并向部门经理

欢迎下载                                                                                                 10

精品文库

表-3

造价咨询项目基本情况表

| 工程名称 |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 结构类型 |  |
| 总投资(或原报造价) | 元 | 资金来源 |  |
| 建设单位 |  | 联系人 |  |
| 地 址 |  | 电话 |  |
| 委托单位 |  | 联系人 |  |
| 地 址 |  | 电话 |  |
| 施工单位 |  | 联系人 |  |
| 地 址 |  | 电话 |  |
| 设计单位 |  | 联系人 |  |
| 地 址 |  | 电话 |  |
| 咨询单位 |  | 联系人 |  |
| 公司地址 |  | 电话 |  |
| 委托咨询内容 |  |  |  |
| 项目委托时间 | 项目计划完成时间 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：本表由项目负责人会同专业造价咨询人员填写。

欢迎下载                                                                                            11

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/767046045004006053