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第一章 编制总说明
　　
　　1.1、 编制说明
　　作为本工程的施工方，我公司通过细致探讨和分析施工图纸，广泛听取有关古建专家的看法和建议，独立编制了古建修理工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容---土建、及复原工程，并且着重从工程承包商的角度，阐述了我公司对修理工程的工程质量、工期、平安、文明施工，服务协调，特殊是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想，以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。
　　为在将来的施工过程中，使本施工组织设计能切实指导施工，为树精品工程服务，编制之前，我公司对施工现场进行了详尽的踏勘，组织相关人员学习国家、青海省及玉树州的相关法律、法规，充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情，熟识工程图纸，研读招标文件，驾驭了我公司所施工的范围、区域和管理职责；编制过程中，我公司多次有幸邀请到有关专家指导我们的编制工作，专家们提出了大量的、珍贵的、科学的、实施性很强的建议，从而使我公司结合本工程特点，有针对性的编制了本施工组织设计；在此，特对各位专家的关注表示诚心的感谢！本施工组织设计对民居工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。
　　依据本工程的清代特点，结合本工程的施工难点，并充分考虑到本工程的社会重要性，在本施工组织设计的施工方案中，重点介绍了主体结构和装修工程施工方案，在管理方面，具体阐述施工组织保证体系、劳动力、机械的配备，以及工期、工程质量、平安与文明施工及总体协调管理的各种措施；同时，我公司在本施工组织设计中又对工程回访和修理服务等方面做出了各种承诺，这些将作为合同条款列入施工承包合同中，使其具有相应的法律效力。我公司承诺派有丰富同类工程施工阅历的项目经理和技术负责人带领多次紧密合作的施工管理人员进驻现场；全部施工管理人员必需持证上岗，并且在施工过程中，我公司将对他们的工作进行连续考核，以确保本工程施工的管理水平。为确保实现“树精品，创优质”的目标，我公司将严格依照ISO9002质量认证体系的要求进行管理，定期派员赴现场检查考核现场的管理工作。
　　1.2、编制依据
　，依照工程所及的相关施工验收规范，依照国家建设工程和古建筑工程质量检验评定标准，依据建设单位的图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组，作为贯彻指导施工管理全过程的指南。
　　主要依据文件、文献：
　　1、玉树地震灾后复原重建玉树县仲达乡多囊民居文物修缮工程的施工图纸
　　2、《建筑工地施工现场供用电平安规范》
　　3、《施工现场临时用电平安技术规范》
　　4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
　　5、《建筑工程质量检验评定标准》
　　6、《建筑机械运用平安技术规程》
　　7、《古建筑修建工程质量检验评定标准》
　　8、《建筑地面规程施工及验收规范》
　  9、《古建筑营造法原》
10、《古建筑施工规范及验收规范》
11、青海省文物爱护相关条例
　1.3、工程目标和承诺
　　1、工程质量目标：确保优良，争创瓯江杯。
　　2、工程进度：确保在257个日历天内完成本工程的施工任务。
　　3、工程平安：在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故。
　　4、文明施工：创建一流的施工现场，争创玉树县平安文明标化施工工地。
　　5、施工现场到位率:项目经理现场到位率80%,其它管理人员现场到位率90%。
　　
其次章 工程范围和工程特点

2.1、工程范围：
  多囊民居位于青海省玉树藏族自治州玉树县仲达乡尕拉村（歇格村多同社），地理坐标：东经96°52'14.5"、北纬33°16'45.2"。海拔高程3900米。村落位于仲达乡尕拉村多囊，东南面为简易的沙石路，西邻尕然寺，整个村落有30多户居民。
青藏高原气候系统，冷而干旱，年降水量 633毫米，集中在6月至9月。地貌为为
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