# 2022年湖南省二级造价工程师考试建设工程造价管理 基础知识真题及答案

一、单项选择题

1、在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期为()。

A、2年

B、3 年

C、5 年

D、永久

答案：C

解析：

在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：

(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该 工程合理使用年限。

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

(4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。

2、根据《价格法》的规定，价格的制定应当符合价格规律，大多数商品和服务价格实 行()。

A、行业指导价

B、市场调节价

C、政府指导价

D、政府定价

答案：B

解析：

国家实行并逐步完善宏观经济调控下主要由市场形成价格的机制。价格的制定应当 符合价值规律，大多数商品和服务价格实行市场调节价，极少数商品和服务价格实

行政府指导价或者政府定价。

3、国防建设属于()。

A、竞争性项目

B、基础性项目

C、公益性项目

D、非政府投资项目

答案：C

解析：

公益性项目，是指为社会发展服务、难以产生直接经济回报的工程项目，包括科技、 文教、卫生、体育和环保等设施，公、检、法等政权机关以及政府机关、社会团体办公 设施，国防建设等。公益性项目的投资主要由政府用财政资金安排。

4、施工方项目管理的目标体系不包括()。

A、创新

B、进度

C、安全

D、质量

答案：A

解析：

施工方项目管理的目标体系包括项目施工质量、成本、进度、安全和环保。

5、人工费不包括()。

A、劳动保护费

B、津贴补贴

# C、奖金

D、计时工费

答案：A

解析：

# 6、用(  )主要是为了取得编制材料损耗定额的资料。

A、统计法

B、试验法

C、理论计算法

D、现场技术测定法

答案：D

解析：

现场技术测定法：用该方法主要是为了取得编制材料损耗定额的资料。材料消耗中 的净用量比较容易确定，但材料消耗中的损耗量不能随意确定，需通过现场技术测

定来区分哪些属于难以避免的损耗，哪些属于可以避免的损耗，从而确定出较准确

的材料损耗量。

7、()是整个工程造价确定与控制的龙头与关键。

A、决策与设计阶段

B、施工阶段

C、竣工验收阶段

D、财务决算阶段

答案：A

解析：

决策与设计阶段是整个工程造价确定与控制的龙头与关键。

8、()是施工图预算的基础，也是施工图预算审查的起点。

A、定额套用

B、费用寄取

C、价差调整

D、工程量计算

答案：D

解析：

工程量是施工图预算的基础，也是施工图预算审查起点。按照施工图预算编制所依 据的工程量计算规则，逐项审查各分部分项工程、单价措施项目工程量计算的正确 性、准确性。

9、工程变更不包括()。

# A、增加或减少合同中任何工作

B、转由他人实施的工作

C、改变工程的基线、标高

D、改变工程的实施顺序

答案：B

解析：

工程变更包括以下五个方面：

(1)增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

(2)取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

(5)改变工程的时间安排或实施顺序。

10、以下属于措施项目清单的内容为()。

# A、土方开挖

B、抗浮锚杆

C、砼护坡

D、脚手架工程

答案：D

解析：

措施项目清单应根据相关工程现行国家计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的 实际情况列项。例如，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB》50854-2013中规  定的措施项目，包括脚手架工程、昆凝土模板及支架(撑)、垂直运输、超高施工增

加、大型机械设备进出场及安拆、施工排水、施工降水、安全文明施工及其他措施项 目。

11、下列情形中，评标委员会不应当否决其投标的是()。

A、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

B、同一投标人应招标文件要求提交备选投标

C、投标联合体没有提交共同投标协议

D、投标报价低于成本

答案：B

解析：

有下列情形之一的评标委员会应当否决其投标：

1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

2)投标联合体没有提交共同投标协议；

3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备 选投标的除外；

5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

12、根据《政府采购法》的规定，()应作为政府采购的主要方式。

A、单一来源采购

B、邀请招标

C、询价

D、公开招标

答案：D

解析：

政府采购可采用的方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价， 以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购 的主要采购方式。

13、逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照()执行。

A、原价格

B、新价格

C、协商价

D、折中价

答案：A

解析：

执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交  付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时， 按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执   行，价格下降时，按照原价格执行。

14、根据《造价工程师职业资格制度规定》,二级造价工程师报考条件为，具有工程管 理、工程造价专业大学本科及以上学历或学位，从事工程造价业务工程满()。

A、1年

B、2 年

C、3 年

D、5 年

答案：A

解析：

具备下列条件之一者，可以申请参加二级造价工程师职业资格考试：

1)具有工程造价专业大学专科(或高等职业教育)学历，从事工程造价业务工作满2 年；具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科  (或高等职业教育)学历，从事工程造价业务工作满3年。

2)具有工程管理、工程造价专业大学本科及以上学历或学位，从事工程造价业务工 作满1年；具有工学、管理学、经济学门类大学本科及以上学历或学位，从事工程造 价业务工作满2年。

3)具有其他专业相应学历或者学位的人员，从事工程造价业务工作年限相应增加1 年。

15、工程项目可分为单项工程、单位工程、()和分项工程。

A、建筑工程

B、装饰工程

# C、施工工序

D、分部工程

答案：D

解析：

工程项目可分为单项工程、单位(子单位)工程、分部(子分部)工程和分项工程。

16、以下属于分项工程的是()。

A、基础工程

B、屋面工程

C、土方回填工程

D、土建工程

答案：C

解析：

分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例 如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构 基础等工程均属于分项工程。分项工程是工程项目施工生产活动的基础，也是计量

工程用工用料和机械台班消耗的基本单元；同时，又是工程质量形成的直接过程。分 项工程既有其作业活动的独立性，又有相互联系、相互制约的整体性。

17、根据《国务院关于投资体质改革的决定》,政府投资项目实行()。

A、审批制

B、登记备案制

C、评估制

D、核准制

答案：A

解析：

根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发(2004)20号),政府技资项目实行审批 制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。

18、施工图审查机构对施工图审查的内容不包括()。

A、是否符合工程建设强制性标准

B、是否符合民用建筑节能强制性标准

C、主体结构的安全性

D、人防指挥工程防护安全性

答案：D

解析：

施工图审查机构对施工图审查的内容包括：

1)是否符合工程建设强制性标准；

2)地基基础和主体结构的安全性；

3)消防安全性；

4)人防工程(不含人防指挥工程)防护安全性；

5)是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是 否符合绿色建筑标准；

6)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图 章和签字；7)法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

19、竣工验收要根据投资主体、工程规模及复杂程度由政府有关部门或()组成验收 委员会或验收组。

A、施工单位

B、监理单位

C、建设单位

D、设计单位

答案：C

解析：

竣工验收要根据投资主体、工程规模及复杂程度由政府有关部门或建设单位组成验 收委员会或验收组。

# 20、下列可以算作正式开工日期的是()。

A、工程地质勘查开始的日期

B、平整场地开始施工的日期

C、不需开槽的工程，正式开始打桩的日期

D、旧建筑物拆除开始施工的日期

答案：C

解析：

工程项目经批准新开工建设，项目即进入施工安装阶段。项目新开工时间，是指工程 项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期。

不需开槽的工程，正式开始打桩的日期就是开工日期。

21、项目风险管理的具体内容不包括()。

A、识别风险

B、风险回避

C、风险定性分析

D、风险监测

答案：B

解析：

项目风险管理：是指针对项目进行风险管理计划，识别、分析项目风险，制订和实施  风险应对计划并监测风险的过程。具体内容包括风险管理计划、识别风险、风险定性 分析、风险定量分析、风险应对计划、风险对策实施和风险监测。

22、以下不属于通常所说的 BOT 模式的基本形式的是()。

A、标准 BOT

B、BOOT

C、BOO

D、PPP

答案：D

解析：

通常所说的BOT 模式主要有以下三种基本形式：标准BOT、BOOT、BOO。

23、()即通过招标等方式，选择专业化的项目管理单位负责建设实施，严格控制项 目投资、质量和工期，竣工验收后移交给使用单位。

A、DBB 模式

B、DB 模式

C、代建制

D、EPC 模式

答案：C

解析：

对政府投资的非经营性项目应加快推行“代建制”即通过招标等方式，选择专业化的  项目管理单位负责建设实施， 严格控制项目投资、质量和工期，竣工验收后移交给使 用单位。

# 24、Partnering 模式的主要特征主要表现在()。

A、便于建设单位提前确定工程造价

B、Partnering 协议是法律意义上的合同

C、高层管理者参与

D、信息保密

答案：C

解析：

Partnering 模式的主要特征表现在以下几方面：出于自愿、高层管理者参与、 Partnering 协议不是法律意义上的合同、信息开放。

25、初步设计阶段对应的造价形式为()。

A、投资估算

B、设计概算

C、修正概算

D、施工图预算

答案：B

解析：

初步设计是工程设计控制投资的最关键环节，经批准的设计概算是工程造价控制的 最高限额，也是控制工程造价的主要依据。

# 26、根据建设项目总投资的构成，下列哪项费用不属于建设投资()。

A、流动资金

B、工程费用

C、工程建设其他费用

D、预备费

答案：A

解析：

# 27、以下属于其他项目费的是()。

A、环境保护费

B、总承包服务费

C、设备搬运费

D、临时设施费

答案：B

解析：

其他项目费由暂列金额、暂估价、计日工与总承包服务费组成。

28、企业管理费不包括()。

A、办公费

B、财务费

C、工会经费

D、新材料的试验费

答案：D

解析：

兴

# 29、下列不属于与项目建设有关的其他费用的是()。

A、建设管理费

B、可行性研究费

C、建设用地费

D、研究试验费

答案：C

解析：

与项目建设有关的其他费用：建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察费、设 计费、专顶评价费、场地准备及临时设施费、工程保险费、特殊设备安全监督检验   费、市政公用设施费。

30、下列定额中不属于计价定额的是()。

A、工期定额

B、预算定额

C、概算定额

D、概算指标

答案：A

解析：

预算定额是指在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所 需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。预算定额是一种计价性定

额。概算定额是一种计价定额，基本反映完成扩大分项工程的人、材、机消耗量及其 相应费用， 一般以预算定额为基础综合扩大编制而成，主要用于设计概算的编制。概 算指标是一种计价定额，主要用于编制初步设计概算， 一般以建筑面积、体积或成套 设备装置的台或组等为计量单位，基本反映完成扩大分项工程的相应费用，也可以  表现其人、材、机的消耗量。

31、施工定额的编制对象为()。

A、分项工程

B、扩大分项工程

C、单位工程

D、施工过程

答案：D

解析：

施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料 和施工机具台班数量标准。施工定额是施工企业成本管理和工料计划的重要依据。

32、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 属于工程计价依据的()。

A、国家标准

B、省级标准

C、协会标准

D、市级标准

答案：A

解析：

工程造价的计价依据按用途分类，概括起来可以分为七大类20 小类。 第一类，规范工程计价的依据：

(1)国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程 工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013

(各专业工程工程量计算规范以下简称为"计量规范")、《建筑工程建筑面积计算规

范》GB/T50353-2013 等。

(2)有关行业主管部门发布的规章、规范。

(3)行业协会推荐性规程，

33、工人转移工作地点所需的时间属于()。

A、基本工作时间

B、辅助工作时间

C、低负荷下的工作时间

D、停工时间

答案：B

解析：

辅助工作时间：是指为了保证基本工作顺利完成而同技术操作无直接关系的辅助性 工作时间。如修磨校验工具、移动工作梯、工人转移工作地点等所需时间。

34、下列不属于机械工作必须消耗时间的是()。

A、正常负荷下的工作时间

B、有根据的降低负荷下的工作时间

C、低负荷下的工作时间

D、不可避免的无负荷工作时间

答案：C

解析：

机械工作必须消耗的时间：

1)有效工作时间：包括正常负荷下的工作时间、有根据的降低负荷下的工作时间。

2)不可避免的无负荷工作时间：由施工过程的特点所造成的无负荷工作时间。如推土 机到达工作段终端后倒车时间，起重机吊完构件后返回构件堆放地点的时间等。

3)不可避免的中断时间：是与工艺过程的特点、机械使用中的保养、工人休息等有关

的中断时间。如汽车装卸货物的停车时间，给机械加油的时间，工人休息时的停机时 间。

35、下列不属于施工机械台班单价组成是()。

A、折旧费

B、检修费

C、校验费

D、维护费

答案：C

解析：

施工机械台班单价的组成：折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃 料动力费、其他费用。

36、某建设项目水泥，不含税原价为300元/t,运杂费为20元/t,运输损耗费1%,采 购及保管费费率3%,则该水泥的单价为()元/t。

A、320.8

B、332.9

C、427.6

D、457.6

答案：B

解析：

(300+20)×(1+1%)×(1+3%)=332.9

37、下列工程造价指数中不属于总指数的是()。

A、各单项价格指数

B、设备、工器具价格指数

C、建筑安装工程造价指数

D、建设项目造价指数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/778072100136006027