## Slide 1
建设工程工程量清单计价规范-第19讲预付款及安明施工费
汇报人：AA
2024-01-18

## Slide 2
目录
CONTENTS
预付款概述
安明施工费概述
清单计价规范中关于预付款和安明施工费的规定
实际操作中预付款和安明施工费的处理方法
案例分析：某项目预付款和安明施工费处理实例
总结与展望

## Slide 3
01
预付款概述

## Slide 4
预付款定义及作用
预付款定义
预付款是在工程开工前，发包人按照合同约定，预先支付给承包人用于购买合同工程施工所需的材料、工程设备以及组织施工等所需的款项。
预付款作用
预付款对于承包人而言是一种资金上的支持，能够帮助其更好地开展工程建设，确保工程的顺利进行。

## Slide 5
支付方式
支付条件
预付款支付方式与条件
发包人支付预付款通常需要满足一定的条件，如承包人已经提交了合格的履约保函、已经签订了正式的施工合同、已经提交了详细的施工进度计划等。
预付款的支付方式通常包括现金支付、银行转账、银行保函等。具体支付方式由发包人和承包人协商确定，并在合同中明确约定。

## Slide 6
1
2
3
公式法
比例法
其他方法
预付款额度确定方法
根据合同价款的一定比例确定预付款额度，通常比例范围在10%~30%之间。具体比例由发包人和承包人协商确定，并在合同中明确约定。
根据一定的计算公式确定预付款额度，如合同价款×预付款比例+安全文明施工费×预付款比例等。具体公式由发包人和承包人协商确定，并在合同中明确约定。
除了比例法和公式法外，还可以采用其他方法确定预付款额度，如根据工程实际情况、承包人资信状况等因素综合确定。需要注意的是，无论采用哪种方法确定预付款额度，都需要在合同中明确约定，并严格按照合同约定执行。

## Slide 7
02
安明施工费概述

## Slide 8
安明施工费是指在建设工程施工过程中，为保障施工现场安全、文明施工所需支付的费用。
定义
安明施工费是确保施工现场安全、文明施工的重要经济保障，有助于提高施工企业的安全管理水平和文明施工形象。
作用
安明施工费定义及作用

## Slide 9
安明施工费的计算通常根据建设工程的造价、工期、施工企业资质等因素进行综合考虑，按照一定的费率或定额进行计算。
计算规则
安明施工费的计算方法包括费率法、定额法等。其中，费率法是根据工程造价的一定比例计算安明施工费；定额法则是根据工程类型和规模，按照规定的定额标准计算安明施工费。
计算方法
安明施工费计算规则与方法

## Slide 10
支付流程：安明施工费的支付通常包括申请、审核、批准和支付四个环节。施工企业需向建设单位提出申请，并附上相关证明材料，经建设单位审核批准后，按照合同约定的支付方式和时间进行支付。
支付要求：安明施工费的支付要求包括以下几个方面
施工企业必须提供真实、有效的证明材料，确保申请费用的合理性；
建设单位应严格按照合同约定的支付方式和时间进行支付，确保施工企业能够及时获得所需费用；
双方应建立完善的监督机制，确保安明施工费的使用符合相关规定和合同约定。
01
02
03
04
05
安明施工费支付流程与要求

## Slide 11
03
清单计价规范中关于预付款和安明施工费的规定

## Slide 12
根据合同约定，预付款支付比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。
预付款支付比例
预付款应在合同签订后约定的时间内支付，一般不超过合同生效后一个月。
预付款支付时限
预付款在工程进度款中抵扣，抵扣方式应在合同中明确约定。
预付款抵扣方式
清单计价规范对预付款的要求

## Slide 13
安明施工费计取方式
安明施工费应按照相关规定和标准计取，一般根据工程类别、工程所在地等因素确定。
安明施工费支付时限
安明施工费应在工程开工前支付，支付比例和时间应在合同中约定。
安明施工费使用范围
安明施工费应用于保障施工现场安全文明施工所需的各项费用支出。
清单计价规范对安明施工费的要求
03
02
01

## Slide 14
清单计价规范中相关条款解读
清单计价规范对预付款和安明施工费的约定，旨在保障工程的顺利实施和施工现场的安全文明。
预付款的支付比例和时限，以及安明施工费的计取方式和支付时限等，都应在合同中明确约定，以避免后期产生纠纷。
在实际工程中，应根据具体情况灵活调整预付款和安明施工费的支付方式和比例，以确保工程的顺利进行和资金的合理使用。

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/798134131075006032