持证率达到100%4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安

约保证金拾万元，本工程地下室完成后甲方向乙方退还拾万元保证金，若合同订立后一月内达不到开工时，甲方赔

法律效力。16.2如双方发生合同及协议争议，由双方代表友好协商，协商无果，递交合同签订地方劳动仲裁机

失由乙方自负外，同时追究责任。发生其它意外或安全事故产生的医疗费在万元以内，由乙方负责。在万元以上的

建筑施工劳务分包合同范本

【篇一】

甲方： __________________

乙方： __________________

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和 公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，   甲、乙双方就_______ （工程）劳力施工承包事宜协商达成一 致。订立本合同。

第一条工程概况

工程名称： ______________

工程地点： ______________

第二条工程承包范围________________________

第三条工程工期

1. 计划开工日期： _______年_______月_______日，计划 完工日期： _______年_______月_______日，总日历天数    _______天；

2. 主要节点工期：

___________________________________

第 1 页 共 21 页

日计算，当月计时工并入当月工程量结算。七、开工竣工日期：本工程定于年月日开工至年月日竣工。共个工作日

线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；3.本合

，由甲方承担的医疗费用，乙方承担的医疗费用。12.10如一旦发生安全事故，应立即组织抢救，并保护好现

员修理，其费用由乙方承担。第十五条保险1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施

3. 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的 进度计划）。

第四条工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到

_____________________

第五条组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 本合同；

2. 本合同附件；

3. 招投标文件；

4. 本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相 一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正 常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条标准规范

本合同适用标准规范： ____________________________

第七条甲方责任和义务

1. 负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资 需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施  工、计量检测、实验化验的控制、 监督、检查和验收。

第 2 页 共 21 页

应相关事项：11.1工程所需的钢材、水泥、商砼、砂子、石子、机砖、加气砼块等建筑物主体工程所需各种建

方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。第十八条不可抗力1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合

的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合

通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3.因不可

2. 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现 场工作关系。

3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需 要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为 的人员予以清退。

4. 及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6. 统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用 水、用______________其费用：

7. 协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自 理。

第八条乙方责任和义务

1. 遵守国家政策和法律法规； 遵守业主和甲方企业的相关 规章制度，做好安全、文明施工、 环境和职业健康安全、劳动 保护等工作。

2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施 工组织设计精心组织施工， 确保工程质量达到约定的标准，对 本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责； 根据业主或甲 方的计划要求 （包括调整后的计划） ，合理组织，科学安排作 业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责 任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

第 3 页 共 21 页

作。第十七条合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。2.合同履约保证金所含内容应包括本合同

内的用水用电和道路及临时设施的施工（所需材料由甲方提供）。14.2乙方提供建筑材料供应和设备进场计划

甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预

即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防

3. 应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证） 保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有 职业技能操作证，持证率达到 100%。特殊工种必须有特种作  业操作证，持证率达到 100%

4. 服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主 有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保 护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用 情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；

5. 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工 程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由 此引起的一切经济损失及各种罚款：

6. 按甲方统一规划堆放材料、 机具； 妥善保管、 合理使用 甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

7. 按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按 合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册 备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政 部门的处罚及责任后果；

8. 为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安 全帽、安全带、工作服、 手套及其它相关的防护用品）；

9. 进场施工人员要求具备思想素质好、 身体健康、技术熟 练等条件； 禁止 18 岁以下的未成年人和 55 岁以上的老人及体

第 4 页 共 21 页

关费用由乙方承担，结算后由甲方支付。停建甲方及时支付。10.4所有进场人员购买意外人身伤害保险，费用

安全质量要求：12.1乙方必须严格按照施工图纸、设计变更说明和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接

验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）3.在每月的承包费结算中，应扣

，交付甲方项目部。如不按期提供用料单，造成甲方停工，由乙方承担责任。11.2乙方负责提供本工程所需大

弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合 格人员而引起的责任和后果。

10. 甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的  情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到 对甲方的谅解。

第九条环境保护、安全生产和文明施工

1. 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文 明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家 法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实 施情况，使其体系有效运行。

2. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定， 严格按安 全施工标准进行施工； 加强对现场操作工人的安全教育； 认真 落实安全措施， 采取必要的安全防护措施， 消除事故隐患，确 保安全生产； 随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由 于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果 和经济费用。 发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方 有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3. 乙方就严格执行建设主管部门及环保、 消防、环卫等到 有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现 场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好 的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强

第 5 页 共 21 页

全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。

、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练

即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防

劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引

现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由 施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造 成损害和妨碍。

第十条材料、设备供应与管理

1. 甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程 计划需要向乙方提供。

2. 乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包 括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场 内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方 应按领用时的价格赔偿。

3. 材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用 料、 注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用 由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分    成。

第十一条承包方式、价格及包含的内容

1. 承包方式及单价

2. 承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和 调遣费：小型机具费用； 各类材料的场内二次倒运； 自然气候 影响停水、停电、待料等不可预见工 日费用；包括周转材料的 领用、装卸、 看护、保管、退库； 劳动保护用品费用（安全

第 6 页 共 21 页

任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全

即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防

的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管

无条件全额退还乙方合同履约金万元整，并承担相应的利息。十四、乙方责任：14.1施工场地平整，施工界区

帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安、防护栏   杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类 检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、 材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一 般性自然灾害所采取的措施用工费用；

3. 本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它 因素变化而调整变动。

第十二条结算办法及付款方式

1. 每月 25 日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进 度节点）结算劳务承包费， 5 日按合同价款结算完毕，交甲方 财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2. 甲方不预付乙方生活费用， 劳务承包费用按月支付（或 按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款 的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%， 余款   _______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。  （结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）

3. 在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应 缴纳_______%的劳务管理费。

第十三条施工验收

1. 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工， 确保施工质 量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；

第 7 页 共 21 页

同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不可抗力事件发生后，乙方应立即

对焊机、调直机等小型工具。第15页共21页11.3甲方设专人收领到场的各种建筑材料，乙方合理利用，甲

释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第六条标准规范本合同适用标准规范：第七条甲方责

督、检查及指导。按时完成甲方下达的生产计划任务，需加班赶进度时必须全力服从，乙方不得提任何附加条件。

甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验 收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质 量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此 导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提 出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相 关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2. 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验 收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应 按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）

第十四条工程保修

1. 保修范围、期限： ______________

2. 保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和 时间派人维修， 若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单 位或人员修理，其费用由乙方承担。

第十五条保险

1. 乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保 险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保 险，支付保险费用。

2. 保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减 少损失。

第十六条争议

第 8 页 共 21 页

程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方

1工程名称：1.2工程地点：1.3结构形式：1.4质量标准：合格工程，争取优良二、承包方式：劳务大清

内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人

方现场人员监管，不得浪费。11.4施工安全防护设备由乙方自行购买（不包括消防器材）。十二、施工组织及

1. 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解   决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院 解决。

2. 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合 同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合 同；

2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2.3 仲裁机构要求停止合同工作；

2.4 法院要求停止合同工作。

第十七条合同履约保证金

1. 乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

2. 合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批 标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保 护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数 量， 支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的 要求，则从履约保证金中扣除一定的金额； 若发生严重违约或 给甲方造成无法挽回损失的， 没收全部保证金， 并赔偿由此给 甲方造成果。

第 9 页 共 21 页

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/826202243022010040