于合同总价的50%;在缺陷责任期满前，业主累计支付工程款达到合同总价的90%;暂扣10%的工程质量保
题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行材料代换;1配合甲方做好取样送检工作
楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续;13)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用
订合同后的5天内，应根据甲方的总体施工安排向甲方提供本合同工程的详细工程进度计划，以及为完成该计划的

公路工程施工合同范本五篇



施工合同是指发包方 ( 建设单位) 和承包方 ( 施工单位) 为完成商定的建 筑安装工程施工任务， 明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是我搜集 的公路工程施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。
公路工程施工合同范本( 一)

发包人： ( 以下简称甲方)

承包人： ( 以下简称乙方)

经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工 单位。依照《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》及其他相关法 律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事 项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、  工程项目

1.1 工程名称： *****道路工程

1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇 塘路以北地块
1.3 承包范围： 总平面图中 标段所示道路路基工程( 包括素土夯实、 碎石压 实、路基排水沟)
1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通 过。
1.5 合同价款：合同总价( 暂定) 元 单价 ( 综合单价包干) 大 写 元

1.8 质量标准：合格。

1.9 工 期：XXX镇XXX村水泥路面途经该村五、六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。二、工程承包范围及内容
项，费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包
楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续;13)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用
的工程款首先支付民工工资，不能因为拖欠民工工资而造成劳资纠纷上访以及引起社会的不稳定。十二：纠纷的解


工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二。技术标准及图纸
2.1 图纸

2.1 发包人提供：

2.2 技术标准：

2.2.1  执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、 规范;
2.2.2  质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三。双方权利和义务

3.1 发包人的权利和义务
3.1.1  发包人委派的业主代表：

姓名：  职务：

3.1.2  监理单位及委派的工程师：
监理单位：

姓名：  职务：

职权： 对施工阶段质量、 进度以及现场工程量签证进行监理与控制、 参与工 程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3 发包人主要工作：

3.1.3.1  负责场地三通一平;

3.1.3.2  确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交

验;该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥
绝不能零散。施工现场无任何散落物品，捣楼面混凝土前必须清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便，
与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清;12)施工期间的文明施工：验收前本工种
质量检验评定标准按技术规范执行，乙方对每道工序完工后应进行检查并整理好一切资料，以迎接甲方的验收。3


3.1.3.3  提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

3.1.3.4  负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作， 并 作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.3.5  进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

3.1.3.6  按合同约定支付工程款。

3.2 承包人的权利和义务

3.2.1  项目经理

姓名：  职务：

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2 承包人主要工作：

3.2.2.1  本合同签订后收到发包方通知 2 天内， 承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2  严格按照发包人提供的施工图进行施工， 不得擅自更改设计要求及 工程内容。
3.2.2.3  负责编制施工组织计划、 工程进度计划、 用电计划， 并报送发包人 及监理单位审核批准;
3.2.2.4  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格 实施安全防护措施， 承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费 用;
3.2.2.5  做好现场设备、 材料的照管工作。 做好现场施工记录，配合发包人 和监理单位进行质量检查;
3.2.2.6  工程竣工验收后 2 周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣

工资料;预埋、安装、调试。8)以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。9)施工现场的全部水平运输及垂直运输
用完后剩料及时规类堆放。1乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费，乙方不但要每分项工程工完场清，而且
日期：竣工日期：质量等级：优良。合同总价：元(小写：元)乙方对本工程的承包，实行预算包干，在施工中除
要权利。有权自行采购所需材料及施工人员的调度。(2)乙方的主要义务甲方接到乙方验收申请后，在短时间内


3.2.2.7  发包人在招标文件中提出的， 承包人在投标文件中认可且与本合同 不矛盾的其他工作。
3.2.2.8  负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所 有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工 措施费、 开办费、 机械进出场费、 安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他 一切费用。 该单价在合同实施期间保持不变， 不受市场价格及政策性价格的调整 而增减。
b. 设计变更所增加的费用， 有合同单价的按合同单价， 没有合同单价的根据 上海市 93 土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如 93 土建定额中没有的子 项， 可套用市政定额中相应的子项， 费率按 93 土建定额四类下浮 计取。设计变 更中所增加的材料： 报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材 料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格， 经发包人审定后方可使用，并 作为结算依据。
d. 工程报价单详附件，工程量按实结算

e. 结算审计承包人付费执行采用沪建建 (2003)641 号，沪价费(2003)054 号 文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付
五、工程价款的支付

5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的 95%，其余 5 %的质量保证金， 待

质量保期满一年后支付， 如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题， 由承包 单位免费维修，如承包单位 2 天内不到，由发包人处理，所发生费用加 10%的管 理费由承包人承担;量。在施工过程中，如发现材料不足或者路面没有达到标准，应及时提出。乙方的主要权力、义务(1)乙方的主
工程质量：1.乙方必须按图纸设计要求，国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底，精心组织施工。
民币万元(大写：)。(单价每公里万元)(原材料涨价由乙方负责)。七、安全责任：乙方在施工过程中，要有
该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥

六。安全文明施工

6.1 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理 制度的规定，精心组织、文明安全施工; 发包人、总承包单位对承包人任何违反 现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
6.2 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、 质量事故均由承包人自行负 责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七。竣工验收

7.1 承包人在工程具备竣工验收条件前 24 小时通知发包人组织竣工验收。 发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后 2 天内给予认可或 提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
7.2 承包人在通过竣工验收合格后7 天内向发包人提供符合上海市城市建设 档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并 提供相应的电子文档资料。
八。违约责任

8.1 发包人违约：

8.1.1 因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

8.2 承包人违约：

8.2.1  因承包人原因， 未按本合同第 1.9 条所示工期按时竣工， 每延误一天， 承包人按 3000 元/ 天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部

损失。要权利。有权自行采购所需材料及施工人员的调度。(2)乙方的主要义务甲方接到乙方验收申请后，在短时间内
施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。七、违约责任本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如
所造成的返工，其工、机、料等费用、影响本工程的进度，其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔
间内不整改，甲方将另请人保修，费用在保质金中扣除。九、奖罚制度：必须服从甲方现场各项管理制度，进入工


8.2.2 因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准， 由承包人无条 件进行返工、 整改、 修复或采取其它补救措施达到合同质量标准， 所产生的费用 包括重新检测所需费用均由承包人自行负责， 并且向发包人赔偿本工程项目总造 价的 5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出 整改要求后 7 天内承包人仍未予以完善的， 发包人、 总承包单位有权另行安排单 位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3  承包人在施工过程中弄虚作假， 采用不合格工程材料的， 除责令返工 并赔偿损失外，每发现一次罚款 5000 元。
8.2.4  如施工完毕后， 未能通过相关部门的验收及开通， 招标方将不予以支 付剩余的工程款， 直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
九、争议

9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决; 若协 商不成， 可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止

10.1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生 效;
10.2 合同订立时间： 20xx 年 月 日;

合同订立地点：上海市。

10.3 发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后， 竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、合同份数

111 本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;意不开工，甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理;1乙方负
的任何工程进行检测或量测。无论何时，当任一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时，乙方应事先书面通
张菊生田坎处;张菊生傲田和唐秀华垭口田两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。三
人工进行二次作业：①机械故障;②停水停电③不可抗拒的气候条件;④设计变更及其它;⑤现场材料整堆。承包


112 副本陆份，双方各执叁份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

甲方( 公章) ：_________ 乙方( 公章) ：_________

法定代表人( 签字) ：_________ 法定代表人( 签字) ：_________

_________年____月____日 _________ 年____月____日

公路工程施工合同范本( 二)

甲方：

乙方： XXXX

根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工 程建设的有关规定， 结合村道公路建设工程的具体情况， 甲、 乙双方就该合同段 公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点

1、工程名称： XXX镇 XXX村村级道路

2、工程地点：蓬溪县 XXX镇 XXX村水泥路面途经该村五、

六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。

二、工程承包范围及内容

该段工程为水泥路面， 要求路面平整。水泥路面以宽度 3.5 米、厚度 20 公 分为准，混泥土标号为 C30，水泥路面选用 325 型号的和平水泥或者金九水泥; 铺垫连沙石厚度 10 公分、宽度
4.5 米，需要连沙石 400 方; 路基以有效路面 4.5 米为准; 涵洞共有两处，要 求管洞长 7 米，口径 32 公分; 邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平

行，要有直线距离; 刘代银屋后需降坡度一米，宽度 6 米，长 30 米，土方用来填 梁琼容屋后和张菊生田坎处;张菊生傲田和唐秀华垭口田两边做堡坎，路基宽以 现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。十一、合同份数111本合同正本贰份，双方各
民币万元(大写：)。(单价每公里万元)(原材料涨价由乙方负责)。七、安全责任：乙方在施工过程中，要有
施，但仍然不能赶上预定的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时，甲方有权对乙方未完成工程全部或部分
时间和金额：本合同工程采取根据实际工程进度逐月计量的办法：每月截至25日止进行一次中期计量(暂扣10

三、承包方式

本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。

四、工程造价

根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整( 小写：  元)

五、工程施工工期

本合同施工工期为 天， ( 雨天除外) ，200 年 月 日开工，于 200 年 月 日 竣工。
六、甲、乙双方的权利，义务

1、甲方的主要权力、义务。

(1) 甲方的主要权利

乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。

(2) 甲方的主要义务

严格按照施工规范进行施工， 保证工程质量。 在施工过程中，如发现材料不 足或者路面没有达到标准， 应及时提出。
2、乙方的主要权力、义务

(1) 乙方的主要权利。

有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

(2) 乙方的主要义务

甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。

按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。定主材总损耗量大于%时,超出部分的材料费及人工费全部由乙方自负，节约部分(标准总损耗量为%)按实际节
偿;1乙方无条件服从甲方安排，在甲方组织的施工计划时间内完成施工任务。乙方必须保证其人数充足到场，根
方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。(2)甲方的主要义务严格按照施工规范进行施工，保证工程质
与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清;12)施工期间的文明施工：验收前本工种


(3) 制定安全技术措施，在施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。

七、违约责任

本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为， 则按合同约定的条款执行( 违约方赔偿对方总造价 %的违约金) ，并按照《中华人 民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。
八、附则

1、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。

2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止， 本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
甲 方：

乙 方：

社员代表签字：

年 月 日

公路工程施工合同范本( 三)

建设方： ( 以下简称甲方) 法定代表人：  职务：

承包方： ( 以下简称乙方)

职务：

为确保工程质量符合国家行业标准的要求， 发挥工程应具有的效益，保证工  程施工秩序的正常进行， 保证合理的工期及造价， 按照《中华人民共和国合同法》 的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商制定以下条款，以约束双方行为。
一、  工程概况：

1、 工程名称： **至**段、 **至**段县道公路路面改造工程 合同段，工程 合同桩号：  。包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。3.2.2.8负责所施工工
质量验收规范》、《管道工程施工质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定，防雷工程施
量、工期自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查;1在施工过程中，如发现图纸设计问
及管理人员必须认真执行本合同附页规章制度及安全、质量技术施工工艺等交底内容;1施工过程中，负责施工质

2、工程内容：详见工程量清单，以及由甲方书面通知增加( 或减少) 的项目 和工程量。
3、开工日期：

竣工日期：

4、质量等级：优良。

5、合同总价：元( 小写：  元) 乙方对本工程的承包，实行预算包干，在施 工中除由甲方书面通知增加( 或减少)的工程项目或工程量外，不作任何变更。
二、组成合同的各个文件为一个整体，其内容包括：

1、本合同协商约定的条款;

2、施工组织计划;

3、交通部规定的行业标准以及技术规范;

4、甲方发出的专用技术条款;

5、工程量清单和设计文件;

6、甲方发出的相关文件、指示。

三、 未经甲方同意， 乙方不得将本合同或其中任何部份转让给其它单位或个 人。中标通知书中项目经理、技术负责人、施工人员、质检安全人员未坚守工地 亦视为转包。 如发现转包行为， 甲方有权视其违约并强制责令其退场。由此而发 生的一切费用包括工程已发生的施工部分( 进场人员、物资、装备费用、工程损 失以及由此而发生的一切行政事务费用) 概由乙方负责。
四、一切材料、设备及施工工艺：



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/827011136134006025

