目 录

一、编制目的	1

二、编制依据	1

三、适用范围	1

四、应急工作原则	1

五、工程概况	2

六、人工挖孔桩紧急源辨识与分析	3

1、施工紧急源的识别	3

2、对紧急源的评价	4

3、平安预防措施	5

七、应急组织机构与职责	10

1、人工挖孔桩事故平安应急救援领导小组	11

2、应急领导小组职责	11

3、应急抢险救援组织机构	11

4、应急抢险救援组织职责	12

八、预防与预警	13

1、紧急源监控	13

2、预警行动	13

九、信息报告	14

十、应急响应	15

1、响应分级	15

2、响应程序	15

3、响应程序	18

4、响应程序	20

十一、应急处置	21

1、现场应急处置措施	21

十二、保障措施	28

1、应急救援物资与装备保障	28

2、现场医疗保障	29

3、交通运输保障	29

4、通讯联络保障	30

十三、培训与演练	31

1、培训	31

2、演练	31

十四、奖罚	31

人工挖孔桩应急救援预案

一、编制目的

为了防止人工挖孔桩平安事故，削减和降低事故中人员伤亡和财产损失，有效预防、主动应对、与时限制突发事务，有效地实施应急救援工作，最大限度削减人员伤亡和财产损失。全面贯彻“平安第一，预防为主，综合治理”的方针，并有针对性地实行救援措施，防止事故的进一步扩大，削减人员伤亡和财产损失，结合我项目人工挖孔桩施工实际状况，制订本预案。

二、编制依据

1.《中华人民共和国平安生产法》

2.《中华人民共和国突发事务应对法》

3.《建设工程平安生产管理条例》

4.《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则》

5.《中华人民共和国消防法》

6.《生产平安事故报告和调查处理条例》

三、 适用范围

本预案适用于仁寿至屏山新市公路LJ12标段施工现场人工挖孔桩施工中发生的高坠、机械损害、淹溺、物体打击、触电、坍塌、中毒窒息等各类突发平安事故的应急救援。

四、应急工作原则

1、以人为本，削减危害

把保障施工人员生命平安作为首要任务，最大程度地削减突发事务与其造成的人员伤亡和危害。

2、常备不懈，居安思危，预防为主

高度重视，常抓不懈，常态与特殊态相结合，做好应对突发事务的各项准备工作

3、统一指挥、分级负责、单位自救和社会救援相结合

4、快速、高效、精确

五、工程概况

1、工程概况

我标段负责承建仁寿至屏山新市高速公路LJ12合同段，路途起点里程为K119+012，终点里程为K127+494，路途全长8.506公里。本项目按双向四车道高速公路标准建设，整体式路基宽25.5m，分别式路基宽12.75m，全线设计速度接受80Km/h，桥涵设计汽车荷载接受公路-I级，其余技术标准和指标按交通部颁发《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）执行。本标段包括桥梁19座，其中桩基为560根，直径分别为φ1.2、φ1.4、φ1.6、φ1.8、φ2.0、φ

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/827131133015006034