场站设备试运行方案

# 第一章  编制目的及依据

## 1.1编制目的

为了保证加气站的顺利投产，确保加气站的安全生产运营，验证工艺设计可行性、设备的可靠性，安全设施的有效性，特制定本试运行工作方案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规及相关文件

1、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）

2、《陕西省建设项目安全设施监督管理办法》（陕西省人民政府令第125号）

3、《关于进一步规范危险化学品建设项目安全监管工作的通知》（陕安监发〔2012〕123号）

### 1.2.2标准、规范

  - 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

  - 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

  - 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）

  - 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

  - 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）

  - 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

  - 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

  - 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

  - 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）

  - 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

  - 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

  - 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）

13、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）

14、《压力管道安全管理监察规程》（TSG D0001-2009）

15、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009

16、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

17、《车用压缩天然气》GB18047-2000

18、《噪声作业分级》LD80-95

19、《输送液体用无缝钢管》GB8163

20、《不锈钢无缝钢管》GB/T14976

21、《安全色》GB2893-2001

22、《安全色使用导则》GB/T6527.2-1986

23、《安全标志》GB2894-1996

24、《天然气》GB17820-1999

25、《气瓶充装许可规则》TSGR4002—2006

26、《高压气地下储气瓶》SY/T6535-2002

27、《电气设备安全设计导则》GB50064-83

28、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

29、《低压配电设计规范》GB50054-1995

30、《爆炸性环境用防爆电气设备》GB3836-83

31、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004

32、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

33、《气瓶安全监察规程》（质技局锅发[2000]250号）

34、《气瓶安全检查规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）

### 1.2.3其它

# 第二章试运行指导思想、总体要求

## 2.1试运行指导思想

1、试运行总体目标：安全、平稳，节能、环保、一次试运行成功。

2、试运行贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持以人为本指导思想，要把“无事故、无伤害、无污染”的思想作为贯彻试运行工作的始终。确保试运行时安全、环保、职业卫生设施“三同时”建成投入使用，并符合国家有关法律、法规的要求。

3、按照“先外围后主体、先公用工程和辅助设施、后工艺单元”的原则，安排试运行各工序时间节点。

4、遵循“检查整改要细，单机试运行要早，吹扫气密要严，联动试运行要全，投料试运行要稳，经济效益要好”的原则，发扬“全局精神，团队精神”，要求：严密组织，统一指挥；密切配合，协调作战；严细认真，安全第一。

5、

试运行坚持高标准，严要求，做到“四不开车”（条件不具备不开车，程序不清楚不开车，指挥不在场不开车，操作培训不到位不开车），做到安全、稳妥，确保试运行一次成功。

## 2.2  试运行应达到的标准

1、试运行系统运行正常，试运行方案中规定的联锁和自控系统皆已投入，并达到设计要求。

2、各类设备运行参数达到设计要求，流程畅通，系统密封试压合格，不再出现新故障。

3、参加试运行的人员掌握开停工、事故处理和调整工艺条件的技术手段和方法。

4、安全、环保、消防和职业卫生设施做到“三同时”，“三废”的排放或处理措施符合环保要求，监测指标符合标准。不发生重大设备、生产、火灾、爆炸、人身伤亡、环保事故。

## 2.3试运行安全要求

（1）参加投产人员及投产现场其他工作人员严禁带火种入场，一律按规定穿戴统一的劳动保护工装上岗，胸前佩带进站许可证。

（2）投产现场不得进行动火作业，特殊情况必须动火须经安全主管部门办理有关手续后方可进行。

（3）现场严禁堆放易燃易爆物品，并清除全部施工遗留物、垃圾、油污，做到工完、料净、场地清。

（4）试运营期间应在站区大门设立警示牌，提醒各类车辆必须在指定地点停放，不得进入投产现场，其他闲杂人员不得进入生产区大门。

（5）各种救援物资和器材应按照《有限公司石化大道加气站》的要求全部到位，并处于完好状态。

（6）所有操作器械必须防爆。

（7）对所有动、静密封点进行检查，投产区域不漏油、不漏水、不漏气。

（8）操作人员必须掌握操作规程，熟悉试车方案及流程，经严格考核后持证上岗。

（9）由安全人员巡回检查，投产工作人员持通行证，操作人员戴上岗证进入投产现场。

（10）试运行期间应确保单位内建筑物顶部显眼处设立风向标，以备燃气泄漏，引导员工向上风方向撤离。

（11）试运行前，由试运行负责人安排专人对站区周围单位进行摸排走访，对有可能对试车产生不利影响的单位进行告知，以减少次生事故发生。

# 第三章  加气站概况

## 3.1加气站概况

加气站名称：

地址： 单位：

设计单位： 施工单位：

监理单位： 负责人（站长）：

安全负责人：

有限公司石化大道加气站位于 十字西北角，站北为汽车修理厂、站西为加油站，站南为 公路，站东为 。

本站占地面积5200m2，建筑面积469m2。

本站为CNG加气子站，建设项目设立初期，进行了安全条件论证，并在西安市安监局进行了备案；同时进行了安全预评价，并通过专家评审和西安市安监局批准（详见附件：危险化学品建设项目设立审查意见）；由陕西省燃气设计院进行了安全设施设计，并通过了专家评审和西安市安监局批准

（详见附件：危险化学品建设项目安全设施初步设计审查表），项目严格按照危险化学品建设项目安全设施"三同时"执行。

新建储气瓶一组（储气瓶组1组，单口容积5.2m3水容积，总储气量为5200Nm3）；长管拖车固定车位一处，停放长管拖车一辆，储气量18m3（水容积），最大储气量4500Nm3；压缩机2台；4枪加气机2台、卸气柱1台；加气区防雨棚1个，其他辅助设施。

## 3.2加气站工艺流程及天然气质量标准

### 3.2.1加气站工艺流程

CNG汽车

加气机

储气瓶

压缩机组

天然气

来自CNG拖车

卸气柱

CNG拖车运来的高压天然气通过卸气柱，进入子站压缩机组增压，达到25MPa，增压后的天然气进入储气瓶储存，并通过加气机向CNG汽车加气。

### 3.2.2天然气质量标准

由长管拖车运来的压缩天然气经过了母站脱硫脱水处理后，天然气的质量符合国家GB17820《天然气》中规定的Ⅱ类气质标准，进入压缩机的天然气质量符合压缩运行要求的有关规定，天然气符合GB18047《汽车用压缩天然气》中规定的气质标准。

## 3.3加气工艺设施

### 3.3.1压缩机

加气站选择国产全撬式风冷CNG压缩机，其设备结构特点如下：

1、立式结构，可使压缩机在运行中振动实现最小；

2、压缩机气缸不加水套，级间气体采用风冷，适用于高寒冷气候干燥的地区；

3、压缩机气缸为无油结构，少油润滑，可最大限度延长气缸内易损件的使用寿命，一般可达8000小时以上，压缩机传动系统为强制润滑；

4、压缩机气缸镜面采用等离子氧化技术，使气缸内表面硬度增强，可最大限度减少气缸风腔的磨损；

5、压缩机整机无故障时间至少为8000小时以上；

6、整体撬装式带有全天候防风雨外罩，可直接露天放置；

7、全自动无人值守。

压缩机整个系统PLC对整个系统进行信号采集、故障诊断、故障显示、优先顺序控制、顺序启动、停机等过程管理，以无人值守全自动方式工作。压缩机组主要参数见表1-1：

表1-1               压缩机主要技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | XD-11/35-250 |  |
| 2 | 配置数量 | 2台 |  |
| 3 | 制冷方式 | 天然气采用风冷，气缸与润滑油采用循环水冷 |  |
| 4 | 介质 | 天然气 |  |
| 5 | 吸气温度 | 0～35℃ |  |
| 6 | 吸气压力 | 3～20MPa |  |
| 7 | 排气温度（冷却后） | 不高于环境温度15℃ |  |

| 8 | 排气压力 | 25MPa（表压） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 压缩级数 | 2级 |  |
| 10 | 供气量 | 550～2000m3/h |  |
| 11 | 传动方式 | 弹性联动器直接驱动 |  |
| 12 | 压缩机转速 | 740r/min |  |
| 13 | 电机功率 | 90KW |  |

### 3.3.2储气设施

加气站储气设施主要有储气瓶组、储气罐和地下储气瓶。井式储气装置采用石油钻井技术，其技术符合SY/T6535-2002行业标准的储气瓶专用套管连接接入地下，并用耐高压专用密封脂进行密封，实行全井段水泥封固成型。储气瓶组具有以下优点：投资省、占地面积小、建设周期短、操作简单、运行安全可靠等特点。

### 3.3.3加气机

加气机采用国产加气机，其特点如下：

⑴悬挂式拉断阀，可使CNG车辆在任意位置拉断。

⑵机器工作状态（指示灯）自动显示。

⑶IC卡加气自动结算，同步小票打印，网络管理报表自动生成。

⑷密度、单价、累计量等参数设置采用了电子锁及密码双重保护，为加气站数据提供安全保证。

⑸用大通径、大扭矩进口气动阀门，其密封性好，动作准确可靠，使用寿命长，故障率低。

⑹进口气动阀门配合进口空气过滤减压器，对仪表风进行过滤及压力阀调整，经维护和延长气动阀使用寿命。

⑺采用进口CNG加气机专用质量流量计，确保加气机能够准确计量的稳定工作，加气机主要技术参数见表1-3。

表1-3             加气机主要技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | HQHP-JQJ-30-IV-L |  |
| 2 | 数量 | 3台 |  |
| 3 | 额定工作压力 | 20MPa |  |
| 4 | 最大工作压力 | 25MPa |  |
| 5 | 设计压力 | 27.5MPa |  |
| 6 | 耐压强度 | 37.5MPa |  |
| 7 | 流量范围 | 2～30m3/min |  |
| 8 | 计量精度 | ±0.5% |  |
| 9 | 环境温度 | -30℃～+50℃ |  |
| 10 | 单次计量范围 | 0～9999.99m3或元 |  |
| 11 | 累计计量范围 | 0～999999.99m3或元 |  |
| 12 | 单价预制范围 | 0.01～99.99元/m3 |  |
| 13 | 密度预制范围 | 0.0001～0.9999 |  |
| 14 | 读数最小分度值 | 0.01m3；0.01元 |  |
| 15 | 电源 | 220V±15% 50HZ±1HZ |  |
| 16 | 功率 | <200W |  |
| 17 | 主管线 | Φ10X2 |  |
| 18 | 计量方式 | 自动计量带夜光显示 |  |
| 19 | 防爆等级 | ExdemibⅡAT4 |  |
| 20 | 质量流量计 | 进口产品并带有温度传感器进行补偿 |  |

### 3.3.4卸气柱

子站设置一台卸气柱，采用国产卸气柱，主要技术参数见表1-4。

表1-4              卸气柱主要技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |  |
| 2 | 额定工作压力 | 20MPa |  |
| 3 | 最大工作压力 | 25MPa |  |
| 4 | 设计压力 | 27.5MPa |  |
| 5 | 耐压强度 | 37.5MPa |  |
| 6 | 最大流量 | 5000m3/h |  |
| 7 | 计量精度 | ±0.5% |  |

| 8 | 环境温度 | -30℃～+50℃ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 单次计量范围 | 0～9999.99m3或元 |  |
| 10 | 累计计量范围 | 0～999999.99m3或元 |  |
| 11 | 单价预制范围 | 0.01～99.99元/m3 |  |
| 12 | 密度预制范围 | 0.0001～0.9999 |  |
| 13 | 读数最小分度值 | 0.01m3；0.01元 |  |
| 14 | 电源 | 220V±15% 50HZ±1HZ |  |
| 15 | 功率 | ＜200W |  |
| 16 | 主管线 | Φ10X2 |  |
| 17 | 计量方式 | 自动计量带夜光显示 |  |
| 18 | 防爆等级 | ExdemibⅡAT4 |  |
| 19 | 质量流量计 | 进口产品并带有温度传感器进行补偿 |  |

### 3.3.5该项目加气部分管道及管件

1、管道布置：站内的高压管道采用管沟敷设，管沟内用干沙填实，并设置活门及通风孔。

2、埋地管道防腐设计采用热复合聚乙烯胶粘带加强级防腐，执行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007-1999，不锈钢管道不作防腐，不锈钢管焊缝进行酸化，钝化处理，形成新的保护膜。

## 3.4工程完成情况

本站20年经燃气设计院设计，并经监理有限公司对施工过程进行施工监理。目前加气站土建工程、设备安装已全部完成，并经我公司验收合格。加气站管线已试压检测，压缩机、加气机、电气线路已检测正常、加气机管理控制系统、监控系统全部测试正常。根据《关于进一步规范危险化学品建设项目安全监管工作的通知》（安监发〔20〕123号）的要求，现制定本加气站试运行方案。

# 第四章  加气站试生产中风险及控制措施

## 4.1物质危险、有害因素

依据《危险货物品名表》（GB12268-2012）分类，压缩天然气属于第2.1类易燃气体。

### 4.1.1天然气的理化特性

天然气中的主要成分是甲烷,甲烷的危险特性列表叙述如下:

天然气（甲烷）危险特性简介表

| 标识 | 中文名：天然气 | 英文名 Natural gas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成分/组成 | 中文名：甲烷；沼气 | 英文名Methane;Marsh gas |  |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.04 UN编号：1971 |  |
|  | 危规号：21007 | PTECS号： CAS号：74-82-8 |  |
|  | 包装分类：Ⅱ | 包装标志：4 | 包装方法：钢制气瓶 |
| 理化 性质 | 闪点（℃）188 | 引燃温度（℃）538 |  |
|  | 最小点火能（mJ）0.28 | 最大爆炸压力（MPa）0.717 |  |
|  | 爆炸下限（%）5.3 | 爆炸上限（%）15 |  |
|  | 燃烧性：易燃 | 燃烧热：889.5 |  |
|  | 沸点（℃）：-161.5 | 熔点（℃）：-182.5 |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.42 | 相对密度（空气=1）：0.55 |  |
|  | 饱和蒸气压/KPa： 53.32（-168.8℃） | 临界压力：4.59 |  |
|  | 临界温度（℃）：-82.6 | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |
| 性状 | 无色无臭气体。 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 |  |  |
|  | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，会使人窒息，当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |

| 毒性 资料 | 急性毒性：LD50 ； LC50 |
| --- | --- |
|  | 生态学资料：该物质属微毒类，对环境有危害。对于类和水体要给予特别注意；应注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 危险 特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氯、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |
| 灭火 方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器．灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯。 |
| 防护 措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，注意保暖，保特呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸及心脏按压术，就医。 |
|  | 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |
|  | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 |
|  | 检测方法：氰化钡比色法。 |
|  | 工程控制：密闭操作，全面通风。 |
|  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具。 |
|  | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |
|  | 其它：工作场所禁止吸烟。避免长期反复接触。进入缺罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄露污染区人员至上风口，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防护服。尽可切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。注意通风。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。 |
| 运输 信息 | 车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光爆晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

| 废弃 | 允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。 |
| --- | --- |

### 4.1.2压缩天然气的危险性分析

A 易燃性

天然气燃烧没有物态的变化，燃烧速度快，放出热量多，因而产生的火焰温度高，辐射热强，造成的危害大。

B 易爆性

爆炸是一种破坏性极大的物理和化学现象。容器、管道中的天然气泄漏在大气中，其浓度达到爆炸极限范围时，遇火源即可发生燃烧或爆炸。在容器或管道中，如果有天然气与空气形成的混合气体，其浓度在爆炸极限范围内时，遇火源即发生燃烧或爆炸，这种爆炸危险性更大。

C 扩散性

物质分子从高浓度区域向低浓度区域转移，直到均匀分布的现象称为扩散。由于气体分子间的空隙很大，所以气体分子扩散速率很快。天然气泄漏到空气中，容易与空气形成爆炸性混合物，不断扩散，遇火源即爆炸蔓延。

D 加热自燃性

天然气加热到一定的温度，即使不与明火接触也能自行着火。天然气主要成分甲烷的引燃温度为 538℃，当甲烷与空气的混合气体浓度超过其爆炸下限时，当温度超过 538℃时，不遇明火接触也会发生燃烧爆炸。

E 腐蚀、毒害和窒息性

天然气中的某些组分，如 H2S、CO、CO2 等腐蚀设备，降低设备的耐压强度，严重者可导致设备裂缝、漏气，遇火源引起燃烧爆炸事故。而且H2S、CO 对人体也极为有害，但其含量极低，但长期吸入也可使人中毒。当大量天然气或其生成物扩散到空气或房间里，达到一定浓度，使含氧量减少，严重时也可使人窒息死亡。

### 4.1.3加油站和加气站共建的危险性分析

由于加油站和加气站分别隶属于两个独立的法人公司，站区管理由各自的站长负责各自站区人员、设备、工艺、以及安全管理。共同的特点是两者都是从事的危险品经营，在管理上能够相互发现缺陷，弥补不足，共同促进安全管理。不足的是两者无论哪一方设备故障检修时，不一定通知另一方，对安全管理造成一定的隐患。因此，要求双方加强沟通联系，一方的生产经营活动有可能给对方造成危险因素时，要通知另一方注意，双方采取共同的防范措施，消除隐患时，方可进行活动。

## 4.2试运行过程危险有害因素辨识

### 4.2.1泄漏

储气瓶组泄露发生在气瓶封口与输气管道连接处和输气管道连接处及装置中的阀门、管件处，这类泄露现象比较容易发现，也比较好处理。

### 4.2.2设备控制系统的危险性

设备控制系统主要是对气加站内各种设备实施手动或自动控制。因此，加气站内存在着潜在的点火源，各生产环节防静电接地不良或者各种电器设备、电气线路不防爆、接头封堵不良，在天然气稍有泄漏时就易发生火灾爆炸事故。

### 4.2.3 售气系统的危险性

售气系统工作时，易因产生静电及违章操作造成安全事故，例如工作人员违章穿钉子鞋、化纤服，也易造成事故。在加气时汽车不按照规定熄火加气，还有尤为常见的搭载乘客在车辆加气时吸烟的现象，都为 CNG

生产安全埋下了重大隐患。售气系统的管线进入含有微量油污和杂质的气体，造成电磁阀泄漏，由于某高、中或低压阀关闭不严，阀门损坏漏气，遇明火都会引起火灾爆炸事故。

1)售气机接地线连接不牢或松动断开，电阻大于 10Ω，甚至无穷大，产生放电，遇泄漏的气体易发生火灾爆炸事故。

2)加气员不按规定对加气车辆的储气瓶仪表、阀门管道进行安全检查，查看其是否在使用期限内，特别是对改装车辆，加气前加气员没有要求驾驶员打开车辆后盖，没有检查容器是否在使用期内以及贴有规定的标签。

3)加气员不按规定，为未经技术监督部门检验合格证的汽车储气瓶加气；为加气汽车储气瓶以外的燃气装置、气瓶加气。

4)加气员在加气时没有观察流量，在加气过程中发生气体严重泄漏时，没有及时关闭车辆气瓶阀和现场紧急关闭按钮，没有把气体泄漏控制在最小范围内。

### 4.2.4压缩机危险性

压缩机系统的危险主要表现在超温、超压，泄漏形成爆炸性混合物或系统内发生燃烧反应，积碳自燃，润滑油燃烧、氧气流中混入可燃物等方面。

1)超压爆炸是压缩机操作的主要危险。造成压缩机爆炸的主要原因是出现操作失误、操作错误以及发生堵塞。

2)泄漏表现有向压缩机系统内泄漏和从压缩机系统向外部空间泄漏两种形式。向系统内部泄漏可导致压缩机系统爆炸，向外部泄漏可引起空间的爆炸或火灾。

3)气体经压缩温度会迅速增高，而高温能使某些介质发生聚合、分解以至自燃引起火灾。压缩机内的各种运转部件，若装配吻合不良和润滑油不足，摩损产生高温，可使润滑油分解、气化，导致曲轴箱内发生爆炸。

4)压缩系统的缺陷或故障产生于设计、制造、安装、运行和检修的各个环节，而且主要是质量不良所致。如安全阀被堵塞或损坏而失灵，超压部分得不到及时的泄放，超压而致爆炸。压缩机的受压部件机械强度不符合要求，在正常的操作压力下引起爆炸。压力或温度显示仪表读数确认出现差错或显示失真，造成操作失误而引起爆炸。湿气或腐蚀性介质将设备腐蚀损坏，导致其强度下降或泄漏等。

### 4.2.5管道、阀门、电器设备危险、有害性

1）压缩系统管道、阀门、仪表、安全阀平时缺少维护保养，压力超过管道设备能够承受的强度；设备管道及配件等在运行中由于腐蚀、疲劳损伤等因素，强度降低，承受能力降低，而发生炸裂和接头松脱；产生泄漏，遇明火高温易发生火灾、爆炸事故。

2）压缩系统电气设备在运行中出现故障，电线接头氧化松动，电气设备封闭不严，金属碰撞产生火花，均能够导致火灾、爆炸事故的发生。

### 4.2.6输气管道的腐蚀危害：

1）腐蚀的危害：输气管道多以金属材料制成，当钢管的管壁与作为电解质的土壤和水接触时，产生电化学反应，使阳极区的金属离子不断电离而受到腐蚀，即为电化学腐蚀。管道的腐蚀是人们普遍关心的课题，由于腐蚀大大缩短了管道的寿命，降低了管道的输气能力，引起意外事故的发生，给生产管理带来很多麻烦和造成巨大的经济损失。

2）天然气输气管道腐蚀的类型主要是：按腐蚀部位可分为内壁腐蚀和外壁腐蚀；其腐蚀机理可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。天然气输气管道中所含的 H2S 或 CO2

等杂质与金属管壁作用所引起的为化学腐蚀。在管道低洼积水处，气液交界面的部位，电化学腐蚀最为强烈，是管线易于起爆和穿孔的部位。外壁腐蚀的情况比较复杂，视管道所处的环境具体分析。架空管道易受大气腐蚀，埋地管道易受土壤、细菌的杂散电流腐蚀。

### 4.2.7 压力容器爆炸的主要危害

1）碎片的破碎作用。高速喷出的气体的反作用力把壳体向破裂的相反方向推出。有些壳体则可能裂成碎块或碎片向四周飞散而造成危害。

2）冲击波危害。容器破裂时的能量除了部分消耗于将容器进一步撕裂将容器或碎片抛出外，大部分产生冲击波，冲击波可能建筑物摧毁，使设备、管道遭到严重破坏，所处的门窗玻璃破碎。冲击波与碎片的危害一样可导致周围人员伤亡。

3）有毒介质的毒害。盛装有毒介质的容器破裂时，会酿成大面积的毒害。

4）可燃介质的燃烧及二次空间爆炸危害。盛装可燃气体的容器破裂后，可燃气体与空气混合，遇到触发能量（火种、静电等）在器外发生燃烧、爆炸、酿成火灾事故。其中可燃气体在器外的空间爆炸，其危害更为严重。

### 4.2.8车辆伤害

加气站进出车辆较多，加油员和司乘人员在车辆中穿行，当车流量较大时，如果道路标志和车位标识不清、车辆引导不好、人员安全意识薄弱时，有可能发生车辆撞伤作业人员、撞坏设施（加气机、罩棚立柱）严重时，可能造成天然气泄漏事故。

### 4.2.9其他危险、有害因素：

1）行为性危险、有害因素

加气站的行为性危险、有害因素主要是人的不安全行为，如：携带烟火，使用手机、穿戴极易产生静电的衣物，领导指挥错误，操作人员操作失误和监护失误以及其他人员的不安全行为，均可能导致事故，造成人员伤害和财产损失。

2）环境的危险、有害因素

加气站的周边环境与加气站的安全运营有着密切的关系，商业性汽车加气站绝大多数建立在车辆来往频繁的交通干道之侧，周围环境较复杂，受外部点火源的威胁较大，如站区围墙外闲杂人员焚烧物品的飞火，孩童放炮玩火的飞溅火花，频繁出入的车辆，外来人员携带火种，在站区内吸烟，汽车不熄火加气以及使用手机等均可能危及加气站的安全。

### 4.2.10变配电系统及雷电、静电危害：

加气站变配电系统危险、危害因素分为两类：一类是自然灾害如雷击；另一类是电气设备本身和运行过程中不安全因素导致的危险、危害，主要有触电、火灾、爆炸等，分析如下：

1）触电危险

加气站配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好；现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀、振动）、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损；设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因，若人体不慎触及带电体或过份靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。特别是高压设备和线路，因其电压值高，电场强度大，触电的潜在危险更大。

2）火灾、爆炸危险

各种配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故；在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸；充油电气设备（油浸电力变压器、电压互感器等）火灾危险性更大，还有可能引起爆炸。

3）雷击危险

室外变配电装置、配线（缆）、构架、箱式配电站及电气室都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

（1）加气站的雷电危害分布在爆炸火灾危险环境、变配电电气设备、加气站附属建筑物等。

（2）产生的原因：从雷电防护的角度分析，雷电危险因素的产生主要有：防雷装置设计不合理：防雷装置安装存在缺陷；防雷装置失效，防雷接地体接地电阻不符合要求；缺乏必要的人身防雷安全知识等。

# 第五章  试运行准备工作

## 5.1试运行时间

本加气站试运行时间为四个月。

## 5.2试运行领导小组

本加气站试运行由有限公司统一领导，由本站站长 为组长，

技术负责人 为副组长的领导小组。

## 5.3人员组织准备

实行站长负责制，加气站站长是加气站安全生产第一责任人。站长对生产运营的全过程负责，负责抓好各项生产准备工作，对设备工艺的审查、监督和检查。站内员工10人，分三个班组，每班设有安全管理员。员工已培训到位。

| 职务 | 姓名 | 试运行工作安排 |
| --- | --- | --- |
| 站长 |  | 组长 |
| 技术负责人 |  | 副组长 |
| 组长 |  | 安全管理员 |
| 设备管理 |  | 安全管理员 |
| 加气工 |  | 充装工 |
| 加气工 |  | 充装工 |
| 加气工 |  | 充装工 |
| 加气工 |  | 充装工 |
| 加气工 |  | 充装工 |
| 加气工 |  | 安全管理员 |
| 加气工 |  | 充装工 |

## 5.4工艺设施和技术准备

工艺设备设施、电力线路安装到位，各种管线连接完毕，技术准备的任务是试

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/838043017065006047