## Slide 1
建设工程项目的承发包模式课件

## Slide 2
• 建设工程项目的承发包模式概述
• 建设工程项目的承发包模式类型
• 建设工程项目的承发包过程
• 建设工程项目的承发包案例分析
• 建设工程项目的承发包模式发展趋势与建议

## Slide 3
建设工程项目的承发包模式概述

## Slide 4
承发包模式的定义与分类
定义
承发包模式是指建设工程项目中业主与承包商之间的合同关
系，即业主委托承包商承担项目的全部或部分设计、施工、
供应等任务，并对承包商的工作成果负责的一种组织方式。
分类
根据业主与承包商之间的合同关系，承发包模式可分为总承
包模式、分包模式、联合体模式和项目管理模式等。

## Slide 5
承发包模式的重要性
有利于提高项目效率
通过合理的分工和协作，承发包模式能够提高项目的效率，缩短
建设周期。
有利于降低成本
通过选择有经验的承包商，承发包模式能够降低项目的成本，提高
项目的投资效益。
有利于提高工程质量
通过专业的承包商承担设计、施工等任务，承发包模式能够提高工
程质量，减少质量事故。

## Slide 6
承发包模式的优缺点
优点
有利于提高项目效率、降低成本、
提高工程质量等。
缺点
可能存在合同关系复杂、管理难
度大、承包商承担风险高等问题。

## Slide 7
建设工程项目的承发包模式类型

## Slide 8
总承包模式
定义
特点
应用范围
总承包模式是指业主将建设工程
发包给一个总承包商，由总承包
商负责整个项目的采购、设计和
施工等工作。
总承包商对整个项目负责，可以
充分发挥其技术和管理能力，同
时减少业主的管理难度。但是业
主对总承包商的依赖较大，控制
能力相对较弱。
适用于规模较大、技术复杂度较
高的工程项目，如大型基础设施、
工业厂房等。

## Slide 9
平行承包模式
定义
01
平行承包模式是指业主将建设工程按照不同的专业或阶段发包给多个承
包商，每个承包商分别负责各自的工作内容。
特点
02
平行承包模式可以充分发挥各个承包商的专业技术和管理能力，同时降
低业主的管理难度。但是多个承包商之间的协调和管理难度较大，容易
出现信息不对称和沟通不畅等问题。
应用范围
03
适用于规模较小、技术复杂度较低的工程项目，如商业建筑、住宅等。

## Slide 10
联合承包模式
定义
联合承包模式是指业主将建设工程发包给多个承包商组成的联合体，联合体成员之间共同
协作完成项目。
特点
联合承包模式可以发挥各个承包商的专业技术和管理能力，同时提高承包商之间的协同能
力。但是联合体成员之间的利益分配和风险承担等问题需要妥善解决。
应用范围
适用于规模较大、技术复杂度较高的工程项目，如大型公共建筑、机场等。

## Slide 11
分散承包模式
定义
分散承包模式是指业主将建设工程按照不同的工作内容分别发包给多个承包商，每个承包商只负责各自的工作内容。
特点
分散承包模式可以降低业主的管理难度，同时充分发挥各个承包商的专业技术和管理能力。但是多个承包商之间的协
调和管理难度较大，容易出现信息不对称和沟通不畅等问题。
应用范围
适用于规模较小、技术复杂度较低的工程项目，如小型商业建筑、办公室装修等。

## Slide 12
建设工程项目的承发包过程

## Slide 13
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/847024040033006035