华北水利水电大学

North China University of Water Resources and Electric Power

远程与继续教育学院

毕业论文

题目   东营工业园项目施工成本管理研究

毕业院校  华北水利水电大学

专    业      土木工程

姓    名      汪奇

学    号    41210420807

指导教师

2023年 2 月 2 日

独立完成与诚信声明

本人郑重声明：所提交的毕业设计（论文）是本人在指导教师的指导下，独立工作所取得的成果并撰写完成的，郑重确认没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。文中除已经标注引用的内容外，不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计（论文）作者签名：           指导导师签名：

签字日期：                           签字日期：

毕业设计（论文）版权使用授权书

本人完全了解华北水利水电大学有关保管、使用毕业设计（论文）的规定。特授权华北水利水电大学可以将毕业设计（论文）的全部或部分内容公开和编入有关数据库提供检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段复制、保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交毕业设计（论文）原件或复印件和电子文档（涉密的成果在解密后应遵守此规定）。

毕业设计（论文）作者签名：               导师签名：

签字日期：                               签字日期：

目  录

摘 要	I

ABSTRACT	I

第1章 绪论	3

1.1 研究背景	3

1.2 研究目的及意义	3

1.3 国内外研究现状	4

第2章 施工企业成本管理综述	5

2.1 施工企业施工成本概述	5

2.2 施工企业成本管理特点和方法	5

第3章 东营工业园建筑工程施工成本管理存在的问题	7

3.1 工程概况	7

3.2 建筑工程施工阶段成本管理中存在的问题	8

3.2.1 项目管理人员成本管理观念不强	8

3.2.2 企业内部没有形成责权利相结合的成本管理体制	8

3.2.3 缺乏项目“质量成本”的管理和控制	9

3.2.4 缺乏对项目实施全过程的成本管理	10

第4章 东营工业园项目施工成本管理存在问题的解决对策	11

4.1 强化成本管理理念，完善成本管理体系	11

4.2 确定施工过程中的项目成本管理	12

4.3 加强施工缺乏项目“质量成本”的管理和控制	13

4.4 加强施工项目的全过程成本管理	13

第5章 结论	15

参考文献	16

致  谢	17

东营工业园项目施工成本管理研究

# 摘 要

近些年，工程建设领域市场竞争激烈，工程建筑企业毛利率降低，工程项目成本操纵非常重要。技术性工程项目成本管理指的是在生产经营项目的成本造成和产生环节中，对人力资源、物力资源、成本给予指导、监管、协调管理限定，防止时间差异，在方案成本的目标总结内发现和精确操纵相关费用，确保企业生产制造经营效率但很多方面，很多企业并没有成本操纵，也出现一定程度的难题，明显牵制了企业在日益激烈的竞争市场中的高速发展。新项目成本管理是全体人员、整个过程的总体动态化管理全过程。这也是企业完成经济收益最大程度地必然选择是工程管理的核心思想之一各施工企业处在激烈竞争环境里，搞好基本建设环节成本管理是企业更强持续发展的关键确保，是成本管理持续改善和成本管理质量的原动力，企业需要不断有成本管理水准，才可以在市场中维持有益影响力。怎样降低施工时期的成本管理水准，降低各个环节的成本开支和企业经济效益是建设行业的核心。经过长时间工程项目实践与理论科学研究，建筑行业已形成很多成本管理方式，但每项都有它特有性，应用成本管理方式时一定要全面分析，结合实际情况挑选成本管理方式。施工环节中，施工企业控制具体内容、环境与生产数据全是产生控制方法的主要挑选要素。文中阐述了新项目成本管理存在的问题，融合新项目成本管理全面的科研成果与实际实例进行了详细剖析，并给出新项目成本管理的有关提议。把科学合理的管理与负责制做为新项目施工成本管理成本管理及其施工规划和采购管理成本管理的第一步了解全部成本管理管理体系是有用的，成本管理是所有施工流程的基本。

关键词：项目管理；成本管理；质量管理

Research on Construction Cost Management of Dongying Industrial Park Project

# ABSTRACT

In recent years, with the increasingly fierce competition in the construction market, the profit rate of construction enterprises has been declining, and the cost management of construction projects has become increasingly important. The cost management of technical construction projects refers to the guidance, monitoring, adjustment and restriction of human resources, material resources and costs during the occurrence and formation of production and operation project costs to avoid differences in time, discover and correctly control various costs within the planned objectives of the planned costs, so as to achieve the purpose of ensuring the production and operation benefits of the company. However, in many aspects, many enterprises do not have cost management, and there are problems of different degrees, which seriously restrict the development of enterprises in the increasingly fierce market competition. Project cost management is an overall dynamic management process of the whole staff and the whole process. It is the only way for enterprises to maximize economic benefits and is one of the core contents of project management. All construction enterprises are in a fierce competitive environment. Good cost management at the construction stage is an important guarantee for the better development of enterprises, and is the source of continuous improvement of cost management and improvement of cost management efficiency. Only by continuously improving the level of cost management can enterprises maintain a favorable position in the market. How to improve the cost control level in the construction stage, reduce the cost expenditure in each link and improve the enterprise benefit is the focus of the construction field. After long-term engineering practice and theoretical research, many cost management methods have been formed in the construction industry, but each project has its own uniqueness. When using cost management methods, it is also necessary to comprehensively analyze and select cost management methods according to the actual situation. During the construction process, the control content, environment and site data of the construction enterprise are important selection factors for forming control measures. This paper analyzes the problems existing in the project cost management, and makes in-depth analysis based on the research results and actual cases of the project cost management system, and puts forward relevant suggestions for the project cost management. It is effective to make scientific management and responsibility as the first step to understand the cost management of construction cost management of each project and the cost management of construction plan and contract management. Cost management has become the cornerstone of the whole

construction process.

KEY WORDS:  project management, cost management, quality management

# 绪论

## 研究背景

在我国社会经济发展，城市化进度加速，人口数量很多注入城市，与此同时城市住宅压力巨大，各种公共文化服务以及总数已无法满足城市居民日常要求，他的建设规模和范围不断发展。但随着大家越来越注重生态环境保护、控制成本、塑造环保节能社会发展核心理念，建筑行业若想长远发展、发展壮大，必须以较低的成本费项目投资获得更多盈利。因此，想要实现小本创业大盈利的总体目标，工程建筑成本管理至关重要。因而，怎么确定建筑工程项目成本管理单位，与此同时探寻更高效的解决方案，是现阶段建设行业所面临的一个亟待解决的现象。成本管理是工程施工管理中的一个长期性关键是新项目管理的本质具体内容体现了施工企业的水准要控制工程建筑花费，务必具体分析危害各重要建筑项目费用要素，依据这种相关因素提前安排，采用相应措施，进一步控制建筑项目。根据加强项目管理和控制，使特殊所获得的工程成本得到充分控制及管理的经济收益，及其逐渐引进公司人力成本的施工企业整个过程。工程建筑项目成本管理既一定要、精确、高效地开展，又要了解各建筑项目的具体情况。现阶段，施工企业项目成本管理仍然是一种性、丰富性、资深的管理机制。文中对于上述所说情况和困惑，根据基本调研分析了成本管理与传统成本管理核心理念，随后联系实际实例，详细分析和探讨了基本建设项目成本管理管理体系。

## 研究目的及意义

建筑施工企业新项目成本是企业运营不可或缺的一部分直接影响建筑工程公司在建设中的成本和经济效益。有效把控新项目成本能够减少不必要项目投资，因而，工程项目成本管理方法在组织上涉及到项目管理活动、施工现场管理、施工准备工作管理方法、工程验收管理方法，从递交项目投标书到工程验收全过程完毕皆是如此因而加强组织内部结构新项目成本管理是企业发展趋势的一个重要而实际的问题成本预测分析在成本规划的合理性、成本节省、经济效益、项目管理中实现优良业绩考核层面起到重要意义。为加强成本管理方法，必须较好的成本可能。绝大多数成本预测分析内容包括有效的方法和中标的融合，用以依据每项的施工环境和薪水来预测分析新项目成本总体目标。最先，测算新项目劳动力成本，明确每企业劳动力成本。随后，测算所需要的原材料和成本，并认证购置地址和购置，关键是深入分析关键原材料和协助原材料。根据文中的探索，公司可以更好的运用有限资源来建设企业，对网络资源利用率具有非常重要的作用。从工程项目一开始，成本科学研究便是成本管理方法的重要组成部分，给出了对应的对策，提升工程施工成本管理与建筑企业创新思维能力核心理念，进而操纵成本，推动建筑行业持续发展[2]。对企业而言，提升项目管理与控制，高效地管理方法与控制新项目成本，在建筑企业逐渐引进企业经营管理成本的过程中，具备特定经济效益，在咨询业的理论与实践不同阶段都是有谈及。与此同时，加速国际性加盟项目成本管理方法和控制实践活动，加盟项目经济效益[3]。

## 国内外研究现状

1、国外研究现状

建筑企业成本费是一个繁杂指标，体现了公司各层次的管理生产组织化程度。因而，日本建筑工程公司成本管理步骤并不是成本费管理，只是设计方案产生、原材料供货、设备运行及销售、工程施工管理、项目可行性和成本核算等全过程的实际阶段，减少建筑产品成本[4]。因为那时候日本建筑工程公司成本管理单位不仅仅局限于成本费管理，也包括工程施工技术人员、物流部、企业管理部、人力资本管理部、成本费管理部，这种单位在完成保障措施上紧密联系。除制订开支方案、成本计划、产品成本外，机构全体成员都必须要参加明智的选择提议[5]。企业与员工公司的成本意识是检验员工行为规范的主要规范。因而，全部工程建筑公司员工都是在学习培训并掌握成本费管理专业知识。控制成本是自己责任。

2、中国研究现状

在中国，丁志斌、林西等发表了自己的科研成果，涉及到工程项目成本费管理的现况、存在的不足、新项目成本核算流程、成本费用管理和管理改善等多个方面[6]。邓志刚、帝国红等也发表了自己的科研成果。包含工程成本管理现况、存在的不足和工程成本核算流程及操纵成本费用的改善管理等[7]。2010年，江林等给出了工程项目全过程成本管理与管理的办法，强调基本建设项目成本管理与管理的办法是一个十分庞大管理管理体系，涉及到众多有关相关因素，必须采用安全系数高的办法[8]。全过程管理是一种基于工程项目全过程的管理方式，可以有效控制技术成本费，做到全面的管理实际效果。王东明强调，需要在全过程管理的前提下，推行一定的精细化管理管理。需要注意施工项目成本管理和管理所涉及到的的所有要素，同时做好对应的管理工作中。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/858133064133006042