## Slide 1
目 录
一、EPS外保温相关标准、强制条文
二、EPS外保温施工质量要求
三、质感涂料施工质量要求
四、文化砖、文化石施工质量要求

## Slide 2
三、质感涂料施工质量要求
1、涂料施工界面移交
外墙涂料施工前，由监理(甲方)组织总分包对基面进行综合验收，符合移交条件、质量要求，总包及相关分包形成书面移交资料。
假设基面存在局部需整改问题，将问题逐条记录，相关单位立即组织整改，按要求时间完成并办理整改回执，监理〔甲方〕催促检验，移交涂料施工。
移交标准：
— 基层巩固、无起砂及空鼓开裂、枯燥、无污垢，平整度、垂直度误差不大于4mm，阴阳角及线条顺直。
— 室内及阳、露台找平层完成。
— 阴阳角、线条、洞口收边收口完成，压顶及滴水线收口完成。
— 外门窗框安装、栏杆根部收口完成。
— 苯板保温抗裂层无开裂，平整度、垂直度误差不大于3mm，阴阳角及线条顺直。

## Slide 3
★ 涂料材质证明
底漆材料检验报告

## Slide 4
底
漆
产
品
质
保
书

## Slide 5
★ 质感涂料材料检验报告

## Slide 6
质
感
涂
料
产
品
质
保
书
底漆、质感涂料产品出厂合格证
需分开

## Slide 7
★ 外墙乳胶漆材料检验报告

## Slide 8
外墙乳胶漆产品质保书
外墙乳胶漆产品出厂合格证

## Slide 9
★ 外墙亚光乳胶漆材料检验报告

## Slide 10
亚光外墙乳胶漆产品质保书
亚光外墙乳胶漆产品出厂合格证

## Slide 11
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875324322142011122