2024年二级造价工程师《安装工程》试题及答案(卷23)

案例

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：

(1) 项目工程费用为 2000 万元，工程建设其他费用为 500 万元(其中无形资产费用为 200 万元)，基本预备费率为 8%，%预计未来 3 年的年均投资价格上涨率为 5%。

(2) 项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，生产运营期为 8 年。

(3) 项目建设期为 1 年完成项目静态投资的 40%，第 2 年完成静态投资的60 %，项目生产运营期第 1 年投入流动资金 240 万元。

(4) 项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。

(5) 除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为 8 年，残值率为 5%，采用直线法折旧。

(6) 项目正常年份的产品设计生产能力为 10000 件/年，正常年份年总成本费用为 950 万元，其中项目单位产品可变成本为 550 元，其余为固定成本。项目产品预计售价为 1400 元/件，营业税金及附加税率为 6%。企业适用的所得税税率为 25%。

(7) 项目生产运营期第 1 年的生产能力为正常年份设计生产能力的 70%，第 2 年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的 100%。

【问题】

1. 分别列式计算项目建设期第 1 年、第 2 年价差预备费和项目建设投资。

2. 分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。

3. 分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。

4. 分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。

答案

【参考答案】

1. 基本预备费=(2000+500)×8%=200(万元) 静态投资额=2000+500+200=2700(万元)

第 1 年价差预备费=2700×40%×[(1+5%)15-1]=82.00(万元)

第 2 年价差预备费=2700×60%×[(1+5%)25-1]=210.16(万元)

项 目 建 设 投 资 = 工 程 费 用 十 工 程 建 设 其 他 费 用 + 预 备 费

=2700+82+210.16=2992.16(万元)。

2. 固定资产折旧=(2992.16-200)×(1-5%)/8=331.57(万元) 正常年份的可变成本=10000×550/10000=550.00(万元)

固定成本=950-550=400.00(万元) 经营成本=总成本一折旧一摊销

摊销=200/8=25.00(万元)经营成本=950-331.57-25=593.43(万元)。3.所得税=利润总额×所得税税率

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875332104344011120