城西小学教学楼、饭堂建设工程
可行性争论报告

第一章 总 论



1.1 工程概况及业主工程概况
工程名称：城西小学教学楼、饭堂工程建设工程 建设地址：城西小学校内
建设单位：城西小学法人代表：曾振才
工程业主
城西小学是一所《武鸣县中小学布局调整实施方案》中确定 长期保存的农村寄宿制小学校。学校位于县城兴社区，紧靠武 鸣县教师村，距离香山大道 100 米，交通格外便利。
学校创立于 2023 年，前身为城东三中。2023 年因中小学布局调整改为现名。学校占地面积 9200m2，效劳范围为城厢镇合旗、马香、邓广、从广、香泉、联兴、公平、串钱、九里、九联、 文合、萃英、共和、六联、夏黄等 15 个行政村，以及教师村、龙润、凤起东方、欣和园、中居好人家、聚宝城、怡景园、祥福等 10 几个小区，效劳半径 25 公里，掩盖人口 53000 人。学校地理位置优越，布局合理，环境清静，是教书育人的好地方。
目前，学校有 16 个教学班，在校生 686 人，教职工 45 人，

其中专任教师 38 人，大学本科 22 人，中级职称 28 人。学校现
存校舍建筑面积 4894 m2。其中砖混构造的校舍面积 3480 m2，
即二栋三层的教学楼〔面积 2400 m2〕，一栋四层的学生宿舍楼〔面积 1080 m2〕；砖木构造的平房校舍面积1249m2，即四排学生宿舍〔面积为  1069 m2〕，一排学生饭堂〔面积 180 m2〕。
1.1 编制依据
1、《中华人民共和国教育法》
2、《中小学校建筑设施标准》GBJ99—86
4、《城市一般中小学校校舍建设标准》2023
5、《广西壮族自治区中小学校常规治理规定》〔桂教[2023]11
号〕
6、《武鸣县城市总体规划》〔2023—2023 年〕
7、《武鸣县中小学布局调整规划与实施方案》
8、《国务院关于深化改革加快进展民族教育的打算》〔国发
[2023]14 号〕
编制原则
（1） 本工程以武鸣县进展和改革局的批复文件为依据，结合 区内建设条件，以节约投资、保证工程质量、提高效益为原则， 贯彻执行国家一系列根本建设的方针政策和有关法规，做到切合实际，技术先进、经济合理、安全适用。
（2） 充分考虑工程的依托条件，本工程的建设应与县城的用 地规划协调全都，尽可能优化建设方案，节约投资、提高效益。
（3） 考虑近期和远期进展的需要，尽可能做到远近结合。
（4） 严格执行国家有关建筑的设计标准和通则，保证设计的
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