南岗河文教园区段沿线景观建设

代

业

主

管

理

大

纲

编制人：

审核人：

编制单位：

编制日期：

目录

第1章工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第2章 工程管理工作的具体内容 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  2.1    工程管理工作内容分解结构〔WBS〕……………………………………..  2.2工程前期阶段的具体工作内容 ............................................................... 进入代建管理工作 ………………………………………………………    2.2.2   工程可行性研究报告和专业咨询 ……………………………………… 方案设计招标及优化方案设计 …………………………………………. 初步设计及初步设计概算编制 ………………………………………… 工程勘察单位招标及地质勘察工作 …………………………………… 年度开工方案、投资方案编制及申报 …………………………………施工图设计 ……………………………………………………………… 建设工程规划许可证的办理 ……………………………………………  2.3工程实施阶段的具体工作内容 …………………………………………….. 施工图审查及工作量清单编制 ………………………………………… 工程招标工作 ……………………………………………………………《建设工程施工许可证》申报办理 …………………………………….开工准备工作 …………………………………………………………...

施工过程管理 ……………………………………………………………

工程竣工验收及移交工作 ……………………………………………….2.3.7    工程档案管理…………………………………………………………….

2..4工程后期阶段的具体工作内容 ……………………………………………

工程竣工结算………………………………………………………….

竣工决算及资产交付………………………………………………….

竣工资料整理汇编、移交工作方案………………………………….

工程保修………………………………………………………………..

管理总结……………………………………………………………….

2.5    对本工程代建工作难点、重点分析………………………………………

难点分析……………………………………………………………..

重点分析 ……………………………………………………………….第3章 工程管理工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  3.1    工程管理工作总流程序……………………………………………………..  3.2各阶段工程管理工作程序………………………………………………….

工程前期阶段工作程序……………………………………………..

工程实施阶段工作程序………………………………………………..

### 工程后期阶段工作程序…………………………………………………第4章 工程管理工作的方案安排┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  4.1    代建管理目标方案………………………………………………………….

质量管理目标………………………………………………………….

进度管理目标 ………………………………………………………….

投资管理目标………………………………………………………….

平安与文明施工管理目标…………………………………………….

环境管理目标………………………………………………………….

4.2     总进度控制方案…………………………………………………………..

工程进度控制方案……………………………………………………

工程工期分级控制方案………………………………………………

招标采购方案…………………………………………………………

投资控制方案…………………………………………………………

资金使用方案………………………………………………………….

质量目标分解方案…………………………………………………….

风险控制方案…………………………………………………………

图片资料采集方案 …………………………………………………….第5章 工程管理质量目标控制方法和手段 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  5.1     质量目标控制概述………………………………………………………..

质量目标确实定与分解……………………………………………..

质量管理工作原那么…………………………………………………..

质量目标控制依据…………………………………………………..

质量目标控制方案的编制…………………………………………….

5.2      质量管理主要的控制方法和手段………………………………………

可行性研究质量控制………………………………………………..

设计质量控制…………………………………………………………

招标工作质量控制……………………………………………………

施工质量控制 ………………………………………………………….第6章 工程管理进度目标控制方法和手段 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  6.1     进度目标控制概述………………………………………………………..

工期管理的原那么……………………………………………………..

工期目标控制依据…………………………………………………..

工期目标控制技术…………………………………………………..

工期管理的组织体系保障…………………………………………..

工程进度方案安排…………………………………………………..

工程工期控制方法…………………………………………………..

6.2     进度目标主要的控制方法和保证措施………………………………….

可行性研究阶段……………………………………………………..

设计阶段……………………………………………………………..

工程开工准备阶段…………………………………………………..

工程施工阶段………………………………………………………..

竣工验收阶段 ……………………………………………………….第7章 工程管理投资目标控制方法和手段 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  7.1     投资目标控制概述……………………………………………………..

投资控制的依据…………………………………………………….

投资控制的原那么…………………………………………………….

建立投资控制体系………………………………………………….

制定工程投资控制方案……………………………………………..

7.2     投资目标主要的控制方法和手段 ……………………………………….

可行性研究阶段……………………………………………………..

设计阶段……………………………………………………………..

招标和设备采购阶段………………………………………………..

施工阶段………………………………………………………………

竣工结算阶段 …………………………………………………………第8章 工程管理其它目标控制方法和手段 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  8.1     合同管理的控制方法和手段………………………………………………

合同管理原那么…………………………………………………………..

合同管理程序…………………………………………………………….

合同控制措施…………………………………………………………..

合同的管理方法 ………………………………………………………….

8.2     平安管理的控制方法和手段…………………………………………………..

平安生产管理控制原那么…………………………………………………

平安管理主要控制方法…………………………………………………

工程消防保卫工作的管理………………………………………………

文明施工管理措施……………………………………………………..

8.3     环境保护管理的控制方法和手段………………………………………….

本工程环境保护及文明施工管理目标……………………………………

环境管理控制方法……………………………………………………….

环境管理措施…………………………………………………………

环境管理要点………………………………………………………….

8.4     工程信息管理的控制方法和手段……………………………………………

信息管理流程………………………………………………………….

信息和资料管理的方法和措施…………………………………………..

8.5     工程竣工验收管理的控制方法和手段…………………………………………

竣工验收的目的……………………………………………………………

工程验收的方式…………………………………………………………

工程验收的方法……………………………………………………………

工程验收的保证措施………………………………………………………

8.6     工程移交保修管理的控制方法和手段………………………...…………

效劳管理…………………………………...………...…...……………

工程移交…………………………………………………………………

工程保修…………………………………………………………….....

8.7     工程风险管理的控制方法和手段………………………………………………

风险管理体系的建立……………………………………………………….

风险识别…………………………………………………………………..

风险的分析和评价………………………………………………………..

风险控制措施……………………………………………………………

风险控制方案………………………………………………….第9章 合理化建议 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  9.1     需要业主决策的节点………………………………………………………  9.2     我公司对本工程的建议…………………………………………………

工程分期………………………………………………………………

工程打桩 ………………………………………………………………

工期奖励……………………………......………………………………

工程监理……………………………………………………………….

建筑理念 ………………………...…………………...………………..第10章 保证业主有效参与工程及知情权的具体措施┄┄┄┄┄┄┄┄第11章 代建费用报价及分配比例 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第12章 工程管理组织机构 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  12.1    工程管理组织机构 …………………………………………………………..  12.2    人力资源配备一览表 ………………………………………………………  12.3    工程管理组织机构适应性和有效性的论证、分析 ………………………  12.4    工程管理人员岗位责任………………………………………………………  12.5    工程管理工作的分工及工作关系…………………………………………第13章 公司情况介绍┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  13.1    公司简介………………………………………………………………………  13.2    公司业务范围…………………………………………………………………  13.3    公司组织机构………………………………………………………………..  13.4    公司正在进行的典型管理工程介绍 …………………………………………  13.5    公司管理业绩 ………………………………………………………………..

第14章     附件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

  - 设计总平面图……………………………………………………………….

  - 总进度方案表……………………………………………………………….

  - 公司资质、证书……………………………………………………………

  - 公司拟派人员简历、证书 …………………………………………………

- 工程概况：

工程名称：南岗河文教园区段沿线景观建设。

建设地点：萝岗文教园区。

建设规模及内容：河岸整治2000米，占地23.3万平方米〔其中水体面积3.85万平方米〕，防洪标准为20年一遇。土石方工程约12650立方米；滚水堰4个，河岸抛石护底，河岸砌石护脚等水利工程；一河两岸的环境景观工程；排污及给水改造，停车场等配套工程。

工程立项投资额：立项投资11343万元。

工程质量：合格。

创优要求：获得广州市优良样板工程称号、获得广州市平安生产、文明施工样板工地称号。

建设工期：工期暂定为从2008年1月30日起至2009年12月31日止。

第2章工程管理工作的具体内容

2.1工程管理工作内容分解结构

根据合同要求我司主要负责该工程工程建设全过程管理工作，在工程管理效劳期限内建设业主授权我司在本合同约定的范围内行使工程建设管理权，签订与本工程工程的各类合同，并确保本工程管理目标的顺利实现。

业 主

代建单位

施工

设备选购

材料定购

生产准备

竣工投产

可行性研究

设计

勘查设计

监理

2.2工程代建管理的具体工作内容

进入代建管理工作

根据国家相关法律法规，通过招投标方法确定，依法与业主签订有效的“工程代业主管理效劳合同〞并明确了代建管理方式，接受业主单位的委托，对南岗河文教园区段沿线景观建设工程进行全过程代建管理〔分阶段代建管理〕，其效劳内容及期限为有效合法合同中约定事宜。

我司与贵司与 2023年 2月 28日，签订南岗河文教园区段沿线景观建设工程“工程代业主管理效劳合同〞，按合同要求，我司以组织成立了工程经理部，将于2008年1月30日，进入工程进行管理工作。具体人员职责及名单见附件。

工程可行性研究报告和专业咨询

投资工程可行性研究是一项综合性工作，需要投入一定的时间和费用。根据不同的需要，这项工作可以一次性完成，也可以分阶段进行。这主要取决于投资决策的需要、可行性研究费用和时间的考虑。结合本工程的实际情况，建议分两个阶段，即初步可行性研究和可行性研究；具体工作程序如下列图；工程可行性研究报告的依据及编制内容详见“项工程可行性研究报告〞。下列图为工程可行性研究的工作程序

工程建议书

市场调查〔调查社会对产品的需求粮与预测〕

资源调查〔对原材料、燃料、水电、交通运输、地质、建材、生活设施等自然与社会经济调查〕

确定生产工艺

方案的论证比拟选择最优方案、研究技术上的可能性

研究经济上的合理性

研究实施方法

得出结论与建议

建设地点选择

确定工厂规模、产品方案、车间组成、选择设备、人员配备及组织机构

征求有关部门及委托单位对方案的初步意见

财务分析计算工程造价与生产本钱

经济评价

投资效果

分析与利润

工程初步设计及编制建设总进度

了解有关部门与委托单位对建设工程的意图

研究拟建设工程的必要性和现实性

目的与方法

提出可行性研究报告

最后决策

方案设计招标及优化方案设计

我司将严格按照《招标投标法》，组织编制招标文件，并报业主进行招标申请备案，经业主同意后组织工程招标。根据已审批是工程立项文件，制定初步的建筑功能筹划〔功能需求报告〕，对国内外同行业进行业态调研，编制调研报告；会同工程单位对功能筹划方案进行细化，并编制建筑设计方案招标文件，采取公开招标的形式，确定方案设计单位；对方案设计单位提供的设计方案，邀请有关专家及相关单位进行会审，进一步优化和深化设计方案，以求到达最优效果。

初步设计及初步设计概算编制

根据审批后的设计方案，由确定的设计单位对工程进行初步设计和编制设计概算；再初步设计工作中，对设计管理的工作如下：

- 编制设计谋略、程序和工作方法从而确定并实施。主要包括：费用节约与优化；设计标准化；质量、进度、费用和平安基准；工程整体运行方案；根底设施、场外设施和公用工程的优化；获得政府职能部门对设计的批准；工程和工艺设计的标准标准；满足设计、执行、存档、许可和运行的要求；满足质量标准和程序；健康、平安和环保法规、标准和标准；

- 审查/确定可行性研究报告，以确定根底设计标准、工程和工程设计根底、工艺和公用工程要求；

- 确定用于工程设计、采购及施工的初步标准标准；

- 建立并遵守政府职能部门的审批程序，编制审批工作所需的审批程序；

- 贯穿工艺设计前期阶段，管理工艺专利商。对非专利工艺装置，直接进行工艺设计定义；

- 加强沟通管理，确保整个一体化工程设计的一致性；

- 协调所有根底设计包的递交工作，一备相关部门对初步设计的审批；

- 审核关键设备的工艺和主要机械数据表；

- 审查初步设计是否符合工艺技术提供者的要求；

- 根据业主在各个合同中关于文档审查的指导原那么，签发时审查所有的关键设计文挡，并检查其他文挡；

- 对初步设计概算，会同相关单位及业主对其进行审核、论证；

- 及时将业主对设计概算的审查意见告知设计，要按业主要求对其优化；

工程勘察单位招标及地质勘察工作

协助萝岗新城建设指挥办编制勘察招标文件，组织开展招投标工作，并对勘察设计投标人的资格、能力、经验等进行审查，符合本工程招标要求者方能参见投标；确定勘察单位，协助业主签定勘察设计合同；审查勘察设计合同，向建设指挥办提出修正合同的建议。

跟踪落实现场地质勘察工作，配合勘察单位即使提供相关资料；监督管理勘察单位的勘察工作，确保勘察工作质量及进度，具体如下：

- 勘察工作前，要求勘察单位提供勘察组织设计，并对其审查，缺乏之处及时要求整改；

- 对勘察单位派到现场进行勘察工作人员进行审核，是否具备勘察资格；

- 在勘察过程中出现的变更及时与业主进行沟通，并办理变更手续；

- 要求勘察单位提交现场勘察工作平安措施；

- 及时跟进勘察工作，确保勘察工作的质量和进度满足合同要求；

- 对勘察单位提交的勘察报告进行审查。

- 协助业主办理勘察费用的审批工作；

年度开工方案、投资方案编制及申报

按工期要求编制工程进度总体方案，并报区建设主管部门和建设业主审定 。

施工图设计

施工图设是对建筑物、设备、管线等工程对象物的尺寸、布置、选用材料、构造、相互关心、施工及安装质量要求的详细图纸和说明，是指导施工的直接依据，从而也是设计阶段质量控制的一个重点。对施工图的审核，应注重于反映使用功能及质量要求是否得到满足；

1.跟进施工图设计，确保施工图质量及进度，满足总进度方案要求；

2.协助业主进行施工图审查工作；

3.负责收集施工图审查所需材料；

4.对施工图审查意见及时反应给设计单位，按审查意见进行整改；

5.组织开展设计交底及施工图会审工作；

建设工程规划许可证办理

1.收集办理建设工程规划许可证有关资料；

2.向相关部门办理建设工程规划许可证；

2.3工程实施阶段的具体工作内容

2.3.1施工图审查及工作量清单编制

办理施工图审查工作；

编制工程量清单；

2.3.2工程招标工作

本工程招标工作是否由招标代理机构完成，我司将全力配合招标代理机构，严格按照《招投标标法》，组织编制招标文件，并报业主进行招标申请备案，经业主同意后组织工程招标，择优选定可行性研究、勘察‘设计、监理、施工和主要材料设备供给单位，经业主书面确认同意后，与其签订合同，同时于合同签订之日起三日内将合同报送建设业主备案；招标流程如下：

1.办理招标审批手续

2.编制招标文件及标底

3.发布招标公告

4.成立资格预审委员会

5.对投标单位进行资格预审

6.成立评标委员会，确定评标委员会成员

7.开标、评标、定标

8.发中标通知书

2.3.3《建设工程施工许可证》申报办理

收集相关资料，向有关部门申请办理《建设工程施工许可证》；

2.3.4开工准备工作

具体将做好以下几点内容：

1.组织实施各类管线的迁改和保护工作；

2.办理施工用电、用水、用气、用路、用地等相关手续；

3.办理工程建设有关的批文、证照以及其他相关手续，包括市政、煤气、排水、排污、交通、消防、供水、供电、环保、电信等；

4.场地是否“四通一平〞；

5.临时设施建设情况；

6.向有关管理部门办理工程报建、报审、质监登记、施工许可等手续；

7.组织有关人员进行图纸会审；

8.审查施工单位编制的施工进度方案及施工材料综合方案；

9.审查施工组织设计及施工单位的各项施工准备工作；

10.协调与建设工程有关的工作；

2.3.5施工过程管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/887152002033006033