红土报验申请表

工程名称：曲靖珠江源道道南延段绿化工程四标段	yndld-01

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我单位已完成了曲靖珠江源道道南延段四标段绿化工程K2+510-K3+490 红土取

样工作，现报上该工程报验申请表，请给予审查和验收。

1、代表数量：15000 立方米

承包单位(签章)：

项目经理：

日

期：

年	月	日

建设单位意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（签章）：

建设单位负责人：

日	期：	年	月	日

腐叶土报验申请表

工程名称：曲靖珠江源道道南延段绿化工程四标段	yndld-02

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我单位已完成了曲靖珠江源道道南延段四标段绿化工程K2+510-K3+490 腐叶土

取样工作，现报上该工程报验申请表，请给予审查和验收。

1、代表数量：1000 立方米

承包单位(签章)：

项目经理：

日

期：

年	月	日

建设单位意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（签章）：

建设单位负责人：

日	期：	年	月	日

# 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-03

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我方于

年

月

日进场的工程材料/ 构配件/ 设备数量如下

（ 见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上， 拟用于下述部位：

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段 K2+510 – K3+490

请予以审核。

附件：

1 进场清单

2、合格证/检验报告

3、材料自检结果：合格

施工单位（章）:

项目经理：

日

期：

年	月	日

建设单位意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许

/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（章）：

建设单位代表：

日

期：

年

月

日

# 进场材料清单

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-03

| 序 号 | 名称 | 规格 | 数量 | 使用部位 | 生产厂家 | 自检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP-R 管 | 63*7.1 （mm)PN1.6M pa | 4267.08 米 | 四标图纸范围 | 昆明市官渡区恒欢塑胶管件厂 | 合格 |
| 2 | 镀锌管 | 25*2.5 | 197.5 米 | 四标图纸范围 | 天津市飞龙制管 有限公司 | 合格 |
| 3 | 镀锌管 | 50*3.0 | 50 米 | 四标图纸范围 | 天津市飞龙制管 | 合格 |

|  |  |  |  | 有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 PP-R 管 | 50 直接 | 950 个 | 四标图纸范围 | 昆明市官渡区恒 欢塑胶管件厂 | 合格 |
| 5 PP-R 管 | 50 弯头 | 30 个 | 四标图纸范围 | 昆明市官渡区恒 欢塑胶管件厂 | 合格 |
| 6 PP-R 管 | 50 三通 | 10 | 四标图纸范围 | 昆明市官渡区恒 欢塑胶管件厂 | 合格 |
| 7 PP-R 管 | 50 变 25 三通 | 90 个 | 四标图纸范围 | 昆明市官渡区恒 欢塑胶管件厂 | 合格 |
| 8 球阀 | Q11-16DN20 | 90 个 | 出水口球阀 | 重庆市荣昌县启 成机械厂 | 合格 |
| 9 闸阀 | Q11-16DN50 | 10 | 分段控制闸阀 | 重庆市荣昌县启 成机械厂 | 合格 |
| 10 热镀镀 锌钢管 | DN110 | 66 米 | 保障房和医院路口 PP-R 套 管 | 玉溪丰钢管工贸有限公司 | 合格 |

·

云南滇达园林工程有限公司

日期：	年	月	日

# 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-04

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我方于

年

月

日进场的工程材料/ 构配件/ 设备数量如下

（ 见附件）。现 将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：曲靖珠

江源大道南延段绿化工程四标段中央绿化带

请予以审核。

附件：

1、 进场苗木清单

2、苗木出圃或苗木检疫证。

3、苗木材料自检结果：合格

施工单位（章）:

项目经理：

日

期：

年	月	日

建设单位意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/

不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（章）：

建设单位负责人：

日

期：

年	月	日

# 进场苗木清单

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-04

| 序号 | 名称 | 高度 cm | 规格 胸径 cm | 冠幅 cm | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滇朴 | ≥600 | 20-27 | ≥350 | 棵 | 32 | 全冠移植 |

# 苗	木	出	圃	证（省内）

发货单位（人）及地址

云南滇龙达园林工程有限公司

收货单位（人）及地址

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

运输起讫

自  广福路  至	曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

序号	名称

高度 m

胸径 cm	冠幅 m

单位

数量

备注

1

滇朴

≥600

20-27

≥350

棵

32

全冠移植

签发单位：

日	期：	年	月	日

# 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-05

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我方于

年

月

日进场的工程材料/ 构配件/ 设备数量如下（ 见

附件）。现将质量证明文件及自检结果报上， 拟用于下述部位： 曲靖珠江源

大道南延段绿化工程四标段 k2+510-k3-490 人行道两侧

请予以审核。

附件：

1、 进场苗木清单

2、苗木出圃或苗木检疫证。

3、苗木材料自检结果：合格

施工单位（章）:

项目经理：

日

期：

年	月	日

建设单位意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/

不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（章）：

建设单位负责人：

日

期：

年	月	日

# 进场苗木清单

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-05

| 序号 | 名称 | 高度 cm | 规格 胸径 cm | 冠幅 cm | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄花木莲 | ≥350 | ≥8 | ≥150 | 棵 | 248 | 全冠移植 |

# 苗	木	出	圃	证（省内）

发货单位（人）及地址

云南滇龙达园林工程有限公司

收货单位（人）及地址

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

运输起讫

自  广福路  至	曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

序号	名称

高度 m

胸径 cm	冠幅 m

单位

数量

备注

1

黄花木莲

≥350

≥8

≥150

棵

248

全冠移植

签发单位：

日	期：	年	月	日

# 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-06

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我方于

年

月

日进场的工程材料/ 构配件/ 设备数量如下

（ 见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上， 拟用于下述部位：

四标段 K2+510-K3+490

请予以审核。

附件：

1 、进场苗木清单

2、苗木出圃或苗木检疫证。

3、苗木材料自检结果：合格

施工单位（章）:

项目经理：

日

期：

年	月	日

监理意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许

/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（章）：

建设单位负责人：

日

期：

年	月	日

# 进场苗木清单

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-06

| 序号 | 名称 | 高度 cm | 规格 胸径 cm | 冠幅 cm | 单位株 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南樱花 | ≥400 | ≥8 | ≥150 | 棵 | 156 | 全冠移植 |

# 苗	木	出	圃	证（省内）

发货单位（人）及地址收货单位（人）及地址

运输起讫

云南滇龙达园林工程有限公司

曲靖市珠江源大道南延段绿化工程四标段

自	呈贡	至曲靖珠江源大道南延段绿化工程

| 序 | 名称 | 高度 m | 四标段 胸径 cm | 冠幅 m | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云南樱花 | ≥400 | ≥8 | ≥150 | 棵 | 156 | 全冠移植 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

签发单位：

日

期：

年

月

日

# 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-7

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我方于

年

月

日进场的工程材料/构配件/ 设备数量如下（ 见

附件）。现将质量证明文件及自检结果报上， 拟用于下述部位： 曲靖珠江源

大道南延段绿化工程四标段 K2+510-K3+490 人行道两侧

请予以审核。

附件：

1、 进场苗木清单

2、苗木出圃或苗木检疫证。

3、苗木材料自检结果：合格

施工单位（章）:

项目经理：

日

期：

年	月	日

建设单位意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/

不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（章）：

建设单位负责人：

日

期：

年	月	日

# 进场苗木清单

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-7

| 序号 | 名称 | 高度 cm | 规格 胸径 cm | 冠幅 cm | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栾树 | ≥350 | ≥10 | ≥180 | 棵 | 129 | 保留树形 |

# 苗	木	出	圃	证（省内）

发货单位（人）及地址

云南滇龙达园林工程有限公司

收货单位（人）及地址

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

运输起讫

自  广福路  至	曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

序号	名称

高度 m

胸径 cm	冠幅 m

单位

数量

备注

1

栾树

≥350

≥10

≥180

棵

129

保留树形

签发单位：

日	期：	年	月	日

# 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-8

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我方于

年

月

日进场的工程材料/ 构配件/ 设备数量如下

（ 见附件）。现 将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：曲靖珠

江源大道南延段绿化工程四标段 K2+580-K3+250 中央绿化带。

请予以审核。

附件：

1、 进场苗木清单

2、苗木出圃或苗木检疫证。

3、苗木材料自检结果：合格

施工单位（章）:

项目经理：

日

期：

年	月	日

建设单位意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/

不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（章）：

建设单位负责人：

日

期：

年	月	日

# 进场苗木清单

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-8

| 序号 | 名称 | 高度 cm | 规格 胸径 cm | 冠幅 cm | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桢楠 | ≥350 | ≥8 | ≥150 | 棵 | 78 | 全冠移植 |

# 苗	木	出	圃	证（省内）

发货单位（人）及地址

云南滇龙达园林工程有限公司

收货单位（人）及地址

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

运输起讫

自  广福路  至	曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

序号	名称

高度 m

胸径 cm	冠幅 m

单位

数量

备注

1

桢楠

≥350

≥8

≥150

棵

78

全冠移植

签发单位：

日	期：	年	月	日

# 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	号：yndld-9

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我方于

年

月

日进场的工程材料/ 构配件/ 设备数量如下

（ 见附件）。现 将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：曲靖珠

江源大道南延段绿化工程四标段 K2+510-K3+490

请予以审核。

附件：

1、 进场苗木清单

2、苗木出圃或苗木检疫证。

3、苗木材料自检结果：合格

施工单位（章）:

项目经理：

日

期：

年	月	日

建设单位意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/

不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（章）：

建设单位负责人：

日

期：

年	月	日

# 进场苗木清单

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-9

| 序号 | 名称 | 高度 cm | 规格 胸径 cm | 冠幅 cm | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶子花球 | ≥80 |  | ≥60 | 棵 | 176 |  |
| 2 | 毛叶丁香球 | ≥100 |  | ≥100 | 棵 | 109 |  |
| 3 | 春鹃球 | ≥80 |  | ≥60 | 棵 | 66 |  |
| 4 | 红花继木球 | ≥100 |  | ≥80 | 棵 | 99 |  |

# 苗	木	出	圃	证（省内）

发货单位（人）及地址

云南滇龙达园林工程有限公司

收货单位（人）及地址

曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

运输起讫

自 宜 良  至	曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段

序号	名称

高度 m

胸径 cm	冠幅 m

单位

数量

备注

| 1 | 叶子花球 | ≥80 | ≥60 | 棵 | 176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 毛叶丁香球 | ≥100 | ≥100 | 棵 | 109 |
| 3 | 春鹃球 | ≥80 | ≥60 | 棵 | 66 |
| 4 | 红花继木球 | ≥100 | ≥80 | 棵 | 99 |

签发单位：

日	期：	年	月	日

# 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-10

致：曲靖市麒麟区城南片区开发建设办公室（建设单位）

我方于

年

月

日进场的工程材料/ 构配件/ 设备数量如下

（ 见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上， 拟用于下述部位：

四标段 K2+510-K3+490 中央绿化带

请予以审核。

附件：

1 、进场苗木清单

2、苗木出圃或苗木检疫证。

3、苗木材料自检结果：合格

施工单位（章）:

项目经理：

日

期：

年	月	日

监理意见：

经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许

/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。

建设单位（章）：

建设单位负责人：

日

期：

年	月	日

# 进场苗木清单

工程名称：曲靖珠江源大道南延段绿化工程四标段	编号：yndld-10

| 序号 | 名称 | 高度 cm | 规格 胸径 cm | 冠幅 cm | 单位株 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山杉 | ≥550 | ≥8 | ≥150 | 棵 | 164 | 全冠移植 |
| 2 | 短萼海桐 | ≥350 | ≥5 | ≥150 | 棵 | 83 | 全冠移植 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/888010044030006024